Приложение

к решению Районной Думы

от ________________№_____

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения  решения Районной Думы от 28.04.2007г. № 3-5-32

«О предложениях и замечаниях, высказанных населением в ходе отчетов органов местного самоуправления муниципального образования по итогам работы за 2006 год»

В целях выполнения решения Районной Думы от 28.04.2007г. № 3-5-32 «О предложениях и замечаниях, высказанных населением в ходе отчетов органов местного самоуправления муниципального образования по итогам работы за 2006 год» Администрацией района назначены ответственные за реализацию данных предложений и замечаний.

Всего решением Районной Думы принято к исполнению 48 мероприятий, которые условно можно разделить на 4 блока:

- Строительство и ремонт объектов;

- Сфера жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи;

- Социальная сфера;

- Проблемы коренных малочисленных народов Севера.

Именно эти сферы определяют качество жизни людей и социальное самочувствие общества.

Реализация мероприятий по выполнению предложений и замечаний,

касающихся вопросов строительства и ремонтов объектов

В муниципальном образовании строительство является одной из динамично развивающихся отраслей экономики. Основная часть инвестиций за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования направляется на строительство объектов жилья,  образования, здравоохранения, а также жизненно важных объектов. Особое внимание уделяется капитальному и текущему ремонтам  жилищного фонда.

Строительство и капитальный ремонт объектов планируются согласно утвержденному Районной Думой перечню объектов строительства в разрезе поселений за счет всех источников финансирования на территории муниципального образования Тазовский район на 2006-2010 годы.

В соответствии с пунктами 3, 12 предложений и замечаний, в которых зафиксированы обращения жителей п.Тазовский о строительстве жилья по программе «Переселение граждан, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, из ветхого и аварийного жилого фонда» и о расселении жильцов дома №37 по ул.Пристанская, проведена следующая работа:

- В рамках мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в 2007 году предусмотрены денежные средства в сумме 14 млн.руб. для предоставления жилищных субсидий на приобретение или строительство жилья. В 2007 году по плану предусмотрено выдать гарантийные письма о предоставлении жилищной субсидии для приобретения жилья 6 семьям, 8 семьям – о выкупе жилых помещений.

За период с 01.01.2005 г. по настоящее время межведомственной комиссией, действующей на территории муниципального образования Тазовский район, по вопросам признания помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу, вынесено на рассмотрение 60 жилых домов. По итогам заседаний комиссии признано аварийными и подлежащими сносу 17 домов, непригодными для проживания 37 домов, пригодными для проживания 5 домов. В настоящее время продолжается процедура оценки одного жилого дома в с.Газ-Сале.

В 2006 году в рамках мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания построены 8-квартирный жилой дом в п.Тазовский и 12-квартирный жилой дом в с.Антипаюта. В апреле 2007 года сдан в эксплуатацию 12-квартирный жилой дом в с.Гыда. Таким образом, улучшили свои жилищные условия 32 семьи.

- В рамках окружной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы на реализацию мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным  для проживания предусмотрено 14 квартир для жильцов дома №37 по ул. Пристанская.

В адрес агентства жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа направлены учетные дела собственников жилых помещений, с которыми в ближайшее время будет заключено соглашение о выкупе жилых помещений. Жилищные права граждан, проживающих на условиях социального найма, будут реализованы  путем предоставления жилищных субсидий на покупку жилья на вторичном рынке. В настоящее время гражданам выдано 6 гарантийных писем. Гражданам, проживающим в служебных жилых помещениях, будут предоставлены жилые помещения на аналогичных условиях.

Наказ жителей с. Находка по ремонту кровли жилого дома №15 по ул. Набережная выполнен (п.33).

На ремонт жилых домов №№10, 16 по ул. Подгорная в с. Находка (п.34) в настоящее время муниципальным унитарным предприятием «Тазовскэнерго» закупаются стройматериалы. Завершение ремонта намечено на 1 ноября 2007 года.

Жителей районного центра волнуют вопросы отсутствия пешеходных переходов при строительстве теплотрасс (п.9) и отсутствие светофоров в поселке (п.14). Муниципальным унитарным предприятием «Тазовскэнерго» при выполнении объемов капитального ремонта муниципального заказа изготовлены и установлены пешеходные переходы в местах их бывшего расположения. Обращение жителей по установке светофоров находится в настоящее время  в ходе исполнения. В частности, строительно-монтажным эксплуатационным предприятием ГИБДД г.Екатеринбург проектируются и изготавливаются сметы на установку светофора.

Согласно Адресной инвестиционной программе ЯНАО будут решены наказы жителей с. Антипаюта об отсутствии освещения между поселком, мкр. Буровиков и ул. Геофизиков и строительством дороги к мкр.Буровиков (п.п. 28, 29). Сметная стоимость строительства дороги с твердым покрытием в с.Антипаюта составляет более 120 млн.руб. В 2007 году на строительство дороги предусмотрено 100 тыс.руб. Из-за отсутствия финансирования работы не ведутся.

По строительству водоочистных и канализационных очистных сооружений поступили обращения жителей п.Тазовский и с.Газ-Сале (п.п. 2, 16).

- Согласно Адресной инвестиционной программе ЯНАО с 2005 года ведется строительство водоочистных сооружений производительностью 500 м3 в сутки в п. Тазовский. В 2006 году данное мероприятие профинансировано на сумму 9,731 млн.руб., выполнено работ на 2,810 млн.руб.

В 2007 году предусмотрены за счет средств окружного бюджета денежные средства на строительство водоочистных сооружений в сумме 14,338 млн.руб., профинансировано по состоянию на 01.08.2007г. - 7,519 млн.руб., выполнено работ на сумму 13,870 млн.руб.

Данное мероприятие финансируется и за счет средств ООО «Газфлот». В 2006 году профинансировано на строительство водоочистных сооружений производительностью 500 м3 в сутки в п. Тазовский – 0,514 млн.руб., на 2007 год запланировано - 6,921 млн.руб.

За счет средств ООО «Газфлот» с 2006 года ведется строительство канализационных очистных сооружений производительностью 2500 м3/сутки в п. Тазовский. В 2006 году профинансировано 675,0 тыс.руб., на 2007 год запланировано средств в сумме 12,625 млн.руб.

- Строительство водоочистных сооружений производительностью 500 м3 в сутки в с. Газ-Сале ведется за счет средств окружного бюджета с 2005 года. В 2007 году на строительство водоочистных сооружений предусмотрены средства в сумме 5,0 млн.руб. С начало года финансирования и выполнения работ не было.

В адрес органов местного самоуправления района поступили предложения жителей района по вопросам строительства и капитальным ремонтам учреждений дошкольного образования, здравоохранения, спорта и других социальных объектов.

Так, жители п. Тазовский обращаются по вопросу продолжения ремонта детского сада «Теремок» (п.4).  В 2007 году на капитальный ремонт детского сада предусмотрено 11,679 млн.руб. К 10 сентября 2007 года ремонтные работы будут закончены.

У жителей с. Гыда назрела проблема строительства спортзала (48). Строительство спортивного зала запланировано в 2008 году за счет средств окружного бюджета. На данное мероприятие планируется затратить более 52 млн.руб., в том числе в 2008 году - 22,323 млн.руб. и в 2009 году - 30,0 млн. руб. В 2007 году строительство спортивного зала не предусмотрено.

В 2007 году на капитальный ремонт стационара Газ-Салинской участковой больницы (п. 18) предусмотрены средства в сумме 2,400 млн.руб. С начала года профинансировано 2,242 млн.руб., выполнено работ на 2,052 млн.руб.

В соответствии с пунктом 41 по строительству новой школы, больницы, жилого 35-квартирного дома в селе Гыда запланировано:

- за счет Адресной инвестиционной программе ЯНАО в 2007 году предусмотрено строительство школы на 800 мест в с. Гыда в сумме 10,0 млн.руб. Финансирования и выполнения работ с начало года не было.

- за счет средств окружного бюджета в 2007 году предусмотрено строительство 35-ти квартирного жилого дома и участковой больницы на 15 коек с врачебной амбулаторией на 35 посещений в смену в с. Гыда. В 2007 году на строительство дома предусмотрено 4,0 млн.руб., строительство больницы – 7,0 млн.руб. В настоящее время заключаются договора на проектно-изыскательские работы.

За счет средств Адресной инвестиционной программы ЯНАО в рамках окружной подпрограммы «Развитие и модернизация сферы жилищно-коммунального комплекса ЯНАО до 2010 года» запланировано  строительство дизельной электростанции мощностью до 2400 кВт в с. Гыда (п. 43). В 2007 году на строительство предусмотрено 3,0 млн.руб. По состоянию на 01.08.2007 года финансирования и выполнения работ не было.

Кроме того, жителей с.Гыда волнуют вопросы обустройства полигона ТБО и лагуны – накопитель сточных вод, углубление Гыданского бара, укрепление береговой полосы по речке Гыда от аэропорта до устья реки Банная, выделение средств на обстановку Юрибейского бара.

- В настоящее время по объекту полигон ТБО (п.42) ведутся проектно-изыскательские работы, договор заключен с ООО «Актив», срок завершения проектных работ – ноябрь 2007 г. В августе оплачен аванс – 435 тыс. руб.

- Согласно распоряжению Администрации района от 17.07.2007 года        № 518-р «О проведении мероприятий по дноуглубительным и обстановочным работам в селах Находка, Антипаюта, Гыда», согласно которому в проекте бюджета МО Тазовский район на 2008 год предусмотрены денежные средства на проведение мероприятий по дноуглубительным и обстановочным работам (п.п. 44, 45).

- На строительство объекта «Укрепление береговой полосы с Пирсом в с. Гыда» ООО «Газфлот» в 2009 году планирует выделить денежные средства в сумме 50,0 млн.руб. (п.40).

В проекте перечня объектов строительства Адресной инвестиционной программы на 2008-2010 годы предусмотрено строительство православного храма на 300 прихожан в п. Тазовский (п. 1).  На 2008 год запланировано 25,0 млн.руб.

По вопросу строительства гостиницы для приезжающих в                       с. Антипаюта (п.24) внесено на рассмотрение Главе Администрации с.Антипаюта предложение об организации частной структуры  для гостиничных услуг. В частности, арендовать здание ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Завоз стройматериалов для индивидуального жилищного строительства в с.Находка (п.36)  осуществляется по заявкам населения. Кроме того, стройматериалы можно приобрести и в свободной продаже в плавмагазинах.

Реализация мероприятий по выполнению предложений и замечаний

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи

Обращения по вопросам качества телевещания (п.п. 30, 38) поступили от жителей сел Находка и Гыда. Мероприятия выполнены:

- В селе Гыда телевещание восстановлено.

- В селе Находка в мае 2007 года ОАО «Уралсвязьинформ» проведены работы по замене телевизионных передатчиков 3 ТВК, вещавших программу ОРТ, также заменен кабель РК-50 от приемной антенны до спутникового приемника. В связи с этим вещание телевизионного сигнала стало качественным. Были установлены телевизионные передатчики СТА-100 со 100% резервом и защитой по электрической сети.

В полном объеме выполнено мероприятие по установке телефонов (п.31) в с.Находка.

Жителей села Гыда волновал вопрос возможности установки мобильной связи (п.46). Данный вид услуги предусмотрен в планах ОАО «Уралсвязьинформ» на конец 2007 года – начало 2008 года.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в с.Гыда (п.47)   периодически откомандировываются сотрудники ОГБДД ОВД по МО Тазовский район с целью проведения ими занятий с сотрудниками ТПМ с.Гыда по разъяснению им положений административного законодательства и порядка действий при составлении протоколов в случаях нарушения владельцами транспортных средств правил безопасности дорожного движения.

Кроме того, активизирована работа по регистрации транспортных средств, имеющихся на территории муниципального образования с.Гыда. В настоящее время  поставлено на учет 70 единиц транспортных средств, с владельцами которых регулярно проводятся профилактические беседы на предмет соблюдения ими правил безопасности при управлении транспортным средством. Также систематически проводятся рейды с целью проверки соблюдения правил дорожного движения, а также на предмет наличия у владельцев транспортных средств права на управление данным  транспортным средством.

На замечания населения п.Тазовский о необходимости введения новых автобусных маршрутов Администрацией п.Тазовский утверждены 4 маршрута, расписание автобусов скорректировано:

маршрут № 1 – «Речпорт- школа»

мартшрут № 2 – «ТГЭ-ул.Нагорная»

маршрут № 3 – «РДМ-Речпорт»

маршрут № 4 – «ТГЭ-Школа».

В целях улучшения обеспечения общественным транспортом Главой района к новому учебному году подарен школьникам районного центра новый автобус.

Для улучшения качества пассажирских перевозок в п.Тазовский постоянно ведется работа по текущему ремонту дорог, демонтажу и монтажу плит, замене плит на новые, подсыпке обочин и укреплению обочин песком, щебнем. В 2006 году на выполнение ремонтных работ израсходовано 3 077 027 руб., п состоянию на 30.08.2007г. освоено средств на ремонтные работы дорог в п.Тазовский 6 296 221 руб. Проведены ремонтные работы на следующих участках: ул.Пушкина-Ленина, перекресток Ленина-Пушкина, перекресток Геофизиков-Пушкина, район Аэропорт от магазина «Лайнер до автозаправочной станции, объездная дорога Калинина 19 –Пушкина 38, спуск с ул.Ленина, ЦРБ-Аэропорт до дизельной, Заводская –РДМ, объездная от ЦРБ до выезда из поселка, от перекрестка ЦРБ до Администрации п.Тазовский, от Администрации п.Тазовский до ЦНК, ЦНК до рыбозавода, сделаны на трех участках водопропускники, поворот Объездная-Терапия-Газпром. Кроме того, на строительство автодорог в п. Тазовский в 2008 году предусмотрено 10,0 млн.руб.

Также жителей районного центра волновали вопросы о работе центральной бани по ул. Пушкина и устранении утечки воды, о несвоевременном вывозе сточных канализационных вод от жилого дома №13 по ул. Геологов. Данные наказы выполнены:

- баня работает (п.5), вывоз сточных канализационных вод из септика, расположенного с жилым домом по ул. Геологов, д.13 производится с понедельника по субботу регулярно согласно графику (п.8).

Газ-Салинцы обратились с вопросом о необходимости установки резервной емкости для накопления воды в котельной (п.17). При подготовке к осенне-зимнему периоду 2007-2008г. проведен ремонт существующей подпиточной емкости. Строительство новой емкости большей вместимости предусматривается в Плане мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2008-2009 г.г.

Реализация мероприятий по выполнению предложений и замечаний

в социальной сфере

В селе Антипаюта назрела проблема о неприеме сберкассой налога на имущество (п.25). Данный вопрос будет решен в сентябре 2007 года. В настоящее время в Новоуренгойском отделении СБ №8369 разрабатывается регламент работы Антипаютинского филиала №011, после утверждения которого платежи будут приниматься в Антипаютинском филиале.

Кроме того, антипаютинцев волнуют вопросы о необходимости открытия морга для участковой больницы и введения дополнительной ставки участкового уполномоченного милиции. Данные вопросы решены.

- под помещение судебно-медицинской экспертизы будет оборудован балок работниками Тазовского муниципального унитарного специализированного строительно-монтажного предприятия (п.23);

- обеспечение общественной безопасности и охрана общественного порядка в с.Антипаюта осуществляется силами 1 участкового уполномоченного милиции ТПМ с.Антипаюта ОВД по МО Тазовский район, а также 2 помощниками участкового уполномоченного милиции ТПМ с.Антипаюта, должности которых были дополнительно введены в штат ТПМ с.Антипаюта приказом начальника ОВД в мае текущего года (п.26).

Решен вопрос работы аптеки в селе Газ-Сале (п.19). Аптечный пункт ООО «Фармация открыт с 22 мая 2007 года.

Введение проездных талонов для детей из многодетных семей для проезда по маршруту с.Газ-Сале - п.Тазовский - с.Газ-Сале не предусмотрено согласно перечня категорий граждан, имеющих право на единый проездной билет, утвержденного постановлением Губернатора ЯНАО  от 31.01.2005 г. № 46  «О введении единого проездного билета» (п.15).

Реализация мероприятий по выполнению предложений и замечаний,

связанных  с решением проблем коренных малочисленных

народов Севера

Следует отметить, что Администрацией района уделяется большое внимание на решение проблем коренных малочисленных народов Севера,  защите их прав, интересов, сложившегося уклада жизни, повышению материального благосостояния.

В связи с тем, что большая часть коренного населения проживают в тундре, и ведет кочевой образ жизни, возникли вопросы по завозу дров тундровикам до мест проживания (п.21, 35).

Завозом дров населению Тазовской, Антипаютинской и Находкинской тундры занимается ТМУП «Жилкомсервис». По состоянию на 27.08.2007г.:

-в Тазовскую тундру завезено дров 542 куб.м (100% исполнение);

-в Находкинскую тундру 1244 куб.м (100% исполнение);

-в Антипаютинскую тундру запланировано завезти дров 2216 куб.м. Всего по состоянию на 27.08.2007г. завезено дров 935 куб.м (42,2%).

В Гыданскую тундру завозом дров занимается ООО ГЖКП «Энергия». Завезено 600 куб.м (100% исполнение).

Планово-флюорографические осмотры тундрового населения Гыданской тундры (п.39) проводятся окружными специалистами, а медработники МУЗ «Тазовская центральная районная больница» передвижным флюорографическим аппаратом обследуют население в период проведения Дней оленеводов и Дня рыбака.После проведения капитального ремонта Гыданской участковой больницы будет установлен стационарный флюорографический аппарат.

Также поступили обращения от тундрового населения Находкинской тундры о травеже хищными животными оленей (п.37). В районной целевой программе «Развитие межселенных территорий и предприятий, занятых традиционными отраслями хозяйствования Тазовского района на 2006-2008 годы» включено мероприятие по регулированию численности волков и медведей-скотинников на территории района. Всего в первом полугодии 2007 года уничтожено 23 волка. Также в июле 2007 года по заявкам департамента по развитию АПК ЯНАО согласно заявлениям оленеводов Тазовской тундры производился облет территорий на предмет отстрела диких животных.

Пункты 20 и 22 предложений и замечаний  - о нарушений границ пастбищ ГП «Совхоз Антипаютинский» частными оленеводами из Находкинской и Гыданской тундры и о падеже оленей в районе Ямбурга в количестве 68 голов – в ходе исполнения. По состоянию на 01.09.2007 г. проведена следующая работа:

- Предприятиями АПК – ГУП ЯНАО совхозом «Антипаютинский», ООО ГСХП «Гыдаагро», СПК «Тазовский» границы маршрутов каслания утверждены. В зимний период в связи с ухудшением качества и недостатка оленьих пастбищ, имеются случаи нарушения границ пастбищ совхоза «Антипаютинский» оленеводами Гыданской тундры.

В настоящее время ведется сбор сведений по маршрутам каслания оленеводов частного сектора. Точная информация будет известна в октябре-ноябре 2007 года, когда оленеводы будут съезжаться в поселок на осенне-зимние каслания.

- В связи с гибелью оленей в стаде Ядне А.Т., 15 июня 2007 года был организован вылет в Антипаютинскую тундру рабочей группы с участием представителя от ООО «Ямбурггаздобыча». В результате осмотра были установлены трупы павших оленей, изъято  пять трупов, в том числе два теленка. С трупов оленей взяты патологические материалы для дальнейшего исследования, в том числе с целью исключения падежа от заболеваний и бескормицы. На сегодняшний день результаты экспертизы не получены. Более детально о причинах падежа можно будет сказать только после получения всех результатов исследования.

В настоящее время муниципальным учреждением «Дирекция социальной поддержки и социального обслуживания населения Тазовского района» в связи с массовым падежом оленей Ядне А.Т. оказана материальная помощь в размере 52 380 руб. на основании Закона ЯНАО от 27.10.2006г. № 55 «О государственной социальной помощи в ЯНАО».

За отчетный период можно с уверенностью отметить, что органы местного самоуправления приложили немало сил в решении проблем жителей района и добились значительных подвижек к лучшему.

Однако на сегодняшний день дополнительных мер требуют такие вопросы как:

- строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Геолог» в         п. Тазовский (п.13);

- затопление жилого дома №19 по ул. Геофизиков в п.Тазовский (п.10).

- строительство детских площадок и тротуаров в с.Антипаюта (п.27).

Работа по исполнению предложений и замечаний, высказанных населением в ходе отчетов органов местного самоуправления муниципального образования по итогам работы за 2006 год, находится на постоянном контроле Администрации района.