Приложение №2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Тазовского района

от 13 декабря  2007 года   № 262

ПОРЯДОК и СРОКИ

проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки территории (межселенных территорий) муниципального образования Тазовский район.

| № п/п | Наименование вида работ | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта правил землепользования и застройки территории (межселенных территорий) муниципального образования Тазовский район и направление в орган местного самоуправления на проверку. | до 25.12.07 | ЗАО “АСКА” Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки территории района. |
| 2. | Рассмотрение проекта правил землепользования и застройки | 10.01.08-20.03.08 | Органы местного самоуправления |
| 3. | Направление проекта правил землепользования и застройки на доработку. | 24.03.08 | Комиссия ЗАО “АСКА” |
| 4. | Принятие постановления Главы муниципального образования о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки | до 25.04.08 | Администрация Тазовского района |
| 5. | Проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки | с 25.04.08 по 30.07.08 | Комиссия |
| 7. | Доработка проекта правил землепользования и застройки с учетом замечаний публичных слушаний, направление проекта с протоколом публичных слушаний, заключением о результатах публичных слушаний главе Администрации Тазовского района. | до 12.08.08 | Комиссия ЗАО “АСКА” |
| 8. | Публикация заключения о результатах публичных слушаний | До 18.08.08 | Администрация Тазовского района |
| 9. | Утверждение представленных правил землепользования и застройки | III квартал 2008 г. | Районная Дума муниципального образования Тазовский район |