Приложение 1 к решению Районной Думы

от 24 декабря 2007 г. № 8-10-129

Информация

о ходе выполнения решения Районной Думы от 05.12.2005г. № 2-4-10 «О наказах, предложениях, замечаниях и обращениях избирателей Главе района и депутатам Районной Думы»

(информация по состоянию на 01.12.2007г.)

| № п/п | Суть наказа | Информация о ходе исполнения наказа |
| --- | --- | --- |
|  | Завершение строительства и ввода в эксплуатацию автодороги Тазовский – Новозаполярное | В 2006 году принята первая стадия строительства автодороги Тазовский - Новозаполярное. На 2007 год между Администрацией района и ООО «Ямбурггаздобыча» заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым продолжается работа по завершению строительства II очереди автодороги Заполярное – Тазовский. Ведутся работы по покрытию автомобильной дороги асфальтом. Освоено средств на 01.10.2007г. 112,520 млн.руб., от годового плана – 114,500 млн.руб. Выполнены работы: - по противопаводковым мероприятиям – 100%; - асфальтирование – 100%; - укрепительные работы по обочинам и откосам автодороги – 95%; - отсыпка дамб и укрепительные работы по ним – 95%. |
| 2 | Строительство водоочистных сооружений во всех населенных пунктах района | В 2007 году за счет средств окружного бюджета на строительство водоочистных сооружений производительностью 500 м3 в п. Тазовский запланировано 19,838 млн.руб., на строительство водоочистных сооружений производительностью 500 м3 в с.Газ-Сале - 0,0 млн.руб., на проектно-изыскательские работы водоочистных сооружений производительностью 240 м3 в с.Гыда – 0,0 млн.руб. Финансирование по состоянию на 01.12.2007г. составило 10,338 млн. руб. Кроме того, за счет средств ООО «Газфлот» в 2007 году запланировано строительство водоочистных сооружений производительностью 500 м3 в сутки в п.Тазовский. Проектно-сметная документация разрабатывается. В 2008 году строительство водоочистных сооружений будет продолжено в п.Тазовский производительностью 500м3 в сутки с учетом лимита 18,173 млн.руб., в с.Газ-Сале производительностью 500м3 в сутки – 10,0млн.руб., в с.Гыда производительностью 240 м3 в сутки – 0, 100 млн.руб. |
| 3 | Строительство Православной Церкви | В 2006 году выделены 250,0 тыс.руб. на разработку проектно-сметной документации на строительства церкви на 300 прихожан. В декабре состоялся конкурс, на котором был определен подрядчик ООО «Творческая архитектурная мастерская ДАБОР» и перечислен аванс – 30%. Проектно-сметная документация находится на экспертизе. Осуществляется сбор средств на строительство. |
| 4 | Строительство благоустроенного жилья во всех населенных пунктах района | В 2007 году введены следующие объекты жилья: - два 12-квартирных жилых дома в с.Гыда; - шесть индивидуальных жилых домов в п.Тазовский; - 3-квартирный жилой дом в с.Гыда; - 4-квартирный жилой дом в с.Находка; - спальный корпус на 160 в с.Гыда. В декабре 2007 года будут введены следующие объекты: - два одноэтажных 2-квартирных жилых дома в с.Гыда; - два жилых дома в д.Тибей-Сале; - 2-квартирный жилой дом в с.Гыда; - три индивидуальных жилых дома в п.Тазовский В 2007 году запланировано строительство жилых домов по Адресной инвестиционной программе: - решен вопрос о замене 35-квартирного жилого дома в с.Гыда на три 12-квартирных жилых дома. В 2008 году на строительство трех домов выделено 9,0 млн.руб.; - многоквартирный социальный жилой дом в п.Тазовский - лимит 3,0 млн.руб. (проектно-сметная документация разрабатывается); - одноэтажный двухквартирный жилой дом №1 с 3-комнатными квартирами в с.Гыда (ПИР) - лимит на 2007 год 7,280 млн.руб. Ввод в декабре 2007 года; -одноэтажный двухквартирный жилой дом №2 с 3-комнатными квартирами в с.Гыда (ПИР) - лимит на 2007 год 5,610 млн.руб. Ввод в декабре 2007 года. За счет средств местного бюджета: - 72-квартирный жилой дом в п. Тазовский – проектно-сметная документация имеется, подрядчик - ООО «Уренгойдорстроймеханизация». Освоено по состоянию на 01.12.2007г. - 13,055 млн.руб.; - 4-квартирный жилой дом в с.Находка – лимит на 2007 год 11,0 млн.руб., ввод в 2007 году. В рамках окружной подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории ЯНАО, из ветхого и аварийного жилищного фонда»: -12-квартирный жилой дом в с.Гыда – введен в начале 2007 года. В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем граждан их числа коренных малочисленных народов Севера»: - 2-квартирный жилой дом в с.Гыда – ввод объекта в эксплуатацию в декабре 2007 года. Всего на строительство жилых домов по состоянию на 01.12.2007 года профинансировано 13,156 млн.руб., что составляет 36 % от годового лимита на 2007 год. Ежегодно при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год в каждом поселении района предусматривается строительство жилья. |
| 5 | Строительство современного спортивно-оздоровительного комплекса в п.Тазовский | Планируется строительство: - КСК с плавательным бассейном в п.Тазовский; - учреждений спорта (реконструкция корта) в с.Газ-Сале; - спортивный зал в с.Антипаюта; - спортивный зал в с.Гыда. Данные объекты включены в проект бюджета на очередной финансовый год. |
| 6 | Строительство средней школы в п.Тазовский | Строительство средней школы на 800 мест в п. Тазовский начато в 2006 году. Согласно Адресной инвестиционной программы ЯНАО в 2007 году предусмотрено 154,792 млн.руб. Заключен договор на строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы с АК «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет» г. Салехард. |
| 7 | Строительство детского сада в п. Тазовский в капитальном исполнении | Согласно перечню строек и объектов Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2007 год запланировано на проектно-изыскательские работы детского сада на 240 мест в п. Тазовский 1,400 млн.руб. Прошли торги на разработку проектно-сметной документации, подрядчик – ОАО «ГПИмясомолпром». Перечислен аванс – 30 %. |
| 8 | Строительство автомобильных дорог и тротуаров с твердым покрытием во всех населенных пунктах района | Согласно утвержденному Районной Думой перечню объектов строительства в разрезе поселений за счет всех источников финансирования на территории муниципального образования Тазовский район на 2006-2010 годы планируется строительство автомобильных дорог и тротуаров с твердым покрытием: дороги в п. Тазовский; мост на объездной дороге (в районе производственной базы ТМУППЖКХ) в п. Тазовский; дороги в с. Газ-Сале; строительство автомобильных дорог (лежневые) в с. Антипаюта; строительство автомобильных дорог в с. Гыда. Согласно Адресной инвестиционной программе ЯНАО на 2007 год предусмотрено 34,0 млн.руб., на 2008 год – 25,0 млн.руб. Кроме того, за счет средств бюджета муниципального образования ведется строительство зимника Тазовский-Антипаюта. На 2007 год лимит 8,2 млн.руб. На 2008 год средства на строительство и содержание зимника предусмотрены в Соглашении с ЗАО «Евротэк». |
| 9 | Строительство капитальных переходных мостов к Тазовской средней школе | Рассматривается вопрос строительства переходных мостов в капитальном исполнении. |
| 10 | Строительство поликлиники и инфекционного отделения в п.Тазовский | Согласно утвержденному Районной Думой перечню объектов строительства в разрезе поселений за счет всех источников финансирования на территории муниципального образования Тазовский район на 2006-2010 годы запланировано строительство поликлиники на 150 посещений/смену и инфекционное отделение на 35 коек в п. Тазовский. Согласно Адресной инвестиционной программе на строительство поликлиники на 150 посещений/смену (начато строительство в 2006 году) в 2007 году предусмотрено 104,397 млн.руб. (прошли торги на проектно-изыскательские работы и определен подрядчик ОАО «СибНИПИгазстрой» г. Тюмень). По состоянию на 01.12.2007г. профинансировано 51,0 млн.руб., проектно-сметная документация имеется. Ведутся работы по отсыпке земельного участка. На 2008 год лимит – 12,0 млн.руб. |
| 11 | Строительство станции для технической диагностики автотранспорта в п. Тазовский | В бюджете на 2007 год предусмотрены средства для приобретения диагностического оборудования в сумме 1,2 млн.руб. 06.04.2007г. проведены торги на поставку диагностического оборудования для технического контроля автотранспорта с проведением обучения обслуживающего персонала для нужд Администрации п. Тазовский в сумме 700,0 тыс. руб. Определен поставщик ООО «ТЕСО» г. Нижний Новгород. Диагностическая станция работает на базе ТМУДТП. Данный наказ исполнен. |
| 12 | Строительство бани в капитальном исполнении в с.Газ-Сале | В 2007 году на строительство бани в с.Газ-Сале средства в сумме 2,0 млн.руб. предусмотрены в Соглашении между ОАО «Обьнефтегазгеология» и муниципальным образованием Тазовский район. |
| 13 | Строительство здания администрации с.Находка | В 2007 году средства на строительство здания предусмотрены по Соглашению между ОАО «Лукойл» и Администрацией ЯНАО. Лимит на 2007 год составляет 800,0 тыс.руб. В 2007 году будет проведен конкурс по определению подрядной организации на разработку проектно-сметной документации. |
| 14 | Строительство пожарного депо в с.Находка | Согласно Адресной инвестиционной программе ЯНАО на 2007 год предусмотрено 0,062 млн.руб. на строительство теплой стоянки на 2 единицы (пождепо) в с. Находка (проектно-сметная документация имеется, подрядчик ТМУССМП). Строительство пожарного депо будет продолжено в 2008 году. |
| 15 | Газификация с.Антипаюта | Согласно Адресной инвестиционной программе ЯНАО на 2007 год предусмотрено 10,0 млн.руб. на газификацию в с. Антипаюта (подрядчик ЗАО «Сибгазстройсервис»). Проектно-сметная документация имеется с положительным заключением вневедомственной экспертизы. Освоено с начала года 0,846 млн. руб., профинансировано 5,352 млн.руб. В 2008 году работы будут продолжены. Лимит выделен в сумме 1,975 млн.руб. |
| 16 | Строительство детского сада в селе Антипаюта в капитальном исполнении | В проект Адресной инвестиционной программы ЯНАО на 2008 год включено строительство детского сада на 120 мест в с.Антипаюта. Средства не выделены. Начало строительство запланировано на 2009 год. |
| 17 | Строительство Дома культуры со спортзалом в селе Антипаюта | Средства в 2007-2008 г.г. на строительство данного объекта не предусмотрены. Строительство Дома культуры в с.Антипаюта планируется в 2009 году за счет средств окружной целевой программы «Культура Ямала». Общая стоимость работ составляет 54 млн.руб. |
| 18 | Строительство здания администрации с.Гыда | На 2007 год строительство административного здания в с.Гыда было включено в Адресную инвестиционную программу. Средства на строительство данного объекта в 2007 году предусмотрены в сумме 0,600 млн.руб. на разработку проектно-сметной документации. Состоялся конкурс, подрядчик – ОАО «ГПИмясомолпром». Строительство административного здания будет продолжено в 2008 году. |
| 19 | Строительство детских площадок во всех населенных пунктах района | В п. Тазовский по состоянию на 01.12.2007г. обустроено 8 детских игровых площадок, которые расположены по: Геофизиков 3, Геофизиков 30, Ленина 16, Калинина 2 «а», Калинина, Пристанская 49. В летний период 2008 года планируется обустроить детскую площадку между жилыми домами №30 и №32 по ул.Пушкина, земельный участок для размещения площадки подготовлен. В с. Газ-Сале производились работы по ремонту детских площадок на ул. Калинина, в мкр. Юбилейный, на ул. Воробьева. В селах Находка, Гыда в 2007 году строительство детских площадок не велось. В с. Антипаюта закуплен и доставлен комплект деткой площадки, ведется благоустройство детской площадки по ул.Ленина. |
| 20 | Расширение Дома творчества для детей и юношества в п.Тазовский | Средства в 2007-2008 г.г. на строительство данного объекта не предусмотрены. После сдачи в эксплуатацию школы на 800 мест в п.Тазовский, Дом творчества детей и юншества дополнительно разместится в здании начальной школы. В настоящее время проходит согласование проект начальной школы и Дома творчества. |
| 21 | Возрождение фактории Мессо | В апреле 2007 года на факторию доставили 3 жилых балка и пиломатериал в объеме 40 м3. Контейнер находится на территории Находкинского месторождения, который будет установлен на сани и доставлен на факторию по открытию зимника. По областной программе «Сотрудничество» получен комплект вагон-домиков для обустройства фактории Мессо, в состав которого входят два жилых домика, здание под склад для хранения продуктов, здание под баню-санузел, здание фельдшерско-акушерского пункта. |
| 22 | Выделение специальной техники на гусеничном или пневматическом ходу для нужд жителей с.Находка | На основании договора между муниципальным образованием Тазовский район и ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» администрация МО с. Находка получила в свое распоряжение тяжелый гусеничный трактор. Данный наказ исполнен. |
| 23 | Обустройство места для заправки транспорта в с.Антипаюта | Согласно Адресной инвестиционной программе ЯНАО на 2007 год предусмотрено 11,099 млн. руб. на строительство объектов инженерного обеспечения в с. Антипаюта. В данный объект включено строительство котельной и водоочистных сооружений на 250 м3/сут. При строительстве котельной будет предусмотрено оборудование места для отпуска ГСМ. Профинансировано по состоянию на 01.12.2007г. 11,098 млн.руб. |
| 24 | Строительство административного здания детского Дома в с.Газ-Сале | За счет средств ОАО «НОВАТЭК» предусмотрено строительство детского дома на 84 места в с. Газ-Сале. (проектно-сметная документация имеется). В 2007 году средства запланированы на сумму 61,5 млн.руб. По состоянию на 01.12.2007г. освоено 42,310 млн.руб. Окончание строительства данного объекта планируется в 2008 году. Данный наказ исполнен. |

Информация

о ходе исполнения предложений, замечаний и обращений

избирателей  Главе района и депутатам Районной Думы

| № п/п | Суть предложения, замечания, обращения | Информация о ходе исполнения предложений, замечаний и обращений |
| --- | --- | --- |
|  | Активизация работы комиссии по определению технического состояния жилого фонда (выявление аварийного, ветхого жилья). Разработать перспективный план капитального ремонта жилого фонда | По состоянию на 01.04.2007г. сформирован реестр и перечень ветхого и аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Тазовский район с учетом физического износа от 70% и выше. Всего на территории Тазовского района 11 домов с износом от 70% и выше (По данным Тазовского филиала ГУП ЯНАО «Окружной центр технической инвентаризации). По состоянию на 01.04.2007г. на территории муниципального образования 29 жилых помещений (многоквартирных домов), признанных непригодными для проживания, либо аварийными и подлежащими сносу. В 2007 году межведомственной комиссией, действующей на территории муниципального образования Тазовский район, по вопросам признания помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу, рассмотрено 15 учетных дел, из них: - признано пригодными для проживания 3 жилых дома; - непригодными для проживания 5 жилых домов (помещений); - аварийными и подлежащими сносу 6 жилых домов; - продолжается процедура оценки 1 жилого дома. Для реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в составе окружной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы из окружного бюджета выделены денежные средства в размере 14 000 000 руб. Также проводится работа по расселению жильцов жилого дома по адресу п.Тазовский, ул.Пристанская, 37а и проведена работа по расселению жильцов жилого дома по адресу п.Тазовский, ул.Почтовая, д.29 в составе окружной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы. Также на территории Тазовского района были проведены расчеты затрат на осуществление переселения граждан из ветхого фонда постройки до 1960 года (всего 82 дома). Перечень объектов капитального ремонта на территории Тазовского района формирует и готовит для утверждения Администрацией района МУ «Служба заказчика по ЖКУ» в соответствии с временным положением «О проведении капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования Тазовский район», утвержденным решением Районной Думы от 27.10.2006 года № 6-10-113. Перспективный план капитального ремонта жилфонда по Тазовскому району разработан до 2011 года. Данный наказ исполнен. |
| 2. | Произведение капитального ремонта жилого фонда во всех населенных пунктах района | Капитальный ремонт жилого фонда во всех населенных пунктах района проводится в соответствие с планами и выделенными бюджетными ассигнованиями. Плановый объем средств на проведение капитального ремонта в 2007 году составляет 50854,698 тыс.руб., освоено на 01.12.2007г. – 39418,454 тыс. руб., в том числе: - п. Тазовский – 18695,517 (план – 29694,801 тыс. руб.); - с. Газ-Сале – 19 359 тыс.руб. (19359,0 тыс.руб.); - с. Антипаюта – 917,199 тыс.руб. (917,199 тыс.руб.); - с. Находка – 436,960 тыс.руб. (873,920 тыс.руб.); - объявление конкурса в газете – 9,778 тыс.руб. Плановый объем средств на проведение капитального ремонта в 2008 году составит 51686 тыс.руб. в том числе: - п. Тазовский – 26700 тыс.руб.; - с. Газ-Сале –11800 тыс.руб.; - с. Антипаюта –2700 тыс.руб.; - с. Находка –100 тыс.руб. |
| 3. | Благоустройство, освещение, озеленение всех населенных пунктов Тазовского района | Благоустройство и озеленение района проводится ежегодно в летнее время. За текущий период высажено более 2000 деревьев и кустарников. Во всех поселениях района проведены субботники. Кроме того, главами поселений заключен договор с ОАО «Гыданнефтегаз», согласно которому береговая зона очищается от металлолома. Главами поселений ежегодно принимаются соответствующие нормативные правовые акты по санитарной очистке и благоустройству территорий. С целью выявления бесхозных строений и дальнейшего их сноса, продолжается работа по установлению владельцев и регистрации сараев, контейнеров и гаражей. Кроме того, согласно планам проводятся текущий и капитальный ремонты объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда. Данный наказ исполнен. |
| 4. | Создание районного Фонда строительства ипотечного и коммерческого жилья | Постановлением Администрации района от 03 ноября 2006 года № 253 «Об утверждении некоммерческой организации Фонд «Развитие ипотечного жилищного кредитования» создана некоммерческая организация Фонд «Развитие ипотечного жилищного кредитования». За текущий период Фондом проведена следующая работа: 1. Проведена государственная регистрация и разработана вся нормативная документация Фонда. 2. Попечительским Советом Фонда утверждены Устав организации, Положение «О порядке привлечения инвестиций в долевое участие в строительстве жилья», Инвестиционный проект. 3. Собраны все документы, необходимые для выделения земельных участков под строительство. 4. Разработана компьютерная программа, позволяющая просчитать весь процесс кредитования, вплоть ежемесячного платежа. 5. Изготовлен эскизный проект 24-х квартирного трехэтажного жилого дома, согласно которому Фонд получил заем на строительство в некоммерческой организации Фонде «Регионального развития Ямала» в размере 25,0 млн.руб. и 10 млн.руб. Определен генеральный подрядчик. 6. Проводится анализ платежеспособности потенциальных участников ипотеки. В настоящее время приобретены строительные материалы и забиты сваи 36-квартирного жилого дома в м-не Геолог. Начата отгрузка железобетонных плит. Сдали документы, необходимые для регистрации 36 семей. Данный наказ исполнен. |
| 5. | Строительство социального служебного жилья (малогабаритные квартиры, общежития) | В 2007 году предусмотрено строительство жилья в рамках реализации Адресной инвестиционной программы. Решен вопрос о замене 35-квартирного жилого дома в с. Гыда на три 12-квартирных жилых дома. В 2008 году на строительство трех домов выделено 9,0 млн.руб. В 2007 году введен 12-квартирный жилой дом в с.Гыда. |
| 6. | Строительство в микрорайонах с неблагоустроенным жилфондом теплых общественных туалетов | В 2007 году приобретен вагон-санузел. В 2008 году планируется его установить. |
| 7. | Строительство теплых автобусных остановок, расширение маршрутов, изменение расписания движения рейсовых автобусов | Строительство теплых автобусных остановок планируется путем инвестирования через окружную программу по развитию малого бизнеса. В п. Тазовский приобретены и установлены 6 теплых автобусных остановок. Расписание движения рейсовых автобусов составлено в соответствие с пожеланиями граждан. В 2007 году введено два дополнительных школьных рейсов в п.Тазовский. С вводом новой средней школы в п.Тазовский расписание будет вновь откорректировано. Данный наказ исполнен. |
| 8. | Трудоустройство молодых специалистов | Подписано дополнительное Соглашение между муниципальным образованием и ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» на 2007 год, где конкретно прописано продолжить финансирование обучение студентов (10 чел.) из числа коренных народов Севера, проживающих на территории Тазовского района и получающих профессии по специальностям, согласованным с Обществом в высших и средне - специальных учебных заведениях с последующим трудоустройством в структурных подразделениях Общества. По состоянию на 01.12.2007 года оплата за обучение произведена в сумме 252,100 тыс.руб. Также, согласно постановлению Администрации района от 14.12.2006г. «О квотировании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, коммерческие организации района» за истекший период трудоустроено 15 несовершеннолетних. В 2007 году в образовательные учреждения района приняты на работу 16 молодых специалистов. Также трудоустройством молодых специалистов занимается ГУ «Центр занятости населения Тазовского района». Данный наказ исполнен. |
| 9. | Создание фонда развития и поддержки предпринимателей | Вопрос о создании фонда развития и поддержки предпринимателей находится в процессе изучения и возможности функционирования в муниципальном образовании Тазовский район |
| 10. | Предоставление благоустроенного жилья детям-сиротам, молодым специалистам, престарелым тундровикам, больным туберкулезом | По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» сформирован список на 01.01.2007 г. в количестве 32 человек. Оказана поддержка 9 сиротам, приобретено 9 квартир на общую сумму 7 860 000 руб.: -5 квартир в п.Тазовский; -3 квартиры в с.Газ-Сале; -1 квартира в с.Гыда. Категория граждан – больных туберкулезом, имеющих хроническую форму заболевания, обеспечиваются жилыми помещениями вне очереди (по состоянию на 1 апреля 2007 года в списках состоит 18 человек). Категория граждан – престарелые тундровики, не предусмотрена действующим жилищным законодательством. Данный наказ исполнен. |
| 11. | Открытие в газете «Советское Заполярье» ежемесячного вестника органов местного самоуправления муниципального образования Тазовский район и вновь образованных муниципальных образований | Вестник издается. Данный наказ исполнен. |
| 12. | Укомплектование штата Тазовской центральной районной больницы специалистами (кардиолог, эндокринолог), разъездными фельдшерами. Приобретение передвижной медицинской лаборатории на базе вездеходной техники для нужд тундрового населения | С сентября 2005 года в районе работает врач эндокринолог. Согласно приказу МИН соцразвития от 12.10.2005г. № 633 «Об организации медицинской помощи» центральной районной больнице должность врача-кардиолога не положена. В сентябре 2007 года полностью укомплектован передвижной медицинский отряд и фельдшерские разъездные пункты. Приобретение оборудованной лаборатории на базе вездехода на 2007 год не запланировано. Данный наказ исполнен. |
| 13. | Организация полноценного горячего питания в Тазовской средней школе | В Тазовской средней школе организовано горячее питание. После сдачи в эксплуатацию новой школы на 800 мест, в которой имеется столовая, работники столовой будут в штатном расписании школы. Данный наказ исполнен. |
| 14. | Проведение капитального ремонта детского сада «Теремок» в п.Тазовский. Приобретение нового оборудования для пищеблока | Капитальный ремонт детского сада «Теремок» в п.Тазовский начат в 2006 году. Подрядчиком данного объекта является ПК «Дойна». В 2007 году работы по корпусу «Б» выполнены на 100%, по корпусу «А» - на 55% Приобретение недостающего оборудования для пищеблока предусмотрено в бюджете на 2007 год. В 2008 году планируется капитальный ремонт пищеблока. |
| 15. | Приобретение необходимого оборудования для улучшения телерадиовещания во всех населенных пунктах района | Приобретение оборудования для улучшения телерадиовещания во всех населенных пунктах будет производиться в рамках окружных и местных программ. |
| 16. | Обустройство пристани в селе Находка | Обустройство пристани в селе Находка невозможна ввиду ее нецелесообразности. |
| 17. | Обустройство места для заправки транспортных средств в селе Находка | Обустройство места для заправки транспортных средств в селе Находка будет после получения лицензии МУП «Тазовскэнерго». |
| 18. | Оборудование зала ожидания авиапассажиров в с.Находка | Для зала ожидания авиапассажиров в с. Находка доставлен специальный вагон-дом. Балок установлен и готов к работе. |
| 19. | Приобретение радиостанций, генераторов тока для оленеводов района | ООО «Ямбурггаздобыча» в качестве спонсорской помощи на проведение традиционного праздника Слет оленеводов предоставили 32 генератора тока «Хонда», которые вручены оленеводам частного и общественного секторов района. За счет средств окружной программы «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало-ненецкого автономного округа на 2003-2007 годы» в 2006 году приобретены генераторы тока «Хонда» в количестве 7 единиц, которые в мае 2007 года распределены общинам КМНС в соответствии с их производственными показателями. Также в 2007 году приобретено 3 генератора тока, которые распределены общинам КМНС. По районной целевой программе «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера Тазовского района на 2006-2008 годы» в 2007 году приобретены 4 спутниковых телефона для обслуживания жителей Находкинской тундры. Данный наказ исполнен. |
| 20. | Расширение, оснащение мебелью, компьютерной техникой библиотеки в селе Антипаюта | В 3 квартале 2006 года компьютерное оборудование для библиотеки было приобретено согласно окружной целевой программе «Культура Ямала». Полное обеспечение материально-технической базы филиала Централизованной библиотечной системы с.Антипаюта будет произведено после строительства здания сельского дома культуры, в котором будет располагаться библиотека. Строительство сельского дома культуры в с.Антипаюта планируется в 2009 году за счет средств окружной целевой программы «Культура Ямала». |
| 21. | Открытие аптечного пункта в селе Антипаюта | Снабжение медикаментами жителей села Антипаюта, не относящимся к льготным категориям, производится через аптечный пункт, открытый на базе РТО в магазине «Юбилейный» с июня 2006 года. В настоящее время аптечный пункт работает по лицензии ООО «Фармация», так как медикаменты поступают из Тюменского аптечного склада через ООО «Фармация», расположенного в селе Газ-Сале. Снабжение пациентов, находящихся на стационарном лечении и пациентов льготной категории производится через МУЗ «Тазовская ЦРБ», согласно перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения, утвержденных Постановлением Губернатора ЯНАО от25.01.2005г. №35. Данный наказ исполнен. |
| 22. | Подключение жилого фонда к центральному отоплению в селе Антипаюта | Подключение проводится в соответствии с планом работ. Завершение работ планируется к 2009-2010 году. |
| 23. | Расширение телефонной и мобильной связи в селе Антипаюта | Мобильная связь в с.Антипаюта работает. Оператором является компания «UTEL». Увеличение емкости телефонных станций будет производиться после завершения передачи электросетей ОАО «Ямалтелеком». |
| 24. | Строительство новой бани в селе Антипаюта | В настоящее время баня в селе Антипаюта введена и обслуживает население. Данный наказ исполнен. |
| 25. | Укомплектование ЦНК в с.Гыда специалистами со специальным образованием | В связи со сложной ситуацией в жилищном фонде села Гыда, отдаленности территории, низкой заработной платы, привлечение квалифицированных специалистов культурно-досуговой деятельности является проблемой. В настоящее время из семи штатных единиц среднее специальное образование имеет только директор. |
| 26. | Улучшение жилищных условий, предоставление жилья ветеранам Ямала, населению, ведущему кочевой образ жизни, работникам бюджетной сферы, работникам МВД, участникам боевых действий, погорельцам. Получение субсидий для приобретения жилья | Обеспечение жильем: - категории граждан – ветераны Ямала, работники МВД, погорельцы – не предусмотрено действующим жилищным законодательством; - население, ведущее кочевой образ жизни, обеспечивается по окружной программе «Обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Севера» в рамках окружной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы. На проведение мероприятий в 2007 году по подпрограмме выделено 21 000 000 рублей для приобретения жилья. Начато строительство 4-квартирного жилого дома в п.Тазовский, граждане заключили договоры участия в долевом строительстве с ЗАО «Научно-Производственная компания Сибпромэлектроника» на общую сумму 19236960 рублей. Произведена отсыпка свайного поля в районе улицы Геофизиков. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – I квартал 2008 года. Оставшаяся сумма 1763040 рублей использована для предоставления жилищной субсидии на приобретение 3-комнатной квартиры на вторичном рынке для семьи из 4-х человек; - участники боевых действий обеспечиваются из федерального бюджета. Требование – состоять на очереди в администрации п. Тазовский до 01.01.2005 года. Получение жилищных субсидий для приобретения жилья предусмотрено по следующим направлениям: - подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» в составе ОЦП «Жилище» на 2006-2010 годы; - подпрограмма «Обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Севера» в составе ОЦП «Жилище» на 2006-2010 годы; - мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в составе ОЦП «Жилище» на 2006-2010 годы; - мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в составе ОЦП «Жилище» на 2006-2010 годы; - мероприятия по реализации договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.08.2004 г. № 150 «Сотрудничество» по предоставлению жилищных субсидий гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга тюменской области; -федеральная программа по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий; - подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в составе федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы Данный наказ исполнен. |
| 27. | Оказание содействия в оформлении документов для получения жилищных субсидий малоимущим гражданам | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 года №761 предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется муниципальным учреждением «Дирекция социальной поддержки и социального обслуживания населения Тазовского района». Специалисты данного учреждения оказывают содействие в оформлении субсидии во всех населенных пунктах района. Данный наказ исполнен. |
| 28. | Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, строительных организаций, Тазовского рыбозавода | 1. Заработная плата работникам бюджетной сферы, оплачиваемых по Единой Тарифной Сетке проиндексирована с 1 января 2007 года на 15%, с января 2008 года – на 7%. 2. Денежное содержание муниципальных служащих, военнослужащих и приравненных к ним лицам проиндексировано с 1 января 2007 года на 10%, с 1 октября 2007 года на 15% и с 1 декабря 2008 года на 15%. 3. Увеличение заработной платы работникам жилищно-коммунального хозяйства, строительных организаций и МУП «Тазовский рыбокомбинат» в 2007 году составило: -МУП «Тазовский рыбокомбинат» на 7%; -ТМУП «Жилкомсервис» на 20 %; -МУП «Тазовскэнерго» на 10%; -ТМУССМП на 20%; -МУП УКС на 15% Данный наказ исполнен. |
| 29. | Трудоустройство на предприятия ТЭКа молодых специалистов, жителей района | Согласно подписанному дополнительному Соглашению на 2007 год между Администрацией района и ООО «Ямбурггаздобыча», предприятие обязуется принимать на имеющиеся вакансии специалистов, проживающих на территории Тазовского района, но не более 20 человек. За 10 месяцев 2007 года в ООО «Ямбурггаздобыча» было принято 17 граждан, проживающих в Тазовском районе, из них 2 работника из числа КМНС. Данный наказ исполнен. |
| 30. | Трудоустройство работников предприятий, попавших по сокращение (речной порт, авиапредприятие, почта) | Граждане, сокращенные с данных отраслей производства получили помощь в трудоустройстве непосредственно при обращении в ГУ «Центр занятости населения Тазовского района». Данный наказ исполнен. |
| 31. | Предоставление льгот работающим ветеранам Ямала, пенсионерам МВД, ветеранам – тундровикам | Согласно Закону ЯНАО от 03.11.2006 года №62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО» ветеранам ЯНАО, проживающим в автономном округе, предоставляются следующие меры социальной поддержки: - возмещение расходов в размере 50% оплаты занимаемой общей площади в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения; - возмещение расходов в размере 50% по оплате коммунальных услуг в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - по оплате топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению; - возмещение расходов в размере 50% абонентной платы за пользование квартирным проводным телефоном и радиотрансляционной точкой. Меры социальной поддержки предоставляются неработающим пенсионерам, а ветеранам ЯНАО из числа оленеводов (чумработниц), рыбаков, охотников вне зависимости от возраста, факта назначения пенсии и прекращения трудовой деятельности. Лицам из числа пенсионеров МВД льготы по линии социальной защиты не предусмотрены. Данный наказ исполнен. |
| 32. | Создание новых предприятий по переработке сельхозпродукции | В 2006 году созданы Союз общин «Тасу Ява» и сельскохозяйственный производственный кооператив «Деликатесы Ямала», основным видом деятельности которых являются заготовка мяса оленины, вылов рыбы и дальнейшая их переработка. Данный наказ исполнен. |
| 33. | Строительство нового здания общежития для работников Тазовского рыбозавода | Строительство нового здания общежития для работников Тазовского рыбозавода не предусмотрено. |
| 34. | Погашение задолженности пенсионному фонду Тазовским рыбозаводом | ГП «Тазовский рыбозавод» признано банкротом решением Арбитражного суда от 11.09.2006 года. За период с 01.01.2007г. по 01.12.2007г. по данным ГУ «Отдел пенсионного фонда РФ» по Тазовскому району поступили платежи в размере 1440 655 руб. на страховую часть обязательного пенсионного страхования. |
| 35. | Урегулирование роста цен на потребительском рынке | Постановлением Губернатора ЯНАО от 27.07.2006 № 348-А утвержден Перечень продукции (товаров и услуг), на которые государственное регулирование (тарифов) на территории ЯНАО осуществляют исполнительные органы государственной власти ЯНАО. В отношении продукции и товаров народного потребления регулирование цен осуществляется путем установления предельного уровня рентабельности и снабженческо-сбытовых и торговых надбавок к ценам на продукцию и товары. Постановлениями Администрации округа установлены: -предельные торговые надбавки к оптово-отпускным ценам на хлеб из муки высшего, первого, второго, ржаной и смешанных сортов в размере 10%; -предельные торговые надбавки к ценам закупа на продукты детского питания (включая пищевые концентраты) в размере 60%; -при формировании наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, установлен предельный уровень рентабельности в размере 10 %; -предельные розничные торговые надбавки к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, за исключением торговых надбавок к ценам на лекарственные средства, которыми обеспечиваются отдельные категории граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг, отечественного производства: в размере 70% -на лекарственные средства, реализуемые в городских на селенных пунктах, 90% - на лекарственные средства, реализуемые в сельских населенных пунктах; на лекарственные средства импортного производства: 60% - на лекарственные средства, реализуемые в городских населенных пунктах, 70% - на лекарственные средства, реализуемые в сельских населенных пунктах. Данный наказ исполнен. |
| 36. | Изыскание возможности увеличения количества мест в дошкольные детские учреждения | За отчетный период в дошкольные образовательные учреждения дополнительно приняты 49 детей. С вводом новых детских садов в п.Тазовский, селах Газ-Сале и Антипаюта данный вопрос будет решен. |
| 37. | Решение вопроса об установлении надбавки к заработной плате в размере 25% работникам дошкольных учреждений за работу в сельской местности. Сохранение педагогам льготы на оплату жилья, оплату методической литературы | Выплата надбавки в размере 25% работникам муниципальных учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и искусства, ветеринарии, физической культуры и спорта, проживающим и работающим в сельской местности и в п.Тазовский осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Тазовского района от 10.04.2007г. № 75 «Об установлении повышенной тарифной ставки (оклада) работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности». Финансовое обеспечение льгот по оплате ЖКУ специалистам бюджетной сферы, проживающим и работающим в ЯНАО в сельской местности» с января 2006 г. осуществляется в соответствии с законом ЯНАО от 03.11.2006г. №62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО» через МУ «Дирекция социальной поддержки и социального обслуживания населения Тазовского района». Финансирование расходов на оплату компенсации на приобретение метод литературы осуществляется за счет средств окружного бюджета в виде субвенции. Ежемесячный размер компенсации составляет 100 рублей на 1 работника. Данный наказ исполнен. |
| 38. | Обеспечение детских дошкольных учреждений района аппаратурой (муз.центр, караоке), среднюю школу с.Газ-Сале радиоузлом, современной музыкальной аппаратурой для проведения дискотек и вечеров отдыха | На 2008 год в Газ-Салинской средней школе запланировано приобретение музыкальной аппаратуры для проведения дискотек и вечеров отдыха. |
| 39. | Ремонт дорог в микрорайонах речпорта, авиаторов, нефтебазы п.Тазовский | Ремонт дорог в микрорайонах речпорта, авиаторов, нефтебазы п. Тазовский осуществлялся в летний период 2006 года. Данный наказ исполнен. |
| 40. | Обеспечение своевременного получения пособий на опекаемых детей | В течение 2007 года выплата денежного содержания родителям производилась своевременно. Данный наказ исполнен. |
| 41. | Обеспечение педагогов, воспитателей, медицинских работников денежными выплатами или санаторно-курортными путевками на лечение. Обеспечение своевременной оплаты льготных отпусков | Бюджетом муниципального образования на 2007 год расходы на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение педагогов, воспитателей, медицинских работников не предусмотрены. Ежегодно бюджетополучатели самостоятельно планируют объем средств, необходимых для выплат льготного проезда. Финансирование мероприятий по проезду к месту отдыха и обратно работникам бюджетной сферы производится на основании предоставленных заявок своевременно и в полном объеме. Педагогические работники могут пользоваться путевками через фонд социального страхования. Денежные средства на льготный отпуск предоставляются накануне отпуска. |
| 42. | Увеличение пособия матерям по уходу за детьми до трех лет | Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком выплачивается лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет. С 01.01.2007г. размер ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком выплачивается лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком для неработающих граждан составляет на первого ребенка 2250 рублей, а на второго и последующего ребенка 4500 рублей, выплаты производятся ежемесячно. В рамках Крайнего Севера и приравненных к ним местностях пособие выплачивается с учетом районного коэффициента. В соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и Постановлением Правительства РФ от 16.07.2005г. №439 «О правилах выплаты ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в двойном размере гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, выплачивается ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в двойном размере. Данный наказ исполнен. |
| 43. | Обеспечение контроля за деятельностью игорного бизнеса на территории района | Регулирование игорного бизнеса на территории Тазовского района осуществляется в соответствие с постановлением Главы муниципального образования от 30.11.2005г. № 273 «О регулировании деятельности игорных заведений». Государственный надзор за субъектами игорного бизнеса на территории района осуществляют ОВД МО Тазовский район и ТОТУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу в Тазовском районе. Правом на осуществление деятельности по содержанию игорного заведения является выданная в установленном законодательством Российской Федерации порядке лицензия и документ о согласовании и месторасположении игорного заведения, выданный органами местного самоуправления, на территориях которых осуществляется деятельность игорных заведений. По состоянию на 01.12.2007 года на территории района нет объектов игорного бизнеса, имеющих согласование органов местного самоуправления на размещение. Все остальные, ранее действующие объекты, прекратили свою работу на территории района в первом полугодии 2007 года. Данный наказ исполнен. |
| 44. | Введение рейсового автобуса по селу Газ-Сале (школьный), дополнительного автобуса по маршруту Тазовский - Газ-Сале, отрегулирования рейсов автобусов в п.Тазовский , с.Газ-Сале | Рейсовый школьный автобус в с.Газ-Сале введен. Маршрут установлен в соответствии с пожеланиями граждан. После приобретения дополнительных автобусов возможно увеличение маршрутов. Данный наказ исполнен. |
| 45. | Организация молочной кухни в п.Тазовский | В соответствии с приказом Минздрава РФ от 03.11.1999 г. № 395 «Об утверждении номенклатуры учреждений здравоохранения» молочные кухни являются самостоятельным учреждением, если осуществляется выпуск продукции не менее 12 тысяч порций в день. Детское население в п. Тазовский составляет всего 128/46 (поселковые дети до года / в том числе дети коренных малочисленных народов Севера), из них 87/46 относится к льготной категории из числа социально незащищенных слоев населения (малообеспеченные). Таким образом, строительство молочной кухни в п. Тазовский считается не рентабельным из-за малой численности детей. В районе согласно постановлению Губернатора ЯНАО от 12.01.2005 г. № 4 « О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в ЯНАО» приобретаются в достаточном количестве сухие адаптированные смеси, сбалансированные по пищевым ингредиентам и микроэлементам с учетом возрастных потребностей. В заявку на продукты питания для беременных, кормящих женщин и детей в возрасте до 3 лет включены продукты, являющиеся заменителями молочно-кислой натуральной продукции. Данный наказ исполнен. |
| 46. | Установка в квартирах приборов учета расходования воды, тепла, газа | Установка в квартирах приборов учета расходования воды, тепла и газа по желанию граждан возможна специалистами МУП «Тазовскэнерго» и ЗАО «Альфагаз». Приобретение счетчиков производится гражданами самостоятельно, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг. Данный наказ исполнен. |
| 47. | Открытие отделения Сбербанка в с.Находка. Увеличение время работы Сбербанка до 19 часов. Увеличение штата сотрудников сбербанка в с.Антипаюта | Организация работы отделения Сбербанка в с.Находка в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия жилья для специалиста, соответствующего охраняемого помещения, квалифицированных специалистов. Решение вопроса о продолжительности обслуживания населения филиалом Сбербанка дополнительного офиса Новоуренгойского ОСБ №8369 в п.Тазовский находится на рассмотрении. С сентября 2006 годы в Антипаюте введена еще одна ставка, специалист преступил к работе. В штате 2 сотрудника, что соответствует количеству выполняемых операций. |
| 48. | Приобретение лечебного тренажера для ребенка-инвалида | Лечебный тренажер приобретен. Данный наказ исполнен. |
| 49. | Обеспечение выполнения мероприятий по отлову безнадзорных домашних животных во всех населенных пунктах района | Отлов бродячих собак производится по всем поселкам. Отлов производится в плановом порядке специально определенными людьми. За текущий период утилизировано 445 бродячих собак, в том числе: - в п.Тазовский – 174; - в с.газ-Сале – 94; - в с.Антипаюта – 20; - в с. Гыда – 157. Данный наказ исполнен. |
| 50. | Строительство автостоянки, станции техобслуживания, АЗС в с.Газ-Сале |  |
| 51. | Ужесточение санитарного контроля за качеством продуктов и работой кафе в с.Газ-Сале | В 2006 году сектором торговли управления социально-экономического развития совместно с администрацией с. Газ-Сале и территориальным отделом ТУ Роспотребнадзора ЯНАО в Тазовском районе решался вопрос о повышении качества услуги по организации общественного питания в с. Газ-Сале. В с. Газ-Сале такую услугу населению оказывает только Тазовское потребобщество. Работниками Администрации района, администрации села и Роспотребнадзора проводились: совместные проверки, согласования мер по улучшению работы кафе с руководством потребительского общества, контроль за ходом этих работ. В течение второго полугодия 2006 года Тазовским потребительским обществом в соответствии с планом реконструкции кафе «Силуэт» была проделана следующая работа: Набран необходимый штат работников. Проведена замена оборудования, инвентаря, мебели на кухне, в баре, в зале для посетителей. Начата реконструкция кондитерского цеха. В 2007 году: - произведен капитальный ремонт здания всего торгового комплекса и отдельных помещений внутри; - запущен в производство кондитерский цех; - произведена смена интерьера зала для посетителей и вестибюля. На 01.12.2007г. работы по капитальному ремонту не окончены. ТОУ Роспотребнадзор установил срок окончания ремонта – 15.12.2007г. Данный наказ исполнен. |
| 52. | Обеспечение жилыми балками пенсионеров, проживающих в тундре | Администрации района издано распоряжение от 27.09.2006 года № 484 «Об обеспечении жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов Севера». В 2007 году начато строительство 7 жилых домов в д. Тибей-Сале, которые будут предоставлены пенсионерам, проживающим в деревне. По состоянию на 01.12.2007г. два жилых дома сданы в эксплуатацию и предоставлены пенсионерам, проживающим в деревне. В 2008 году планируется закупить для пенсионеров 30 жилых домиков. |
| 53. | Выделение вездеходной техники для перевозки пассажиров в весенне-осенний период в селе Находка | В связи с ограниченной проходимостью вездехода «Трекол», в целях безопасности перевозки детей, учитывая дополнительные затраты на содержание вездехода (гараж, бензин, заработная плата) его приобретение нецелесообразно |
| 54. | Материально-техническое оснащение общин МНС | За счет средств окружной целевой программы «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера ЯНАО на 2003-2007 годы» в 2007 году приобретены два импортных лодочных мотора «Ямаха», три генератора тока «Хонда», три лодки «Казанка 5м4», три снегохода «Буран». По районной целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса в Тазовском районе на 2006-2008 годы» в 2007 году выделены средства на материальное обеспечение Союза общин и общин коренных малочисленных народов Севера в сумме 1235160 руб. на: - приобретение технологического оборудования для открытия магазина Союза общин, двигателей; - оплату раскредитовки контейнера по доставке неводов для общин; - оплату приобретения двигателей ВСН для мотобударок; - приобретен ксерокс для обслуживания общин КМНС; - приобретен бензин в количестве 7,5 тонн; - оплачено обслуживание радиостанций; - оплачены транспортные услуги по перевозке балков. По договору, заключенному между Администрацией района и ООО «Ямбурггаздобыча» в целях поддержки традиционных отраслей хозяйствования поступили лодки «Казанки», лодочные моторы «Вихрь», снегоходы «Буран», часть из которых выделены в безвозмездное пользование общинам. В дальнейшем будет оказываться. Данный наказ исполнен. |
| 55. | Усиление контроля за завозом топлива пенсионерам, инвалидам, проживающим в домах с печным отоплением | Контроль за завозом дров пенсионерам, инвалидам осуществляется главами поселений, МУ «Дирекция социальной поддержки и социального обслуживания населения Тазовского района». Данный наказ исполнен. |
| 56. | Выделение транспорта на период распутицы в селе Антипаюта | Выделение транспорта в с. Антипаюта производится по отработанной схеме. Организацией доставки ежегодно занимается Администрация села. Данный наказ исполнен. |
| 57. | Обеспечение бесперебойным снабжением овощами и продуктами питания жителей с.Антипаюта | Общая сумма завоза в летнюю навигацию 2007 года в с.Антипаюта составила 22,1 млн.руб (с учетом транспортных расходов), в том числе 14 млн.руб.- продукты питания, 5 млн.руб. - промтовары, включая товары национального спроса, 2 млн.руб. - транспортные расходы. По данным Антипаютинского потребобщества на зимний период заложено 45 тонн картофеля, 6 тонн овощей, 5 тонн фруктов, 11,2 тонны молочной продукции, 54 тыс.штук яиц. Хлебобулочные изделия поступают в продажу ежедневно в необходимом количестве. Кроме того, регулярно реализуется кондитерская продукция собственного производства. Объемы запасов продовольственных товаров завезены с учетом их дальнейшей поставки по зимнику и вертолетами. Молочные продукты, колбасные изделия, фрукты завозят с октября 2007 года с Нового Уренгоя вертолетом ежемесячно до открытия зимника и далее автотранспортом. Администрацией района ведется ежемесячный контроль за обеспечением населения отдаленных поселков продуктами питания путем анализа представленной от потребительских обществ информации о поступлении и остатков продуктов питания на первое число каждого месяца. Данный наказ исполнен. |
| 58. | Принятие мер по отстрелу волков и медведей | Мероприятия по регулированию численности волков и медведей на территории района включены в районную целевую программу «Развитие межселенных территорий и предприятий, занятых традиционными отраслями хозяйствования Тазовского района на 2006-2008 годы». В целях выполнения мероприятий по регулированию численности волков и медведей-скотинников, ежегодно приобретается бензин. За каждого уничтоженного волка оленеводам выдается бензин в количестве 60 литров. В 2007 году оленеводами общественного и частного сектора Тазовской и Находкинской тундры уничтожено 23 волка, Гыданской тундры – 30 хищников. В связи с большим травежом оленей в оленбригадах СПК «Тазовский» в июне 2007 года департамент АПК ЯНАО выделил вертолет для отстрела хищников на территории Тазовской тундры. Работниками Тазовского охотнадзора застрелен бурый медведь, находившийся недалеко от стойбища оленеводов. Данный наказ исполнен. |
| 59. | Приобретение трактора с тележкой для подвоза угля и дров для жителей с.Находка | Развоз дров и угля в с. Находка будет осуществляет МУП «Тазовскэнерго». На основании договора между муниципальным образованием Тазовский район и ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» администрация МО с. Находка получила в свое распоряжение тяжелый гусеничный трактор. Данный наказ исполнен. |
| 60. | Строительство новой котельной в с.Находка | Согласно Адресной инвестиционной программе ЯНАО на 2007 год предусмотрено 39,860 млн.руб. Подрядчик ООО «СибНИПИгазстрой» г.Тюмень. По состоянию на 01.12.2007г. профинансировано 22,384 млн.руб., освоено 23,714 млн.руб. Данный наказ исполнен. |
| 61. | Развитие социально-бытовой сферы для жителей с.Антипаюта | Согласно утвержденному Районной Думой перечню объектов строительства в разрезе поселений за счет всех источников финансирования на территории муниципального образования Тазовский район на 2006-2010 годы планируется строительство автомобильных дорог и тротуаров с твердым покрытием - это строительство автомобильных дорог (лежневые) в с.Антипаюта. За счет средств бюджета муниципального образования ведется строительство зимника Тазовский-Антипаюта. На 2007 год лимит составил 8,2 млн.руб. Согласно Адресной инвестиционной программе ЯНАО на 2007 год предусмотрено 10,0 млн.руб. на газификацию в с.Антипаюта (подрядчик ЗАО «Сибгазстройсервис). Проектно-сметная документация имеется с положительным заключением вневедомственной экспертизы. Освоено с начала года 0,846 млн.руб. Также согласно Адресной инвестиционной программе ЯНАО на 2007 год предусмотрено 11,099 млн.руб. на строительство объектов инженерного обеспечения в с.Антипаюта. В данный объект включено строительство котельной и водоочистных сооружений на 250 м3/сутки. При строительстве котельной будет предусмотрено оборудование места для отпуска ГСМ. В 2008 году работы по данным объектам будут продолжены. На территории села ведется благоустройство детской площадки. Антипаютинское потребобщество планирует расширить площадь действующей столовой, открыть парикмахерскую, возобновить работу буфета в Антипаютинской средней школе-интернат. |
| 62. | Повышение качества хлеба, выпекаемого Гыданским РТО, увеличение ассортимента хлебобулочных изделий | Выпуск хлебобулочных изделий в пекарне с. Гыда за четыре месяца с начала 2006г. составил 75,2 тонны, в том числе батоны из муки высшего сорта – 0,2 тн. Ассортимент хлебной продукции следующий: 1. хлеб из муки 1 сорта – 82% от общего объема продукции; 2. хлеб украинский из муки ржаной и пшеничной 2 сорта – 10%; 3. хлеб из муки 2 сорта – 8%. Выпуск хлебобулочных изделий в пекарне с. Гыда за 2006г. составил 195,1 тонны, в том числе батоны из муки высшего сорта -1 тн. Ассортимент хлебной продукции следующий: хлеб из муки 1с – 82% от общего объема продукции, хлеб украинский из муки ржаной и пшеничной 2с -10%, хлеб из муки 2с- 8%. Ограничение по ассортименту продукции было связано с использованием устаревшего технологического оборудования, требующего немедленной замены старого на новое. Новое хлебопекарское оборудование, в частности тестомес, был завезен в летнюю навигацию 2006 года и установлен. Также на пекарне были произведены кадровые замены. Ассортимент расширился за счет выпуска хлеба высшего сорта. По состоянию на 01.12.2007 г. жалоб на качество хлебобулочной продукции не поступало. Проверки качества хлебобулочных изделий в с.Гыда проводятся ТОУ Роспотребнадзор в плановом порядке. Данный наказ исполнен. |
| 63. | Улучшение почтового обслуживания в с.Гыда | Для улучшения почтового обслуживания введена дополнительная штатная единица. Произведен косметический ремонт помещения. Данный наказ исполнен. |
| 64. | Приобретение современных тренажеров для спортивных школ и клубов района | За текущий период детским юношеским клубом физической подготовки были приобретены: - современный силовой многофункциональный тренажер «Вайнер» стоимостью 37000руб.; - ковер борцовский – 34000 руб.; - минитрамп – 120000 руб.; - батут – 210000 руб.; - акробатическая дорожка – 180000 руб. МОУ ДОД «Тазовский Дом творчества детей и юношества» были приобретены: - скамья для жима лежа с отрицательным углом – 39000 руб.; - для жима ногами под углом 45 градусов – 33000 руб.; - машина «Смита» - 27000 руб.; - штанга «Олимпийская» с набором дисков – 33600 руб. Всего современных тренажеров для занятий физической культурой и спортом приобретено на сумму 713600 руб., из них 620000 руб. из местного бюджета и 93600 руб. из окружного бюджета. Кроме того, в новую школу на 800 мест в п.Тазовский приобретено современное спортивное оборудование. Данный наказ исполнен. |
| 65. | Рассмотреть вопрос строительства административного корпуса для Дома милосердия в с.Газ-Сале | Строительство здания МУСО «Дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов» в с.Газ-Сале в включено в комплексный план мероприятий по улучшению социально-экономической ситуации в муниципальном образовании Тазовский район, который направлен первому заместителю Губернатора ЯНАО А.И. Острягину. |
| 66. | Решить вопрос о возобновлении работы медпункта в Тазовском рыбозаводе | Поликлиника МУЗ «ТЦРБ» обслуживает работников рыбозавода, проживающих в поселке. Постоянно действующий в штате ТЦРБ передвижной медицинский отряд оказывает медицинскую помощь и проводит профилактические осмотры рыбаков, находящихся на рыбоугодьях. Медпункт на промышленным предприятии является ведомственным структурным подразделением и организовывается согласно нормативам по количеству работающих. Возобновление деятельности медпункта на рыбозаводе должно стать инициативой администрации Тазовского рыбозавода. Данный наказ исполнен. |