Приложение

к решению Районной Думы

от  _______№________

#### М Е Р О П Р И Я Т И Я

по реализации Комплексной целевой программы по развитию телепроизводства и телевещания на территории Муниципального образования Тазовский район в 2006-2007 гг.

| № п \п | Наименование мероприятий | Исполнитель работ | Источник финансирования | Всего тыс. руб. | Объём вложений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006г | 2007г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1.Организационно-правовое обеспечение выполнения комплексной целевой программы

| 1. | Осуществление целенаправленных мер по организации передачи в муниципальную собственность РТПС «Орбита» | Администрация м/о | Не требует |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Передача помещений и приёмо-передающей техники «Орбиты» и посёлков района в хозяйственное ведение МУП СМИ «Студия Факт» | Администрация м/о | Не требует |  |  |  |
| 3. | Учредительство МУП СМИ «Студия Факт» юридических лиц и сотрудничество с юридическими лицами, имеющими идентичные уставные задачи для оформления лицензий на вещание | МУП СМИ «Студия Факт» | собственные | 30 | 30 |  |
| 4. | Оформление лицензий на эфирное вещание | МУП СМИ «Студия Факт» | Местный бюджет | 10000 | 5000 | 5000 |
| 5. | Договорная работа с партнёром по подписанию контракта на размещение спутникового оборудования в районе и за его пределами | МУП СМИ «Студия Факт | собственные | 150 | 150 |  |

2. Укрепление материально-технической базы РТПЦ «Орбита», приёмо-передающих центров в сёлах Находка, Антипаюта, Гыда и перечень необходимых мероприятий.

| 1. | Ремонтные работы, согласно сметы: -Ревизия и ремонт электросетей, -реконструкция системы отопления (масляные радиаторы) -наружная и внутренняя косметика, ремонт деревянного трапа к селу | МУП СМИ «Студия Факт» | Местный бюджет | 250 750 2000 | 250 | 750 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Пять передатчиков ДМВ диапазона 500 вт.с резервом | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 3900 |  | 3900 |
| 3 | Три радиопередатчика FM с резервом | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 1200 |  | 1200 |
| 4. | Три сплиттера передаваемых сигналов | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 1200 |  | 1200 |
| 5. | Восемь цифровых профессиональных тюнеров | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 400 |  | 400 |
| 6. | 800 м. кабелей снижения | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 200 |  | 200 |
| 7. | Мониторы контроля (6 видео, 4 звука) | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 210 |  | 210 |
| 8. | Контрольно-измерительная аппаратура-измеритель сигналов,двухканальный осцилограф 200мгц.,3 измерительных приёмника | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 610 |  | 610 |
| 9. | Три спутниковых антенны в комплекте с конверторами и креплениями | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 140 |  | 140 |
| 10. | Передающие антенны 3 шт. | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 210 |  | 210 |
| 11. | Управляющая компьютерная станция | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 80 |  | 80 |
| 12. | Две релейные станции связи (дуплекс, симплекс) Тазовский-Газ-Сале | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 1500 |  | 1500 |
| 13. | Дизель-генератор 100 квт. с арктическим кунгом и системой автозапуска и контроля | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 1200 |  | 1200 |
| 14. | UPS под всё оборудование | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 100 |  | 100 |
| 15. | Электролебёдка с тросом | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 25 | 25 |  |
| 16. | Локальные средства связи (рации) 5 шт. | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 30 | 30 |  |
| 17. | Арктические костюмы 5 шт., обувь, высотные пояса | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 90 | 90 |  |
| 18. | Телепередатчики 30 вт. Находка, Гыда 4 шт. | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 750 |  | 750 |

3.Организация работы сети спутникового цифрового вещания для трансляции 1 ТВ и двух РВ программ

| 1. | Комплекс мер по приобретению и размещению приёмо- передающих станций в п.Тазовский(приёмо-передающая), сёлах Газ-Сале,Находка,Антипаюта,Гыда, фактория 5-6 пески,п.Новозаполярный,гг.Салехард,Тюмень | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 19500 | 19500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Передатчики 30вт.для трансляции программ | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 950 | 950 |  |
| 3. | Аренда спутникового канала | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 10000 | 5000 | 5000 |
| 4. | Аренда помещений для эксплуатации приёмо-передающего оборудования | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 1000 | 500 | 500 |
| 5. | Конфигурирование и приобретение Передвижной Телевизионной Станции | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 9000 |  | 9000 |
| 6. | Развёртывание беспроводной системы MMDS с групповым передатчиком 50 Вт. и доступом в Интернет в п. Тазовский | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 3300 |  | 3300 |

4.Укреплению материально-технической базы МУП СМИ «Студия Факт»

| 1. | Модернизация помещения студии и капитальный ремонт 1 этажа, фасада, крыши здания,стоянки, ограждения, освещения, согласно утверждённых смет | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 7500 | 7500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Реконструкция съёмочного павильона- проект,прокладка коммуникаций,вентиляция, освещение, заказ,изготовление и монтаж трансформеров, специальной мебели | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 3300 | 3300 |  |
| 3. | Приобретение и монтаж видеосъёмочного оборудования с дистанционным управлением и служебной связью, 6 видеокамер в комптекте,два суфлёра | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 5000 | 5000 |  |
| 4. | Звуковое оформление студии- павильона и прямого эфира | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 900 | 900 |  |
| 5. | Приобретение и установка системы водеонаблюдения,датчиков контроля, согласно сметы, охранные мероприятия | МУП СМИ «Студия Факт | Местный бюджет | 4800 | 3000 | 1800 |
| 6. | Сетевая локальная система Фабрика новостей на пять рабочих мест | МУП СМИ «Студия Факт» | Местный бюджет | 5000 |  | 5000 |
| 7. | Две монтажные линейки DVCam | МУП СМИ «Студия Факт» | Местный бюджет | 2100 |  | 2100 |

5.Меры организационно-управленческого характера для улучшения качества работы персонала

| 1. | Учебные мероприятия | МУП СМИ «Студия Факт» | собственные | 1500 | 750 | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Участие в творческих конкурсах и фестивалях | МУП СМИ «Студия Факт» | собственные | 1500 | 750 | 750 |
| 3. | Приобретение благоустроенного служебного жилья для приглашённых сотрудников | МУП СМИ «Студия Факт» | собственные | 3000 | 1500 | 1500 |

Всего предусмотрено расходов на программу -  103375 тыс. руб.

Из них : местный бюджет                   –   97195 тыс. руб.

бюджет МУП СМИ «Студия Факт»     -    6180 тыс. руб.

В том числе:

- Организационно-правовое обеспечение выполнения комплексной целевой программы        -   10180 тыс. руб.

- Укрепление материально-технической базы РТПЦ «Орбита», приёмо-передающих центров в сёлах Находка, Антипаюта, Гыда и перечень необходимых                         мероприятий                          -  14845 тыс.руб.

- Организация работы сети спутникового цифрового вещания для трансляции 1 ТВ и двух РВ программ  43750 тыс.руб.

- Укреплению материально-технической базы МУП СМИ «Студия Факт»                                -  28600 тыс.руб.

- Меры организационно-управленческого характера для улучшения качества работы персонала  -  6000  тыс.руб.