Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации района

от 29 апреля 2008 года  № 115

П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов систем жизнеобеспечения, социального назначения,

жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2008-2009 года

Таблица 1.

| Показатели | № строки | Единица измерения | Всего | Задание по подготовке | Планируемый ход выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01.06. | 01.07. | 01.08. | 01.09. | 01.10. |
|  |  |  |  |  | Подготовлено для работы в зимних условиях | % выполнения задания | Подготовлено для работы в зимних условиях | % выполнения задания | Подготовлено для работы в зимних условиях | % выполнения задания | Подготовлено для работы в зимних условиях | % выполнения задания | Подготовлено для работы в зимних условиях | % выполнения задания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Жилищный фонд | 01 | тыс ед | 0,73 | 0,053 | 0,0053 | 10 | 0,016 | 30 | 0,032 | 60 | 0,042 | 80 | 0,053 | 100 |
|  | 02 | тыс м2 | 185,5 | 5,125 | 0,5125 | 10 | 1,538 | 30 | 3,075 | 60 | 4,1 | 80 | 5,125 | 100 |
| Паспорта готовности |  | ед. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы учета, в том числе: |  | тыс ед | 3,737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - электросчетчики |  | тыс ед | 3,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - теплосчетчики |  | тыс ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водосчетчики |  | тыс ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - газосчетчики |  | тыс ед | 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный | 03 | тыс ед | 0,37 | 0,053 | 0,0053 | 10 | 0,016 | 30 | 0,032 | 60 | 0,042 | 80 | 0,053 | 100 |
|  | 04 | тыс м2 | 84,3 | 5,125 | 0,5125 | 10 | 1,538 | 30 | 3,075 | 60 | 4,1 | 80 | 5,125 | 100 |
| - государственный | 05 | тыс ед | 0,047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 | тыс м2 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - частный | 07 | тыс ед | 0,308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 | тыс м2 | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты соцкультбыта, в т.ч.: | 09 | ед | 45 | 14 | 7 | 50 | 9,8 | 70 | 11,2 | 80 | 14 | 100 |  |  |
| Паспорта готовности |  | ед. | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школы | 10 | ед | 10 | 2 | 1 | 50 | 1,4 | 70 | 1,6 | 80 | 2 | 100 |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | 11 | ед | 10 | 7 | 3,5 | 50 | 4,9 | 70 | 5,6 | 80 | 7 | 100 |  |  |
| Лечебно-профилактические учреждения | 12 | ед | 25 | 5 | 2,5 | 50 | 3,5 | 70 | 4 | 80 | 5 | 100 |  |  |
| Приборы учета, в том числе: |  | тыс ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - электросчетчики |  | тыс ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - теплосчетчики |  | тыс ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водосчетчики |  | тыс ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 13 | ед | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорта готовности |  | ед. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы учета, в том числе: |  | тыс ед | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - электросчетчики |  | тыс ед | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - теплосчетчики |  | тыс ед | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водосчетчики |  | тыс ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - газосчетчики |  | тыс ед | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощность | 14 | Гкал | 116,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 15 | ед | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощность | 16 | Гкал | 116,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные котельные отапливающие жилой фонд и объекты соцкультбыта | 17 | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощность | 18 | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 19 | км | 69,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорта готовности |  | ед. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 20 | км | 69,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 21 | км | 41,6 | 1,381 | 0,1381 | 10 | 0,580 | 42 | 0,87 | 63 | 1,160 | 84 | 1,381 | 100 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 22 | км | 41,6 | 1,381 | 0,1381 | 10 | 0,580 | 42 | 0,87 | 63 | 1,160 | 84 | 1,381 | 100 |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 23 | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 24 | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 25 | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорта готовности |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 26 | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 27 | ед | 10 | 2 |  |  | 1 | 50 | 2 | 100 |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 28 | ед | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 29 | ед | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 50 | 2 | 100 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 30 | ед | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 50 | 2 | 100 |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 31 | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 32 | тыс м3/сутки | 0,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 33 | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 34 | тыс м3/сутки | 0,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 35 | км | 59,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 36 | км | 59,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 37 | км | 36,6 | 1,381 | 0,1381 | 10 | 0,580 | 42 | 0,87 | 63 | 1,160 | 84 | 1,381 | 100 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 38 | км | 36,6 | 1,381 | 0,1381 | 10 | 0,580 | 42 | 0,87 | 63 | 1,160 | 84 | 1,381 | 100 |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 39 | ед | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 40 | ед | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 41 | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 42 | тыс м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 43 | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 44 | тыс м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 45 | км | 7,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 7,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 47 | км | 5,4 | 0,73 | 0,16 | 22 | 0,292 | 40 | 0,438 | 60 | 0,613 | 84 | 0,73 | 100 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 48 | км | 5,4 | 0,73 | 0,16 | 22 | 0,292 | 40 | 0,438 | 60 | 0,613 | 84 | 0,73 | 100 |
| Электростанции, по всем видам собственности | 49 | ед | 6 | 1 |  |  | 0,3 | 30 | 0,8 | 80 | 1 | 100 |  |  |
| Паспорта готовности |  | ед. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы учета, в том числе: |  | тыс ед | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - электросчетчики |  | тыс ед | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - теплосчетчики |  | тыс ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водосчетчики |  | тыс ед | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - газосчетчики |  | тыс ед | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощность | 50 | МВт | 6,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 51 | Ед | 6 | 1 |  |  | 0,3 | 30 | 0,8 | 80 | 1 | 100 |  |  |
| мощность | 52 | МВт | 6,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 53 | км | 126,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорта готовности |  | ед. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 54 | км | 126,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | 55 | км | 54,07 | 1,080 | 0,216 | 20 | 0,432 | 40 | 0,648 | 60 | 0,864 | 80 | 1,080 | 100 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 56 | км | 54,07 | 1,080 | 0,216 | 20 | 0,432 | 40 | 0,648 | 60 | 0,864 | 80 | 1,080 | 100 |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 57 | ед | 52 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 50 | 1 | 100 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед | 52 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 50 | 1 | 100 |
| Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собственности | 59 | ед | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 60 | ед | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 61 | тыс м 2 | 356,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 62 | тыс м 2 | 356,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб, независимо от формы собственности | 63 | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 64 | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности | 65 | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 66 | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности | 67 | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 68 | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы | 69 | км | 45,397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорта готовности |  | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание запасов топлива: - уголь | 70 | тонн | 281 |  |  |  |  |  |  |  | 281 | 100 |  |  |
| - другое твердое топливо | 71 | тонн | 1372 |  |  |  |  |  |  |  | 1372 | 100 |  |  |
| - жидкое топливо | 72 | тонн | 7177 |  |  |  |  |  |  |  | 7177 | 100 |  |  |
| - запасы газа в подземных газохранилищах | 73 | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нетрадиционные источники энергии, в том числе: | 74 | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - приливные | 75 | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - солнечные | 76 | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ветровые | 77 | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - термальные | 78 | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: | 79 | млн руб | 385,781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 80 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 81 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ | 82 | млн руб | 385,781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 83 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме | 84 | млн руб | 116,751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 85 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов: | 86 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ | 87 | млн руб | 32,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 88 | млн руб | 84,372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП | 89 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР | 90 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: - уголь | 91 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 92 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - газ | 93 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - теплоэнергию | 94 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - электроэнергию | 95 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.

| Показатели | Номер строки | Единица измерения | Всего по МО | Подлежит ремонту | График выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало работ | Окончание работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жилищный фонд всего, в том числе: | 01 | тыс.м2 | 185,5 | 5,125 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Государственный – на праве собственности РФ | 02 | тыс.м2 | 1,4 |  |  |  |
| Государственный – на праве собственности ЯНАО | 03 | тыс.м2 |  |  |  |  |
| Муниципальный | 04 | тыс.м2 | 0,37 | 0,0053 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Частный | 05 | тыс.м2 | 99,8 |  |  |  |
| Непригодный для проживания (ветхий) | 06 | тыс.м2 |  |  |  |  |
| Снос непригодного для проживания жилья по мере отселения и аварийного, подлежащего сносу | 07 | тыс.м2 |  |  |  |  |
|  |  | ж.д. |  |  |  |  |
| Весенний осмотр зданий | 08 | ж.д. |  |  |  |  |
| Ремонт кровли в том числе: | 09 | м2 | 3783 | 3783 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Рулонной | 10 | м2 |  |  |  |  |
| Шиферной (или другой материал покрытия, указать какой) | 11 | м2 | 3783 | 3783 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Ремонт фасадов, в том числе: | 12 | ед. | 5 | 5 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Ремонт, устройство водоотводящих устройств | 13 | м.п. |  |  |  |  |
| Наружная покраска фасадов | 14 | ж.д. | 5 | 5 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
|  |  | м2 | 1069 | 1069 |  |  |
| Ремонт цоколей | 15 | ж.д. | 14 | 14 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
|  |  | м2 | 1170 | 1170 |  |  |
| Ремонт фасадов зданий стен и швов в капитальном исполнении (кирпич, ж/б панели) | 16 | ж.д.. | - | - |  |  |
|  |  | м2 (для швов м.п.) | - | - |  |  |
| Ремонт фасадов зданий в деревянном исполнении (сб. - щитовые) | 17 | ж.д. | 1 | 1 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
|  |  | м2 | 10 | 10 |  |  |
| Ремонт подъездов | 18 | шт. | 14 | 14 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Ремонт входных дверей | 19 | шт. | 21 | 21 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Ремонт оконных переплетов и замена разбитых стекол | 20 | шт. | 12 | 12 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
|  |  | м2 | 9 | 9 |  |  |
| Герметизация оконных проемов | 21 | шт. | - | - |  |  |
| Ремонт слуховых окон и люков выхода на крышу | 22 | шт. | 12 | 12 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Ремонт крылец в том числе: | 23 | шт. | 8 | 8 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Капитальное исполнение | 24 | шт. | - | - |  |  |
| Деревянное исполнение | 25 | шт. | 8 | 8 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Ремонт тамбуров в том числе: | 26 | шт. | 14 | 14 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Капитальное исполнение | 27 | шт. | - | - |  |  |
| Деревянное исполнение | 28 | шт. | 14 | 14 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Подготовка, утепление чердачных перекрытий | 29 | м2 | 120 | 120 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | 30 | п.м. | - | - |  |  |
|  |  | ж.д. | - | - |  |  |
| Подготовка подвалов, технических подполий | 31 | шт. | - | - |  |  |
| Подготовка, ремонт тепловых пунктов | 32 | шт. | 2 | 2 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Ремонт-замена внутридомовых инженерных сетей в том числе: | 33 | п.м. | 137 | 137 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Замена отопительных приборов | 34 | шт. | 12 | 12 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Замена трубопроводов отопления в жилых домах | 35 | п.м. | 90 | 90 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Регулировка и испытание систем центрального отопление | 36 | шт. | 668 | 668 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Водоснобжения (ХВС/ГВС) | 37 | п.м. |  |  |  |  |
| Канализации | 38 | п.м. |  |  |  |  |
| Электроснабжения | 39 | п.м. |  |  |  |  |
| Вентиляции | 40 | п.м. |  |  |  |  |
| Газоснабжения | 41 | п.м. |  |  |  |  |
| Технический осмотр, ремонт - замена лифтового хозяйства | 42 | шт. |  |  |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов, шахт, дымоходов | 43 | п.м. |  |  |  |  |
| Промывка внутридомовых инженерных сетей | 44 | ж.д. | 668 | 668 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Отопления | 45 | ж.д. | 668 | 668 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Водоснабжения (ХВС/ ГВС) | 46 | ж.д. | 668 | 668 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Регулировка и испытание систем освещения | 47 | ж.д. | 668 | 668 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Ремонт щитов освещения | 48 | шт. | 18 | 18 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Подготовка придомовой территории | 49 | шт. | 7 | 7 | с 1 мая 2008 года | по 25 сентября 2008 года |
| Другие виды работ | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 51 |  |  |  |  |  |
|  | 52 |  |  |  |  |  |
| Формирование аварийного запаса материально- технических ресурсов на ЖФ на случай ГО и ЧС (задвижки, клапана, прокладки, трубы ПХВ). | 53 |  | 0,5 |  |  |  |
|  | 54 |  |  |  |  |  |
| Финансирование: | 55 |  | 24689 |  |  |  |
| Всего, из них: | 56 | тыс.руб. | 24689 |  |  |  |
| Средства, выделенные из бюджета муниципального образования предприятиям, занимающимся обслуживанием жилищного фонда (в части возмещения выпадающих доходов предприятий, оказывающих населению услуги по тарифам и не обеспечивающим полное возмещение издержек на производство услуг) | 57 | тыс.руб. | 24689 |  |  |  |
| Средства, выделенные предприятием (в рамках планово-предупредительных ремонтов в межотопительный сезон) | 58 | тыс.руб. |  |  |  |  |
| Финансовые средства для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 59 | тыс.руб. | 0,5 |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |