Приложение

УТВЕРЖДЕНА

решением Районной Думы

от  7 мая 2008 г.  № 3-10-44

Муниципальная программа

«Строительство первоочередных объектов образования на территории муниципального образования Тазовский район на период 2008-2010 годов»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Строительство первоочередных объектов образования на территории муниципального образования Тазовский район на период 2008–2010 годов» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 марта 2006 года № 8-ЗАО «Об окружной целевой программе «Комплексная программа развития системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006-2010 годы»; постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 декабря 2007 года № 566-А «Об утверждении Положения переходного периода о реализации окружных целевых программ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»; Устав муниципального образования Тазовский район; Положение о Департаменте образования Администрации Тазовского района, утверждённое решением Районной Думы от 28 ноября 2007 года № 7-6-111. |
| Ответственные за выполнение Программы | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| Разработчики программы | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| Цели и задачи | Цель программы: Создание условий для развития всех типов и видов образовательных учреждений, в том числе защита и развитие системой образования национальных культурных традиций и особенностей. Задачи: 1. Улучшение материальной базы образовательных учреждений. 2. Обеспечение соответствующих условий обучения и проживания учащихся школ и воспитанников школ-интернатов в сельской местности. |
| Сроки реализации | 2008-2010 годы. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Строительство первоочередных объектов образования на территории муниципального образования Тазовский район. |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Суммарный объем целевого финансирования программы из бюджета муниципального образования Тазовский район 36,916 млн. руб., в том числе по годам: всего 2008 г. – 15,000 млн. руб. всего 2009 г. – 6,700 млн. руб. всего 2010 г. – 15,216 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Строительство 8 объектов образования района, в том числе 5 объектов учреждений интернатного типа в сельской местности района, что позволит обеспечить соответствующие условия обучения и проживания учащихся школ и воспитанников школ-интернатов |

- Раздел I

Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Тазовский район является территорией компактного проживания коренных малочисленных народов Севера. Поэтому вопросам социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера традиционно уделяется большое внимание.

Спецификой системы образования Тазовского района является наличие школ-интернатов в сельских территориях, где дети коренной национальности не только учатся, но и живут в течение всего учебного года вдали от родителей, родственников и привычного образа жизни. Поэтому создание хороших условий не только для учебы, но и для жизни является постоянной заботой системы образования на протяжении многих лет. Практически все национальные школы-интернаты расположены в сельской местности.

Многие здания - постройки 60-70-х годов прошлого века, износ некоторых спальных корпусов составляет 100%. Из-за долгой эксплуатации зданий в деревянном исполнении ухудшается противопожарная безопасность, число предписаний органов государственного пожарного надзора год от года растет. Все эти факторы затрудняют получение лицензии общеобразовательными учреждениями.

Инвестирование строительства интернатных и школьных объектов в сельской местности района позволит обеспечить достойные условия обучения и проживания учащихся школ и воспитанников школ-интернатов.

На начало 2007-2008 учебного года в Тазовском районе функционирует 6 общеобразовательных учреждений, в том числе 4 школы-интерната.

Общий контингент учащихся составляет 3 265 чел., в том числе 2 146 учащихся из числа коренных малочисленных народов Севера. В школах-интернатах обучается 2 095 учащихся, в том числе 1 987 учащихся из числа коренных малочисленных народов Севера.

На балансе общеобразовательных учреждений находятся 41 объект.

Начиная с 2001 года, в районе построено и реконструировано в капитальном исполнении 3 школы: учебный корпус Антипаютинской средней школы-интерната на 530 мест, Тазовская средняя школа на 800 мест и спальный корпус Находкинской начальной школы-интерната на 270 мест.

Численность учащихся, занимающихся во вторую смену, за период с начала 2005-2006 учебного года (1 278 чел.) на начало 2006-2007 учебного года (1 033 чел.), сократилась на 19,2%.

Сегодня в стадии строительства находятся 4 объекта образования: спальный корпус на 164 места в п. Тазовский, спальный корпус на 80 мест в с. Антипаюта, спальный корпус на 80 мест и школа на 100 мест в с. Находка.

За последние годы введены в эксплуатацию объекты в капитальном исполнении: спальный корпус на 160 мест в с. Гыда, школа на 530 мест в с. Антипаюта, школа на 270 мест и школа на 800 мест в п. Тазовский.

Органы местного самоуправления уделяют всё более пристальное внимание вопросам строительства образовательных учреждений в сельской местности.

Однако в целом по району темпы обновления зданий учреждений образования, особенно интернатов в сельских территориях, таких как Гыданская средняя школа-интернат и Находкинская начальная школа-интернат, отстают от темпов их старения. Некоторые здания спальных корпусов этих образовательных учреждений имеют износ в пределах 100%.

Около 20% объектов образования на селе находится в состоянии, не отвечающем требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам.

Здания общеобразовательных учреждений близки к аварийному состоянию по причине нарушения оснований и фундаментов, что привело к деформации их наземной части, отклонению стен от вертикали, прогибу пола и потолка. Принимаемые образовательными учреждениями меры по капитальному ремонту не решают годами накопившиеся проблемы, учитывая ограниченные финансовые возможности.

Несмотря на огромное внимание, уделяемое в последние годы строительству образовательных учреждений, по-прежнему есть школы, имеющие большой коэффициент загруженности из-за прироста учащихся (например, Гыданская школа-интернат).

В таблице 1 к Программе приведены характеристики объектов, предлагаемых к строительству в рамках Программы, и обоснование необходимости строительства новых.

Ежегодный анализ подготовки образовательных учреждений к новому учебному году и работе в зимних условиях показывает, что из-за недостаточности финансирования остаются невыполненными мероприятия, связанные с обеспечением пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического режима.

Существенным образом изменить сложившуюся ситуацию возможно путем применения программно-целевого метода, путём реализации Программы, цель которой своевременное и качественное строительство в капитальном исполнении объектов образования, ритмичное финансирование в необходимом объеме сооружаемых объектов и выполнение сроков их сдачи в эксплуатацию.

Основные направления деятельности по развитию системы образования муниципального образования Тазовский район на ближайшие три года определены составом мероприятий Программы. И сегодня, когда вопросам образования уделяется такое пристальное внимание, выполнение мероприятий по строительству объектов образования с учетом региональной специфики, посредством программно-целевого метода реализации, позволит наиболее полно и качественно разрешить основные проблемы системы образования и обеспечить ее достойный вклад в социально-экономическое развитие района и автономного округа.

- Таблица 1

Характеристика проблемы,

на решение которой направлена программа «Строительство первоочередных объектов

образования на территории муниципального образования Тазовский район на период

2008-2010 годов»

| №№ п/п | Наименование объекта, предлагаемого к строительству |  | Характеристика существующего объекта |  |  |  |  |  |  | Обоснование для вновь строящихся объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год постройки | исполнение | техническое состояние | для интернатных учреждений |  | для школ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мощность | численность воспитанников | мощность | Численность учащихся |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Школа на 800 мест, в том числе ПИР | п. Тазовский | 1967 1997 2000 | деревянное деревя деревянное нное | ветхое удовлетворительное удовлетворительное |  |  | 320 250 150 | 401 300 190 | Здание на 320 мест имеет 100% износа, ветхое, зимой промерзает, 150 детей учатся в приспособленном под классы теплом переходе. В 2007 году пожаром уничтожен корпус №1 школы |
| 2 | Школа на 530 мест, в том ПИР | с. Гыда | 1970 1978 | деревянное деревянное | ветхое ветхое |  |  | 320 100 | 498 193 | 2 здания имеют 100% износа, не соответствуют противопожарной безопасности, из-за отсутствия ученических мест 76 школьников в 2004/2005 уч. году вывозили в санаторий "Снежинка", 53 осталось в тундре. В последние годы ежегодно в санаторий «Снежинка» вывозится около 100 детей. |
| 3 | Интернат семейного типа на 80 мест, в том числе ПИР | с. Антипаюта | 1972 1995 1997 | деревянное деревянное деревянное | ветхое удовлетворительное удовлетворительное | 50 50 50 | 98 102 101 |  |  | Здание имеет 100% износа, не отвечает противопожарным и санитарным нормам, острая потребность в спальных местах, большинство детей спят по двое. Всего 514 воспитанников. |
| 4 | Интернат семейного типа № 2 на 80 мест, в том числе ПИР | п. Тазовский | 1986 1994 2000 | деревянное деревянное деревянное | удовлетворительное | 60 60 40 | 130 130 92 |  |  | Необходимы спальные места в типовом здании. Все спальные корпуса переполнены. 80 детей размещены в учебном корпусе. Всего 432 воспитанника. |
| 5 | Интернат семейного типа № 3 на 80 мест, в том числе ПИР | п. Тазовский |  |  |  |  |  |  |  | Необходимы спальные места в типовом здании. Все спальные корпуса переполнены. 80 детей размещены в учебном корпусе. Всего 432 воспитанника. |
| 6 | Интернат семейного типа № 2 на 160 мест, в том числе ПИР | с. Гыда | 1973 1978 1999 | деревянное деревянное деревянное | ветхое удовлетворительное удовлетворительное | 50 100 39 | 84 144 65 |  |  | Здание имеет 100% износа, не отвечает требованиям пожарной безопасности. Необходимы новые спальные места, всего воспитанников 514, из них 245 проживают на 1-м этаже школы на 240 мест. На строительстве нового здания выполнено 60% объема работ. |
| 7 | Школа на 530 мест, в том числе ПИР | с. Антипаюта | 2002 | деревянное | удовлетворительное |  |  | 270 | 571 | Необходимы новые ученические места, обеспеченность ими менее 0,5 места на 1 школьника. Окончание строительства школы. |
| 8 | Школа на 100 мест, в том числе ПИР | с. Находка | 1974 | деревянное | ветхое |  |  | 100 | 102 | Здание имеет 100% износа, не отвечает требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам. |
| 9 | Интернат семейного типа на 80 мест, в том числе ПИР | с. Находка | 1973 | деревянное | ветхое | 50 | 62 |  |  | Здание имеет 100% износа, не отвечает требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам. |
| 10 | Школа на 600 мест, в том числе ПИР | п. Тазовский | 1995 | деревянное | ветхое |  |  | 270 | 447 | Здание имеет 80% износа, разобран каменный переход, большая переуплотнённость, дети занимаются в две смены с полной загрузкой. |

- Раздел II

Основные цели и задачи Программы,

сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели

Решению вопросов развития системы образования уделяется большое внимание со стороны органов государственной власти и местного самоуправления.

Основной целью Программы является создание условий для развития всех типов и видов образовательных учреждений, в том числе защита и развитие системой образования национальных культурных  традиций  и особенностей.

Программа ориентирована на реализацию единой политики в области образования, проводимой органами местного самоуправления, и направлена на решение неотложных задач по укреплению материально-технической базы общеобразовательных учреждений.

Реализация мероприятий Программы позволит создать нормальные условия для обучения в школах и школах-интернатах, комфортные условия воспитания детей из числа коренных малочисленных народов Севера в интернатных учреждениях, обеспечить безопасность и санитарно-эпидемиологический режим в образовательных учреждениях, улучшить материально-техническую базу образовательных учреждений.

Достижение основной цели и решение поставленных задач Программы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий.

Сроки реализации Программы 2008-2010 годы. Предлагается строительство всего 8 объектов образования, в том числе ввод в эксплуатацию в этот период 6 объектов:

в 2008 году планируется ввод 2 объектов;

в 2009 году планируется ввод 1 объекта;

в 2010 году планируется ввод 3 объектов.

Сдача в эксплуатацию трёх объектов: спальный корпус на 228 мест в с. Гыда планируется в 2011 году, школа на 600 мест в п. Тазовский в 2012 году.

Реализация Программы будет осуществляться в один этап.

Система показателей и индикаторов, позволяющая оценить эффективность реализации Программы, увязанная с решаемыми тактическими задачами, приведена в таблице 2.

Таблица 2

Система показателей и индикаторов,
увязанная с тактическими задачами, решаемыми районной целевой программой

«Строительство первоочередных объектов образования на территории муниципального образования Тазовский район

на период 2008-2010 годов»

| Тактические задачи | Показатель | Базовое значение | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Развитие всех типов образовательных учреждений для получения молодыми людьми доступа к образовательным услугам, соответствующим современным требованиям | 1. Удельный вес общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |
|  | 1.1. требующих капитального ремонта | 0,33 | 0,33 | 0,16 | - |
|  | 1.2. находящихся в аварийном состоянии (оформленных) | - | - | - | - |
|  | 2. Обеспеченность площадью (кв. м. учреждений образования на 1 воспитанника) по интернатным учреждениям, м2/чел | 12,69 | 14,93 | 15,57 | 16,21 |

- Раздел III

Перечень программных мероприятий Программы

Программа включает в себя мероприятия по строительству первоочередных объектов образования в п. Тазовский, сёлах Гыда, Антипаюта и Находка.

Перечень программных мероприятий, сроки и объёмы финансирования приведены в таблице 3.

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и объемы финансирования программы «Строительство первоочередных объектов образования в муниципальном образовании Тазовский район на период

2008 - 2010 годов»

| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещения | Мощность | Срок ввода в эксплуатацию | Муниципальный бюджет за 3 года | Объёмы финансирования (млн. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1 | Школа на 800 мест, в том числе ПИР | п. Тазовский | 800 | 2008 | - | - | - | - |
| 2 | Спальный корпус на 164 места, в том числе ПИР | п. Тазовский | 164 | 2008 | - | - | - | - |
| 3 | Школа на 800 мест, в том числе ПИР | с. Гыда | 800 | 2010 | 3,590 | - | 1,590 | 2,000 |
| 4 | Спальный корпус на 228 мест, в том числе ПИР | с. Гыда | 228 | 2011 | 4,110 | - | 1,110 | 3,000 |
| 5 | Школа на 100 мест, в том числе ПИР | с. Находка | 100 | 2010 | 5,027 | - | 2,500 | 2,527 |
| 6 | Спальный корпус на 80 мест, в том числе ПИР | с. Находка | 80 | 2009 | 15,500 | 15,000 | 0,500 | - |
| 7 | Спальный корпус на 80 мест, в том числе ПИР | с. Антипаюта | 80 | 2010 | 3,689 | - | 1,000 | 2,689 |
| 8 | Школа на 600 мест, в том числе ПИР | п. Тазовский | 600 | 2012 | 5,000 |  |  | 5,000 |
| Итого: |  |  |  |  | 36,916 | 15,000 | 6,700 | 18,216 |

- Раздел IV

Ресурсное обеспечение Программы

Всего на выполнение программы планируется направить из бюджета муниципального образования 36,916 млн. руб., в том числе по годам:

в 2008 год – 15,000 млн. руб.

в 2009 год – 6,700 млн. руб.

в 2010 год – 15,216 млн. руб.

Ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год проводится уточнение плана мероприятий с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования и корректировка объемов финансирования мероприятий.

- Раздел V

Механизм реализации Программы

Заказчиком и основным разработчиком программы является Департамент образования Администрации района. Определение заказчика-застройщика по строящимся объектам капитального строительства производится на конкурсной основе в порядке, определённом Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется путем заключения договоров подряда на проведение строительных работ с учетом реальных возможностей бюджета района. Периодически подводятся итоги выполнения мероприятий и оценка их эффективности.

Механизм реализации Программы предусматривает применение широкого спектра экономических и организационных мер. Правовой основой механизма реализации Программы является федеральное законодательство, указы и постановления Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы и нормативные акты автономного округа, нормативные акты органов местного самоуправления.

Ответственные исполнители ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год уточняют план мероприятий с учетом реальных возможностей бюджета района и исходя из оценки эффективности осуществления мероприятий, составленной на основании отчетов организаторов исполнения данных мероприятий. Отчеты предоставляются в сроки и в форме, которые установлены действующими нормативными документами.

Финансирование проводимых мероприятий Программы осуществляется целевым назначением через их исполнителей, отбор которых осуществляется на конкурсной основе.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, корректировка объемов, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке.

- Раздел VI

Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы направлена на создание в образовательных учреждениях района условий, соответствующих всем требованиям, которые позволят обеспечить улучшение качества предоставляемых услуг, создадут более благоприятные условия для обучения и воспитания учащихся, позволят обеспечить безопасность и сохранить здоровье детей. Кроме того, они направлены на обеспечение нормального образовательного процесса в сельской местности, на выравнивание условий функционирования образовательных учреждений на селе по отношению к образовательным учреждениям, расположенным на территории п. Тазовский.

В.К.Лорнье