Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Районной  Думы

от 7 мая 2008г. № 3-11-45

РАЙОННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях    жилищного строительства на территории муниципального образования    Тазовский  район на 2008-2010 годы».

| Наименование Программы | Районная целевая программа «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории муниципального образования Тазовский район на 2008 - 2010 годы». (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основание для Разработки Программы | Подпрограмма " обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства " на 2008 - 2010 годы в составе окружной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы утвержденной законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 января 2007 года №20 – ЗАО |
| Муниципальный заказчик | Администрация района |
| Ответственные за выполнение мероприятий Программы | Администрация района |
| Основной разработчик | Департамент имущественных и земельных отношений Администрации района. |
| Цель и основные задачи программы | Целью Программы является обеспечение развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, удовлетворяющего увеличивающийся спрос населения. Задачами Программы являются: -реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой для жилищного строительства в Тазовском районе; -развитие конкуренции на рынке жилищного строительства, а также обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; -создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2008-2010 годы, в том числе: I этап – 2008-2009 годы; II этап – 2010 год |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Дополнительный ввод жилья в результате реализации Программы в 2008 – 2010 годах составит не менее 12,000 тыс. кв. м., в том числе: в 2009 г. – 5,0 тыс. кв. м. в 2010 г. – 7,0 тыс. кв. м. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет окружного бюджета составит 47.104 млн. рублей, в том числе по годам: 2008 г. – 6,204 млн. рублей; 2009 г. - 20,0 млн. рублей; 2010 г. - 20,9 млн. рублей |
|  | Общий объем финансирования Программы за счет местного бюджета составит 2,355 млн. рублей, в том числе по годам: 2008 г. – 0.31 млн. рублей; 2009 г. - 1.0 млн. рублей; 2010 г. - 1,045 млн. рублей. |
| Перечень основных мероприятий Программы | -обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой; -создание условий для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально- экономической эффективности Программы | Реализация Программы должна обеспечить: увеличение объемов жилищного строительства и развитие первичного рынка жилья; формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности и развития коммунальной инфраструктуры; увеличение частных инвестиций в жилищное строительство. Дополнительный ввод жилья в результате реализации Программы составит не менее 12,000 тыс. кв. м., в том числе: в 2009 г. – 5.0 тыс. кв. м. в 2010 г. – 7.0 тыс. кв. м. |

Раздел I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Существенным препятствием жилищного строительства как в автономном округе, так в частности и на территории района  остается ограниченность возможностей обеспечения земельных участков необходимой коммунальной инфраструктурой. При этом проблема усугубляется тем, что в районе значительная доля не только ветхого и аварийного, но и формально не относящегося к такой категории жилья, не обеспеченного минимально необходимым комплексом систем коммунального обслуживания. Его снос и строительство на участках новых жилых домов также потребует их обеспечения коммунальной инфраструктурой - не обязательно путем строительства, но, как правило, путем модернизации. Кроме того часть  земельных участков, вообще  не обустроены коммунальной инфраструктурой, отсутствует  механизм привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

Решение данных проблем необходимо для обеспечения существенного увеличения темпов жилищного строительства, удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, стабилизации цен на рынке жилья.

Органы местного самоуправления и застройщики отмечают завершение периода так называемой «точечной застройки» с использованием уже существующих коммунальных сетей, а также ограниченные возможности использования действующих мощностей для наращивания объемов жилищного строительства. Для увеличения объемов жилищного строительства необходимо опережающее развитие коммунальной инфраструктуры.

Строительство и модернизация сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры является важнейшим условием развития градообразующей базы и жилищного фонда поселений всех типов. Обеспечение площадок коммунальной инфраструктурой, а также четких и понятных правил подключения к инфраструктурным  системам влияет, как на стоимость жилья (составляя в ней от 20 до 60%), так и на темпы прироста жилищного строительства. Модернизация коммунального сектора определяет возможность реализации Программы и национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В настоящее время в Тазовском районе, в автономном округе, как и в России в целом, в большинстве поселений имеет место дефицит подготовленных площадок. Действующие непрозрачные схемы подключения к системам коммунальной инфраструктуры удлиняют сроки согласования. Развитие инфраструктуры для новых участков производится в основном силами застройщиков путем выдачи им технических условий для подключения к системам водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. При этом данные технические условия обременены фактически неограниченными обязательствами не только по подключению, но и по строительству и модернизации объектов инфраструктуры, наращиванию мощностей, что повышает цены на жилье и снижает его доступность для граждан.

Кроме того, существующий механизм присоединения к системам коммунальной инфраструктуры создает неравные конкурентные условия для застройщиков и приводит к невозможности освоения новых перспективных для жилищного строительства площадок.

Причины, определяющие недостаточный объем предложения земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, связаны с высоким уровнем монополизации и административного вмешательства на рынке жилищного строительства. Это порождает чрезмерные административные барьеры в отношении доступа застройщиков на рынок жилищного строительства, получения земельного участка и разрешения на строительство.     Органы местного самоуправления, как правило, не имеют программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, основанной на генеральных планах развития территорий, то есть на прогнозах жилищного и промышленного строительства. Отсутствует также механизм нормативного финансирования, бюджетных гарантий развития коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков, предназначенных под  новое строительство.

В рамках Программы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства»  (далее – Программа) предполагается обеспечить в приоритетном порядке коммунальной инфраструктурой земельные участки, предназначенные под жилищное  строительство на территориях, занимаемых в настоящее время ветхим и аварийным жилищным фондом, и, таким образом, продолжить решение задач, поставленных в Программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда».

Программа должна обеспечить комплексный подход к решению проблем ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда и системной застройки территории поселений, а также способствовать более эффективному использованию бюджетных средств,  выделяемых на эти цели.

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства требует для их решения программно-целевого подхода, что позволит не только обеспечить существенное увеличение объемов жилищного строительства, но и создать необходимые условия для формирования устойчивых механизмов решения данной проблемы в будущем.

Раздел II. Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение  развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, удовлетворяющего увеличивающийся платежеспособный спрос населения.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

- подготовить и реализовать инвестиционные проекты по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой в Тазовском  районе, что приведет к значительному увеличению объемов жилищного строительства;

- развивать конкуренцию на рынке жилищного строительства, а также обеспечить комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;

- создать эффективные и устойчивые организационные и финансовые механизмы обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.

Выполнение Программы будет осуществляться в два этапа.

На 1 этапе (2008-20089 годы) планируется существенно повысить объем инвестиций, направляемых на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, путем осуществления мер государственной поддержки, что позволит обеспечить:

- существенный рост жилищного строительства, начиная с 2008 года;

- подготовку земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой для жилищного строительства в 2008 году;

- создание нового банковского кредитного инструмента, позволяющего предоставлять кредиты на развитие коммунальной инфраструктуры органам местного самоуправления, застройщикам и организациям коммунального комплекса.

На 2 этапе реализации Программы  (2010 год) строительство коммунальной инфраструктуры в  районе будет осуществляться с использованием рыночных принципов.

Условиями досрочного прекращения реализации Программы могут быть досрочное достижение целей и выполнение задач Программы, изменение направлений государственной жилищной политики.

Раздел III. Перечень мероприятий Программы

Осуществление программных мероприятий будет направлено на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, что позволит помочь в решении одной из основных проблем, сдерживающих рост объемов жилищного строительства, и создать условия для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.

В рамках Программы намечено использовать гарантии автономного округа, гарантии муниципального  образования для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, а также субсидии окружному бюджету, бюджету муниципального образования в автономном округе на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на указанные цели.

Организационные мероприятия в рамках Программы будут направлены на:

-  создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве, развития конкуренции и расширения доступа застройщиков к кредитным ресурсам, реализацию мер в области градостроительного и антимонопольного контроля;

- внедрение механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой;

- содействие внедрению механизмов проведения комплексной застройки территорий, реконструкции и обновления существующих кварталов застройки.

В рамках Программы будут разработаны:

- методические рекомендации по подготовке проектов планировки территорий для формирования документов, необходимых для проведения аукционов по предоставлению прав на земельные участки под жилищное строительство.

Раздел IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

В рамках Программы предусматривается финансирование строительства коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под жилищное строительство за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Основным источником финансирования Программы и всех программных мероприятий являются средства окружного бюджета.

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составит по Тазовскому  району 2,355 млн. рублей, в том числе по годам:

2008 г. – 0,31 млн. рублей;

2009 г. – 1,0 млн. рублей;

2010 г. – 1,045 млн. рублей

Кроме того, для реализации  аналогичных мероприятий по окружной программе,

общий объем финансирования за счет средств окружного бюджета составит по Тазовскому  району 47,104 млн. рублей, в том числе по годам:

2008 г. -  6,204 млн. рублей;

2009 г. – 20,0 млн. рублей;

2010 г. – 20,9 млн. рублей;

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств окружного и муниципального  бюджетов будут уточняться исходя из возможностей окружного и муниципального  бюджетов на соответствующий год.

Раздел V. Механизм реализации Программы

Механизмы финансирования  развития  коммунальной  инфраструктуры в целях жилищного строительства должны обеспечивать привлечение банковских кредитных ресурсов для реализации таких инвестиционных проектов и предусматривать меры по повышению привлекательности их кредитования. В  рамках Программы предусматриваются меры государственной поддержки в виде возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях  на  обеспечение  земельных  участков  под  жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, а также предоставление государственных и муниципальных гарантий.

Организационные механизмы выполнения Программы должны обеспечить четкое разграничение ответственности между всеми возможными участниками процесса обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой и ориентироваться на рыночные инструменты решения проблемы, что позволит минимизировать инвестиционные риски и уменьшить стоимость кредитования.

Возможно делегирование органами местного самоуправления ответственности за развитие коммунальной инфраструктуры частным операторам объектов коммунальной инфраструктуры. Предполагается также развитие специальной рыночной деятельности, связанной с обустройством территорий, предназначенных для жилищного строительства, коммунальной инфраструктурой.

В зависимости от конкретной ситуации реализация инвестиционных проектов будет осуществляться органами местного самоуправления, застройщиками или организациями коммунального комплекса.

В соответствии с таким подходом заемщиками при реализации инвестиционных проектов могут выступать органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса или застройщики.

Возврат средств может быть обеспечен за счет различных источников – продажи земельных участков (переуступки прав аренды земельных участков), установления прозрачного и регулируемого муниципалитетами тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, а также продажи жилья, построенного на этих земельных участках в последующие годы.

Особое значение имеет подготовка для жилищного строительства земельных участков, на которых расположен ветхий  и аварийный жилищный фонд. Использование таких участков, с одной стороны, позволит снизить расходы на развитие коммунальной инфраструктуры, поскольку она частично имеется, с другой стороны, решить задачу ликвидации ветхого и аварийного фонда с помощью привлечения как бюджетных, так и частных средств.

Раздел VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Предусмотренные Программой меры поддержки инвестиционных проектов на федеральном, региональном и местном уровнях позволят обеспечить дополнительный ввод жилья в объеме  12,000 тыс. кв.м. общей площади, в том числе:

в 2008-2009 г. – 5.0 тыс. кв. м.

в 2010 г. - 7,0  тыс.кв.м.

Создание рыночных механизмов финансирования инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой позволит также снизить стоимость жилищного строительства.

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет проводиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но  и качественные характеристики. Система индикаторов обеспечит мониторинг реализации Программы за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Успешная реализация Программы позволит обеспечить  к 2010 году:

- развитие первичного рынка жилья и стабилизацию цен на жилье;

- формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности и развития коммунальной инфраструктуры;

-  увеличение частных инвестиций в жилищное строительство.

Раздел VII. Объемы финансирования программы из средств окружного бюджета

Всего объемы финансирования программы из средств окружного бюджета за период 2008-2010 годы составит 47.104млн. рублей, из них:

|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженерное обеспечение мкр. Геолог в п. Тазовский | 4.401 | 10.0 | 10.0 |
| Инженерное обеспечение мкр. Школьный в п. Тазовский | 1.803 | 10.0 | 10.9 |