Приложение

УТВЕРЖДЕНА

решением Районной Думы

от 7 мая 2008 г. № 3-17-51

Муниципальная программа

«Строительство первоочередных объектов дошкольного образования на территории муниципального образования Тазовский район

на период 2008-2010 годов»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Строительство первоочередных объектов дошкольного образования на территории муниципального образования Тазовский район на период 2008-2010 годов» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 марта 2006 года № 8-ЗАО «Об окружной целевой программе «Комплексная программа развития системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006-2010 годы»; постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 декабря 2007 года № 566-А «Об утверждении Положения переходного периода о реализации окружных целевых программ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»; Устав муниципального образования Тазовский район; Положение о Департаменте образования Администрации Тазовского района, утверждённое решением Районной Думы от 28 ноября 2007 года № 7-6-111. |
| Ответственные исполнители | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| Разработчики программы | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| Цели и задачи | Цель программы: Обеспечение конституционного права каждого гражданина на получение доступного и полноценного дошкольного образования. Задачи: 1. Улучшение материальной базы дошкольных образовательных учреждений. 2. Обеспечение равного доступа всех детей к дошкольному образованию вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи. 3. Снятие переуплотненности и, в соответствии с этим, переутомления педагогических кадров и воспитанников учреждений дошкольного образования. 4. Расширение возможностей обновления структуры и содержания дошкольного образования. |
| Сроки реализации | 2008-2010 годы. |
| Перечень основных мероприятий программы | Строительство первоочередных объектов дошкольного образования на территории муниципального образования Тазовский район. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Суммарный объем целевого финансирования программы из бюджета муниципального образования Тазовский район – 13,50 млн. руб., в том числе по годам: всего 2008 г. – 3,00 млн. руб. всего 2009 г. – 7,00 млн. руб. всего 2010 г. – 3,50 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Строительство 5 объектов дошкольного образования, в том числе 4 в сельской местности района. Сдача в эксплуатацию 2 дошкольных образовательных учреждений. Количество вновь введенных мест в дошкольных образовательных учреждениях - 360. |

- Раздел I

Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

В своем ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 10 мая 2006 года Президент Российской Федерации назвал выравнивание демографической ситуации в стране одной из важнейших задач, требующих скорейшего решения. В том числе большое внимание он уделил необходимости повышения доступности дошкольного образования, развитию сети учреждений дошкольного образования.

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Тазовский район одной из целей предусматривает обеспечение более высокого уровня жизни населения района. Выделение инвестиций для целей строительства дошкольных образовательных учреждений в районе позволит в короткие сроки обеспечить выполнение поставленных задач.

По состоянию на 01 января 2008 года в системе дошкольного образования района функционируют 10 учреждений, в которых численность воспитанников - 781.

Доля муниципальных дошкольных учреждений составляет 100%.

За последние пять лет количество дошкольных учреждений в районе не менялось.

На эту же дату всего в районе насчитывается 2 357 детей в возрасте от рождения до 7 лет, в том числе 324 - в возрасте от рождения до 1 года, 685 - от 1 года до 3-х лет, 1 348 - от 3-х до 7 лет и только 781 из них посещают дошкольные образовательные учреждения.

Аналитические данные свидетельствуют, что в 2007 году охват дошкольным образованием в сравнении с предыдущим годом повысился на 7,6% и составляет 38,5 % (в 2006 году – 30,9%).

В связи с недостаточностью мест в детских садах дошкольные образовательные услуги для многих семей недоступны. Это ведет к потере значимости системы дошкольного образования как института социальной поддержки семьи. Кроме того, не обеспечивается равный старт для развития всем детям: от 3% до 91% детей в разных населённых пунктах района поступают в первый класс, не пройдя подготовку к школьному обучению в дошкольном учреждении. Это является одной из причин увеличения числа классов коррекции, компенсирующего обучения, так как семейное воспитание зачастую не в состоянии компенсировать отсутствие общественного дошкольного образования.

Одной из объективных причин этого является увеличение рождаемости и миграции в районе, в том числе и детского населения. Еще одна причина - это то, что в сельской местности значительная часть детей коренной национальности, находясь с родителями, проживает на межселенной территории района и не имеет возможности воспользоваться правом на получение полноценного дошкольного образования.

Однако наиболее значимой причиной низкого процента охвата дошкольным образованием является устаревшая материальная база и недостаток мест. Согласно статистическим данным за 2007 год свыше 70% учреждений дошкольного образования имеют процент износа от 50 до 100.

Анализ состояния материально-технической базы дошкольных учреждений отчетливо показывает тенденцию к ее ухудшению. Так, 100% учреждений построено в деревянном исполнении, по старым проектам. Срок эксплуатации зданий от 25 до 40 лет, поэтому большинство из них являются ветхими, не отвечают современным санитарно-гигиеническим и другим требованиям. В ряде детских садов отсутствуют спортивные, музыкальные залы и другие многофункциональные помещения. Нет канализации в детских садах «Солнышко» в сёлах Находка и Гыда.

Примерно 64 процента дошкольников не пользуются услугами первого уровня системы образования.

Отсутствие строительства новых дошкольных учреждений в соответствии с современными требованиями не позволяет проводить качественно обновление содержания дошкольного образования и затрудняет процесс лицензирования.

Остается острой проблема первоочередного строительства дошкольных учреждений в селе Антипаюта. Детский сад «Оленёнок» находится в ветхом состоянии и признан аварийным. Здание детского сада «Теремок» не приспособлено для учреждения дошкольного образования и собрано под одну крышу из балков.

Существенным образом изменить сложившуюся ситуацию возможно путём применения программно-целевого метода, путём реализации программы «Строительство первоочередных объектов дошкольного образования на территории муниципального образования Тазовский район на период 2008-2010 годы» - строительства в капитальном исполнении объектов дошкольного образования, а также ритмичного финансирования в необходимом объеме сооружаемых учреждений и выполнения сроков сдачи их в эксплуатацию.

Значимость дошкольного образования бесспорна. Дети, получившие благоприятный стимул к развитию до шестилетнего возраста, в период наиболее интенсивного формирования личности, более восприимчивы к усвоению знаний на следующих уровнях образования. Вследствие этого необходимо рассматривать дошкольные учреждения как неотъемлемую часть системы общего образования и поддерживать их функционирование и развитие в условиях рыночной экономики.

В таблице 1 к Программе приведены характеристики объектов, предлагаемых к строительству в рамках Программы, и обоснование необходимости строительства новых.

- Таблица 1

Характеристика проблемы,

на решение которой направлена программа «Строительство первоочередных объектов дошкольного образования на территории муниципального образования Тазовский район

на период 2008-2010 годов»

| №№ п/п | Наименование объекта, предлагаемого к строительству | Характеристика существующего объекта |  |  |  |  | Обоснование для вновь строящихся объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год постройки | Исполнение | Техническое состояние | Для детских садов |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность | Численность воспитанников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Детский сад на 240 мест п. Тазовский | 1964 1969 | деревянное деревянное | ветхое ветхое | 50 50 | 50 64 | Здания детского сада «Оленёнок» имеют износ 100%, ветхие, не отвечают современным правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям. |
|  |  | 1975 1975 | деревянное деревянное | ветхое ветхое | 20 40 | 30 40 | Здания детского сада «Рыбка» имеют износ 100%, не соответствуют современным правилам пожарной безопасности и санитарным нормам. |
| 2. | Детский сад на 120 мест с. Газ-Сале | 1965 1979 | деревянное деревянное | ветхое ветхое | 40 35 | 40 35 | Здания детсада «Белый медвежонок» были ветхие, имели износ 100%, не соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям, не соответствовали правилам пожарной безопасности. В связи с этим произведён капитальный ремонт зданий. |
| 3. | Детский сад на 120 мест с. Антипаюта | 1980 | деревянное | аварийное | 40 | 45 | Здание детсада «Оленёнок» находится в аварийном состоянии, имеет износ 100%, не соответствует требованиям пожарной безопасности, не имеет лицензии. |
|  |  | 1988 | Из металлических балков, соединённых под одну крышу | удовлетвори-тельное | 35 | 38 | Здание детсада «Теремок» состоит из металлических балков, соединённых под одну крышу, имеет износ 90%, не соответствует правилам и требованиям пожарной безопасности, лицензии не имеет. |
| 4 | Детский сад на 120 мест с. Гыда | 1974 1965 1990 | деревянное деревянное деревянное | ветхое ветхое удовлетвори-тельное | 20 20 40 | 88 | Состояние двух зданий детсада «Солнышко» ветхое, имеют износ 100%, не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и нормам, правилам и требованиям пожарной безопасности. Детсад лицензии не имеет. |
| 5. | Детский сад на 50 мест с. Находка | 1975 | деревянное | ветхое | 50 | 27 | Состояние здания детсада «Солнышко» ветхое, имеет износ 100%, не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и нормам, правилам и требованиям пожарной безопасности, лицензии не имеет. |

- Раздел II

Основные цели и задачи Программы,

сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели

Программа ориентирована на реализацию государственной политики в области образования. Основная цель Программы - обеспечение конституционного права каждого гражданина на получение доступного и полноценного дошкольного образования.

Программа направлена на решение следующих задач:

обеспечение равного доступа всех детей к дошкольному образованию, вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи;

улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений;

расширение возможности обновления структуры и содержания дошкольного образования;

снятие переуплотненности и, в соответствии с этим, переутомления педагогических кадров и воспитанников учреждений дошкольного образования.

Сроки реализации Программы 2008 - 2010 годы.

Реализация Программы будет осуществляться в один этап.

В 2009 год планируется ввод детского сада на 240 мест в п. Тазовский

В 2010 году – ввод детского сада на 120 мест с. Антипаюта.

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, предлагается система целевых индикаторов и показателей реализации Программы, которая приведена в таблице 2.

Таблица 2

Система показателей и индикаторов,

увязанная с тактическими задачами, решаемыми программой «Строительство первоочередных объектов дошкольного образования на территории муниципального образования Тазовский район на период 2008-2010 годов»

| Тактические задачи | Показатель | Базовое значение | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Развитие всех типов дошкольных образовательных учреждений для получения детьми доступа к дошкольным образовательным услугам, соответствующим современным требованиям | 1. Численность детей, нуждающихся в местах в дошкольных образовательных учреждениях, чел. | 1 248 | 1 253 | 979 | 839 |
|  | 2. Охват дошкольным образованием, % | 38,5 | 38,9 | 39,5 | 51,2 |
|  | 3. Доля дошкольных образовательных учреждений в капитальном и современном исполнении к общему количеству дошкольных образовательных учреждений, % | - | - | - | 16,6 |

- Раздел III

Перечень

программных мероприятий

Программа направлена на строительство первоочередных объектов дошкольного образования на территории муниципального образования Тазовский район.

- Таблица 3

Мероприятия

программы «Строительство первоочередных объектов дошкольного образования на территории муниципального образования Тазовский район

на период 2008-2010 годов», сроки и объемы финансирования

| №№№ п/п | Наименование объекта | Численность детей, нуждающихся в местах | Мощность объекта | Муниципальный бюджет на 3 года | Объёмы финансирования мероприятий (млн. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1 | Детский сад на 240 мест, п. Тазовский, в том числе ПИР | 359 | 240 | 0,50 | - | 0,50 | - |
| 2 | Детский сад на 120 мест, с. Газ-Сале, в том числе ПИР | 49 | 120 | 3,50 | - | 3,00 | 0,50 |
| 3. | Детский сад на 120 мест, с. Антипаюта, в том числе ПИР | 269 | 120 | 4,00 | 3,00 | 0,50 | 0,50 |
| 4 | Детский сад на 120 мест, с. Гыда, в том числе ПИР | 448 | 120 | 3,50 | - | 3,00 | 0,50 |
| 5. | Детский сад на 50 мест, с. Находка, в том числе ПИР | 128 | 50 | 2,00 | - | - | 2,00 |
| Итого: |  | 1 253 |  | 13,50 | 3,00 | 7,00 | 3,50 |

- Раздел IV

Ресурсное обеспечение Программы

Всего на выполнение Программы планируется направить из бюджета муниципального образования 13,50 млн. руб., в том числе по годам:

в 2008 год - 3,00 млн. руб.

в 2009 год – 7,00 млн. руб.

в 2010 год – 3,50 млн. руб.

Ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год проводится уточнение плана мероприятий с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования и корректировка объемов финансирования мероприятий.

- Раздел V

Механизм реализации Программы

Заказчиком и основным разработчиком Программы является Департамент образования Администрации района.

Определение заказчика-застройщика по строящимся объектам капитального строительства объектов дошкольных учреждений производится на конкурсной основе в порядке, определённом Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется путем заключения договоров подряда на проведение строительных работ, с учетом реальных возможностей бюджета района. Периодически подводятся итоги выполнения мероприятий и оценка их эффективности.

Механизм реализации Программы предусматривает применение широкого спектра экономических и организационных мер. Правовой основой механизма реализации Программы является федеральное законодательство, указы и постановления Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы и нормативные акты Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативные акты органа местного самоуправления.

Ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год проводится уточнение плана мероприятий исходя из объемов финансирования расходов инвестиционного характера, учитывающих реальные возможности бюджета района и оценку эффективности осуществления мероприятий, составленную на основании отчетов организаторов исполнения данных мероприятий. Предоставление отчетов проводится в сроки и в форме, которые установлены действующими нормативными документами.

Финансирование проводимых мероприятий Программы осуществляется целевым назначением. Отбор исполнителей осуществляется на конкурсной основе.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, корректировка объемов, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению ответственных исполнителей программы.

- Раздел VI

Оценка социально-экономической эффективности Программы

Выполнение Программы позволит содействовать реализации конституционных прав граждан на получение дошкольного обучения и воспитания детей, развитию системы дошкольного образования, ориентированной на гармоничное личностное развитие ребенка, сохранение его физического и психического здоровья, повышению общедоступности дошкольного образования.

Реализация мероприятий Программы позволит:

создать равные стартовые возможности для дальнейшего развития каждого ребенка в условиях непрерывного образования;

сформировать дошкольное звено как часть единого образовательного пространства района (преемственность с начальным образованием, организация связей с системой дополнительного образования, расширение видов образовательных услуг);

приступить к созданию современного дошкольного образования, гибкой системы дополнительных образовательных услуг;

достигнуть соответствия образовательным стандартам качества дошкольного образования, в том числе в сельской местности;

создать условия для адаптации и подготовки к школе детей из числа коренных малочисленных народов Севера.

Л.А.Соломатина