УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Тазовского района

от 26 марта 2020 года № 265

ИЗМЕНЕНИЕ,

которое вносится в перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования Тазовский район на 2020 год

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования Тазовский район, изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Тазовского района

от 28 января 2020 года № 47

(в редакции постановления

Администрации Тазовского района

от 26 марта 2020 года № 265)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Сроки строительства | Наличие проектно-сметной документации | №, дата заключения гос. экспертизы | Мощность объекта | Сметная стоимость в действующих ценах (при отсутствии заключения гос.экспертизы указывается фактическая стоимость заключенных МК) | Незавершенное строительство на 01 января текущего года | Финансирование на 01 января текущего года | Остаток сметной сметной стоимости на 01 января текущего года | Объем бюджетных ассигнований |
|  | начало | окончание |  |  | единица измерения | кол-во |  |  |  |  | окружной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа Тазовского района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы» |
| Подпрограмма «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» |
| Баня на 10 посадочных мест в с. Антипаюта Тазовского района | 2012 | 2020 | имеется | 89-1-0227-17 от 22.12.2017 г. | мест | 10 | 40 605,000 | 21 349,822 | 21 349,822 | 19 255,178 | 19 072,000 | 193,000 |
| Котельная производительностью 45 МВт в п. Тазовский, в том числе затраты на ПИР | 2020 | 2020 | не имеется |  | МВт | 45 | 7,500 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 |
| Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» |
| Инженерное обеспечение мкр. Солнечный, п. Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы | 2018 | 2022 | имеется | 89-1-0175-19 от 26.04.2019 г. | домов | 64 | 421 253,270 | 57 127,688 | 57 147,688 | 364 105,582 | 132 126,000 | 2 039,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 198,000 | 2 239,500 |
| Муниципальная программа Тазовского района «Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |
| Универсальный спортивный комплекс с плавательным бассейном в п. Тазовский | 2017 | 2021 | имеется |  | чел. | 500 | 3 023 261,030 | 2 005,544 | 2 005,544 | 3 021 255,486 | 0,000 | 305 493,212 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 305 493,212 |
| Муниципальная программа Тазовского района «Развитие образования» на 2015-2025 годы» |
| Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» |
| Реконструкция незавершенного строительством объекта "Школа на 530 учащихся, с. Антипаюта Тазовского района | 2017 | 2020 | имеется | 5-2-1-0061-17 от 25.05.2017г., 89-1-1-3-0041-17 от 24.04.2017 | уч. | 530 | 810 909,990 | 493 387,154 | 578 395,828 | 232 514,162 | 0,000 | 1 953,000 |
| МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа на 320 учащихся в с. Газ-Сале, Тазовского района | 2018 | 2020 | не имеется |  | мест | 320 | 6 315,320 | 1 105,320 | 1 125,320 | 5 190,000 | 0,000 | 52,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 2 005,000 |
| Муниципальная программа Тазовского района «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами на 2015-2025 годы» |
| Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Тазовского района» |
| Участковая больница на 11 коек с врачебной амбулаторией на 35 посещений в смену, п. Гыда Тазовского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2010 | 2019 | имеется | проводится | коек/посещ. | 11/35 | 17 506,753 | 14 852,507 | 15 106,753 | 2 400,000 | 0,000 | 25,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 25,000 |
| ИТОГО | 151 198,000 | 309 762,712 |

ПРИМЕЧАНИЕ: сроки окончания строительства будут уточнены после подписания контрактов с подрядными организациями на выполнение строительно-монтажных работ.