УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Тазовского района

от 12 марта 2021 года № 185-п

П Л А Н

организации и проведения противопаводковых мероприятий

на территории Тазовского района в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за выполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание противопаводковых комиссий в поселке Тазовский, селах Антипаюта, Гыда, Газ-Сале, Находка | управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района, администрации сел Администрации Тазовского района | до 11 мая |
| 2. | Обеспечение установки предупреждающих и информационных знаков (щиты, аншлаги) в местах возможного выхода населения, выезда самоходной и других видов техники на поверхность водных объектов в период действия запрета | управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района, администрации сел Администрации Тазовского района | до 11 мая |
| 3. | Организация информирования населения через средства массовой информации о возможных угрозах, связанных с выходом населения, выездом самоходной и других видов техники на поверхность водных объектов в период ледохода | управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района, администрации сел Администрации Тазовского района | май-июнь |
| 4. | Организация осмотра объектов и сооружений, находящихся в зоне предполагаемого подтопления, определение объема работ по их укреплению | противопаводковые комиссии населенных пунктов | май |
| 5. | Принятие мер к своевременному вывозу материальных ценностей из зон предполагаемого подтопления, очистка водопропускников на территории поселений | управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района, администрации сел Администрации Тазовского района | до 18 мая |
| 6. | Проведение работы по очистке береговой полосы от отходов техногенного характера и нефтепродуктов в зонах предполагаемого подтопления | руководители предприятий, организаций, учреждений района | до 18 мая |
| 7. | Обеспечение готовности медицинских сил и средств для оказания медицинской помощи пострадавшим в районах подтопления | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская центральная районная больница» (по согласованию) | постоянно |
| 8. | Приведение в готовность аварийно-восстановительных бригад на объектах жизнеобеспечения в предполагаемых районах подтопления | Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе (по согласованию) | до 18 мая |
| 9. | Организация подготовки передвижных пунктов питания и продовольственно-вещевого снабжения | спасательная служба материально-технического обеспечения Тазовского района | до 01 июня |
| 10. | Организация своевременной подготовки судов к прохождению весеннего паводка | руководители предприятий и организаций, содержащих на балансе плавсредства | до 01 июня |
| 11. | Информирование населения о прохождении паводка | Муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского района» | регулярно |
| 12. | Осуществление контроля за выполнением противопаводковых мероприятий | КЧС и ОПБ в Тазовском районе | постоянно |