УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Тазовского района

от 22 января 2021 года № 20-п

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, подлежащих ремонту по муниципальному образованию Тазовский район, финансируемых

за счет средств бюджета муниципального образования Тазовский район, на 2021 год

по состоянию на 01.01.2021

| № п/п | Объект |  |  | Сроки проведения ремонта |  | Сметная стоимость | Мощность объекта |  | Объем бюджетных ассигнований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование объекта | балансодержатель объекта | наименование вида работ | начало | окончание |  | ед. измерения | кол-во | ИТОГО | окружной бюджет | местный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Тазовского района «Развитие образования" на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Модернизация системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МКОУ Тазовская школа-интернат | МКОУ Тазовская школа-интернат | Капитальный ремонт начальной школы | 2020 | 2021 | 102 103 959,38 | чел. | 270 | 54 937 000,00 | 51 640 000,00 | 3 297 000,00 |
|  |  |  | Замена ограждения | 2020 | 2020 | 6 519 000,00 | чел. | 270 | 6 519 000,00 | 6 127 000,00 | 392 000,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 108 622 959,38 |  |  | 61 456 000,00 | 57 767 000,00 | 3 689 000,00 |
| 2. | МКДОУ детский сад «Северяночка» в с. Гыда | Департамент образования Администрации Тазовского района | Благоустрой ство территории | 2020 | 2021 | 51 725 429,00 | чел. | 100 | 22 141 000,00 | 20 812 000,00 | 1 329 000,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 51 725 429,00 |  |  | 22 141 000,00 | 20 812 000,00 | 1 329 000,00 |
| 3. | МКОУ «Газ-Салинская общеобразова тельная школа» | Департамент образования Администрации Тазовского района | Благоустрой ство территории, устройство игровых, спортивных, детских площадок на территории пришколь ного интерната | 2020 | 2021 | 28 869 316,00 | чел. | 100 | 10 745 000,00 | 10 100 000,00 | 645 000,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 28 869 316,00 |  |  | 10 745 000,00 | 10 100 000,00 | 645 000,00 |
| 4. | МКОУ «Антипаютинская школа-интернат общего среднего образования» | Департамент образования Администрации Тазовского района | Устройство резервного источника электроснаб жения | 2020 | 2021 | 13 002 698,00 | чел. | 530 | 12 328 000,00 | 11 588 000,00 | 740 000,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 13 002 698,00 |  |  | 12 328 000,00 | 11 588 000,00 | 740 000,00 |
| 5. | Детский сад «Белый медвежонок» с. Газ-Сале | Департамент образования Администрации Тазовского района | Ремонт корпуса № 1 | 2020 | 2021 | 24 753 881,00 | чел. | 40 | 26 354 000,00 | 24 772 000,00 | 1 582 000,00 |
|  |  |  | Благоустройство территории и устройство игровых детских площадок корпус № 1 | 2020 | 2021 | 15 390 930,00 | чел. | 40 | 14 902 000,00 | 14 007 000,00 | 895 000,00 |
|  |  |  | Благоустройство территории и устройство игровых детских площадок корпус № 2 | 2020 | 2021 | 16 530 092,00 | чел. | 40 | 12 873 000,00 | 12 100 000,00 | 773 000,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 56 674 903,00 |  |  | 54 129 000,00 | 50 879 000,00 | 3 250 000,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 258 895 305,38 |  |  | 160 799 000,00 | 151 146 000,00 | 9 653 000,00 |
| Муниципальная программа Тазовского района «Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие сети культурно-досуговых учреждений и поддержка народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | МБОУ ДО Тазовская детская школа исскуств | управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района | Ремонт кровли | 2020 | 2021 | 5 003 430,00 | чел. | 120 | 4 657 000,00 | 4 377 000,00 | 280 000,00 |
|  |  |  | Проектно-изыскательские работы | 2021 | 2021 | 313 000,00 | чел. | 120 | 313 000,00 | 294 000,00 | 19 000,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 5 316 430,00 |  |  | 4 970 000,00 | 4 671 000,00 | 299 000,00 |
| 7. | Сельский Дом культуры с. Находка | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района | Благоустройство территории | 2020 | 2020 | 5 079 139,00 | чел. | 100 | 4 633 000,00 | 4 355 000,00 | 278 000,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 5 079 139,00 |  |  | 4 633 000,00 | 4 355 000,00 | 278 000,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 10 082 569,00 |  |  | 9 290 000,00 | 8 732 000,00 | 558 000,00 |
| Муниципальная программа Тазовского района «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятия по приобретению помещения под баню в с. Гыда | депаратмент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района | приобретение |  |  | 59 575 000,00 |  |  | 59 575 000,00 | 56 000 000,00 | 3 575 000,00 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 59 575 000,00 |  |  | 59 575 000,00 | 56 000 000,00 | 3 575 000,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 268 977 874,38 |  |  | 229 664 000,00 | 215 878 000,00 | 13 786 000,00 |