УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Тазовского района

от 25 марта 2020 года № 260

ИЗМЕНЕНИЕ,

которое вносится в перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования Тазовский район на 2020 год

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования Тазовский район, изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Тазовского района

от 28 января 2020 года № 47

(в редакции постановления

Администрации Тазовского района

от 25 марта 2020 года № 260)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Сроки строительства |  |  | Наличие проектно-сметной документации | №, дата заключения гос. экспертизы | Мощность объекта |  | Сметная стоимость в действующих ценах (при отсутствии заключения гос.экспертизы указывается фактическая стоимость заключенных МК) | Незавершенное строительство на 01 января текущего года | Финансирование на 01 января текущего года | Остаток сметной сметной стоимости на 01 января текущего года | Объем бюджетных ассигнований |  |
|  | начало | окончание |  |  |  | единица измерения | кол-во |  |  |  |  | окружной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа Тазовского района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баня на 10 посадочных мест в с. Антипаюта Тазовского района | 2012 | 2020 |  | имеется | 89-1-0227-17 от 22.12.2017 г. | мест | 10 | 40 605,000 | 21 349,822 | 21 349,822 | 19 255,178 | 19 072,000 | 193,000 |
| Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерное обеспечение мкр. Солнечный, п. Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы | 2018 | 2022 |  | имеется | 89-1-0175-19 от 26.04.2019 г. | домов | 64 | 421 253,270 | 57 127,688 | 57 147,688 | 364 105,582 | 132 126,000 | 1 335,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 198,000 | 1 528,000 |
| Муниципальная программа Тазовского района «Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Универсальный спортивный комплекс с плавательным бассейном в п. Тазовский | 2017 | 2021 |  | имеется |  | чел. | 500 | 3 023 261,030 | 2 005,544 | 2 005,544 | 3 021 255,486 | 0,000 | 305 493,212 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 305 493,212 |

ПРИМЕЧАНИЕ: сроки окончания строительства будут уточнены после подписания контрактов с подрядными организациями на выполнение строительно-монтажных работ.