УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Тазовского района

от 24 июня 2021 года №  610-п

ПОРЯДОК

осуществления контроля заказчиками за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд                         в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого   автономного округа

- Общие положения

  - Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных            и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в целях обеспечения единого подхода к порядку осуществления контроля заказчиками за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном округе Тазовский район               Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Предметом контроля в сфере закупок, осуществляемого заказчиками, является исполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и предусмотренным частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем)       к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

  - При осуществлении контроля заказчики осуществляют в том числе контроль в отношении:

1) своевременности применения мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

2) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

3) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата)                    или оказанной услуги в соответствии с условиями контракта;

4) соответствия документов, передаваемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику для подтверждения соответствия качества поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги в соответствии с условиями контракта;

5) изменений условий контракта в случаях, предусмотренных статьей 34    и статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ;

6) своевременности направления требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных условиями контракта;

7) своевременности применения мер гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия                  и привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей     из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, включенного в контракт.

- Порядок осуществления контроля

  - При осуществлении контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта заказчик вправе привлекать иных лиц, имеющих необходимые специальные знания, навыки и опыт, которыми не владеет заказчик, создавать комиссии, рабочие группы, положения о деятельности которых утверждаются правовыми актами заказчика, посещать место проведения работ, оказания услуг, запрашивать необходимые материалы и документы у поставщика (подрядчика, исполнителя), связанные с условиями исполнения контракта.

  - В случае если в ходе исполнения контракта, заказчиком будет установлен факт (факты) неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, а также факт (факты) непривлечения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в случае если заказчиком установлено такое требование                 в извещении об осуществлении закупки, он обязан незамедлительно:

а) назначить место, дату и время работы по факту несоблюдения условий контракта;

б) уведомить поставщика (подрядчика, исполнителя) о дате и времени начала работы по факту несоблюдения условий контракта и предложить ему направить своего представителя для участия в работе по такому факту.

- Результаты контроля

  - В случае выявления нарушений условий контракта, а также              в случае выявления факта (фактов) не привлечения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей       из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, заказчик осуществляет подготовку письменной претензии  поставщику (подрядчику, исполнителю)    об устранении нарушений условий контракта.

  - В претензии должен быть установлен срок для устранения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) нарушений условий контракта. Такая претензия должна быть подписана заказчиком. Заказчик обязан обеспечить направление претензии поставщику (подрядчику, исполнителю).

  - Заказчик применяет к поставщику (подрядчику, исполнителю) меры ответственности за неисполнение условий контракта, предусмотренные таким контрактом с учетом положений статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ,         а также непривлечения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)                    к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в случае если заказчиком установлено такое требование                 в извещении об осуществлении закупки.

  - При нарушений поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, а также непривлечения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей       из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в случае если заказчиком установлено такое требование в извещении об осуществлении закупки заказчик вправе принять решение о расторжении контракта по соглашению сторон, по решению суда,     в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта     в соответствии с гражданским законодательством, с учетом положений статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.