Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации района

от 20 июня 2011 года № 359

Районная долгосрочная целевая программа

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории Тазовского района на 2011 – 2013 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Районная долгосрочная целевая программа «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории Тазовского района на 2011 – 2013 годы» (Далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 года № 383-П «Об утверждении окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы», Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 февраля 2010 года № 92-А «Об утверждении плана реализации схемы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа», постановление Администрации Тазовского района от 21 июня 2010 года № 244 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ», распоряжение Администрации района от 04 мая 2011 года № 419-р «Об утверждении концепции районной долгосрочной целевой программы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории Тазовского района на 2011 – 2013 годы». |
| Муниципальный заказчик | Администрация Тазовского района (далее – Администрация района) |
| Разработчики Программы | Департамент экономики и финансов Администрации Тазовского района (далее - Департамент экономики и финансов) |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - обеспечение развития существующих территорий жилой застройки и комплексного освоения новых территорий под жилищное строительство для увеличения количества жилья, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения, а также потребности района в муниципальном жилье, отвечающем стандартам ценовой доступности и энергоэффективности. Задачи Программы: - формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности и стимулирование органов местного самоуправления к проведению эффективной градостроительной политики, созданию условий для строительства жилья эконом-класса, демонополизации и развитию конкуренции на рынке жилищного строительства; - снижение административных барьеров в жилищном строительстве, развитие конкуренции и реализация мер в области градостроительного и антимонопольного контроля; - обеспечение опережающего развития инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для увеличения объемов жилищного строительства, реализация на территории района проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфрастуртурами; - увеличение притока частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство; - поддержка малоимущих граждан в улучшении жилищных условий; - обеспечение жильем отдельных категорий граждан, определенных действующим законодательством, за счет бюджетов всех уровней в соответствии с объемом государственных обязательств. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2011 - 2013 годы. Реализация Программы будет осуществляться в один этап. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели по годам реализации Программы | - количество утвержденных генеральных планов муниципальных образований; - количество утвержденных правил землепользования и застройки муниципальных образований; - количество утвержденных генеральных планов деревень, не наделенных статусом поселений; - количество утвержденных проектов планировки и проектов межевания деревень, не наделенных статусом поселений; - количество утвержденной документации по планировке территории факторий. |
| Основные направления реализации мероприятий: | - генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Юрибей Тазовского района; - генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Тадибе-Яха Тазовского района: - топографическая съемка территорий факторий и деревень, находящихся на межселенной территории Тазовского района. |
| Объемы финансирования | Всего на выполнение программы за счет средств местного бюджета планируется направить 350 тыс. руб., в том числе по годам: - 2011 год – 350 тыс. руб.; - 2012 год – 0,0 тыс. руб.; - 2013 год – 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Программа ориентирована на достижение цели: - формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, обеспечивающих комплексное освоение новых территорий под жилищное строительство и развитие существующих территорий жилой застройки; - опережающее развитие инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства; - развитие сегмента строительства жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности; - увеличение притока частных инвестиций в жилищное строительство; - развитие первичного рынка жилья и стабилизацию цен на жилье. |

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

На сегодняшний день остается проблема, которая решена не в полной мере, а именно комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства.

Схема территориального планирования района утверждена решением Районной Думы от 16 декабря 2009 года № 7-8-91.

Правила землепользования и застройки межселенных территорий района утверждены решением Районной Думы от 22 декабря 2010 года № 3-8-36.

Из 5 муниципальных образований  района  разработаны и утверждены в установленном порядке  документы территориального планирования:

Генеральные планы, совмещенные с проектом планировки:

- с. Газ-Сале (решением Собрания депутатов № 4-1-20 от 22 мая                       2007 года)

- п. Тазовский (решением Собрания депутатов № 6-9-26 от 30 апреля 2009года)

- с. Находка (решением Собрания депутатов № 26 от 12 июня 2009 года)

- с. Антипаюта (решением Собрания депутатов № 26 от 15 июня 2009года)

- с. Гыда (решением Собрания депутатов № 17 от 24 августа 2009 года)

Правила землепользования и застройки:

- с. Газ-Сале (решением Собрания депутатов № 4-2-21 от 22 мая 2007 года)

- п. Тазовский (решением Собрания депутатов № 6-10-27 от 30 апреля 2009 года)

- с. Находка (решением Собрания депутатов № 27 от 12 июня 2009 года)

- с. Антипаюта (решением Собрания депутатов № 27 от 15 июня                    2009 года)

- с. Гыда (решением Собрания депутатов № 18 от 24 августа 2009 года)

Из 4-х деревень, не наделенных статусом поселений, расположенных на межселенной территории и входящих в состав муниципального образования Тазовский район, разработаны и утверждены в установленном порядке  документы территориального планирования:

Генеральные планы:

- д. Тибей-Сале (решением Районной Думы № 3-7-35от 22 декабря                2010 года).

Проекты планировки и проекты межевания:

- д. Тибей-Сале (постановлением Администрации района № 160                     от 07 апреля 2011 года).

Планируется разработка градостроительной документации (генеральный план, проект планировки):

- д. Юрибей (2011 год);

- д. Тадибе-Яха (2011 год);

- д. Матюй-Сале (не планируется разработка градостроительной документации, так как деревня расположена на территории заповедника «Гыданский»).

Также планируется разработка документации по планировке территории факторий:

- ф. Танамо (2012 год);

- ф. Развилка (2012 год);

- ф. 5-6 Пески (2013 год);

- ф. Халмер-Яха (2013 год);

- ф. Белые Яры (2014 год);

- ф. Мессо (2014 год);

- ф. Мангаталянг (2014 год);

- ф. 7-8 Пески (2014 год).

Существенным препятствием жилищного строительства на территории района остается ограниченность возможностей комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства. Кроме того, отсутствует механизм привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в комплексное освоение и развитие территорий.

Одним из факторов, сдерживающих рост темпов жилищного строительства, является дефицит земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, ограниченные возможности использования действующих мощностей существующей коммунальной инфраструктуры с учетом ее износа, а также отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры. Кроме того, органы местного самоуправления и застройщики отмечают завершение периода так называемой «точечной застройки» с использованием уже существующих коммунальных сетей, а также ограниченные возможности использования действующих мощностей для наращивания объемов жилищного строительства. Для увеличения объемов жилищного строительства необходимо опережающее освоение и развитие территорий.

Территориально-климатические особенности района (длительные на протяжении года низкие температуры, крайне низкая плотность населения, удаленность населенных пунктов друг от друга и от "большой земли", отсутствие развитой транспортной сети, высокая стоимость энергоресурсов и как следствие - отсутствие местной индустрии строительных материалов) обуславливают значительное удорожание строительства в условиях Крайнего Севера, высокие транспортные расходы на доставку строительных конструкций и материалов, высокую стоимость прокладки инженерных коммуникаций в вечномерзлых и глубоко промерзающих грунтах.

При этом строительство и модернизация сетей и сооружений коммунальной и транспортной инфраструктуры является важнейшим условием развития жилищного фонда поселений. Обеспечение площадок коммунальной инфраструктурой, а также установление четких и понятных правил подключения к инженерным системам влияет как на стоимость жилья (составляя в ней от 20% до 60%), так и на темпы прироста жилищного строительства.

Для увеличения объемов жилищного строительства необходимо обеспечить опережающее развитие инженерной и транспортной инфраструктуры поселений.

В настоящее время в Тазовском районе, в автономном округе, как и в России в целом, в большинстве поселений имеет место дефицит подготовленных   площадок. Действующие непрозрачные схемы подключения к системам коммунальной инфраструктуры удлиняют сроки согласования. Развитие инфраструктуры для новых участков производится в основном силами застройщиков путем выдачи им технических условий для подключения к системам водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. При этом данные технические условия обременены фактически неограниченными обязательствами не только по подключению, но и по строительству и модернизации объектов инфраструктуры, наращиванию мощностей, что повышает цены на жилье и снижает его доступность для граждан.

Кроме того, существующий механизм присоединения к системам коммунальной инфраструктуры создает неравные конкурентные условия для застройщиков и приводит к невозможности освоения новых перспективных для жилищного строительства площадок.

Причины, определяющие недостаточный объем предложения земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, связаны с высоким уровнем монополизации и административного вмешательства на рынке жилищного строительства. Это порождает чрезмерные административные барьеры в отношении доступа застройщиков на рынок жилищного строительства, получения земельного участка   и разрешения    на   строительство.

Решение данных проблем необходимо для обеспечения увеличения темпов строительства жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.

Программа должна обеспечить комплексный подход к вопросам освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, а также способствовать более эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на эти цели.

Наличие системных проблем в вопросах комплексного освоения и развития территорий требует для их решения программно-целевого подхода, что позволит не только обеспечить существенное увеличение объемов жилищного   строительства,   но   и   создать   необходимые   условия   для формирования   устойчивых   механизмов   решения   данной   проблемы   в будущем.

Таким образом, решение проблем развития территорий, комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, включая создание и опережающее развитие коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, являющееся целью Программы, полностью соответствуют приоритетам социально-экономического развития района.

Ранее действующая аналогичная программа в районе не разрабатывалась.

2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - обеспечение развития существующих территорий жилой застройки и комплексного освоения новых территорий под жилищное строительство для увеличения количества жилья, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения, а также потребности района в муниципальном жилье, отвечающем стандартам ценовой доступности и энергоэффективности.

Задачи Программы:

- формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности и стимулирование органов местного самоуправления к проведению эффективной градостроительной политики, созданию условий для строительства жилья эконом-класса, демонополизации и  развитию конкуренции на рынке жилищного строительства;

- снижение административных барьеров в жилищном строительстве, развитие конкуренции и реализация мер в области градостроительного и антимонопольного контроля;

- обеспечение опережающего развития инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для увеличения  объемов жилищного строительства, реализация на территории района проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, предусматривающих обеспечение земельных  участков инженерной, социальной и дорожной инфрастуртурами;

- увеличение притока частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство

- поддержка малоимущих граждан в улучшении жилищных условий;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, определенных действующим законодательством, за счет бюджетов всех уровней в соответствии с объемом государственных обязательств.

Решение задач Программы будет осуществляться путем обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий:

- муниципальных образований;

- деревень, не наделенных статусом поселений;

- факторий.

Система показателей и индикаторов, позволяющая оценить эффективность реализации Программы, увязанная с решаемыми тактическими задачами, приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Весовое значение | Базовое значение целевого показателя 2010 год | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Количество утвержденных генеральных планов муниципальных образований | ед. | 0,2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. Количество утвержденных правил землепользования и застройки муниципальных образований | ед. | 0,2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. Количество утвержденных генеральных планов деревень, не наделенных статусом поселений | ед. | 0,2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4. Количество утвержденных проектов планировки и проектов межевания деревень, не наделенных статусом поселений | ед. | 0,2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 5. Количество утвержденной документации по планировке территории факторий | ед. | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |

Методика расчета результативности достижения целевых показателей Программы:

1. Количество утвержденных генеральных планов муниципальных образований.

Для определения значения целевого показателя применяются данные о наличии утвержденных генеральных планов муниципальных образований. Источник – сведения отдела архитектуры и градостроительства Администрации района.

2. Количество утвержденных правил землепользования и застройки муниципальных образований.

Для определения значения целевого показателя применяются данные о наличии утвержденных правил землепользования и застройки муниципальных образований. Источник – сведения отдела архитектуры и градостроительства Администрации района.

3. Количество утвержденных генеральных планов деревень, не наделенных статусом поселений.

Для определения значения целевого показателя применяются данные о количестве утвержденных генеральных планов деревень, не наделенных статусом поселений. Источник – сведения отдела архитектуры и градостроительства Администрации района, плановые расчеты.

4. Количество утвержденных проектов планировки и проектов межевания деревень, не наделенных статусом поселений.

Для определения значения целевого показателя применяются данные о количестве утвержденных проектов планировки и проектов межевания деревень, не наделенных статусом поселений. Источник – сведения отдела архитектуры и градостроительства Администрации района, плановые расчеты.

5. Количество утвержденной документации по планировке территории факторий.

Для определения значения целевого показателя применяются данные о количестве утвержденной документации по планировке территории факторий. Источник – сведения отдела архитектуры и градостроительства Администрации района, плановые расчеты.

Достижение целей и решение поставленной задачи Программы будет осуществляться за счет реализации программных мероприятий настоящей Программы.

3. Перечень программных мероприятий

Программа выполняется в 2011 - 2013 годах. В указанный период должно осуществиться:

- формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, обеспечивающих комплексное освоение новых территорий под жилищное строительство и развитие существующих территорий жилой  застройки;

- опережающее развитие инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства;

- развитие сегмента строительства жилья экономического  класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности;

- увеличение притока частных инвестиций в жилищное строительство;

- развитие первичного рынка жилья и стабилизацию цен на жилье.

В рамках Программы за счет средств муниципального бюджета планируется составление генеральных планов, проектов планировки, проведение топографических съемок.

Перечень Программных мероприятий отражен в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
|  | Всего | 350 000,0 | 350 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Юрибей Тазовского района | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Тадибе-Яха Тазовского района | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Топографическая съемка территорий факторий и деревень, находящихся на межселенной территории Тазовского района | 150 000,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечение Программы

Программа рассчитана на три года: 2011-2013 годы.

В рамках Программы предусматривается финансирование составления генеральных планов, проектов планировки, проведения топографических съемок за счет средств  местного бюджета.

Всего на выполнение программы за счет средств местного бюджета планируется направить 350 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2011 год – 350 тыс. руб.;

- 2012 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2013 год – 0,0 тыс.руб.

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, а также реальная возможность решения проблемы.

Ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год будет проводиться уточнение плана мероприятий с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования.

Планируется привлечение средств окружного бюджета.

5. Оценка социально - экономической эффективности Программы

Эффективность реализации мероприятий Программы будет оцениваться по количественным показателям (индикаторам), характеризующим результативность развития образования, путем сравнения плановых и фактических показателей статистической отчетности.

Эффективность реализации Программы будет оцениваться исходя из следующих показателей:

- обеспеченность муниципальных образований района документами территориального планирования (%);

- количество утвержденных генеральных планов (ед.);

- количество утвержденных правил землепользования и застройки (ед.).

Программа ориентирована на достижение цели:

- формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, обеспечивающих комплексное освоение новых территорий под жилищное     строительство и развитие существующих территорий жилой  застройки;

- опережающее развитие инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства;

- развитие сегмента строительства жилья экономического  класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности;

- увеличение притока частных инвестиций в жилищное строительство;

- развитие первичного рынка жилья и стабилизацию цен на жилье.

Оценка эффективности Программы будет произведена в соответствии с постановлением Администрации района от 23 декабря 2009 года № 427                  «Об оценке эффективности долгосрочных целевых программ и оценке результативности долгосрочных и ведомственных целевых программ Тазовского района» по итогам каждого года.