УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Администрации Тазовского района

от 30 декабря 2011 г. № 692

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в районную долгосрочную целевую программу «Строительство первоочередных объектов образования на территории муниципального образования Тазовский район на 2011 – 2013 годы»,

утвержденную постановлением Администрации Тазовского района

от 20 июня 2011 года № 354

- В паспорте Программы строку 9 изложить в следующей редакции:

«

| Объемы финансирования | Всего на выполнение мероприятий Программы за счет средств местного бюджета планируется направить 3 млн. 559 тыс. 62 руб. 32 коп., в том числе по годам: - 2011 год – 669 тыс. руб. 62 руб. 32 коп.; - 2012 год – 1 млн. 665 тыс. руб.; - 2013 год – 1 млн. 225 тыс.руб |
| --- | --- |

»

2. В разделе 2 «Основные цели и задачи Программы» в таблице, показатели изложить в следующей редакции:

«

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Весовое значение | Базовое значение целевого показателя 2010 год | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Удельный вес общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта | % | 0,25 | 100 | 83,3 | 66,7 | 50 |
| 2. Количество мест в образовательных учреждениях в расчете на 1000 учащихся | мест/ 1000 уч. | 0,25 | 883 | 877 | 1005 | 1005 |
| 3. Количество мест в спальных корпусах в расчете на 1000 проживающих | мест/ 1000 прож. | 0,25 | 1014 | 1014 | 1203 | 1203 |
| 4. Строительство объектов образования | ед. | 0,25 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| ИТОГО |  | 1 |  |  |  |  |

»

2. В разделе 3 «Перечень программных мероприятий» в таблице, показатели изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего | 3 559 062,32 | 669 062,32 | 1 665 000,0 | 1 225 000,0 |
| 1. | Детский дом смешанного типа на 84 места в с. Газ-Сале Тазовского района | 1 722 203,0 | 62 203,0 | 1 035 000,0 | 625 000,0 |
| 2. | Спальный корпус № 1 на 228 мест, пос. Гыда Тазовского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 272 829,86 | 272 829,86 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Спальный корпус № 2 на 228 мест, пос. Гыда Тазовского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 72 887,46 | 72 887,46 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Проектно-изыскательские работы по объекту «Школа-интернат, п.г.т. Тазовский Тазовского района, Спальный корпус на 260 мест» | 107 500,0 | 107 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Проектно-изыскательские работы по объекту «Школа на 420 мест п.г.т. Тазовский Тазовского района» | 102 542,0 | 102 542,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Школа на 800 мест, пос. Гыда Тазовского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 51 100,0 | 51 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция школы п. Антипаюта Тазовского района» | 1 230 000,0 | 0,0 | 630 000,0 | 600 000,0 |

»