УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Администрации Тазовского района

от 29 февраля  2012 г.  № 80

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района

от 11 мая 2011 года № 240 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Тазовский район на 2011 - 2013 годы»

1. Внести в паспорт Программы следующие изменения:

1.1. Графу «Важнейшие целевые индикаторы и показатели по годам реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«1. Количество граждан, улучшивших жилищные условия на территории муниципального образования Тазовский район:

2011 год – 1 семья (7 человек);

2012 год – 6 семей (16 человек);

2013 год – 2 семьи (3 человека).

2. Площадь снесенного ветхого и аварийного жилищного фонда:

2011 год – 640,7 кв. м.;

2012 год – 1284 кв. м.;

2013 год – 0 кв. м.

3. Площадь жилья, приобретенного в муниципальную собственность для дальнейшего предоставления гражданам:

2011 год – 0 кв. м.;

2012 год – 66 кв. м.;

2013 год – 0 кв. м.».

1.2. Графу «Объемы финансирования» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы на 2011-2013 годы за счет всех источников финансирования составляет 14 692 тыс. рублей.

- за счет средств местного бюджета 14 692 тыс. рублей.

В том числе:

2011 год – 4 000 тыс. рублей;

2012 год – 7 692 тыс. рублей;

2013 год – 3 000 тыс. рублей.

А также привлечение собственных или заемных средств граждан.».

2. Таблицу «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие достижение цели Программы» раздела 2 «Основные цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Наименование показателя | Единица измерения | Весовое значение показа-теля | Базовое значение (2010 г.) | Планируемый период |  |  | Целевое значение показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, проживающих в ветхом, аварийном и подлежащем сносу жилье | семей | 0,35 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| Площадь жилья, приобретенного в муниципальную собственность для дальнейшего предоставления гражданам | кв. м. | 0,55 | 56,6 | 0 | 66 | -/- | 66 |
| Площадь снесенного ветхого и аварийного жилищного фонда | кв.м. | 0,1 | 1117,4 | 640,7 | 1284 | -/- | 1 924,7 |

»

3. В таблице раздела 3 «Перечень программных мероприятий» графу 8  изложить в следующей редакции:

«

| 8 | Выкуп у собственника ветхого и аварийного жилищного фонда жилого помещения, признанного непригодным для проживания и подлежащего сносу 2011 год – 4 000 тыс. руб.; 2012 год – 5 599 тыс. руб.; 2013 год – 3 000 тыс. руб.; | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция жилищной политики Тазовского района» | Ежегодно в период действия Программы |
| --- | --- | --- | --- |

»

4. В таблице «Перечень программных мероприятий» раздела 3 строку 9 изложить в следующей редакции:

«

| 9 | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для последующего их предоставления гражданам по договорам найма 2011 год – 0 тыс. руб.; 2012 год – 2 093 тыс. руб.; 2013 год – 0 тыс. руб. | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция жилищной политики Тазовского района» | Ежегодно в период действия Программы |
| --- | --- | --- | --- |

»

5. Раздел 4. «	Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования Программы являются бюджетные средства Тазовского района.

Общий объем финансирования Программы на 2011-2013 годы за счет всех источников финансирования составляет 14 692 тыс. рублей.

- за счет средств местного бюджета 14 692 тыс. рублей.

В том числе:

2011 год – 4 000 тыс. рублей;

2012 год – 7 692 тыс. рублей;

2013 год – 3 000 тыс. рублей.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств муниципального бюджета будут уточняться исходя из возможностей муниципального бюджета  на соответствующий год и за счет привлечения средств окружного бюджета и внебюджетных средств.

Планируется привлечение средств окружного бюджета и внебюджетных источников».