УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Тазовского района

от декабря 2021 года № 1144-п

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Тазовского района на 2022 год

тыс. руб.

| Наименование объекта | Сроки строительства | Наличие проектно-сметной документации | №, дата заключения гос. экспертизы | Мощность объекта | Сметная стоимость в действующих ценах (при отсутствии заключения гос.экспертизы указывается фактическая стоимость заключенных МК) | Незавершенное строительство на 01 января текущего года | Финансирование на 01 января текущего года | Остаток сметной сметной стоимости на 01 января текущего года | Объем бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |  | единица измерения | кол-во |  |  |  |  | окружной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа Тазовского района «Развитие образования на 2015-2025 годы» |
| Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» |
| Детский сад на 240 мест в с. Гыда Тазовского района | 2022 |  |  |  |  |  | 1 290 532 (инвестиционный паспорт) | 0,000 | 0,000 | 1 290 532,000 | 16 640,000 | 169,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 640,000 | 169,000 |
| Муниципальная программа Тазовского района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы» |
| Подпрограмма «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» |
| Котельная производительностью 45 МВт с возможностью расширения котельной до 55 МВт в п. Тазовский, Тазовского района, ЯНАО | 2020 | 2020 | не имеется |  | МВт | 45 | 555 396,470 | 7,500 | 7,500 | 555 388,970 | 200 000,000 | 2 021,000 |
| Реконструкция магистральных сетей тепло-водоснабжения в п. Тазовский, Тазовский район, ЯНАО | 2020 | 2025 | не имеется |  | м | 7865 | 1 386 834,000 (инвестиционный паспорт) | 0,000 | 0,000 | 1 386 834,000 | 11 448,000 | 116,000 |
| Реконструкция магистральных сетей тепло-водоснабжения в с. Антипаюта, Тазовский район, ЯНАО | 2020 | 2023 | не имеется |  | м | 2071 | 355 735,000 (инвестиционный паспорт) | 0,000 | 0,000 | 355 735,000 | 4 873,000 | 50,000 |
| Канализационно-очистные сооружения в п. Тазовский | 2021 | 2023 | не имеется |  | м3 | 3000 | 966 623,82 (инвестиционный паспорт) | 0,000 | 0,000 | 966 623,820 | 63 422,000 | 641,000 |
| Инженерное обеспечение мкр. Школьный п. Тазовский, в т.ч. проектно-изыскательские работы | 2007 | 2023 | имеется | 5-2-1-0019-15 от 23.03.2015 г. | домов | 80 | 305 565,850 | 4 047,930 | 4 047,930 | 301 517,920 | 46 524,000 | 466,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 801,000 | 3 294,000 |
| Муниципальная программа Тазовского района «Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |
| Универсальный спортивный комплекс в п. Тазовский | 2017 | 2024 | имеется | 89-1-1-2-0137-19 от 18.12.2019 | чел | 500 | 3 023 261,030 | 14 005,345 | 14 217,275 | 3 009 043,755 | 100,000 | 2,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 | 2,000 |
| ВСЕГО: | 342 541,640 | 3 465,000 |

ПРИМЕЧАНИЕ: сроки окончания строительства будут уточнены после подписания контрактов с подрядными организациями на выполнение строительно-монтажных работ.