УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Тазовского района

от 28 декабря 2021 года № 1198-п

**Содержание**

[Паспорт Программы 3](#_Toc80968513)

[Общие положения 6](#_Toc80968514)

[Общие данные 10](#_Toc80968515)

[1 Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 13](#_Toc80968516)

[1.1 Описание социально-экономического состояния муниципального округа, сведения о градостроительной деятельности на территории населенных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 13](#_Toc80968517)

[1.1.1 Описание социально-экономического состояния муниципального округа 13](#_Toc80968518)

[1.1.2 Сведения о градостроительной деятельности на территории населенных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа 20](#_Toc80968519)

[1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, сложившийся уровень обеспеченности населения муниципального округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры 22](#_Toc80968520)

[1.2.1 Технико-экономические параметры существующих объектов образования, уровень обеспеченности услугами в области образования 22](#_Toc80968521)

[1.2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов здравоохранения, уровень обеспеченности услугами в области здравоохранения 42](#_Toc80968522)

[1.2.3 Технико-экономические параметры существующих объектов физической культуры и массового спорта, уровень обеспеченности услугами в области физической культуры и массового спорта 54](#_Toc80968523)

[1.2.4 Технико-экономические параметры существующих объектов культуры, уровень обеспеченности услугами в области культуры ………………………………………………….66](#_Toc80968524)

[1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 83](#_Toc80968525)

[1.3.1 Прогноз изменения численности и половозрастного состава населения с учетом прогноза объема планируемого жилищного строительства и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры …………………………………………83](#_Toc80968526)

[1.3.2 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры, массового спорта и культуры…..…..89](#_Toc80968527)

[1.3.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры с учетом реализации Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.11.2020 № 139-ЗАО «Об изменении административно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем преобразования населенных пунктов в форме присоединения»…………………………….. 113](#_Toc80968528)

[1.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 124](#_Toc80968529)

[2 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 126](#_Toc80968530)

[2.1 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов образования 127](#_Toc80968531)

[2.2 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов здравоохранения 130](#_Toc80968532)

[2.3 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов физической культуры и массового спорта 132](#_Toc80968533)

[2.4 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры 135](#_Toc80968534)

[2.5 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры с учетом реализации Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.11.2020 № 139-ЗАО «Об изменении административно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем преобразования населенных пунктов в форме присоединения» 152](#_Toc80968535)

[3 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 164](#_Toc80968536)

[4 Целевые индикаторы и оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 167](#_Toc80968537)

[5 Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, разрабатываемые в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов) 181](#_Toc80968538)

[Приложения 183](#_Toc80968539)

# Паспорт Программы

комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 – 2040 гг.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (на 2022 – 2040 гг.) (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | * Градостроительный кодекс Российской Федерации; * Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; * Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
| Наименование заказчика и разработчиков Программы, их местонахождение | **Заказчик:**  Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района  629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 1 Б  тел. (349-40) 2-03-83  e-mail: [communstroy@tazovsky.yanao.ru](mailto:communstroy@tazovsky.yanao.ru)  **Разработчик:**  ООО «Сибпрофконсалт»  625000, г. Тюмень, ул. Дзержинского, 15, офис 702,  тел./факс: (3452) 59-50-33,  e-mail: [office@portcorp.ru](mailto:office@portcorp.ru) |
| Цели и задачи Программы | Работа выполняется в **целях** обеспечения:  - безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район;  - доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  - достижения расчетного уровня обеспеченности населения муниципального округа Тазовский район услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.  **Задачи:**   1. Формирование перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального округа в соответствии с государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития и планом мероприятий по реализации стратегии, планом и программой комплексного социально-экономического развития. 2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры:   * строительство объектов дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования; * строительство объектов здравоохранения; * строительство объектов физической культуры и массового спорта; * строительство и реконструкция объектов культуры. |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2022 – 2040 гг.  Этапы реализации Программы:  1 этап – 2022 – 2026 гг.  2 этап – 2027 – 2031 гг.  3 этап – 2032 – 2036 гг.  4 этап – 2037 – 2040 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, составляет **20 042 млн руб.,** в т.ч.:   * по этапам: * 1 этап (2022 – 2026 гг.) – 12 164 млн руб.; * 2 этап (2027 – 2031 гг.) – 4 974 млн руб.; * 3 этап (2032 – 2036 гг.) – 304 млн руб.; * 4 этап (2037 – 2040 гг.) – 2 601 млн руб.; * по источникам финансирования: * бюджетные средства – 20 042 млн руб.; * внебюджетные источники – 0 млн руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры к 2040 г.:   * объекты образования: * дошкольные образовательные организации – 124 %; * общеобразовательные организации –96 %; * организации дополнительного образования – 155 %; * объекты здравоохранения: * лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях –96%; * лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 99%; * объекты физической культуры и массового спорта: * объекты физической культуры и массового спорта – 142%; * плавательные бассейны – 283 %; * объекты культуры: * учреждения культуры клубного типа – 100%; * библиотеки – 100%; * музеи – 100%; * кинозалы – 100%. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Развитие сети объектов социальной инфраструктуры с увеличением материально-технической базы к 2040 г.:   * объекты образования: * обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях – 80 мест/100 детей; * обеспеченность местами в общеобразовательных организациях – 911 мест/1000 детей; * охват детей от 5 до 18 лет организациями дополнительного образования – 108 %; * объекты здравоохранения: * обеспеченность койками в лечебно-профилактических медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях – 13 коек/1000 чел.; * обеспеченность лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 18 посещ. в смену/1000 чел.; * объекты физической культуры и массового спорта: * обеспеченность учреждениями физической культуры и спорта – 159 чел. единовременной пропускной способности/1000 чел.; * обеспеченность плавательными бассейнами – 57 м² зеркала воды/1 тыс. чел. населения административного центра; * объекты культуры: * обеспеченность учреждениями культуры клубного типа – 10 ед.; * обеспеченность библиотеками – 6 ед.; * обеспеченность музеями – 2 ед.; * обеспеченность кинозалами – 5 ед. |

# Общие положения

**Основание для разработки Программы**

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ **программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа** – документ, устанавливающий **перечень мероприятий** по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа.

Перечень мероприятий должен включать мероприятия, которые предусмотрены:

* государственными и муниципальными программами;
* стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана);
* планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
* договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий.

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры** поселения, городского округа **разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления** поселения, городского округа **на основании утвержденных** в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, **генеральных планов** поселения, городского округа и должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

В соответствии с п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры» программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа включает в себя **объекты местного значения** поселения, городского округа **в областях:**

* **образования;**
* **здравоохранения;**
* **физической культуры и массового спорта;**
* **культуры.**

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район** **(далее – Программа)** разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов и документов, с учетом изменений и дополнений, действующих на момент разработки:

* Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
* Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
* Федеральный закон 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
* Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
* Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
* Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры»;
* Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденные Приказом Минрегиона РФ от 04.10.2011 № 481;
* Приказ Министерства экономического развития РФ от 16.09.2016 № 582 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ РФ»;
* Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;
* [Письмо](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=207256&date=12.07.2021&demo=1) Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования»);.
* Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20.04.2019 г. № 182 «Об утверждении [методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения](https://docs.cntd.ru/document/557353637#6500IL)»;
* [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351791&date=12.07.2021&demo=1) Минспорта России от 21.03.2018 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;
* Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.04.2007 № 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа»;
* Региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-п;
* Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.01.2020 № 2-П;
* Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2035 года, утв. постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.06.2021 № 478;
* Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения» до 2024 г., утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1142-П;
* Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования» до 2024 г., утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1132-П;
* Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры» до 2024 г., утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1122-П;
* Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие физической культуры и спорта» до 2024 г., утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1152-П;
* Адресная инвестиционная программа Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.12.2020 г. № 1455-П;
* Устав муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 28.10.2020 № 4-1-29;
* Схема территориального планирования муниципального образования Тазовский район, утв. Решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район 16.12.2009 № 7-8-91;
* Генеральный план муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2;
* Местные нормативы градостроительного проектирования Тазовского муниципального района, утв. Решением районной Думы муниципального образования Тазовский район от 08.04.2015 № 3-10-22;
* Правила землепользования и застройки муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. постановлением администрации Тазовского района от 11.02.2021 № 87-п;
* Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Тазовский район до 2025 года, утв. решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.11.2012 № 9-11-80 (ред. 05.12.2018 № 17-4-79);
* Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 – 2023 годы;
* Постановление Администрации Тазовского района от 09.12.2014 № 584 «Об утверждении муниципальной программы Тазовского района «Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015 - 2025 годы»;
* Постановление Администрации Тазовского района от 09.12.2014 № 580 «Об утверждении муниципальной программы Тазовского района «Развитие образования» на 2015-2025 годы»;
* иные нормативные правовые акты Российской Федерации;
* иные нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа;
* иные нормативные правовые акты муниципального округа Тазовский район.

**Цели Программы:**

* обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район;
* обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
* обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;
* достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального округа Тазовский район услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
* эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

**Задачи Программы:**

1. Формирование перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального округа в соответствии с государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития и планом мероприятий по реализации стратегии, планом и программой комплексного социально-экономического развития.
2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа.

В соответствии с п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия генерального плана поселения, городского округа.

Генеральный план муниципального округа Тазовский район утвержден решением Думы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2. Генеральный план разработан на расчетный срок – конец 2040 г.

**Срок реализации Программы**: 2022 – 2040 гг.

**Этапы реализации** Программы:

1 этап: 2022 – 2026 гг. (с разбивкой по годам)

2 этап: 2027 – 2031 гг.

3 этап: 2032 – 2036 гг.

4 этап: 2037 – 2040 гг.

В соответствии с п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой, разработаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

# Общие данные

Согласно Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.04.2020 № 39-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Тазовский район, и создании вновь образованного муниципального образования муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа», муниципальное образование Тазовский район наделено статусом муниципального округа Тазовский район. Устав муниципального округа Тазовский район принят решением Думы Тазовского района от 28.10.2020 № 4-1-29.

Официальное наименование муниципального образования – муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

Территория муниципального округа Тазовский район входит в состав территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

В состав территории муниципального округа Тазовский район входят следующие населенные пункты:

* поселок Тазовский (далее – п. Тазовский);
* село Антипаюта (далее – с. Антипаюта);
* село Газ-Сале (далее – с. Газ-Сале);
* село Гыда (далее – с. Гыда);
* село Находка (далее – с. Находка);
* деревня Матюй-Сале, деревня Тадебя-Яха, деревня Тибей-Сале, деревня Юрибей.

Административным центром муниципального округа Тазовский район является поселок Тазовский. Поселок Тазовский расположен в 200 км севернее Полярного круга. Расстояние до административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Салехарда, водным путем составляет 986 км, воздушным – 552 км.

Общие данные муниципального округа Тазовский район:

* площадь земель в границах населенных пунктов – 3 017 га;
* численность населения среднегодовая за 2020 г. – 17 687 чел., в т.ч.:[[1]](#footnote-1)
* п. Тазовский – 7 262 чел.;
* с. Антипаюта – 2 782 чел.;
* с. Газ-Сале – 1 755 чел.;
* с. Гыда – 3 784 чел.;
* с. Находка – 1 393 чел.;
* межселенная территория – 711 чел.

**Территория**

Муниципальный округ Тазовский район входит в состав Ямало-Ненецкого автономного округ и расположен в северо-восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа. Большая часть муниципального образования располагается на Гыданском полуострове и омывается Обской губой – на западе, и Карским морем - на севере. На юге муниципальный округ граничит с муниципальным округом Надымский район, муниципальным округом Пуровский район, Красносельским районом. На востоке – с Красноярским краем. Большая части территории муниципального округа расположена за полярным кругом и относится к районам Крайнего Севера. Географическое положение и границы муниципального округа Тазовский район представлены на рис. 1.



Рисунок 1. Географическое положение муниципального округа Тазовский район

Источник:https://yandex.ru/maps/geo/tazovskiy\_rayon/53001347/?l=carparks%2Ctrf%2Ctrfe&ll=85.906878%2C70.272099&z=5.75

**Климат**

По строительно-климатическому районированию территория муниципального округа Тазовский район относится к району – I, подрайону – I Г.

Климат муниципального округа умеренно-континентальный с продолжительной суровой зимой, для которой характерны ясные солнечные дни, и умеренно теплым летом. Территория относится к зоне наибольшей дискомфортности климата. Условия дискомфортности зимы определяются сочетаниями низкой температуры и большой скорости ветра. Повторяемость таких дискомфортных метеорологических условий за декабрь-февраль составляет 30 %.

Среднегодовая температура воздуха отрицательная – от -7,9°С (м/ст. Таз, лесотундра) до -11,2°С (м/ст. Гыда, тундра). Продолжительность периода с температурой воздуха выше 0°С на территории муниципального округа изменяется от 107 (м/ст. Гыда) до 130 (м/ст. Таз) дней. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 100 – 110 дней. Холодный период (переход температур воздуха через 0°С в сторону отрицательных) начинается в третьей декаде сентября (м/ст. Гыда) или первой декаде октября (м/ст. Таз).

В связи с низкими среднегодовыми температурами воздуха, территория характеризуется значительной глубиной промерзания грунтов, которая составляет в зависимости от вида грунта от 2,4 до 2,6 м. Территория муниципального округа относится к вечномерзлым грунтам.

**Рельеф**

Муниципальный округ Тазовский район находится в пределах Западно-Сибирской равнины. Большая часть территории расположена севернее Полярного круга. К территории Тазовского района относятся Гыданский и Тазовский полуострова, нижняя и средняя часть бассейна р. Таз до створа Красноселькуп, акватории Тазовской, Гыданской и Юрацкой губ. Гыданский полуостров разделен заливами на полуострова меньшего размера (Явай, Мамонта, Олений).

**Гидрография**

Гидрографическая сеть территории муниципального округа Тазовский район представлена бассейном р. Таз в южной части муниципального образования, р. Мессояха в центральной, р. Юрибей в северной, а также многочисленными мелкими реками и озерами. Речная сеть является частью водосборного бассейна Северного Ледовитого океана.

В заболоченных понижениях и по долинам рек расположено множество небольших озер. На плоских и сухих водоразделах иногда встречаются озера значительных размеров.

# 1 Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

## **Описание социально-экономического состояния муниципального округа, сведения о градостроительной деятельности на территории населенных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа**

### Описание социально-экономического состояния муниципального округа

**Население. Трудовые ресурсы**

**Основные данные**

* Численность населения на 01.01.2020 - 17 549 чел., в т.ч.:
  + п. Тазовский - 41,1 %;
  + с. Гыда - 21,4 %;
  + с. Антипаюта - 15,8 %;
  + с. Газ-Сале - 9,9 %;
  + с. Находка - 7,9 %;
  + межселенная территория - 4,1 %
* Среднегодовая численность населения в 2020 г. – 17 687 чел.
  + темп роста 2020/2018 гг. – 102 %
* Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2020 г. - 31 451 чел.
  + темп роста 2020/2018 гг. – 126 %
* Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, на конец 2020 г. – 220 чел.
  + темп роста 2020/2018 гг. – в 4,2 раза
* Зарегистрированный уровень безработицы на конец 2020 г. – 0,72%

В течение 2018 – 2020 гг. наблюдается естественный прирост населения, при этом темпы роста смертности опережают темпы роста рождаемости (табл. 1). Сложившая ситуация напрямую взаимосвязана с возрастной структурой населения. В возрастной структуре населения муниципального округа Тазовский район наблюдается недостаток населения в трудоспособном возрасте (в 2020 г. – 55,8 %), оптимальное значение – не менее 65 %, что свидетельствует о повышенной демографической нагрузке на трудоспособное население. При этом наблюдается положительная тенденция увеличения численности населения в трудоспособном возрасте в течение 2018 – 2020 гг. на 3 %, при незначительном росте населения моложе трудоспособного возраста на 0,3 % и старше трудоспособного возраста на 1 %.

Таблица 1

**Численность населения и трудовые ресурсы муниципального округа**

**Тазовский район в 2018 – 2020 гг.**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **Темп роста/ снижение 2020/2018 гг., %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **факт** | **факт** | **факт/ оценка** |
| **1** | **Численность населения** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения на начало года | чел. | 17 235 | 17 405 | 17 549 | 102 |
|  | п. Тазовский | чел. | 7169 | 7 209 | 7 209 | 101 |
|  | с. Антипаюта | чел. | 2701 | 2 707 | 2 768 | 102 |
|  | с. Газ-Сале | чел. | 1702 | 1 721 | 1 734 | 102 |
|  | с. Гыда | чел. | 3618 | 3 692 | 3 747 | 104 |
|  | с. Находка | чел. | 1335 | 1 365 | 1 380 | 103 |
|  | межселенная территория | чел. | 710 | 711 | 711 | 100 |
| 1.2 | Число родившихся | чел. | 339 | 372 | 370 | 109,1 |
| 1.3 | Число умерших | чел. | 130 | 122 | 147 | 113,1 |
| 1.4 | Естественный прирост | чел. | 209 | 250 | 223 | 106,7 |
| 1.5 | Число прибывших | чел. | 782 | 651 | 613 | 78 |
| 1.6 | Число выбывших | чел. | 818 | 759 | 559 | 68 |
| 1.7 | Миграционный приток/отток | чел. | -36 | -108 | +54 | - |
| 1.8 | Численность населения на начало года по возрастам: |  |  |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | чел. | 5 872 | 5 875 | 5 892 | 100 |
|  | трудоспособный возраст | чел. | 9 523 | 9 594 | 9 798 | 103 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел. | 1 840 | 1 936 | 1 859 | 101 |
| 1.9 | Среднегодовая численность населения | чел. | 17 320 | 17 477 | 17 687 | 102 |
| **2** | **Трудовые ресурсы** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | чел. | 25 050 | 25 591 | 31 451 | 126 |
|  | строительство | чел. | 6 863 | 5 725 | 9 939 | 145 |
|  | добыча полезных ископаемых | чел. | 5 831 | 6 528 | 8 052 | 138 |
|  | деятельность профессиональная, научная и техническая | чел. | 3 267 | 4 036 | 3 840 | 118 |
|  | транспортировка и хранение | чел. | 1 992 | 2 044 | 2 224 | 112 |
|  | образование | чел. | 1 476 | 1 565 | 1 563 | 106 |
|  | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | чел. | 1 053 | 1 105 | 1 154 | 110 |
|  | государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | чел. | 888 | 887 | 877 | 99 |
|  | деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | чел. | 718 | 673 | 655 | 91 |
|  | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | чел. | 661 | 655 | 648 | 98 |
|  | обрабатывающие производства | чел. | 364 | 423 | 471 | 129 |
|  | прочие виды деятельности (с долей в структуре занятых менее 1,5 %) | чел. | 1 936 | 1 950 | 2 029 | 105 |
| 2.2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) | % | 6,4 | 6,4 | 5,4 | 84 |
| 2.3 | Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения | чел. | 52 | 40 | 220 | 423 |
| 2.4 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,28 | 0,16 | 0,72 | 257 |

Источники:

1. База данных показателей муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики, http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst75/DBInet.cgi.

2. Доклад Главы Тазовского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа за 2020 год и их планируемых значениях на период 2021 – 2023 годов.

3. Доклад о социально-экономической ситуации в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа за 2020 год.

4. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 – 2023 годы.

Наибольшую долю в среднесписочной численности работников муниципального округа Тазовский район занимают занятые в строительстве (31,6 %), 25,6 % – в добыче полезных ископаемых, 12,2 % – в профессиональной, научной и технической деятельности.

**Уровень жизни населения. Жилищный фонд**

**Основные данные**

* Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2020 г. - 106,5 тыс. руб.
  + темп роста 2020/2018 гг. – 115 %
* Общая площадь жилищного фонда в 2020 г. – 264,3 тыс. м²
  + темп роста 2020/2018 гг. – 103 %
* Средняя жилищная обеспеченность населения в 2020 г. – 14,83 м²/чел.
* Доля ветхого и аварийного жилья от общего жилищного фонда в 2020 г. - 43 %
  + рост 2020/2018 гг. – на 1 %

Муниципальный округ Тазовский район – один из основных районов добычи углеводородных полезных ископаемых в Ямало-Ненецком автономном округе. На территории муниципального округа ведется добыча углеводородного сырья (нефть, газ, конденсат) и вод из подземных источников. Основными крупными недропользователями муниципального округа Тазовский район являются дочерние предприятия ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «НОВАТЭК».

Основную долю в структуре объема отгруженных товаров собственного производства занимает добыча полезных ископаемых (98,3 %). Крупнейшими месторождениями газа на территории муниципального округа Тазовский район являются «Заполярное» месторождение (добывается около 110 млрд м³ газа/год) и Ямбургское месторождение (годовая добыча превышает 60 млрд м³/год), эксплуатируемые ООО «Газпром Добыча Ямбург». Рост промышленного производства связан с увеличением объемов добычи природного газа и нефти. Нефтегазодобывающими предприятиями на территории муниципального округа Тазовский район за 2020 г. добыто 111,2 млрд м³ природного газа и 8,9 млн т нефти.

Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципального округа Тазовский район на 4 % ниже среднего значения по Ямало-Ненецкому автономному округу (табл. 2).

Среднедушевые денежные доходы в расчете на одного жителя Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 г. составили 88,1 тыс. руб. Отношение среднедушевых доходов населения к величине прожиточного минимума составило 5,32.

Таблица 2

**Показатели, характеризующие денежные доходы населения (уровень жизни населения) муниципального округа Тазовский район, за 2018 – 2020 гг.**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **Темп роста/ снижение 2020/2018 гг., %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **факт** | **факт** | **факт/ оценка** |
| 1 | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 92 393 | 98 878 | 106 547 | 115 |
|  | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | руб. | 32 203 | 35 643 | 34 750 | 108 |
|  | добыча полезных ископаемых | руб. | 128 692 | 133 845 | 137 377 | 107 |
|  | обрабатывающие производства | руб. | 84 696 | 92 678 | 103 308 | 122 |
|  | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | руб. | 97 897 | 102 027 | 122 198 | 125 |
|  | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | руб. | 97 556 | 105 378 | 124 783 | 128 |
|  | строительство | руб. | 66 881 | 77 513 | 85 829 | 128 |
|  | торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | руб. | 65 313 | 73 986 | 83 071 | 127 |
|  | транспортировка и хранение | руб. | 117 589 | 123 597 | 143 561 | 122 |
|  | деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | руб. | 42 213 | 42 395 | 50 840 | 120 |
|  | деятельность в области информации и связи | руб. | 166 233 | 164 803 | 176 830 | 106 |
|  | деятельность финансовая и страховая | руб. | 102 925 | 102 657 | 102 684 | 100 |
|  | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | руб. | 94 719 | 99 658 | 118 278 | 125 |
|  | деятельность профессиональная, научная и техническая | руб. | 61 957 | 61 817 | 66 754 | 108 |
|  | деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | руб. | 198 361 | 211 105 | 214 064 | 108 |
|  | государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | руб. | 112 632 | 114 370 | 121 285 | 108 |
|  | образование | руб. | 65 330 | 70 515 | 75 839 | 116 |
|  | деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | руб. | 92 846 | 103 462 | 135 198 | 146 |
|  | деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | руб. | 87 076 | 87 976 | 92 503 | 106 |
| 2 | Денежный доход в расчете на душу населения в месяц\* | руб. | 74 304 | 83 088 | 88 102 | 119 |
| 3 | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц\* | руб. | 15 905 | 16 318 | 16 565 | 104 |
| 4 | Отношение среднедушевых доходов населения к величине прожиточного минимума | - | 4,67 | 5,09 | 5,32 | 114 |

Примечание: \* данные по Ямало-Ненецкому автономному округу

Источники:

1. База данных показателей муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики, http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst75/DBInet.cgi.

2. Доклад Главы Тазовского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа за 2020 год и их планируемых значениях на период 2021 – 2023 годов.

3. Доклад о социально-экономической ситуации в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа за 2020 год.

4. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 – 2023 годы.

Из общей площади жилищного фонда муниципального округа Тазовский район 82 % составляют многоквартирные дома, 18 % – индивидуальные дома (табл. 3).

Средняя жилищная обеспеченность населения муниципального округа Тазовский район на 29 % ниже среднего значения по Ямало-Ненецкому автономному округу.

За 2020 г. введено 5,91 тыс. м² жилья, снесено и переведено в нежилые помещения – 0,56 тыс. м². Доля многоквартирных домов в общем объеме введенного жилья составила 89 %. Данный показатель значительно ниже фактических данных 2018 – 2019 гг. В 2019 г. введено 6,907 тыс. м² жилья, из которых 91 % – многоквартирные дома.

Таблица 3

**Характеристика жилищного фонда муниципального округа Тазовский район**

**за 2018 – 2020 гг.**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **Темп роста/ снижение 2020/2018 гг., %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **факт** | **факт** | **факт/ оценка** |
| 1 | Площадь жилищного фонда - всего | тыс. м² | **257,7\*** | **258,9\*** | **264,3\*** | **103** |
|  | п. Тазовский | тыс. м² | 155,3 | 153,4 | 153,9 | 99 |
|  | с. Антипаюта | тыс. м² | 26,8 | 26,6 | 26,6 | 99 |
|  | с. Газ-Сале | тыс. м² | 46,3 | 46,4 | 46,2 | 100 |
|  | с. Гыда | тыс. м² | 22,8 | 26,1 | 26,1 | 114 |
|  | с. Находка | тыс. м² | 5,8 | 5,4 | 5,4 | 93 |
|  | межселенная территория | тыс. м² | - | - | - | - |
| 2 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс. м² | **108,6\*\*** | **108,9\*\*** | **113,8\*\*** | **105\*\*** |
|  | п. Тазовский | тыс. м² | 59,2 | 60,2 | 60,2 | 102 |
|  | с. Антипаюта | тыс. м² | 12,1 | 12,1 | 14,5 | 119 |
|  | с. Газ-Сале | тыс. м² | 33,4 | 32,7 | 36,6 | 109 |
|  | с. Гыда | тыс. м² | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0 |
|  | с. Находка | тыс. м² | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100 |
|  | межселенная территория | тыс. м² | - | - | - | - |
| 3 | Снос жилищного фонда - всего | тыс. м² | 2,41 | 5,69 | 0,56 | 23 |
|  | п. Тазовский | тыс. м² | 0,00 | 2,70 | 0,11 | - |
|  | с. Антипаюта | тыс. м² | 2,41 | 0,40 | 0,08 | 3 |
|  | с. Газ-Сале | тыс. м² | 0,00 | 0,00 | 0,37 | - |
|  | с. Гыда | тыс. м² | 0,00 | 2,08 | 0,00 | - |
|  | с. Находка | тыс. м² | 0,00 | 0,52 | 0,00 | - |
|  | межселенная территория | тыс. м² | - | - | - | - |
| 4 | Строительство жилищного фонда - всего | тыс. м² | 7,94 | 6,91 | 5,91 | 74 |
|  | п. Тазовский |  | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | с. Антипаюта |  | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | с. Газ-Сале |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | с. Гыда |  | 1,55 | 4,81 | 3,30 | 213 |
|  | с. Находка |  |  | 0,00 | 0,00 | - |
|  | межселенная территория |  |  | 1,49 | 1,95 |  |
|  | ИЖС |  | 1,34 | 0,60 | 0,65 | 49 |
| 5 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на начало года) | м²/чел | 14,8 | 14,7 | 14,8 | 100 |
|  | п. Тазовский | м²/чел | 21,5 | 21,3 | 21,0 | 98 |
|  | с. Антипаюта | м²/чел | 9,9 | 9,6 | 9,5 | 96 |
|  | с. Газ-Сале | м²/чел | 26,9 | 26,8 | 26,0 | 97 |
|  | с. Гыда | м²/чел | 6,2 | 7,0 | 6,8 | 111 |
|  | с. Находка | м²/чел | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 90 |
|  | межселенная территория | м²/чел | - | - | - | - |

Примечание:

\*отражены данные в соответствии с докладом Главы Тазовского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа за период 2018-2020 годы.

Разбивка жилищного фонда по поселкам за период 2018-2020 годы отражена на основании статистических данных по форме 1-жилфонд.

\*\* Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда (в т.ч. в разбивке по поселкам) отражена в соответствии с утвержденными Реестрами аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа Тазовский район ЯНАО за период 2018-2020 годы.

Источники:

1. База данных показателей муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики, http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst75/DBInet.cgi.

2. Статистическая форма № 1-жилфонд за 2020 год.

3. Доклад Главы Тазовского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа за период 2018-2020 годы.

4. Реестры аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа Тазовский район ЯНАО за период 2018-2020 годы.

### Сведения о градостроительной деятельности на территории населенных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа

Градостроительная деятельность на территории муниципального округа Тазовский район ведется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.04.2007 № 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа». Органы местного самоуправления муниципального округа осуществляют Градостроительную деятельность в пределах полномочий, установленных статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных Уставом муниципального округа Тазовский район.

На территории муниципального округа Тазовский район действуют следующие документы территориального планирования:

* Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.01.2020 № 2-П;
* Схема территориального планирования муниципального образования Тазовский район, утв. Решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район 16.12.2009 № 7-8-91;
* Генеральный план муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2.

На территории муниципального округа действуют следующие нормативы градостроительного проектирования:

* Региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-п;
* Местные нормативы градостроительного проектирования Тазовского муниципального района, утв. Решением районной Думы муниципального образования Тазовский район от 08.04.2015 № 3-10-22.

Развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального округа осуществляется согласно:

* Государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения» до 2024 г., утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1142-П;
* Государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования» до 2024 г., утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1132-П;
* Государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры» до 2024 г., утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1122-П;
* Государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие физической культуры и спорта» до 2024 г., утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1152-П;
* Муниципальной программе Тазовского района «Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015 - 2025 годы», утв. постановлением Администрации Тазовского района от 09.12.2014 № 584;
* Муниципальной программе Тазовского района «Развитие образования» на 2015-2025 годы», утв. постановлением Администрации Тазовского района от 09.12.2014 № 580.

Генеральным планом муниципального округа Тазовский район функциональное зонирование территории установлено исходя из совокупности социальных, экономических и иных факторов, в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

В основу архитектурно-планировочной организации территории муниципального округа в целом и каждого из населенных пунктов, в частности, положена сложившаяся планировочная структура и природный каркас.

Главной проблемой развития муниципального округа является неразвитая дорожно-транспортная схема. Создание эффективной дорожно-транспортной схемы даст возможность более интенсивному развитию экономики, повысит уровень и качество жизни населения в муниципальном образовании.

Основное развитие территории предполагается за счет расширения объектов производства, объектов сферы услуг и предпринимательства, а также увеличения зон жилой застройки.

## **Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, сложившийся уровень обеспеченности населения муниципального округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры**

### Технико-экономические параметры существующих объектов образования, уровень обеспеченности услугами в области образования

**Технико-экономические параметры объектов образования муниципального округа Тазовский район**[[2]](#footnote-2)

**Дошкольные образовательные организации**

* Число дошкольных образовательных учреждений на 01.01.2021 г. – 9 ед., 1 структурное подразделение (МКДОУ детский сад «Снежинка»)
* Общая проектная вместимость муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования – 1307 мест.
* Число мест в дошкольных образовательных учреждениях – 1 225 ед.
  + темп роста 2019/2017 гг. - 130,3 *%*

**Общеобразовательные организации**

* Число общеобразовательных учреждений на 01.01.2021 г. – 6 ед.
* Проектная мощность учебных корпусов – 2 952 места, спальных корпусов – 1 061 мест
* Количество обучающихся во вторую смену по муниципальной системе образования в 2020 г. – 1 245 чел.
  + темп роста 2020/2018 гг. – в 2,3 раза[[3]](#footnote-3)

**Организации дополнительного образования**

* Число образовательных учреждений дополнительного образования 01.01.2021 г. – 2 ед.
* Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием, - 4 283 чел.
* Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2020 г. – 77,7 %
  + темп роста 2020/2018 гг. – на 4,4 %

В соответствии с п.17 ст. 10 Устава муниципального округа Тазовский район [(принят решением Думы Тазовского района 28.10.2020 г.)](http://www.admsr.ru/upload/iblock/2c8/aktualnaya-redaktsiya-ustava-_reshenie-144_npa-ot-29.05.2017_.docx) организация предоставления общедоступного и бесплатного **дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования** по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти автономного округа), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, о**тносится к вопросам местного значения муниципального округа Тазовский район.**

В связи с этим учреждения образования муниципального округа Тазовский район по функциональной принадлежности переданы Департаменту образования Администрации Тазовского района и Управлению культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района.

На территории муниципального округа Тазовский район по состоянию на 01.01.2021 функционируют 17 организаций образования: две средних общеобразовательных школы, четыре школы-интерната, девять дошкольных образовательных организаций (одно структурное подразделение МКДОУ детский сад «Снежинка»), две организации дополнительного образования.

Перечень объектов образования, расположенных на территории муниципального округа Тазовский район, по состоянию на 01.01.2021 представлен в табл. 4. Схема расположения существующих объектов образования муниципального округа Тазовский район представлена в Приложении 1.

Инновационный проект «Психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) по организации предшкольной подготовки детей в условиях кочевья» МБДОУ детский сад «Северяночка» (с. Гыда) стал региональной площадкой по реализации мероприятий проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

На всех уровнях общего образования во всех школах района реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт.

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» выполнены строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция незавершенного строительством объекта «Школа на 530 учащихся в с. Антипаюта Тазовского района». Объект введен в эксплуатацию.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в МКОУ Гыданская общеобразовательная школа-интернат и МКОУ Находскинская школа-интернат поставлены ноутбуки и периферийное оборудование для обновления материально-технической базы в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.

В рамках регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» приобретено интерактивное оборудование, пособие для МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа.

Таблица 4

**Перечень объектов образования, расположенных на территории муниципального округа Тазовский район,**

**по состоянию на 01.01.2021**

| **№ п/п** | **Вид объекта** | **Местонахож-дение** | **Тип муници-пального учреж-дения** | **Год учреждения, ввода в эксплуатацию** | **Износ, %** | **Год проведения кап. ремонта, реконструкции** | **Мощность** | | **Фактическая загрузка** | | **Функциональная принадлежность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ед. изм.** | **проектная** | **ед. изм.** | **факт** |
| **1** | **Объекты образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Дошкольные образовательные организации** |  |  |  |  |  |  | **1225** |  | **1480** |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» | п. Тазовский, ул. Колхозная, 21 | Бюджетное | 2018 | 6,1 | - | мест | 890 | чел. | 985 | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 47 | Бюджетное | 1985 | 70 | 2007 | мест | чел. | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» | п.Тазовский, ул.Геофизиков, д.26А | Бюджетное | 1984 | 68 | 2012 | мест | чел. | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок» | п. Тазовский, ул. Северная, 5 | Бюджетное | 2016 | 5,6 | - | мест | чел. | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 5 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» | п. Тазовский, мкр. Геолог, 15 | Бюджетное | 2013 | 21,6 | - | мест | чел. | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 6 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Звездочка" | с. Антипаюта, ул. Юбилейна, 20 | Бюджетное | 2002 | 46 | 2020 | мест | 60 | чел. | 142 | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 7 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» | с. Газ-Сале, ул. Калинина, д. 12 | Бюджетное | 1981 | 72,5 | 2019 | мест | 75 | чел. | 180 | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 8 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Белый медвежонок" | с. Газ-Сале, ул. Геологоразведчиков, 7 | Бюджетное | 1965/1979 | 74,2/ 73,6 | 2019/2003 | мест | 80 | чел. | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» | с. Гыда, ул. Полярная, 5 | Бюджетное | 1996/ 1990/ 1974 | 93,2/ 66,3/ 71,5 | 2013/ 2019/ 2014 | мест | 90 | чел. | 130 | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 10 | Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад "Снежинка" (структурное подразделение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа-интернат начального общего образования) | с. Находка, ул. Подгорная, д. 9 | Казенное | 1975 | 72,1 | 2013 | мест | 30 | чел. | 43 | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| **1.2** | **Общеобразовательные организации** |  |  |  |  |  |  | **2 642** |  | **3 489** |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа | п. Тазовский, ул. Заполярная, 9 | Бюджетное | 2008 | 42,2 | - | мест | 1 220 | чел. | 1873 | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования | п. Тазовский, ул. Кирова, 12 | Казенное | 2013 | 21,1 | - | мест | чел. | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 3 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования | с. Антипаюта, ул. Советская, 21 | Казенное | 2007 | - | - | мест | 260 | чел. | 434 | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 4 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская общеобразовательная средняя школа | с. Газ-Сале, ул. Молодежная, 9 | Казенное | 1985 | 71,2 | 2015 | мест | 392 | чел. | 379 | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 5 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай | с. Гыда, мкр. Школьный, 2 | Казенное | 2018 | 8,2 |  | мест | 720 | чел. | 750 | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 6 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа-интернат начального общего образования | с. Находка, мкр. Школьный, 2 | Казенное | 1974 | 69 | 2011 | мест | 50 | чел. | 53 | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| **1.3** | **Организации дополнительного образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4.1** | **Центры детского творчества** |  |  |  |  |  |  | **158** |  | **1717** |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Тазовский районный Дом творчества" | п. Тазовский, ул. Калинина, 2 | Бюджетное | 1985 | 100 | 2013 | чел. | 70 | чел. | 1300 | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Газ-Салинский детско-юношеский центр" | с. Газ-Сале, ул. Воробьева, 16 | Бюджетное | 1989 | 88,4 | 2002 | чел. | 88 | чел. | 417 | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| **1.4.2** | **Детско-юношеские спортивные школы (детско-юношеские клубы общей физической подготовки)** |  |  |  |  |  |  | **45888** |  | **169** |  |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 2а | Бюджетное | 1973 | 100 | 2012 | ед. | 45888 | чел. | 169 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| **1.4.3** | **Центры эстетического воспитания детей (детские школы искусств)** |  |  |  |  |  |  | **811** |  | **811** |  |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Тазовская детская школа искусств" | п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 18 | Бюджетное | 2002 | 84 | не проводился | чел. | 709 | чел. | 709 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Газ-Салинская детская музыкальная школа" | с. Газ-Сале, ул. Русская, д. 5 | Бюджетное | 1992 | 100 | 2011 | чел. | 102 | чел. | 102 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |

Источник:

* 1. <http://taz-edu.ru/about/393/>
  2. <https://tasu.ru/poleznaya-informatsiya/telefonnyy-spravochnik/uchrezhdeniya-obrazovaniya/>

3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры

**Уровень обеспеченности услугами в области образования**

**Дошкольные образовательные организации**

* Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях в 2020 г. – 540 мест на 1000 детей дошкольного возраста
  + темп роста 2020/2018 гг. – 107%
* Уровень обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях в 2020 г. в соответствии с РНГП ЯНАО[[4]](#footnote-4) – 112 % от норматива
* Уровень обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях в 2020 г. в соответствии с МР № АК-15/02вн[[5]](#footnote-5) – 83 % от норматива

**Общеобразовательные организации**

* Охват детей от 7 до 18 лет основным общим образованием - 89%
* Фактическая загрузка общеобразовательных организаций в 2020 г. – 132 %
* Уровень обеспеченности детей местами в общеобразовательных организациях в 2020 г. в соответствии с РНГП ЯНАО – 136 % от норматива
* Уровень обеспеченности детей местами в общеобразовательных организациях в 2020 г. в соответствии с МР № АК-15/02вн – 71 % от норматива

**Организации дополнительного образования**

* Охват школьников учреждениями дополнительного образования в соответствии с РНГП ЯНАО и МР № АК-15/02вн в 2020 г. – 63 % от норматива
* Охват школьников школами искусств в соответствии с РНГП ЯНАО в 2020 г. – в 8,6 раз выше норматива, в соответствии с МР № АК-15/02вн – в 2 раза выше норматива

Оценка обеспеченности населения муниципального округа Тазовский район объектами образования за 2018-2020 гг., в т.ч. организациями дошкольного образования, общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования детей, проведена в соответствии:

* с региональными нормативами градостроительного проектирования объектов образования Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденными постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-п (далее – РНГП ЯНАО);
* с местными нормативами предельных значений расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, утвержденными Решением районной Думы муниципального образования Тазовский район от 08.04.2015 № 3-10-22 (далее – МНГП Тазовского района);
* с Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными Минобрнауки России 04.05.2016 № АК-15/02вн (далее – МР № АК-15/02вн).

Технико-экономические параметры объектов образования муниципального округа Тазовский район в 2018 – 2020 гг. представлены в табл. 5.

**Таблица 5**

**Технико-экономические параметры объектов образования и оценка уровня обеспеченности услугами в области образования муниципального округа Тазовский район в 2018 – 2020 гг.**

| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Норматив** | **Значение показателя (факт)** | | | **Темп роста/ снижение 2020/ 2018 гг., %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** |
| **1** | **Объекты образования** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Дошкольные образовательные организации** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | мест |  | 1225 | 1225 | 1225 | 100 |
| 1.1 | п. Тазовский | мест |  | 890 | 890 | 890 | 100 |
| 1.2 | с. Антипаюта | мест |  | 60 | 60 | 60 | 100 |
| 1.3 | с. Газ-Сале | мест |  | 155 | 155 | 155 | 100 |
| 1.4 | с. Гыда | мест |  | 90 | 90 | 90 | 100 |
| 1.5 | с. Находка | мест |  | 30 | 30 | 30 | 100 |
| 1.6 | межселенная территория | мест |  | - | - | - | - |
|  | в них детей | чел. |  | 1434 | 1524 | 1480 | 103 |
| 1.1.1 | п. Тазовский | чел. |  | 960 | 985 | 985 | 103 |
| 1.2.1 | с. Антипаюта | чел. |  | 110 | 142 | 142 | 129 |
| 1.3.1 | с. Газ-Сале | чел. |  | 176 | 171 | 180 | 102 |
| 1.4.1 | с. Гыда | чел. |  | 128 | 126 | 130 | 102 |
| 1.5.1 | с. Находка | чел. |  | 60 | 100 | 43 | 72 |
| 1.6.1 | межселенная территория | чел. |  | - | - | - | - |
| 2 | Фактическая загрузка учреждений | % |  | 117 | 124 | 121 | - |
| 2.1 | п. Тазовский | % |  | 108 | 111 | 111 | - |
| 2.2 | с. Антипаюта | % |  | 183 | 237 | 237 | - |
| 2.3 | с. Газ-Сале | % |  | 114 | 110 | 116 | - |
| 2.4 | с. Гыда | % |  | 142 | 140 | 144 | - |
| 2.5 | с. Находка | % |  | 200 | 333 | 143 | - |
| 2.6 | межселенная территория | % |  | - | - | - | - |
| 3 | Численность детей дошкольного возраста (1 - 6 лет), не включая численность детей 6 лет, обучающихся в школе на конец года - всего | чел. |  | 2423 | 2333 | 2267 | 94 |
| 3.1 | п. Тазовский | чел. |  | 1164 | 1153 | н/д | - |
| 3.2 | с. Антипаюта | чел. |  | 379 | 345 | н/д | - |
| 3.3 | с. Газ-Сале | чел. |  | 223 | 205 | н/д | - |
| 3.4 | с. Гыда | чел. |  | 473 | 440 | н/д | - |
| 3.5 | с. Находка | чел. |  | 184 | 190 | н/д | - |
| 3.6 | межселенная территория | чел. |  | 0 | 0 | н/д | - |
| 4 | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных организациях (мест на 1000 детей соответствующего возраста) | мест/ 1000 детей |  | 506 | 525 | 540 | 107 |
| 4.1 | п. Тазовский | мест/ 1000 детей |  | 765 | 772 | н/д | - |
| 4.2 | с. Антипаюта | мест/ 1 000 детей |  | 158 | 174 | н/д | - |
| 4.3 | с. Газ-Сале | мест/ 1000 детей |  | 695 | 756 | н/д | - |
| 4.4 | с. Гыда | мест/ 1000 детей |  | 190 | 205 | н/д | - |
| 4.5 | с. Находка | мест/ 1000 детей |  | 163 | 158 | н/д | - |
| 4.6 | межселенная территория | мест/ 1000 детей |  | - | - | - | - |
| 5 | Необходимо на детей дошкольного возраста в соответствии с РНГП ЯНАО | мест | 62 места на 1000 жителей | 1074 | 1084 | 1097 | 102 |
| 5.1 | п. Тазовский | мест | 446 | 447 | 450 | 101 |
| 5.2 | с. Антипаюта | мест | 168 | 170 | 172 | 102 |
| 5.3 | с. Газ-Сале | мест | 106 | 107 | 109 | 103 |
| 5.4 | с. Гыда | мест | 227 | 231 | 235 | 104 |
| 5.5 | с. Находка | мест | 84 | 85 | 86 | 102 |
| 5.6 | межселенная территория | мест | 44 | 44 | 44 | 100 |
| 6 | Обеспеченность от норматива в соответствии с РНГП ЯНАО | % |  | 114 | 113 | 112 | - |
| 6.1 | п. Тазовский | % |  | 200 | 199 | 198 | - |
| 6.2 | с. Антипаюта | % |  | 36 | 35 | 35 | - |
| 6.3 | с. Газ-Сале | % |  | 146 | 145 | 142 | - |
| 6.4 | с. Гыда | % |  | 40 | 39 | 38 | - |
| 6.5 | с. Находка | % |  | 36 | 35 | 35 | - |
| 6.6 | межселенная территория | % |  | - | - | - | - |
| 7 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с РНГП ЯНАО | мест |  | 151 | 141 | 128 | 85 |
| 7.1 | п. Тазовский | мест |  | 444 | 443 | 440 | 99 |
| 7.2 | с. Антипаюта | мест |  | -108 | -110 | -112 | 104 |
| 7.3 | с. Газ-Сале | мест |  | 49 | 48 | 46 | 94 |
| 7.4 | с. Гыда | мест |  | -137 | -141 | -145 | 106 |
| 7.5 | с. Находка | мест |  | -54 | -55 | -56 | 104 |
| 7.6 | межселенная территория | мест |  | - | - | - | - |
| 8 | Необходимо на детей дошкольного возраста в соответствии с МНГП Тазовского района | мест | 95% охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | 2302 | 2216 | 2154 | 94 |
| 8.1 | п. Тазовский | мест | 1106 | 1095 | н/д | - |
| 8.2 | с. Антипаюта | мест | 360 | 328 | н/д | - |
| 8.3 | с. Газ-Сале | мест | 212 | 195 | н/д | - |
| 8.4 | с. Гыда | мест | 449 | 418 | н/д | - |
| 8.5 | с. Находка | мест | 175 | 181 | н/д | - |
| 8.6 | межселенная территория | мест | 0 | 0 | - | - |
| 9 | Обеспеченность от норматива в соответствии с МНГП Тазовского района | % |  | 53 | 55 | 57 | - |
| 9.1 | п. Тазовский | % |  | 80 | 81 | н/д | - |
| 9.2 | с. Антипаюта | % |  | 17 | 18 | н/д | - |
| 9.3 | с. Газ-Сале | % |  | 73 | 80 | н/д | - |
| 9.4 | с. Гыда | % |  | 20 | 22 | н/д | - |
| 9.5 | с. Находка | % |  | 17 | 17 | н/д | - |
| 9.6 | межселенная территория | % |  | - | - | - | - |
| 10 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с МНГП Тазовского района | мест |  | -1077 | -991 | -929 | 86 |
| 10.1 | п. Тазовский | мест |  | -216 | -205 | н/д | - |
| 10.2 | с. Антипаюта | мест |  | -300 | -268 | н/д | - |
| 10.3 | с. Газ-Сале | мест |  | -57 | -40 | н/д | - |
| 10.4 | с. Гыда | мест |  | -359 | -328 | н/д | - |
| 10.5 | с. Находка | мест |  | -145 | -151 | н/д | - |
| 10.6 | межселенная территория | мест |  | - | - | - | - |
| 11 | Необходимо на детей дошкольного возраста в соответствии с МР № АК-15/02вн | мест | 65 мест на 100 детей | 1575 | 1516 | 1474 | 94 |
| 11.1 | п. Тазовский | мест | 757 | 749 | н/д | - |
| 11.2 | с. Антипаюта | мест | 246 | 224 | н/д | - |
| 11.3 | с. Газ-Сале | мест | 145 | 133 | н/д | - |
| 11.4 | с. Гыда | мест | 307 | 286 | н/д | - |
| 11.5 | с. Находка | мест | 120 | 124 | н/д | - |
| 11.6 | межселенная территория | мест | 0 | 0 | н/д | - |
| 12 | Обеспеченность от норматива в соответствии с МР № АК-15/02вн | % |  | 78 | 81 | 83 |  |
| 12.1 | п. Тазовский | % |  | 118 | 119 | н/д | - |
| 12.2 | с. Антипаюта | % |  | 24 | 27 | н/д | - |
| 12.3 | с. Газ-Сале | % |  | 107 | 117 | н/д | - |
| 12.4 | с. Гыда | % |  | 29 | 31 | н/д | - |
| 12.5 | с. Находка | % |  | 25 | 24 | н/д | - |
| 12.6 | межселенная территория | % |  | - | - | - |  |
| 13 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с МР № АК-15/02вн | мест |  | -350 | -291 | -249 | 71 |
| 13.1 | п. Тазовский | мест |  | 133 | 141 | н/д | - |
| 13.2 | с. Антипаюта | мест |  | -186 | -164 | н/д | - |
| 13.3 | с. Газ-Сале | мест |  | 10 | 22 | н/д | - |
| 13.4 | с. Гыда | мест |  | -217 | -196 | н/д | - |
| 13.5 | с. Находка | мест |  | -90 | -94 | н/д | - |
| 13.6 | межселенная территория | мест |  | - | - | - | - |
| **1.2** | **Общеобразовательные организации** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательные организации | уч. мест в 1 смену |  | 3044 | 2962 | 2962 | 97 |
| 1.1 | п. Тазовский | уч. мест в 1 смену |  | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 100 |
| 1.2 | с. Антипаюта | уч. мест в 1 смену |  | 530 | 260 | 260 | 49 |
| 1.3 | с. Газ-Сале | уч. мест в 1 смену |  | 604 | 392 | 392 | 65 |
| 1.4 | с. Гыда | уч. мест в 1 смену |  | 320 | 720 | 720 | 225 |
| 1.5 | с. Находка | уч. мест в 1 смену |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | межселенная территория | уч. мест в 1 смену |  | - | - | - | - |
|  | в них учеников | чел. |  | 3430 | 3448 | 3489 | 102 |
| 1.1.1 | п. Тазовский | чел. |  | 2 052 | 1 896 | 1873 | 91 |
| 1.2.1 | с. Антипаюта | чел. |  | 316 | 434 | 434 | 137 |
| 1.3.1 | с. Газ-Сале | чел. |  | 372 | 379 | 379 | 102 |
| 1.4.1 | с. Гыда | чел. |  | 631 | 686 | 750 | 119 |
| 1.5.1 | с. Находка | чел. |  | 59 | 53 | 53 | 90 |
| 1.6.1 | межселенная территория | чел. |  | - | - | - | - |
| 2 | Фактическая загрузка учреждений | % |  | 113 | 116 | 132 | - |
| 2.1 | п. Тазовский | % |  | 138 | 127 | 154 | - |
| 2.2 | с. Антипаюта | % |  | 60 | 167 | 167 | - |
| 2.3 | с. Газ-Сале | % |  | 62 | 97 | 97 | - |
| 2.4 | с. Гыда | % |  | 197 | 95 | 104 | - |
| 2.5 | с. Находка | % |  | 59 | 53 | 106 | - |
| 2.6 | межселенная территория | % |  | - | - | - | - |
| 3 | Дети от 7 до 18 лет | чел. |  | 3836 | 3890 | 3902 | 102 |
| 4 | Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет | % |  | 89 | 89 | 89 | - |
| 5 | Необходимо на детей школьного возраста в соответствии с РНГП ЯНАО | мест | 110 мест на 1000 жителей | 1905 | 1922 | 1946 | 102 |
| 5.1 | п. Тазовский | мест | 791 | 793 | 799 | 101 |
| 5.2 | с. Антипаюта | мест | 297 | 301 | 306 | 103 |
| 5.3 | с. Газ-Сале | мест | 188 | 190 | 193 | 103 |
| 5.4 | с. Гыда | мест | 402 | 409 | 416 | 104 |
| 5.5 | с. Находка | мест | 149 | 151 | 153 | 103 |
| 5.6 | межселенная территория | мест | 78 | 78 | 78 | 100 |
| 6 | Обеспеченность от норматива в соответствии с РНГП ЯНАО | % |  | 160 | 154 | 136 | - |
| 6.1 | п. Тазовский | % |  | 188 | 188 | 153 | - |
| 6.2 | с. Антипаюта | % |  | 178 | 86 | 85 | - |
| 6.3 | с. Газ-Сале | % |  | 321 | 206 | 203 | - |
| 6.4 | с. Гыда | % |  | 80 | 176 | 173 | - |
| 6.5 | с. Находка | % |  | 67 | 66 | 33 | - |
| 6.6 | межселенная территория | % |  | - | - | - | - |
| 7 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с РНГП ЯНАО | мест |  | 1139 | 1040 | 696 | 89 |
| 7.1 | п. Тазовский | мест |  | 699 | 697 | 421 | 99 |
| 7.2 | с. Антипаюта | мест |  | 233 | -41 | -46 | -20 |
| 7.3 | с. Газ-Сале | мест |  | 416 | 202 | 199 | 48 |
| 7.4 | с. Гыда | мест |  | -82 | 311 | 304 | -370 |
| 7.5 | с. Находка | мест |  | -49 | -51 | -103 | 110 |
| 7.6 | межселенная территория | мест |  | - | - | - | - |
| 8 | Необходимо на детей школьного возраста в соответствии с МНГП Тазовского района - по % обеспеченности | мест | 100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием | 3644 | 3696 | 3707 | 102 |
| 9 | Обеспеченность от норматива в соответствии с МНГП Тазовского района - по % обеспеченности | % |  | 84 | 80 | 71 | - |
| 10 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с МНГП Тазовского района - по % обеспеченности | мест |  | -600 | -734 | -1065 | 177 |
| 11 | Необходимо на детей школьного возраста в соответствии с МНГП Тазовского района - по кол-ву мест | мест | 150 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | 2598 | 2622 | 2653 | 102 |
| 11.1 | п. Тазовский | мест | 1078 | 1081 | 1089 | 101 |
| 11.2 | с. Антипаюта | мест | 406 | 411 | 417 | 103 |
| 11.3 | с. Газ-Сале | мест | 257 | 259 | 263 | 103 |
| 11.4 | с. Гыда | мест | 548 | 558 | 568 | 104 |
| 11.5 | с. Находка | мест | 203 | 206 | 209 | 103 |
| 11.6 | межселенная территория | мест | 107 | 107 | 107 | 100 |
| 12 | Обеспеченность от норматива в соответствии с МНГП Тазовского района - по кол-ву мест | % |  | 117 | 113 | 100 | - |
| 12.1 | п. Тазовский | % |  | 138 | 138 | 112 | - |
| 12.2 | с. Антипаюта | % |  | 131 | 63 | 62 | - |
| 12.3 | с. Газ-Сале | % |  | 235 | 151 | 149 | - |
| 12.4 | с. Гыда | % |  | 58 | 129 | 127 | - |
| 12.5 | с. Находка | % |  | 49 | 49 | 24 | - |
| 12.6 | межселенная территория | % |  | - | - | - | - |
| 13 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с МНГП Тазовского района - по кол-ву мест | мест |  | 446 | 340 | -11 | -2 |
| 13.1 | п. Тазовский | мест |  | 412 | 409 | 131 | 32 |
| 13.2 | с. Антипаюта | мест |  | 124 | -151 | -157 | -126 |
| 13.3 | с. Газ-Сале | мест |  | 347 | 133 | 129 | 37 |
| 13.4 | с. Гыда | мест |  | -228 | 162 | 152 | -67 |
| 13.5 | с. Находка | мест |  | -103 | -106 | -159 | 155 |
| 13.6 | межселенная территория | мест |  | - | - | - | - |
| 14 | Необходимо на детей школьного возраста в соответствии с МР № АК-15/02вн | мест | 95% охват детей в возрасте от 7 до 18 лет | 3644 | 3696 | 3707 | 102 |
| 15 | Обеспеченность от норматива в соответствии с МР № АК-15/02вн | % |  | 84 | 80 | 71 | - |
| 16 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с МР № АК-15/02вн | мест |  | -600 | -734 | -1065 | 177 |
| **1.3** | **Организации дополнительного образования** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования для детей | чел. |  | 2352 | 2436 | 1717 | 73 |
| 1.1 | п. Тазовский | чел. |  | 1922 | 1901 | 1300 | 68 |
| 1.2 | с. Антипаюта | чел. |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3 | с. Газ-Сале | чел. |  | 430 | 535 | 417 | 97 |
| 1.4 | с. Гыда | чел. |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.5 | с. Находка | чел. |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.6 | межселенная территория | чел. |  | - | - | - | - |
| 2 | Охват школьников в соответствии с РНГП ЯНАО | чел. | 10 % общего числа школьников, не менее 70 -75% от общего числа детей в возрасте от 5 - 18 лет | 2686 | 2723 | 2732 | 102 |
| 3 | Охват от норматива в соответствии с РНГП ЯНАО | % |  | 88 | 89 | 63 | - |
| 4 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с РНГП ЯНАО | чел. |  | -334 | -287 | -1015 | - |
| 5 | Охват школьников в соответствии с МНГП Тазовского района | чел. | 75% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | 2877 | 2918 | 2927 | 102 |
| 6 | Охват от норматива в соответствии с МНГП Тазовского района | % |  | 82 | 83 | 59 | - |
| 7 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с МНГП Тазовского района | чел. |  | -525 | -482 | -1210 | - |
| 8 | Необходимо мест в соответствии с МНГП Тазовского района | мест | 60 мест на 1 тыс. человек населения | 1 039 | 1 049 | 1 061 | 102 |
| 8.1 | п. Тазовский | мест | 431 | 433 | 436 | 101 |
| 8.2 | с. Антипаюта | мест | 162 | 164 | 167 | 103 |
| 8.3 | с. Газ-Сале | мест | 103 | 104 | 105 | 103 |
| 8.4 | с. Гыда | мест | 219 | 223 | 227 | 104 |
| 8.5 | с. Находка | мест | 81 | 82 | 84 | 103 |
| 8.6 | межселенная территория | мест | 43 | 43 | 43 | 100 |
| 9 | Необходимо в соответствии с МР № АК-15/02вн | чел. | 70-75% охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (в т.ч. 45% на базе общеобразовательных организаций и 30% в ДОД) | 2685 | 2723 | 2731 | 102 |
| 10 | Охват от норматива в соответствии с МР № АК-15/02вн | % |  | 88 | 89 | 63 | - |
| 11 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с МР № АК-15/02вн | чел. |  | -333 | -287 | -1014 | - |
|  | **Школы искусств** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество обучающихся | чел. |  | 627 | 811 | 811 | 129 |
| 1.1 | п. Тазовский | чел. |  | 528 | 709 | 709 | 134 |
| 1.2 | с. Антипаюта | чел. |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3 | с. Газ-Сале | чел. |  | 99 | 102 | 102 | 103 |
| 1.4 | с. Гыда | чел. |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.5 | с. Находка | чел. |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.6 | межселенная территория | чел. |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Количество объектов (мест осуществления деятельности) | ед. |  | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 2.1 | п. Тазовский | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2.2 | с. Антипаюта | ед. |  |  |  |  | - |
| 2.3 | с. Газ-Сале | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2.4 | с. Гыда | ед. |  |  |  |  | - |
| 2.5 | с. Находка | ед. |  |  |  |  | - |
| 2.6 | межселенная территория | ед. |  |  |  |  | - |
| 3 | Охват школьников в соответствии с РНГП ЯНАО | чел. | 2,7 % общего числа школьников | 93 | 93 | 95 | 102 |
| 3.1 | п. Тазовский | чел. |  | 55 | 51 | н/д | - |
| 3.2 | с. Антипаюта | чел. |  | 9 | 12 | н/д | - |
| 3.3 | с. Газ-Сале | чел. |  | 10 | 10 | н/д | - |
| 3.4 | с. Гыда | чел. |  | 17 | 19 | н/д | - |
| 3.5 | с. Находка | чел. |  | 2 | 1 | н/д | - |
| 3.6 | межселенная территория | чел. |  | - | - | - | - |
| 4 | Охват от норматива в соответствии с РНГП ЯНАО | % |  | 677 | 871 | 856 | - |
| 4.1 | п. Тазовский | % |  | 953 | 1385 | н/д | - |
| 4.2 | с. Антипаюта | % |  | 0 | 0 | н/д | - |
| 4.3 | с. Газ-Сале | % |  | 986 | 997 | н/д | - |
| 4.4 | с. Гыда | % |  | 0 | 0 | н/д | - |
| 4.5 | с. Находка | % |  | 0 | 0 | н/д | - |
| 4.6 | межселенная территория | % |  | - | - | - | - |
| 5 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с РНГП ЯНАО | чел. |  | 534 | 718 | 716 | 134 |
| 6 | Охват школьников в соответствии с МНГП Тазовского района | чел. | 17 % охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | 652 | 661 | 663 | 102 |
| 7 | Охват от норматива в соответствии с МНГП Тазовского района | % |  | 96 | 123 | 122 | - |
| 8 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с МНГП Тазовского района | чел. |  | -25 | 150 | 148 | - |
| 9 | Необходимо в соответствии с МР № АК-15/02вн | чел. | 12% охват обучающихся 1 - 9 классов общеобразовательных организаций | 378 | 383 | 390 | 103 |
| 10 | Охват от норматива в соответствии с МР № АК-15/02вн | % |  | 166 | 212 | 208 | - |
| 11 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с МР № АК-15/02вн | чел. |  | -25 | 150 | 148 | - |

Источник:

1. Паспорт Тазовского района за 2018-2019 гг.

2. Доклад Главы Тазовского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа за 2020 год и их планируемых значениях на период 2021-2023 годов.

3. Отчет о результатах деятельности системы образования Тазовского района за 2020 год.

4. Расчетные показатели в соответствии с утвержденными нормативами на основании:

- Постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-п «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норма действующего законодательства РФ, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, виляющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утв. Минобрнауки России 04.05.2016 № АК-15/02вн (с письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02).

**Основные выводы:**

1. В целом по муниципальному округу Тазовский район в соответствии с РНГП ЯНАО сформировался достаточный уровень обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях (112 % от норматива) и в общеобразовательных учреждениях (136 % от норматива). Однако, в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России № АК-15/02вн, существующие технико-экономические показатели по дошкольным образовательным учреждениям ниже рекомендуемого уровня на 17 %, по общеобразовательным организациям – на 29 %.
2. По населенным пунктам муниципального округа обеспеченность местами ниже нормативного уровня в дошкольных образовательных сложилась в с. Антипаюта (35 %), с. Гыда (38 %) и с. Находка (35 %), в общеобразовательных учреждениях - с. Антипаюта (85 %), с. Находка (33 %).
3. Высокий уровень износа зданий дошкольных образовательных организаций (более 70 %) в населенных пунктах п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Гыда, с. Находка.

**В связи с ростом потребности в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях возникает необходимость в расширении и оптимизации существующей сети, ее модернизации.**

### Технико-экономические параметры существующих объектов здравоохранения, уровень обеспеченности услугами в области здравоохранения

**Технико-экономические параметры объектов здравоохранения муниципального округа Тазовский район**[[6]](#footnote-6)

**Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях**

* Число больничных коек в больничных учреждениях в 2020 г. – 139 ед.
  + темп роста 2020/2018 гг. – 100 %

**Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях**

* Число посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях в 2020 г. – 267 ед.
  + темп роста 2020/2018 гг. – 100%

**Медицинские организации скорой медицинской помощи (автомобили)**

* Число станций (отделений) скорой медицинской помощи – 2 ед.

**Общие показатели**

* Численность врачей всех специальностей в 2020 г. – 51 чел.
  + снижение 2020/2018 гг. – на 9 %
* Численность среднего медицинского персонала в 2020 г. – 202 чел.
  + темп роста 2020/2018 гг. – 103 %

В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.12.2011 г. № 1020-П «Об учреждениях здравоохранения, принятых в государственную собственность Ямало-Ненецкого автономного округа», с 01.01.2012 г. организация медицинской помощи на территории Ямало-Ненецкого автономного округа относится к полномочиям органов исполнительной власти автономного округа. **С 01.01.2012 г. все учреждения здравоохранения муниципального округа Тазовский район переданы в государственную собственность Ямало-Ненецкого автономного округа.**

В соответствии с п.18 ст. 10 Устава муниципального округа Тазовский район [(принят решением Думы Тазовского района 28.10.2020 г.)](http://www.admsr.ru/upload/iblock/2c8/aktualnaya-redaktsiya-ustava-_reshenie-144_npa-ot-29.05.2017_.docx) **создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального округа** (за исключением территорий муниципальных округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=BAAAA29821B4801F23558F9D67EF35379E9ED54C20D3E3442477A3A9789174128B93B15F3E57A4053DAFFD386BD1EBD3865C071371D56E7AU6a5I) территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному [органу](consultantplus://offline/ref=BAAAA29821B4801F23558F9D67EF35379E9DD94E20D2E3442477A3A9789174128B93B15F3E57A1053DAFFD386BD1EBD3865C071371D56E7AU6a5I) исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, **относятся к вопросам местного значения муниципального округа Тазовский район.**

Система здравоохранения муниципального округа Тазовский район представлена ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ», которая включает в себя следующие структурные подразделения:

* Тазовская центральная районная больница с акушерским, гинекологическим, инфекционным, педиатрическим, поликлиническим, терапевтическим, хирургическим, фтизиатрическим отделениями, отделением скорой медицинской помощи и сестринского ухода;
* наркологический дневной стационар при поликлинике;
* Антипаютинская участковая больница с дневным стационаром;
* Газ-Салинская участковая больница с дневным стационаром;
* Гыданская участковая больница с дневным стационаром;
* фельдшерско-акушерский пункт в с. Находка;
* фельдшерско-акушерские пункты на территории факторий (фактория 5-6 Пески, фактория Танамо, д. Юрибей, фактория Белые Яры).

Специализированную медицинскую помощь население муниципального округа также получает в ГБУЗ ЯНАО «Салехардская окружная клиническая больница», «Ново-Уренгойская ЦГБ», «Ноябрьская ЦГБ», окружных лечебных учреждениях по заключенным договорам, федеральных медучреждениях.

Перечень объектов здравоохранения, расположенных на территории муниципального округа Тазовский район, по состоянию на 01.01.2021 представлен в табл. 6. Схема расположения существующих объектов здравоохранения муниципального округа Тазовский район представлена в Приложении 1.

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» по объекту «Участковая больница на 11 коек с врачебной амбулаторией на 35 посещений в смену», п. Гыда Тазовского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы» проведены проектно-изыскательские работы. Получено положительное заключение государственной экспертизы.

**Уровень обеспеченности услугами в области здравоохранения**

**Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях**

* Обеспеченность населения больничными койками в 2020 г. – 8 коек на 1 тыс. чел. населения
  + снижение 2020/2018 гг. – на 2 %
* Уровень обеспеченности населения больничными койками в 2020 г. в соответствии с РНГП ЯНАО – 58 % от норматива

**Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях**

* Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2020 г. – 15 посещений в смену на 1 тыс. чел.
  + снижение 2020/2018 гг. – на 2 %
* Уровень обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2020 г. в соответствии с РНГП ЯНАО – 83 % от норматива

**Общие показатели**

* Обеспеченность населения врачами всех специальностей в 2020 г. – 2,9 чел. на 1 тыс. чел. населения
  + снижение 2020/2018 гг. – на 11 %
* Уровень обеспеченности населения врачами всех специальностей в 2020 г. в соответствии с РНГП ЯНАО – 70 %
* Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в 2020 г. – 11,4 чел. на 1 тыс. чел. населения
  + темп роста 2020/2018 гг. – 101%
* Уровень обеспеченности населения средним медицинским персоналом в 2020 г. в соответствии с РНГП ЯНАО – 100 %

Таблица 6

**Перечень объектов здравоохранения, расположенных на территории муниципального округа Тазовский район, по состоянию на 01.01.2021**

| **№ п/п** | **Вид объекта** | **Местонахождение** | **Тип муниципаль-ного учреждения** | **Мощность** | | **Фактическая загрузка** | | **Функциональная принадлежность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ед. изм.** | **проект-ная** | **ед. изм.** | **факт** |
| **2** | **Объекты здравоохранения** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ЯНАО «Тазовская центральная районная больница» | п. Тазовский, ул.Северная, 2а | Бюджетное | коек | 121 | коек | 121 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 2.2 | Газ-Салинская участковая больница, дневной стационар | п. Газ-Сале, ул.Геологоразведчиков,  д. 12 | Бюджетное | посещений в смену | 44 | посещений в смену | 44 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 2.3 | Антипаютинская участковая больница | с. Антипаюта, ул. Вэлло, д.6 | Бюджетное | коек | 9 | коек | 9 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 2.4 | Гыданская участковая больница, дневной стационар | с. Гыда, микрорайон Школьный, д.18 | Бюджетное | коек | 9 | коек | 9 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 2.5 | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Находка | с. Находка, ул.Набережная | Бюджетное | - | - | - | - | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 2.6 | Фельдшерские пункты | фактория 5-6 Пески, фактория Танамо, д.Юрибей, фактория Белые Яры) | Бюджетное | - | - | - | - | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 2.7 | Передвижной медицинский отряд | - | Бюджетное | - | - | - | - | Ямало-Ненецкий автономный округ |

Источник:

1. https://tasu.ru/poleznaya-informatsiya/telefonnyy-spravochnik/uchrezhdeniya-zdravookhraneniya/

Технико-экономические параметры объектов здравоохранения, расположенных на территории муниципального округа Тазовский район, в 2018 – 2020 гг. представлены в табл. 7.

Оценка обеспеченности населения муниципального округа Тазовский район объектами здравоохранения проведена в соответствии:

* с региональными нормативами градостроительного проектирования объектов здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденными постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-п. В расчет приняты предельные значения расчетных показателей объектов регионального значения;
* распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р.

Таблица 7

**Технико-экономические параметры объектов здравоохранения и оценка уровня обеспеченности услугами в области здравоохранения муниципального округа Тазовский район в 2018 – 2020 гг.**

| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Норматив** | **Значение показателя (факт)** | | | | | **Темп роста/ снижение 2020/ 2018 гг., %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 г.** | | **2019 г.** | | **2020 г.** |
| **2** | **Объекты здравоохранения** | | | |  | |  |  |  |
| **2.1** | **Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях** | | | |  | |  |  |  |
| 1 | Больничные учреждения | коек |  | 139 | | 139 | | 139 | 100 |
| 1.1 | п. Тазовский | коек |  | 121 | | 121 | | 121 | 100 |
| 1.2 | с. Антипаюта | коек |  | 9 | | 9 | | 9 | 100 |
| 1.3 | с. Газ-Сале | коек |  |  | |  | |  | - |
| 1.4 | с. Гыда | коек |  | 9 | | 9 | | 9 | 100 |
| 1.5 | с. Находка | коек |  |  | |  | |  | - |
| 1.6 | межселенная территория | коек |  | - | | - | | - | - |
| 2 | Обеспеченность | коек на 1000 жителей |  | 8 | | 8 | | 8 | 98 |
| 2.1 | п. Тазовский | коек на 1000 жителей |  | 17 | | 17 | | 17 | 99 |
| 1.2 | с. Антипаюта | коек на 1000 жителей |  | 3 | | 3 | | 3 | 97 |
| 1.3 | с. Газ-Сале | коек на 1000 жителей |  | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 1.4 | с. Гыда | коек на 1000 жителей |  | 2 | | 2 | | 2 | 97 |
| 1.5 | с. Находка | коек на 1000 жителей |  | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 1.6 | межселенная территория | коек на 1000 жителей |  | - | | - | | - | - |
| 3 | Необходимо в соответствии с РНГП ЯНАО | коек | 13,47 койки на 1 тыс. чел. | 233 | | 235 | | 238 | 102 |
| 3.1 | п. Тазовский | коек | 97 | | 97 | | 98 | 101 |
| 3.2 | с. Антипаюта | коек | 36 | | 37 | | 37 | 103 |
| 3.3 | с. Газ-Сале | коек | 23 | | 23 | | 24 | 103 |
| 3.4 | с. Гыда | коек | 49 | | 50 | | 51 | 104 |
| 3.5 | с. Находка | коек | 18 | | 18 | | 19 | 103 |
| 3.6 | межселенная территория | коек | 10 | | 10 | | 10 | 100 |
| 4 | Обеспеченность от норматива в соответствии с РНГП ЯНАО | % |  | 60 | | 59 | | 58 |  |
| 4.1 | п. Тазовский | % |  | 125 | | 125 | | 124 |  |
| 4.2 | с. Антипаюта | % |  | 25 | | 24 | | 24 |  |
| 4.3 | с. Газ-Сале | % |  | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.4 | с. Гыда | % |  | 18 | | 18 | | 18 |  |
| 4.5 | с. Находка | % |  | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.6 | межселенная территория | % |  | - | | - | | - |  |
| 5 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с РНГП ЯНАО | коек |  | -94 | | -96 | | -99 | 105 |
| 5.1 | п. Тазовский | коек |  | 24 | | 24 | | 23 | 96 |
| 5.2 | с. Антипаюта | коек |  | -27 | | -28 | | -28 | 104 |
| 5.3 | с. Газ-Сале | коек |  | -23 | | -23 | | -24 | 103 |
| 5.4 | с. Гыда | коек |  | -40 | | -41 | | -42 | 104 |
| 5.5 | с. Находка | коек |  | -18 | | -18 | | -19 | 103 |
| 5.6 | межселенная территория | коек |  | - | | - | | - | - |
| **2.2** | **Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях** | |  |  | |  | |  |  |
| 1 | Поликлиники | посещений в смену |  | 267 | | 267 | | 267 | 100 |
| 1.1 | п. Тазовский | посещений в смену |  | 150 | | 150 | | 150 | 100 |
| 1.2 | с. Антипаюта | посещений в смену |  | 38 | | 38 | | 38 | 100 |
| 1.3 | с. Газ-Сале | посещений в смену |  | 44 | | 44 | | 44 | 100 |
| 1.4 | с. Гыда | посещений в смену |  | 35 | | 35 | | 35 | 100 |
| 1.5 | с. Находка | посещений в смену |  |  | |  | |  | - |
| 1.6 | межселенная территория | посещений в смену |  |  | |  | |  | - |
| 2 | Обеспеченность | посещений в смену на 1000 жителей |  | 15,4 | | 15,3 | | 15,1 | 98 |
| 2.1 | п. Тазовский | посещений в смену на 1000 жителей |  | 21 | | 21 | | 21 | 99 |
| 1.2 | с. Антипаюта | посещений в смену на 1000 жителей |  | 14 | | 14 | | 14 | 97 |
| 1.3 | с. Газ-Сале | посещений в смену на 1000 жителей |  | 26 | | 25 | | 25 | 98 |
| 1.4 | с. Гыда | посещений в смену на 1000 жителей |  | 10 | | 9 | | 9 | 97 |
| 1.5 | с. Находка | посещений в смену на 1000 жителей |  | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 1.6 | межселенная территория | посещений в смену на 1000 жителей |  | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 3 | Необходимо в соответствии с РНГП ЯНАО | посещений в смену | 18,15 посещений в смену на 1 тыс. чел. | 314 | | 317 | | 321 | 102 |
| 3.1 | п. Тазовский | посещений в смену | 130 | | 131 | | 132 | 102 |
| 3.2 | с. Антипаюта | посещений в смену | 49 | | 50 | | 50 | 102 |
| 3.3 | с. Газ-Сале | посещений в смену | 31 | | 31 | | 32 | 103 |
| 3.4 | с. Гыда | посещений в смену | 66 | | 68 | | 69 | 105 |
| 3.5 | с. Находка | посещений в смену | 25 | | 25 | | 25 | 100 |
| 3.6 | межселенная территория | посещений в смену | 13 | | 13 | | 13 | 100 |
| 4 | Обеспеченность от норматива в соответствии с РНГП ЯНАО | % |  | 85 | | 84 | | 83 |  |
| 4.1 | п. Тазовский | % |  | 115 | | 115 | | 114 |  |
| 4.2 | с. Антипаюта | % |  | 78 | | 76 | | 76 |  |
| 4.3 | с. Газ-Сале | % |  | 142 | | 142 | | 138 |  |
| 4.4 | с. Гыда | % |  | 53 | | 51 | | 51 |  |
| 4.5 | с. Находка | % |  | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.6 | межселенная территория | % |  | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 5 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с РНГП ЯНАО | посещений в смену |  | -47 | | -50 | | -54 | 115 |
| 5.1 | п. Тазовский | посещений в смену |  | 20 | | 19 | | 18 | 90 |
| 5.2 | с. Антипаюта | посещений в смену |  | -11 | | -12 | | -12 | 109 |
| 5.3 | с. Газ-Сале | посещений в смену |  | 13 | | 13 | | 12 | 92 |
| 5.4 | с. Гыда | посещений в смену |  | -31 | | -33 | | -34 | 110 |
| 5.5 | с. Находка | посещений в смену |  | -25 | | -25 | | -25 | 100 |
| 5.6 | межселенная территория | посещений в смену |  | -13 | | -13 | | -13 | 100 |
|  | **Общие показатели** |  |  |  | |  | |  |  |
| **1** | **Врачи** | **чел.** |  | **56** | | **56** | | **51** | **91** |
| 1.1 | п. Тазовский | чел. |  | 46 | | 46 | | н/д | - |
| 1.2 | с. Антипаюта | чел. |  | 3 | | 3 | | н/д | - |
| 1.3 | с. Газ-Сале | чел. |  | 4 | | 3 | | н/д | - |
| 1.4 | с. Гыда | чел. |  | 3 | | 4 | | н/д | - |
| 1.5 | с. Находка | чел. |  | 0 | | 0 | | н/д | - |
| 1.6 | межселенная территория | чел. |  | - | | - | | - | - |
| 2 | Обеспеченность | чел. на 1000 жителей |  | 3,2 | | 3,2 | | 2,9 | 89 |
| 2.1 | п. Тазовский | чел. на 1000 жителей |  | 6,4 | | 6,4 | | н/д | - |
| 2.2 | с. Антипаюта | чел. на 1000 жителей |  | 1,1 | | 1,1 | | н/д | - |
| 2.3 | с. Газ-Сале | чел. на 1000 жителей |  | 2,3 | | 1,7 | | н/д | - |
| 2.4 | с. Гыда | чел. на 1000 жителей |  | 0,8 | | 1,1 | | н/д | - |
| 2.5 | с. Находка | чел. на 1000 жителей |  | 0,0 | | 0,0 | | н/д | - |
| 2.6 | межселенная территория | чел. на 1000 жителей |  | - | | - | | - | - |
| 3 | Необходимо в соответствии с распоряжением Правительства РФ | чел. | 41,0 чел. на 10 тыс. жителей | 71 | | 72 | | 73 | 103 |
| 3.1 | п. Тазовский | чел. | 29 | | 30 | | 30 | 103 |
| 3.2 | с. Антипаюта | чел. | 11 | | 11 | | 11 | 100 |
| 3.3 | с. Газ-Сале | чел. | 7 | | 7 | | 7 | 100 |
| 3.4 | с. Гыда | чел. | 15 | | 15 | | 16 | 107 |
| 3.5 | с. Находка | чел. | 6 | | 6 | | 6 | 100 |
| 3.6 | межселенная территория | чел. | 3 | | 3 | | 3 | 100 |
| 4 | Обеспеченность от норматива в соответствии с распоряжением Правительства РФ | % |  | 79 | | 78 | | 70 | 89 |
| 4.1 | п. Тазовский | % |  | 159 | | 153 | | н/д | - |
| 4.2 | с. Антипаюта | % |  | 27 | | 27 | | н/д | - |
| 4.3 | с. Газ-Сале | % |  | 57 | | 43 | | н/д | - |
| 4.4 | с. Гыда | % |  | 20 | | 27 | | н/д | - |
| 4.5 | с. Находка | % |  | 0 | | 0 | | н/д | - |
| 4.6 | межселенная территория | % |  | - | | - | | - | - |
| 5 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с распоряжением Правительства РФ | чел. |  | -15 | | -16 | | -22 | 147 |
| 5.1 | п. Тазовский | чел. |  | 17 | | 16 | | н/д | - |
| 5.2 | с. Антипаюта | чел. |  | -8 | | -8 | | н/д | - |
| 5.3 | с. Газ-Сале | чел. |  | -3 | | -4 | | н/д | - |
| 5.4 | с. Гыда | чел. |  | -12 | | -11 | | н/д | - |
| 5.5 | с. Находка | чел. |  | -6 | | -6 | | н/д | - |
| 5.6 | межселенная территория | чел. |  | - | | - | | - | - |
| **6** | **Средний медицинский персонал** | **чел.** |  | **196** | | **200** | | **202** | **103** |
| 6.1 | п. Тазовский | чел. |  | 156 | | 158 | | н/д | - |
| 6.2 | с. Антипаюта | чел. |  | 14 | | 14 | | н/д | - |
| 6.3 | с. Газ-Сале | чел. |  | 14 | | 14 | | н/д | - |
| 6.4 | с. Гыда | чел. |  | 12 | | 14 | | н/д | - |
| 6.5 | с. Находка | чел. |  | 0 | | 0 | | н/д | - |
| 6.6 | межселенная территория | чел. |  | - | | - | | - | - |
| 7 | Обеспеченность | чел. на 1000 жителей |  | 11,3 | | 11,4 | | 11,4 | 101 |
| 7.1 | п. Тазовский | чел. на 1000 жителей |  | 21,7 | | 21,9 | | н/д | - |
| 7.2 | с. Антипаюта | чел. на 1000 жителей |  | 5,2 | | 5,1 | | н/д | - |
| 7.3 | с. Газ-Сале | чел. на 1000 жителей |  | 8,2 | | 8,1 | | н/д | - |
| 7.4 | с. Гыда | чел. на 1000 жителей |  | 3,3 | | 3,8 | | н/д | - |
| 7.5 | с. Находка | чел. на 1000 жителей |  | 0,0 | | 0,0 | | н/д | - |
| 7.6 | межселенная территория | чел. на 1000 жителей |  | - | | - | | - | - |
| 8 | Необходимо в соответствии с распоряжением Правительства РФ | чел. | 114,3 чел. на 10 тыс. жителей | 198 | | 200 | | 202 | 102 |
| 8.1 | п. Тазовский | чел. | 82 | | 82 | | 83 | 101 |
| 8.2 | с. Антипаюта | чел. | 31 | | 31 | | 32 | 103 |
| 8.3 | с. Газ-Сале | чел. | 20 | | 20 | | 20 | 103 |
| 8.4 | с. Гыда | чел. | 42 | | 43 | | 43 | 104 |
| 8.5 | с. Находка | чел. | 15 | | 16 | | 16 | 103 |
| 8.6 | межселенная территория | чел. | 8 | | 8 | | 8 | 100 |
| 9 | Обеспеченность от норматива в соответствии с распоряжением Правительства РФ | % |  | 99 | | 100 | | 100 | 101 |
| 9.1 | п. Тазовский | % |  | 190 | | 192 | | н/д | - |
| 9.2 | с. Антипаюта | % |  | 45 | | 45 | | н/д | - |
| 9.3 | с. Газ-Сале | % |  | 72 | | 71 | | н/д | - |
| 9.4 | с. Гыда | % |  | 29 | | 33 | | н/д | - |
| 9.5 | с. Находка | % |  | 0 | | 0 | | н/д | - |
| 9.6 | межселенная территория | % |  | - | | - | | - | - |
| 10 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с распоряжением Правительства РФ | чел. |  | -2,0 | | 0,2 | | -0,2 | 8 |
| 10.1 | п. Тазовский | чел. |  | 73,8 | | 75,6 | | н/д | - |
| 10.2 | с. Антипаюта | чел. |  | -16,9 | | -17,3 | | н/д | - |
| 10.3 | с. Газ-Сале | чел. |  | -5,6 | | -5,8 | | н/д | - |
| 10.4 | с. Гыда | чел. |  | -29,8 | | -28,5 | | н/д | - |
| 10.5 | с. Находка | чел. |  | -15,4 | | -15,7 | | н/д | - |
| 10.6 | межселенная территория | чел. |  | - | | - | | - | - |
| 11 | ФАПы | объект |  | 5 | | 5 | | 5 | 100 |
| 11.1 | п. Тазовский | объект |  | 1 | | 1 | | 1 | 100 |
| 11.2 | с. Антипаюта | объект |  | 1 | | 1 | | 1 | 100 |
| 11.3 | с. Газ-Сале | объект |  | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 11.4 | с. Гыда | объект |  | 1 | | 1 | | 1 | 100 |
| 11.5 | с. Находка | объект |  | 1 | | 1 | | 1 | 100 |
| 11.6 | межселенная территория | объект |  | 1 | | 1 | | 1 | 100 |
| 12 | Необходимо в соответствии с РНГП ЯНАО | объект | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | | | | | - |
| 13 | Аптеки/аптечные киоски | объект |  | 3 | | 9 | | н/д | - |
| 13.1 | п. Тазовский | объект |  | 2 | | 6 | | н/д | - |
| 13.2 | с. Антипаюта | объект |  | 1 | | 1 | | н/д | - |
| 13.3 | с. Газ-Сале | объект |  | - | | 1 | | н/д | - |
| 13.4 | с. Гыда | объект |  | - | | 1 | | н/д | - |
| 13.5 | с. Находка | объект |  | - | | - | | - | - |
| 13.6 | межселенная территория | объект |  | - | | - | | - | - |
| 14 | Необходимо в соответствии с РНГП ЯНАО | объект | 1 объект на 10 тыс. жителей | 2 | | 2 | | 2 | 100 |
| 14.1 | п. Тазовский | объект | 1 | | 1 | | 1 | 100 |
| 14.2 | с. Антипаюта | объект | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 14.3 | с. Газ-Сале | объект | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 14.4 | с. Гыда | объект | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 14.5 | с. Находка | объект | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 14.6 | межселенная территория | объект | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 15 | Обеспеченность от норматива в соответствии с РНГП ЯНАО | % |  | 150 | | 450 | | н/д | - |
| 15.1 | п. Тазовский | % |  | 200 | | 600 | | н/д | - |
| 15.2 | с. Антипаюта | % |  | - | | - | | - | - |
| 15.3 | с. Газ-Сале | % |  | - | | - | | - | - |
| 15.4 | с. Гыда | % |  | - | | - | | - | - |
| 15.5 | с. Находка | % |  | - | | - | | - | - |
| 15.6 | межселенная территория | % |  | - | | - | | - | - |
| 16 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с РНГП ЯНАО | объект |  | 1 | | 7 | | н/д | - |
| 16.1 | п. Тазовский | объект |  | 1 | | 5 | | н/д | - |
| 16.2 | с. Антипаюта | объект |  | 1 | | 1 | | н/д | - |
| 16.3 | с. Газ-Сале | объект |  | - | | 1 | | н/д | - |
| 16.4 | с. Гыда | объект |  | - | | 1 | | н/д | - |
| 16.5 | с. Находка | объект |  | - | | - | | - | - |
| 16.6 | межселенная территория | объект |  | - | | - | | - | - |

Источник:

1. Паспорт Тазовского района за 2018-2019 гг.

2. Доклад Главы Тазовского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа за 2020 год и их планируемых значениях на период 2021-2023 годов.

3. Расчетные показатели в соответствии с утвержденными нормативами на основании:

- Постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-п «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норма действующего законодательства РФ, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, виляющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утв. Минобрнауки России 04.05.2016 № АК-15/02вн (с письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02).

**Основные выводы**

1. Недостаточный уровень обеспеченности населения больничными койками в больничных учреждениях в целом по муниципальному округу (58 % от норматива), в 2020 г. дефицит составил 99 коек.
2. Недостаточный уровень обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями (83 % от норматива), дефицит в 2020 г. составил 54 посещения в смену.
3. Недостаточный уровень обеспеченности населения врачами (70% от норматива).
4. Уровень обеспеченности населения средним медицинским персоналом составляет 100 % от норматива.
5. Отрицательная динамика снижения уровня обеспеченности населения больничными койками и врачами всех специальностей.

**Основная задача в сфере здравоохранения муниципального округа Тазовский район заключается в развитии системы здравоохранения дальнейшего проведения профилактических мероприятий, обеспечения качественного, доступного и эффективного медицинского обслуживания, отвечающего современным требованиям к медицине и потребностям населения.**

### Технико-экономические параметры существующих объектов физической культуры и массового спорта, уровень обеспеченности услугами в области физической культуры и массового спорта

**Технико-экономические параметры объектов физической культуры и массового спорта муниципального округа Тазовский район**[[7]](#footnote-7)

* **Общее количество спортивных сооружений в 2019 г. – 80 ед.**
  + темп роста 2019/2018 гг. – 104 %
* **Количество плавательных бассейнов в 2019 г. – 2 ед. [[8]](#footnote-8)**
  + темп роста 2019/2018 гг. – 100 %
* **Количество физкультурно-спортивных залов в 2019 г. – 21 ед.**
  + темп роста 2019/2018 гг. – 105 %
* Единовременная пропускная способность в 2019 г. – 0,49 тыс. чел.
  + снижение 2019/2018 гг. – на 4 %
* **Количество плоскостных сооружений в 2019 г. – 28 ед.**
  + темп роста 2019/2018 гг. – 108 %
* Единовременная пропускная способность в 2019 г. – 0,9 тыс. чел.
  + темп роста 2019/2018 гг. – 100 %
* Количество лыжных баз в 2019 г. – 2 ед.
  + темп роста 2019/2018 гг. – 100 %
* Количество сооружений для стрелковых видов спорта в 2019 г. – 1 ед.
  + темп роста 2019/2018 гг. – 100 %
* **Число детско-юношеских спортивных школ - 1 ед.**
* **Численность занимавшихся в спортивных сооружениях в 2019 г. – 6,995 тыс. чел.**
  + темп роста 2019/2018 гг. – 104,4 %

Перечень объектов физической культуры и массового спорта, расположенных на территории муниципального округа Тазовский район, по состоянию на 01.01.2021 представлен в табл. 8. Схема расположения существующих объектов физической культуры и массового спорта муниципального округа Тазовский район представлена в Приложении 1.

За 2020 г. на территории муниципального округа Тазовский район организовано и проведено 89 физкультурных и спортивных мероприятий, участие в которых приняли 2 399 человек.

За 2020 год спортсмены района приняли участие в 57 соревнованиях межмуниципального, регионального и Всероссийского уровня, завоевали 124 медали.

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» проведены Спартакиады учащихся ЯНАО по шахматам среди юношей и девушек до 15 лет, Открытый чемпионат ЯНАО по дартсу Микст «601», «Американский крикет» на территории Тазовского района.

Таблица 8

**Перечень объектов физической культуры и массового спорта, расположенных на территории муниципального округа Тазовский район, по состоянию на 01.01.2021**

| **№ п/п** | **Вид объекта** | **Местонахож-дение** | **Тип муници-пального учреж-дения** | **Год учреждения, ввода в эксплуа-тацию** | **Износ, %** | **Год проведения кап. ремонта, реконструк-ции** | **Мощность** | | **Фактическая загрузка** | | **Функциональная принадлежность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ед. изм.** | **проект-ная** | **ед. изм.** | **факт** |
| **3** | **Объекты физической культуры и массового спорта** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.** | **Физкультурно-спортивные залы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Спортивный зал «Геолог» | п. Тазовский, ул.Геофизиков, д. 28А | Бюджетное | 1986 | 80,28 | - | ед. | 82225 | чел. | 25 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 3.1.2. | Спортивный зал «Молодежный» (структурное подразделение спортивного зала «Геолог») | п. Тазовский, ул.Геофизиков, д. 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 3.1.3. | Стрелковый тир п.Тазовский | п. Тазовский, ул.Геофизиков, 2 В | Бюджетное | - | - | - | - | - | - | - | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 3.1.4. | Спортивный зал «Геолог» | с. Газ-Сале, ул.Заполярная, д. 10 | Бюджетное | 1976 | 100 | 2004, 2021 | ед. | 203700 | чел. | 70 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 3.1.5. | Спортивный зал "Айсберг" с. Находка | с. Находка, ул.Подгорная, д. 11 а | Бюджетное | 2019 | 3,3 | 0 | ед. | 93600 | чел. | 25 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| **3.2.** | **Плоскостные сооружения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Хоккейный корт «Орион» | п. Тазовский, ул.Геофизиков, д. 28 г | Бюджетное | 1985 | 68,9 | 0 | ед. | 82225 | чел. | 25 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 3.2.2. | Хоккейный корт «Олимп» | с. Газ-Сале, ул.Мыльцева, д. 6 | Бюджетное | 1985 | 100 | 0 | ед. | 86580 | чел. | 37 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| **3.3.** | **Лыжные базы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Лыжная база  п. Тазовский | п.Тазовский, ул.Геофизиков, д. 2Б, к.1 | Бюджетное | - | - | - | - | - | - | - | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 3.3.2. | Лыжная база  с. Газ-Сале | с.Газ-Сале, ул.Воробьева, д. 15 | Бюджетное | - | - | - | - | - | - | - | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |

Источник:

1. <https://tasu.ru/poleznaya-informatsiya/telefonnyy-spravochnik/uchrezhdeniya-sporta/>
2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры

**Уровень обеспеченности услугами в области физической культуры и**

**массового спорта**

* Единовременная пропускная способность всех объектов физической культуры и спорта в 2020 г. – 1 770 чел.
  + снижение 2020/2018 гг. – на 5 %
* Уровень обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта в соответствии с МР № 244 – 89 %
* Единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных залов в 2020 г. – 487 чел.
  + темп роста 2020/2018 гг. – 108 %
* Уровень обеспеченности населения физкультурно-спортивными залами в соответствии с РНГП ЯНАО – 154 %
* Единовременная пропускная способность плоскостных сооружений в 2020 г. – 900 чел.
  + темп роста 2020/2018 гг. – 103 %
* Уровень обеспеченности населения плоскостными сооружениями в соответствии с РНГП ЯНАО – 26%

Оценка обеспеченности населения муниципального округа Тазовский район услугами в области физической культуры и массового спорта проведена в соответствии:

* с региональными нормативами градостроительного проектирования объектов физической культуры и спорта местного и регионального значения Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденными постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-п;
* с местными нормативами предельных значений расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, утвержденными Решением районной Думы муниципального образования Тазовский район от 08.04.2015 № 3-10-22 (далее – МНГП Тазовского района);

с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (далее – МР № 244).

Технико-экономические параметры объектов физической культуры и массового спорта, расположенных на территории муниципального округа Тазовский район, в 2018 – 2020 гг. представлены в табл. 9.

**Основные выводы**

1. Наблюдается снижение уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта, низкий уровень обеспеченности населения плоскостными сооружениями – 26% от норматива.
2. Наибольший дефицит в учреждениях физической культуры и массового спорта наблюдается в с. Антипаюта (обеспеченность составила 17 % от норматива) и с. Находка (9 %).
3. Высокий уровень износа объектов физической культуры и массового спорта (до 100 %)

В целях удовлетворения потребности населения в учреждениях для занятий физической культурой и массовым спортом необходимо строительство плоскостных сооружений, обеспеченных современным оборудованием и инвентарем. В целях приобщения населения к спорту и увеличения активности его участия в мероприятиях физической культуры и массового спорта необходимо дальнейшее проведение регулярных массовых агитационных спортивных мероприятий и развитие деятельности учреждений муниципального округа, пропаганда активного и здорового образа жизни, в т.ч. в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

Таблица 9

**Технико-экономические параметры объектов физической культуры и массового спорта и оценка уровня обеспеченности услугами в области физической культуры и массового спорта муниципального округа Тазовский район в 2018 – 2020 гг.**

| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Норматив** | **Значение показателя (факт)** | | | **Темп роста/ снижение 2020/ 2018 гг., %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** |
| **3** | **Объекты физической культуры и массового спорта** |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Объекты физической культуры и массового спорта** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты физической культуры и массового спорта, всего | объект |  | 77 | 80 | 80 | 104 |
| 1.1 | п. Тазовский | объект |  | 47 | 47 | 47 | 100 |
| 1.2 | с. Антипаюта | объект |  | 1 | 3 | 3 | 300 |
| 1.3 | с. Газ-Сале | объект |  | 19 | 19 | 19 | 100 |
| 1.4 | с. Гыда | объект |  | 10 | 9 | 9 | 90 |
| 1.5 | с. Находка | объект |  | 0 | 2 | 2 | - |
| 1.6 | межселенная территория | объект |  | - | - |  | - |
| 2 | Объекты физической культуры и массового спорта, всего | единовременная пропускная способность, чел. |  | 1864 | 1744 | 1770 | 95 |
| 2.1 | п. Тазовский |  | 999 | 964 | 990 | 99 |
| 2.2 | с. Антипаюта |  | 35 | 55 | 55 | 157 |
| 2.3 | с. Газ-Сале |  | 472 | 472 | 472 | 100 |
| 2.4 | с. Гыда |  | 358 | 238 | 238 | 66 |
| 2.5 | с. Находка |  | 0 | 15 | 15 | - |
| 2.6 | межселенная территория |  |  |  |  | - |
| 3 | Необходимо в соответствии с МНГП Тазовского района | единовременная пропускная способ-ность, чел. | 190 на 1 тыс. человек | 3291 | 3321 | 3361 | 102 |
| 3.1 | п. Тазовский | 1366 | 1370 | 1380 | 101 |
| 3.2 | с. Антипаюта |  | 514 | 520 | 529 | 103 |
| 3.3 | с. Газ-Сале |  | 325 | 328 | 333 | 103 |
| 3.4 | с. Гыда |  | 694 | 707 | 719 | 104 |
| 3.5 | с. Находка |  | 257 | 261 | 265 | 103 |
| 3.6 | межселенная территория |  | 135 | 135 | 135 | 100 |
| 4 | Обеспеченность от норматива в соответствии с МНГП Тазовского района | % |  | 57 | 53 | 53 | - |
| 4.1 | п. Тазовский | % |  | 73 | 70 | 72 | - |
| 4.2 | с. Антипаюта | % |  | 7 | 11 | 10 | - |
| 4.3 | с. Газ-Сале | % |  | 145 | 144 | 142 | - |
| 4.4 | с. Гыда | % |  | 52 | 34 | 33 | - |
| 4.5 | с. Находка | % |  | 0 | 6 | 6 | - |
| 4.6 | межселенная территория | % |  | - | - | - | - |
| 5 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с МНГП Тазовского района | единовременная пропускная способность, чел. |  | -1427 | -1577 | -1591 | 111 |
| 5.1 | п. Тазовский |  | -367 | -406 | -390 | 106 |
| 5.2 | с. Антипаюта |  | -479 | -465 | -474 | 99 |
| 5.3 | с. Газ-Сале |  | 147 | 144 | 139 | 94 |
| 5.4 | с. Гыда |  | -336 | -469 | -481 | 143 |
| 5.5 | с. Находка |  | -257 | -246 | -250 | 97 |
| 5.6 | межселенная территория |  | - | - | - | - |
| 6 | Численность населения в возрасте 3-79 лет | чел. |  | 16034 | 16255 | 16288 | 102 |
| 6.1 | п. Тазовский | чел. |  | н/д | н/д | 7209 | - |
| 6.2 | с. Антипаюта | чел. |  | н/д | н/д | 2707 | - |
| 6.3 | с. Газ-Сале | чел. |  | н/д | н/д | 3692 | - |
| 6.4 | с. Гыда | чел. |  | н/д | н/д | 1721 | - |
| 6.5 | с. Находка | чел. |  | н/д | н/д | 1365 | - |
| 6.6 | межселенная территория | чел. |  | н/д | н/д | н/д | - |
| 7 | Необходимо в соответствии с МР № 244 | единовременная пропускная способность, чел. | 122 человека на 1000 населения в возрасте 3-79 лет | 1956 | 1983 | 1987 | 102 |
| 7.1 | п. Тазовский | чел. | - | - | 879 | - |
| 7.2 | с. Антипаюта | чел. | - | - | 330 | - |
| 7.3 | с. Газ-Сале | чел. | - | - | 450 | - |
| 7.4 | с. Гыда | чел. | - | - | 210 | - |
| 7.5 | с. Находка | чел. | - | - | 167 | - |
| 7.6 | межселенная территория | чел. | - | - | - | - |
| 8 | Обеспеченность от норматива в соответствии с МР № 244 | % |  | 95,3 | 87,9 | 89,1 | - |
| 8.1 | п. Тазовский | % |  | - | - | 112,6 | - |
| 8.2 | с. Антипаюта | % |  | - | - | 16,7 | - |
| 8.3 | с. Газ-Сале | % |  | - | - | 104,8 | - |
| 8.4 | с. Гыда | % |  | - | - | 113,4 | - |
| 8.5 | с. Находка | % |  | - | - | 9,0 | - |
| 8.6 | межселенная территория | % |  | - | - | - | - |
| 9 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с МР № 244 | единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | -92 | -239 | -217 | 236 |
| 9.1 | п. Тазовский | чел. |  | - | - | 111 | - |
| 9.2 | с. Антипаюта | чел. |  | - | - | -275 | - |
| 9.3 | с. Газ-Сале | чел. |  | - | - | 22 | - |
| 9.4 | с. Гыда | чел. |  | - | - | 28 | - |
| 9.5 | с. Находка | чел. |  | - | - | -152 | - |
| 9.6 | межселенная территория | чел. |  | - | - | - | - |
| **3.2.** | **Плавательные бассейны** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бассейны | объект | существующие бассейны расположены в дошкольных образователь-ных учреждениях | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 1.1 | п. Тазовский | объект | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Бассейны общедоступные | м² зеркала воды |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.1 | п. Тазовский | м² зеркала воды |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Необходимо в соответствии с РНГП ЯНАО | м² зеркала воды на 1 тыс. чел. в административном центре муниципального района | 20-25 м² зеркала воды на 1 тыс. чел. в административном центре муниципального района | 144 | 144 | 145 | 102 |
| 3.1 | п. Тазовский | 144 | 144 | 145 | 102 |
| 4 | Обеспеченность от норматива в соответствии с РНГП ЯНАО | % |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.1 | п. Тазовский | % |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с РНГП ЯНАО | м² зеркала воды на 1 тыс. чел. в административном центре муниципального района |  | -144 | -144 | -145 | 102 |
| **3.3.** | **Спортивные залы** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы | кол-во |  | 20 | 21 | 21 | 105 |
| 1.1 | п. Тазовский | кол-во |  | 13 | 13 | 13 | 100 |
| 1.2 | с. Антипаюта | кол-во |  | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 1.3 | с. Газ-Сале | кол-во |  | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 1.4 | с. Гыда | кол-во |  | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 1.5 | с. Находка | кол-во |  | 0 | 1 | 1 | - |
| 1.6 | межселенная территория | кол-во |  | - | - | - | - |
| 2 | Спортивные залы | единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 452 | 487 | 487 | 108 |
| 2.1 | п. Тазовский | чел. |  | 320 | 287 | 287 | 90 |
| 2.2 | с. Антипаюта | чел. |  | 35 | 35 | 35 | 100 |
| 2.3 | с. Газ-Сале | чел. |  | 2 | 60 | 60 | 3 000 |
| 2.4 | с. Гыда | чел. |  | 95 | 95 | 95 | 100 |
| 2.5 | с. Находка | чел. |  | 0 | 10 | 10 | - |
| 2.6 | межселенная территория | чел. |  | - | - | - | - |
| 3 | Необходимо в соответствии с РНГП ЯНАО | м² | 350 м² площади пола на 1 тыс. человек | 6062 | 6117 | 6190 | 102 |
| 3.1 | п. Тазовский | м² | 2516 | 2523 | 2542 | 101 |
| 3.2 | с. Антипаюта | м² | 946 | 958 | 974 | 103 |
| 3.3 | с. Газ-Сале | м² | 599 | 605 | 614 | 103 |
| 3.4 | с. Гыда | м² | 1279 | 1302 | 1324 | 104 |
| 3.5 | с. Находка | м² | 473 | 481 | 488 | 103 |
| 3.6 | межселенная территория | м² | 249 | 249 | 249 | 100 |
| 4 | Обеспеченность от норматива в соответствии с РНГП ЯНАО | % |  | 146 | 156 | 154 | - |
| 4.1 | п. Тазовский | % |  | 256 | 229 | 228 | - |
| 4.2 | с. Антипаюта | % |  | 75 | 74 | 72 | - |
| 4.3 | с. Газ-Сале | % |  | 5 | 161 | 158 | - |
| 4.4 | с. Гыда | % |  | 150 | 147 | 145 | - |
| 4.5 | с. Находка | % |  | 0 | 27 | 26 | - |
| 4.6 | межселенная территория | % |  | - | - | - | - |
| 5 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с РНГП ЯНАО | м² |  | 5727 | 7006 | 6849 | 120 |
| 5.1 | п. Тазовский | м² |  | 7808 | 6474 | 6437 | 82 |
| 5.2 | с. Антипаюта | м² |  | -478 | -501 | -532 | 111 |
| 5.3 | с. Газ-Сале | м² |  | -1399 | 907 | 883 | -63 |
| 5.4 | с. Гыда | м² |  | 1262 | 1217 | 1172 | 93 |
| 5.5 | с. Находка | м² |  | -1465 | -1090 | -1112 | 76 |
| 5.6 | межселенная территория | м² |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Необходимо в соответствии с МНГП Тазовского района | м² | 3500 на 1 тыс. человек | 60620 | 61170 | 61905 | 102 |
| 6.1 | п. Тазовский | м² | 25162 | 25232 | 25417 | 101 |
| 6.2 | с. Антипаюта | м² | 9464 | 9583 | 9737 | 103 |
| 6.3 | с. Газ-Сале | м² | 5990 | 6048 | 6143 | 103 |
| 6.4 | с. Гыда | м² | 12793 | 13020 | 13244 | 104 |
| 6.5 | с. Находка | м² | 4725 | 4806 | 4876 | 103 |
| 6.6 | межселенная территория | м² | 2487 | 2489 | 2489 | 100 |
| 7 | Обеспеченность от норматива в соответствии с МНГП Тазовского района | % |  | 15 | 16 | 15 | 105 |
| 7.1 | п. Тазовский | % |  | 26 | 23 | 23 | 89 |
| 7.2 | с. Антипаюта | % |  | 7 | 7 | 7 | 97 |
| 7.3 | с. Газ-Сале | % |  | 0,5 | 16 | 16 | 2 926 |
| 7.4 | с. Гыда | % |  | 15 | 15 | 14 | 97 |
| 7.5 | с. Находка | % |  | 0 | 3 | 3 | - |
| 7.6 | межселенная территория | % |  |  |  |  | - |
| 8 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с МНГП Тазовского района | м² |  | -105445 | -105264 | -106832 | 101 |
| 8.1 | п. Тазовский | м² |  | -37124 | -38583 | -38951 | 105 |
| 8.2 | с. Антипаюта | м² |  | -17378 | -17614 | -17919 | 103 |
| 8.3 | с. Газ-Сале | м² |  | -14711 | -12533 | -12767 | 87 |
| 8.4 | с. Гыда | м² |  | -21582 | -22033 | -22478 | 104 |
| 8.5 | с. Находка | м² |  | -14651 | -14501 | -14718 | 100 |
| 8.6 | межселенная территория | м² |  | 0 | 0 | 0 | - |
| **3.3** | **Плоскостные сооружения** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плоскостные сооружения | единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 870 | 900 | 900 | 103 |
| 1.1 | п. Тазовский | чел. |  | 435 | 445 | 445 | 102 |
| 1.2 | с. Антипаюта | чел. |  | 0 | 20 | 20 | - |
| 1.3 | с. Газ-Сале | чел. |  | 311 | 311 | 311 | 100 |
| 1.4 | с. Гыда | чел. |  | 124 | 124 | 124 | 100 |
| 1.5 | с. Находка | чел. |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.6 | межселенная территория | чел. |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Необходимо в соответствии с РНГП ЯНАО | единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 3377 | 3408 | 3449 | 102 |
| 2.1 | п. Тазовский | чел. |  | 1402 | 1406 | 1416 | 101 |
| 2.2 | с. Антипаюта | чел. |  | 527 | 534 | 542 | 103 |
| 2.3 | с. Газ-Сале | чел. |  | 334 | 337 | 342 | 103 |
| 2.4 | с. Гыда | чел. |  | 713 | 725 | 738 | 104 |
| 2.5 | с. Находка | чел. |  | 263 | 268 | 272 | 103 |
| 2.6 | межселенная территория | чел. |  | 139 | 139 | 139 | 100 |
| 3 | Необходимо в соответствии с РНГП ЯНАО, МНГП Тазовского района | м² | 1950 м² на 1 тыс. человек | 33774 | 34080 | 34490 | 102 |
| 3.1 | п. Тазовский | м² | 14019 | 14058 | 14161 | 101 |
| 3.2 | с. Антипаюта | м² | 5273 | 5339 | 5425 | 103 |
| 3.3 | с. Газ-Сале | м² | 3337 | 3370 | 3422 | 103 |
| 3.4 | с. Гыда | м² | 7127 | 7254 | 7379 | 104 |
| 3.5 | с. Находка | м² | 2633 | 2677 | 2716 | 103 |
| 3.6 | межселенная территория | м² | 1385 | 1386 | 1386 | 100 |
| 4 | Обеспеченность от норматива в соответствии с РНГП ЯНАО, МНГП Тазовского района | % |  | 26 | 26 | 26 | - |
| 4.1 | п. Тазовский | % |  | 31 | 32 | 31 | - |
| 4.2 | с. Антипаюта | % |  | 0 | 4 | 4 | - |
| 4.3 | с. Газ-Сале | % |  | 93 | 92 | 91 | - |
| 4.4 | с. Гыда | % |  | 17 | 17 | 17 | - |
| 4.5 | с. Находка | % |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.6 | межселенная территория | % |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с РНГП ЯНАО, МНГП Тазовского района | тыс. м² |  | -25,1 | -25,1 | -25,5 | 102 |
| 5.1 | п. Тазовский | тыс. м² |  | -9,7 | -9,6 | -9,7 | 100 |
| 5.2 | с. Антипаюта | тыс. м² |  | -5,3 | -5,1 | -5,2 | 99 |
| 5.3 | с. Газ-Сале | тыс. м² |  | -0,2 | -0,3 | -0,3 | 137 |
| 5.4 | с. Гыда | тыс. м² |  | -5,9 | -6,0 | -6,1 | 104 |
| 5.5 | с. Находка | тыс. м² |  | -2,6 | -2,7 | -2,7 | 103 |
| 5.6 | межселенная территория | тыс. м² |  | -1,4 | -1,4 | -1,4 | 100 |
| **3.4** | **Лыжные базы** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лыжные базы | мест |  | 55 | 55 | 55 | 100 |
| 1.1 | п. Тазовский | мест |  | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 1.2 | с. Антипаюта | мест |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3 | с. Газ-Сале | мест |  | 30 | 30 | 30 | 100 |
| 1.4 | с. Гыда | мест |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.5 | с. Находка | мест |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.6 | межселенная территория | мест |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Необходимо в соответствии с РНГП ЯНАО | мест | 200 мест | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 3 | Обеспеченность от норматива в соответствии с РНГП ЯНАО | % |  | 28 | 28 | 28 |  |
| 4 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с РНГП ЯНАО | мест |  | -145 | -145 | -145 | 100 |

Источник:

1. Паспорт Тазовского района за 2018-2019 гг.

2. Доклад Главы Тазовского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа за 2020 год и их планируемых значениях на период 2021-2023 годов.

3. Расчетные показатели в соответствии с утвержденными нормативами на основании:

- Постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-п «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норма действующего законодательства РФ, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, виляющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утв. Минобрнауки России 04.05.2016 № АК-15/02вн (с письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02).

### Технико-экономические параметры существующих объектов культуры, уровень обеспеченности услугами в области культуры

**Технико-экономические параметры объектов культуры муниципального округа Тазовский район**[[9]](#footnote-9)

* **Число учреждений культуры клубного типа на 01.01.2021 – 6 ед.**
* Количество посадочных мест в учреждениях культуры клубного типа в 2020 г. – 1022 места
* Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в 2020 г. – 520 ед.
  + снижение 2020/2018 гг. – на 62 %
* Количество посетителей культурно - досуговых мероприятий в 2020 г. – 40,68 тыс. чел.
  + снижение 2020/2018 гг. – на 63 %
* **Число библиотек в 2020 г. – 6 объектов**
* Библиотечный фонд в 2020 г. – 72,48 тыс. экземпляров
  + снижение 2020/2018 гг. – на 9,6 %[[10]](#footnote-10)
* **Число музеев в 2020 г. – 1 ед.**
* Общий объем музейных фондов в 2020 г. – 2 091 ед. хранения
  + темп роста 2020/2018 гг. – 117 %

Число клубных формирований за 2020 г. составило 71 единицу, в сравнении с 2018 г. количество клубных формирований уменьшилось на 2 ед. Число участников в клубных формированиях составляет 920 чел. (темп роста 2020/2018 гг. – 103 %).

За 2020 г. число посещений библиотек составило 21,5 тыс. чел., снижение 2020/2018 гг. – на 42 %. При этом количество посещений сайтов библиотек увеличилось в 2,6 раза и составило 15,6 тыс. чел. 100 % библиотечного фонда МБУ «ЦБС» занесено в электронный каталог.

В 2020 году лауреатами и дипломантами стал 961 обучающийся МБУ ДО Тазовская детская школа искусств и МБУДО Газ-Салинская детская музыкальная школа, в том числе во всероссийских конкурсах - 158, международных - 271, окружных – 47, муниципальных - 472.

Перечень объектов культуры, расположенных на территории муниципального округа Тазовский район, по состоянию на 01.01.2021 представлен в табл. 10. Схема расположения существующих объектов культуры муниципального округа Тазовский район представлена в Приложении 1.

Таблица 10

**Перечень объектов культуры, расположенных на территории муниципального округа Тазовский район, по состоянию на 01.01.2021**

| **№ п/п** | **Вид объекта** | **Местона-хождение** | **Тип муници-пального учрежд-ения** | **Год учреждения, ввода в эксплуатацию** | **Износ, %** | **Год проведения кап. ремонта, реконструкции** | **Мощность** | | **Фактическая загрузка** | | **Функциональная принадлежность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ед. изм.** | **проектная** | **ед. изм.** | **факт** |
| **4** | **Объекты культуры** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **Учреждения культуры клубного типа** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Районный Дом культуры | п. Тазовский,  ул. Геофизиков, д. 28а | Бюджетное | 1988 | 69,1 | 2013 | ед. | 228 | ед. | 228 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 4.1.2. | Районный Центр национальных культур | п. Тазовский,  ул. Ленина, д. 30 | Бюджетное | 1961 | 100 | 2012 | ед. | 244 | ед. | 244 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 4.1.3. | Сельский дом культуры с.Антипаюта | с. Антипаюта  ул. Ленина, д. 7 | Бюджетное | 2016 | 16,94 | - | ед. | 120 | ед. | 120 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 4.1.4. | Сельский дом культуры с. Газ-Сале | с. Газ-Сале,  ул. Ленина, д. 9 | Бюджетное | 1966 | 97,79 | 2010 | ед. | 110 | ед. | 110 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 4.1.5. | Сельский дом культуры с. Гыда | с. Гыда,  ул. Советская, д.3 | Бюджетное | 1976 | 100 | 2016 | ед. | 220 | ед. | 220 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 4.1.6. | Сельский дом культуры с. Находка | с. Находка,  ул. Подгорная, д.2 | Бюджетное | 2016 | 10,56 | - | ед. | 100 | ед. | 100 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| **4.2** | **Библиотеки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.2.1** | **Общедоступные** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. | Центральная районная библиотека | п. Тазовский,  ул. Ленина, д. 28 | Бюджетное | 1968 | 100 | - | ед. | 20404 | ед. | 20404 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 4.2.1.2. | Библиотека с. Антипаюта | с. Антипаюта  ул. Ленина, д. 7 | Бюджетное | 2019 | 0,56 | - | ед. | 9770 | ед. | 9770 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 4.2.1.3. | Библиотека с. Газ-Сале | с. Газ-Сале,  ул. Русская, д. 7 | Бюджетное | 1978 | 100 | - | ед. | 14250 | ед. | 14250 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 4.2.1.4. | Библиотека с. Гыда | с. Гыда,  ул. Советская, д.3 | Бюджетное | 2017 | 7 | - | ед. | 8728 | ед. | 8728 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 4.2.1.5. | Библиотека с.Находка | с. Находка, ул. Подгорная, д. 2 | Бюджетное | 2016 | 10,56 | - | ед. | 8096 | ед. | 8096 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| **4.2.2** | **Детские** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Районная детская библиотека | п. Тазовский,  ул. Ленина, д. 28 | Бюджетное | 1968 | 100 | 2012 | ед. | 14425 | ед. | 14425 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| **4.3** | **Музеи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» | п. Тазовский,  ул. Почтовая, д. 31 | Бюджетное | 2005 | 45,8 | 2013 | ед. | 2091 | ед. | 2091 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |

Источник:

1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры
2. https://tasu.ru/poleznaya-informatsiya/telefonnyy-spravochnik/uchrezhdeniya-sporta/

**Уровень обеспеченности услугами в области культуры**

* Уровень обеспеченности населения учреждениями клубного типа в соответствии с РНГП ЯНАО в 2020 г. – 56 % от норматива
* Уровень обеспеченности населения учреждениями клубного типа в соответствии с МР № Р-965 в 2020 г. – 100 %
* Уровень обеспеченности населения местами в учреждениях клубного типа в соответствии с МР № Р-965 в 2020 г. – 53 %
* Уровень обеспеченности населения библиотеками в соответствии с РНГП ЯНАО и МР № Р-965 в 2020 г. – 100 %
* Уровень обеспеченности населения музеями в соответствии с РНГП ЯНАО и МР № Р-965 в 2020 г. – 100%
* Уровень обеспеченности населения кинозалами в соответствии с МР № Р-965 в 2020 г. – 25 %

Технико-экономические параметры объектов культуры муниципального округа Тазовский район в 2018 – 2020 гг. представлены в табл. 11.

Оценка обеспеченности населения муниципального округа Тазовский район услугами в области культуры проведена в соответствии:

* + с региональными нормативами минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденными постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-п;
  + с местными нормативами, утвержденными Решением районной Думы муниципального образования Тазовский район от 08.04.2015 № 3-10-22;
  + с отраслевыми рекомендациями, утвержденными Распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – МР № Р-965).

Таблица 11

**Технико-экономические параметры объектов культуры и оценка уровня обеспеченности услугами в области культуры муниципального округа Тазовский район в 2018 – 2020 гг.**

| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Норматив** | **Значение показателя (факт)** | | | **Темп роста/ снижение 2020/ 2018 гг., %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** |
| **4** | **Объекты культуры** | |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **Учреждения культуры клубного типа** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения клубного типа | объект |  | 6 | 6 | 6 | 100 |
| 1.1 | п. Тазовский | объект |  | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 1.2 | с. Антипаюта | объект |  | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 1.3 | с. Газ-Сале | объект |  | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 1.4 | с. Гыда | объект |  | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 1.5 | с. Находка | объект |  | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 1.6 | межселенная территория | объект |  | - | - | - | - |
| 2 | Учреждения клубного типа | мест |  | 1022 | 1022 | 1022 | 100 |
| 2.1 | п. Тазовский | мест |  | 472 | 472 | 472 | 100 |
| 2.2 | с. Антипаюта | мест |  | 120 | 120 | 120 | 100 |
| 2.3 | с. Газ-Сале | мест |  | 110 | 110 | 110 | 100 |
| 2.4 | с. Гыда | мест |  | 220 | 220 | 220 | 100 |
| 2.5 | с. Находка | мест |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | межселенная территория | мест |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Необходимое наличие по обеспеченности в соответствии с РНГП ЯНАО | объект | 1 объект на муниципальный район независимо от количества населения | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Необходимое наличие по обеспеченности в соответствии с РНГП ЯНАО | мест |  | 1796 | 1816 | 1841 | 102 |
| 4.1 | п. Тазовский | мест | 65-80 мест на 1000 жителей | 467 | 469 | 472 | 101 |
| 4.2 | с. Антипаюта | мест | 150 на 1 тыс. жителей | 406 | 411 | 417 | 103 |
| 4.3 | с. Газ-Сале | мест | 200 на 1 тыс. жителей | 342 | 346 | 351 | 103 |
| 4.4 | с. Гыда | мест | 85 на 1 тыс. жителей | 311 | 316 | 322 | 104 |
| 4.5 | с. Находка | мест | 200 на 1 тыс. жителей | 270 | 275 | 279 | 103 |
| 4.6 | межселенная территория | мест |  |  |  |  | - |
| 5 | Обеспеченность от норматива в соответствии с РНГП ЯНАО | % |  | 57 | 56 | 56 | - |
| 5.1 | п. Тазовский | % |  | 101 | 101 | 100 | - |
| 5.2 | с. Антипаюта | % |  | 30 | 29 | 29 | - |
| 5.3 | с. Газ-Сале | % |  | 32 | 32 | 31 | - |
| 5.4 | с. Гыда | % |  | 71 | 70 | 68 | - |
| 5.5 | с. Находка | % |  | 37 | 36 | 36 | - |
| 5.6 | межселенная территория | % |  | - | - | - | - |
| 6 | Дефицит (+/-) в соответствии с РНГП ЯНАО | мест |  | -774 | -794 | -819 | 106 |
| 6.1 | п. Тазовский | мест |  | 5 | 3 | 0 | -1 |
| 6.2 | с. Антипаюта | мест |  | -286 | -291 | -297 | 104 |
| 6.3 | с. Газ-Сале | мест |  | -232 | -236 | -241 | 104 |
| 6.4 | с. Гыда | мест |  | -91 | -96 | -102 | 112 |
| 6.5 | с. Находка | мест |  | -170 | -175 | -179 | 105 |
| 6.6 | межселенная территория | мест |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Необходимое наличие по обеспеченности в соответствии с МНГП Тазовского района | объект | 1 на муниципаль-ный район | 1 | 1 | 1 | 100 |
| мест | число зрительских мест в районном учреждении культуры клубного типа должно быть не менее 500 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| 8 | Обеспеченность от норматива в соответствии с МНГП Тазовского района - по местам в районном учреждении культуры | % |  | 46 | 46 | 46 | - |
| 9 | Дефицит (+/-) в соответствии с МНГП Тазовского района - по местам в районном учреждении культуры | мест |  | -272 | -272 | -272 | 100 |
| 10 | Необходимое наличие по обеспеченности в соответствии с МНГП Тазовского района | мест |  | 1598 | 1616 | 1637 | 102 |
| 10.1 | п. Тазовский | мест | 70 мест на 1 тыс. человек | 503 | 505 | 508 | 101 |
| 10.2 | с. Антипаюта | мест | 100 мест на 1 тыс. человек | 270 | 274 | 278 | 103 |
| 10.3 | с. Газ-Сале | мест | 150 мест на 1 тыс. человек | 257 | 259 | 263 | 103 |
| 10.4 | с. Гыда | мест | 100 мест на 1 тыс. человек | 366 | 372 | 378 | 104 |
| 10.5 | с. Находка | мест | 150 мест на 1 тыс. человек | 203 | 206 | 209 | 103 |
| 10.6 | межселенная территория | мест |  | - | - | - | - |
| 11 | Обеспеченность от норматива в соответствии с МНГП Тазовского района | % |  | 64 | 63 | 62 | - |
| 11.1 | п. Тазовский | % |  | 94 | 94 | 93 | - |
| 11.2 | с. Антипаюта | % |  | 44 | 44 | 43 | - |
| 11.3 | с. Газ-Сале | % |  | 43 | 42 | 42 | - |
| 11.4 | с. Гыда | % |  | 60 | 59 | 58 | - |
| 11.5 | с. Находка | % |  | 49 | 49 | 48 | - |
| 11.6 | межселенная территория | % |  | - | - | - |  |
| 12 | Дефицит (+/-) в соответствии с МНГП Тазовского района | мест |  | -576 | -594 | -615 | 107 |
| 12.1 | п. Тазовский | мест |  | -31 | -33 | -36 | 116 |
| 12.2 | с. Антипаюта | мест |  | -150 | -154 | -158 | 105 |
| 12.3 | с. Газ-Сале | мест |  | -147 | -149 | -153 | 104 |
| 12.4 | с. Гыда | мест |  | -146 | -152 | -158 | 109 |
| 12.5 | с. Находка | мест |  | -103 | -106 | -109 | 106 |
| 12.6 | межселенная территория | мест |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Необходимое наличие по обеспеченности в соответствии с МР № Р-965 | объект |  | 6 | 6 | 6 | 100 |
| 13.1 | п. Тазовский | объект | 1 объект на муниципальный район независимо от количества населения | 1 | 1 | 1 | 100 |
| объект | 1 объект в административном центре сельского поселения и 1 объект на 1 тыс.чел. независимо от количества населенных пунктов в сельском поселении | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 13.2 | с. Антипаюта | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 13.3 | с. Газ-Сале | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 13.4 | с. Гыда | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 13.5 | с. Находка | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 13.6 | межселенная территория | объект |  | - | - | - | - |
| 14 | Обеспеченность от норматива в соответствии с МР № Р-965 | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 14.1 | п. Тазовский | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 14.2 | с. Антипаюта | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 14.3 | с. Газ-Сале | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 14.4 | с. Гыда | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 14.5 | с. Находка | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 14.6 | межселенная территория | % |  | - | - | - | - |
| 15 | Дефицит (+/-) в соответствии с МР № Р-965 | объект |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Необходимо посадочных мест в соответствии с МР № Р-965 | мест |  | 1868 | 1888 | 1913 | 102 |
| 16.1 | п. Тазовский | мест | 80-75 на 1 тыс. жителей | 539 | 541 | 545 | 101 |
| 16.2 | с. Антипаюта | мест | 150 на 1 тыс. жителей | 406 | 411 | 417 | 103 |
| 16.3 | с. Газ-Сале | мест | 200 на 1 тыс. жителей | 342 | 346 | 351 | 103 |
| 16.4 | с. Гыда | мест | 85 на 1 тыс. жителей | 311 | 316 | 322 | 104 |
| 16.5 | с. Находка | мест | 200 на 1 тыс. жителей | 270 | 275 | 279 | 103 |
| 16.6 | межселенная территория | мест |  | - | - | - | - |
| 17 | Обеспеченность от норматива в соответствии с МР № Р-965 | % |  | 55 | 54 | 53 | - |
| 17.1 | п. Тазовский | % |  | 88 | 87 | 87 | - |
| 17.2 | с. Антипаюта | % |  | 30 | 29 | 29 | - |
| 17.3 | с. Газ-Сале | % |  | 32 | 32 | 31 | - |
| 17.4 | с. Гыда | % |  | 71 | 70 | 68 | - |
| 17.5 | с. Находка | % |  | 37 | 36 | 36 | - |
| 17.6 | межселенная территория | % |  | - | - | - | - |
| 18 | Дефицит (+/-) в соответствии с МР № Р-965 | мест |  | -846 | -866 | -891 | 105 |
| 18.1 | п. Тазовский | мест |  | -67 | -69 | -73 | 108 |
| 18.2 | с. Антипаюта | мест |  | -286 | -291 | -297 | 104 |
| 18.3 | с. Газ-Сале | мест |  | -232 | -236 | -241 | 104 |
| 18.4 | с. Гыда | мест |  | -91 | -96 | -102 | 112 |
| 18.5 | с. Находка | мест |  | -170 | -175 | -179 | 105 |
| 18.6 | межселенная территория | мест |  | - | - | - | - |
| **4.2** | **Библиотеки** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект |  | 6 | 6 | 6 | 100 |
| 1.1 | п. Тазовский | объект |  | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 1.2 | с. Антипаюта | объект |  | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 1.3 | с. Газ-Сале | объект |  | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 1.4 | с. Гыда | объект |  | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 1.5 | с. Находка | объект |  | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 1.6 | межселенная территория | объект |  | - | - | - | - |
| 2 | Необходимо в соответствии с РНГП ЯНАО | объект | 1 объект на административный центр | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Обеспеченность от норматива в соответствии с РНГП ЯНАО | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Необходимое наличие по обеспеченности в соответствии с МНГП Тазовского района | объект |  | 11 | 11 | 11 | 100 |
| 4.1 | п. Тазовский | объект | 1 на 1 тыс. человек для административного центра сельского поселения | 7 | 7 | 7 | 100 |
| 4.2 | с. Антипаюта | объект | 1 на населённый пункт сельского поселения | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 4.3 | с. Газ-Сале | объект | 1 на населённый пункт сельского поселения | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 4.4 | с. Гыда | объект | 1 на населённый пункт сельского поселения | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 4.5 | с. Находка | объект | 1 на населённый пункт сельского поселения | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 4.6 | межселенная территория | объект |  | - | - | - | - |
| 5 | Обеспеченность от норматива в соответствии с МНГП Тазовского района | % |  | 55 | 55 | 55 | - |
| 5.1 | п. Тазовский | % |  | 29 | 29 | 29 | - |
| 5.2 | с. Антипаюта | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 5.3 | с. Газ-Сале | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 5.4 | с. Гыда | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 5.5 | с. Находка | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 5.6 | межселенная территория | % |  | - | - | - | - |
| 6 | Дефицит (+/-) в соответствии с МНГП Тазовского района | объект |  | -5 | -5 | -5 | 100 |
| 6.1 | п. Тазовский | объект |  | -5 | -5 | -5 | 100 |
| 6.2 | с. Антипаюта | объект |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 6.3 | с. Газ-Сале | объект |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 6.4 | с. Гыда | объект |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 6.5 | с. Находка | объект |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 6.6 | межселенная территория | объект |  | - | - | - | - |
| 7 | Необходимо в соответствии с МР № Р-965 | объект |  | 6 | 6 | 6 | 100 |
| 7.1 | п. Тазовский | объект | 1 объект на административный центр | 1 | 1 | 1 | 100 |
| объект с детским отделением | 1 объект на административный центр поселения | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 7.2 | с. Антипаюта | объект с детским отделением | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 7.3 | с. Газ-Сале | объект с детским отделением | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 7.4 | с. Гыда | объект с детским отделением | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 7.5 | с. Находка | объект с детским отделением | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 7.6 | межселенная территория | объект с детским отделением |  | - | - | - | - |
| 8 | Обеспеченность от норматива в соответствии с МР № Р-965 | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 8.1 | п. Тазовский | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 8.2 | с. Антипаюта | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 8.3 | с. Газ-Сале | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 8.4 | с. Гыда | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 8.5 | с. Находка | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 8.6 | межселенная территория | % |  | - | - | - | - |
| **4.3.** | **Детская библиотека** | **объект** |  | **5** | **5** | **5** | **100** |
| 1 | Необходимо в соответствии с РНГП ЯНАО | объект | 1 объект на административный центр района | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Обеспеченность от норматива в соответствии с РНГП ЯНАО | % |  | 500 | 500 | 500 | - |
| 3 | Необходимо в соответствии с МНГП Тазовского района | объект | 1 на 1 тыс. человек для административного центра сельского поселения с численностью населения свыше 1 тыс. человек. | 7 | 7 | 7 | 100 |
| 4 | Обеспеченность от норматива в соответствии с МНГП Тазовского района | % |  | 71 | 71 | 71 | - |
| 5 | Дефицит (+/-) в соответствии с МНГП Тазовского района | объект |  | -2 | -2 | -2 | 100 |
| 6 | Необходимо в соответствии с МР № Р-965 | объект |  | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 6.1 | п. Тазовский | объект | 1 объект на административный центр района | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 6.2 | с. Антипаюта | объект с детским отделением | 1 объект в составе общедоступной библиотеки поселения | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 6.3 | с. Газ-Сале | объект с детским отделением | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 6.4 | с. Гыда | объект с детским отделением | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 6.5 | с. Находка | объект с детским отделением | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 6.6 | межселенная территория | объект с детским отделением |  | - | - | - | - |
| 7 | Обеспеченность от норматива в соответствии с МР № Р-965 | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 7.1 | п. Тазовский | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2 | с. Антипаюта | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.3 | с. Газ-Сале | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.4 | с. Гыда | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.5 | с. Находка | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.6 | межселенная территория | % |  | - | - | - | - |
| 8 | Дефицит (+/-) в соответствии с МР № Р-965 | объект |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 8.2 | п. Тазовский | объект |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 8.3 | с. Антипаюта | объект |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 8.4 | с. Газ-Сале | объект |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 8.5 | с. Гыда | объект |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 8.6 | с. Находка | объект |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Библиотечный фонд | экз. |  | 80 134 | 75 673 | 72 483 | 90 |
| 10 | Необходимо в соответствии с МНГП Тазовского района - районная (межпоселенчес-кая библиотека) |  |  | 78 986 | 79 801 | 80 835 | 102 |
| 10.1 | п. Тазовский | экз. | не менее 4 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек административного центра муниципального района | 30 174 | 30 274 | 30 508 | 101 |
| 0,14-0,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек муниципального района |
| 10.2 | с. Антипаюта | экз. | 4,5-5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек | 12 168 | 12 321 | 12 519 | 103 |
| 10.3 | с. Газ-Сале | экз. | 6-7.5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек | 10 269 | 10 368 | 10 530 | 103 |
| 10.4 | с. Гыда | экз. | 5-6 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек | 18 275 | 18 600 | 18 920 | 104 |
| 10.5 | с. Находка | экз. | 6-7.5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек | 8 100 | 8 238 | 8 358 | 103 |
| 10.6 | межселенная территория | экз. | - | - | - | - | - |
| 11 | Дефицит (+/-) в соответствии с МНГП Тазовского района | экз. |  | 1148 | -4128 | -8352 | - |
| **4.3** | **Музеи** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Музей | объект |  | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 1.1 | п. Тазовский | объект |  | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Необходимо в соответствии с РНГП ЯНАО | объект | 1 краеведческий музей | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2.1 | п. Тазовский | объект |  | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Обеспеченность от норматива в соответствии с РНГП ЯНАО | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 3.1 | п. Тазовский | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 4 | Необходимо в соответствии с МНГП Тазовского района | объект | 2 на муниципальный район | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 5 | Обеспеченность от норматива в соответствии с МНГП Тазовского района | % |  | 50 | 50 | 50 | - |
| 6 | Необходимо в соответствии с МР № Р-965 | объект | 1 краеведческий музей | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 7 | Обеспеченность от норматива в соответствии с МР № Р-965 | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| **4.4.** | **Кинозал** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кинозал | объект |  | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 1.1 | п. Тазовский | объект |  | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 1.2 | с. Антипаюта | объект |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3 | с. Газ-Сале | объект |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4 | с. Гыда | объект |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.5 | с. Находка | объект |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.6 | межселенная территория | объект |  | - | - | - | - |
| 2 | Необходимо в соответствии с РНГП ЯНАО | объект | по нормативу поселения, являющегося административным центром муниципального района | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Необходимо в соответствии с МНГП Тазовского района | объект | 1 на муниципальный район | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Обеспеченность от норматива в соответствии с МНГП Тазовского района | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 5 | Необходимо в соответствии с МР № Р-965 | объект | 1 на 3 тыс. чел. | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 5.1 | п. Тазовский | объект | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 5.2 | с. Антипаюта | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 5.3 | с. Газ-Сале | объект | 0 | 0 | 0 | - |
| 5.4 | с. Гыда | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 5.5 | с. Находка | объект | 0 | 0 | 0 | - |
| 5.6 | межселенная территория | объект |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Обеспеченность от норматива в соответствии с МР № Р-965 | % |  | 25 | 25 | 25 | - |
| 6.1 | п. Тазовский | % |  | 50 | 50 | 50 | - |
| 6.2 | с. Антипаюта | % |  | - | - | - | - |
| 6.3 | с. Газ-Сале | % |  | - | - | - | - |
| 6.4 | с. Гыда | % |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 6.5 | с. Находка | % |  | - | - | - | - |
| 6.6 | межселенная территория | % |  | - | - | - | - |
| 6 | Резерв (+), дефицит (-) в соответствии с МР № Р-965 | объект |  | -3 | -3 | -3 | 100 |
| 6.1 | п. Тазовский | объект |  | -1 | -1 | -1 | 100 |
| 6.2 | с. Антипаюта | объект |  | -1 | -1 | -1 | 100 |
| 6.3 | с. Газ-Сале | объект |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 6.4 | с. Гыда | объект |  | -1 | -1 | -1 | 100 |
| 6.5 | с. Находка | объект |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 6.6 | межселенная территория | объект |  | 0 | 0 | 0 | - |

Источник:

1. Паспорт Тазовского района за 2018-2019 гг.

2. Доклад Главы Тазовского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа за 2020 год и их планируемых значениях на период 2021-2023 годов.

3. Расчетные показатели в соответствии с утвержденными нормативами на основании:

- Постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-п «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норма действующего законодательства РФ, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, виляющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утв. Минобрнауки России 04.05.2016 № АК-15/02вн (с письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02).

**Основные выводы**

1. Недостаточный уровень обеспеченности населения местами в учреждениях культуры клубного типа – 53 % от норматива в целом по муниципальному округу в соответствии с МР № Р-965, в том числе: п. Тазовский – 87 %, с. Антипаюта – 29 %, с. Газ-Сале – 31 %, с. Гыда – 68 %, с. Находка – 36 %.
2. Уровень обеспеченности населения библиотеками составляет 100%.
3. Уровень обеспеченности музеями – 100 %. При этом музей располагается в приспособленном здании 2007 года постройки общей площадью 308 м2. Общая площадь фондохранилища МБУ «ТРКМ» составляет 17,4 м2, что не отвечает требованиям п. XV Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, утвержденных Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 23.07.2020 № 827, вступивших в силу с 01.01.2021 г.
4. Значительное снижение количества проведенных культурно–просветительских и культурно–досуговых мероприятий, количества посетителей проводимых мероприятий (снижение 2020/2018 гг. на 62 %), снижение посещений библиотек (на 42%) вызвано введением в 2020 г. ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией.

Развитие сферы культуры муниципального округа Тазовский район предполагает дальнейшее создание необходимых условий для роста культурного и духовного потенциала населения, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям. **Необходимо развитие и укрепление сети учреждений и их материально-технической базы, обеспечение доступа жителей к информационным ресурсам, применение современных информационно-коммуникационных технологий.**

## **Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

В соответствии с п. 5 ст. 26 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ реализация генерального плана поселения, городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программой комплексного развития социальной инфраструктуры.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры определен в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом муниципального округа Тазовский район и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

### Прогноз изменения численности и половозрастного состава населения с учетом прогноза объема планируемого жилищного строительства и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Генеральным планом муниципального округа Тазовский район предусматриваются следующие основные положения о территориальном планировании в части жилищного строительства:

* снос жилищного фонда с высоким процентом износа;
* повышение уровня жилищной обеспеченности населения;
* строительство нового жилищного фонда различных типов для удовлетворения потребностей различных слоев населения;
* обеспечение жилищного фонда полным набором инженерного оборудования.

Основной задачей жилищного строительства на расчетный срок реализации Генерального плана (конец 2040 года) в Тазовском районе является обеспечение комфортабельных условий проживания для всего населения.

Генеральным планом предусматриваются следующее **территориальное развитие населенных пунктов**:

* **п. Тазовский**

Развитие жилой застройки планируется за счет уплотнения кварталов существующей застройки: строительство новых жилых домов на месте ветхих и аварийных жилых домов, строительство новых жилых домов на незастроенных территориях в структуре сложившейся застройки. Развитие зон малоэтажной и индивидуальной жилой застройки предусмотрено в направлении ул. Маргулова, с западной стороны ул. Калинина, на юге и юго-западе населенного пункта. В границах ул. Дорожная и геофизиков предусмотрена регенерация жилой застройки.

Развитие зоны общественно-деловой застройки планируется за счет усиления функций общественного центра по улицам Калинина, Северная, Пушкина и насыщения объектами культурно-досугового, учебно-образовательного и спортивного назначения. По ул. Северной запланировано строительство объектов здравоохранения. В районе мкр. Маргулова предусмотрено размещение спортивного комплекса с бассейном и хоккейным кортом. В квартале малоэтажной жилой застройки, на юге поселка предусмотрено строительство дошкольной образовательной организации. Зона рекреационного назначения предусмотрена в кварталах сложившейся застройки, вдоль набережной р. Таз. На юге, за границами населенного пункта зоны рекреационного назначения запланированы под создание туристической базы с элементами этнической направленности и создание парусного клуба на берегу озера.

* **с. Антипаюта**

Основным направлением территориального развития является формирование жилых зон в западной и восточной части с. Антипаюта, а также эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет сноса ветхого фонда и строительства современных жилых домов. Предлагается упорядочение существующих общественных зон и формирование новых по ул. Юбилейная в северо-западной части села. Запланировано размещение объектов культурно-досугового назначения, объекты общего, дополнительного образования и объектов спортивного назначения. В восточной части села по ул. Буровиков предлагается зона общественно-деловой застройки под размещение спортивного объекта. На севере населенного пункта запланирована зона общественно-деловой застройки для размещения пожарного депо модульного типа.

* **с. Газ-Сале**

Решениями Генерального плана предлагается регенерация существующей жилой застройки за счет сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных малоэтажных жилых домов. В северной части населенного пункта, в соответствии с утвержденным проектом планировки, сформирован квартал индивидуальной жилой застройки с размещением многофункционального культурного комплекса. Генеральным планом предусмотрено усиление и насыщение зоны общественного центра вдоль ул. Русская, пересечение ул. Ленина и ул. Геофизиков, где запланированы к размещению объекты обслуживания населения (Дом творчества). По ул. Воробьева предусмотрена зона общественно-деловой застройки под размещение объектов спортивного назначения. Запланировано строительство детских площадок по ул. Калинина и на замыкании ул. Ленина. На юго-востоке села Генеральным планом предусмотрена рекреационная зона и лыжная база.

* **с. Гыда**

Генеральным планом предложено формирование новых кварталов малоэтажной жилой застройки в южной части населенного пункта, кварталы индивидуальной жилой застройки предлагается разместить в южной и восточной части села.

Генеральным планом предлагается строительство двух спальных корпусов при школе интернате и дошкольной образовательной организации в мкр. Школьный. По ул. Полярная предложена к размещению дошкольная образовательная организация. В районе планируемого жилого квартала индивидуальной жилой застройки предложено формирование общественно-деловой зоны для строительства участковой больницы. Предусмотрен снос ветхого задания Клуба по ул. Советская, а на его месте строительство нового клуба с размещением в нем общедоступной, детско-юношеской библиотек и музея.

Генеральным планом предложено формирование зоны рекреационного назначения в южной части населенного пункта вблизи новых кварталов малоэтажной жилой застройки по ул. Е. Катаевой. На данной территории предложено размещение лыжной базы, мини- спортивного комплекса и спортивной площадки. Также в южной части, в районе существующего квартала жилой застройки предложено помещения для физкультурно-оздоровительных занятий.

* **с. Находка**

Решениями Генерального плана развитие зон индивидуальной жилой застройки предложено в западной и северо-западной части населенного пункта вдоль основных улиц. Размещение квартала малоэтажной жилой застройки предложено в центральной части населенного пункта на берегу озера.

В Генеральном плане предусмотрено усиление и насыщение зоны общественного центра вдоль главных улиц, где запланированы к размещению общеобразовательная организация, дошкольная образовательная организация, детско-юношеская спортивная школа и дом детского творчества. В южной части села, между действующим объектом здравоохранения и пожарной частью предложено строительство клуба, с размещением музея и библиотеки. Существующий клуб предложен к ликвидации.

Напротив Находкинской школы-интерната начального общего образования Генеральным планом предложено формирование зоны рекреационного назначения под размещение лыжной базы, спортивной площадки и помещения для физкультурно-оздоровительных занятий. Также решениями генерального плана предложено установить зону рекреационного назначения вокруг озера, расположенного в центре села и на прибрежных территориях Тазовской губы.

* **межселенная территория (д. Тибей-Сале, д. Тадебя-Яха, д. Матюй-Сале, д. Юрибей)**

Решениями Генерального плана развитие населенных пунктов не планируется.

Общая площадь жилищного фонда муниципального округа Тазовский район к 2041 г. составит 402,9 тыс. м², ввод жилья за период 2022 – 2040 гг. прогнозируется на уровне 220,8 тыс. м², снос – 105 тыс. м². Показатель средней жилищной обеспеченности на территории муниципального округа планируется в размере 21,4 м²/чел.

В соответствии с Генеральным планом численность населения муниципального округа Тазовский район к окончанию срока реализации Генерального плана (к 2040 г.) составит 18 870 чел.

Прогноз численности сформирован по периодам в соответствии с этапами настоящей Программы с учетом сложившейся динамики численности, развития застройки и данных Генерального плана муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2.

Демографическая ситуация по муниципальному округу Тазовский район спрогнозирована с учетом возрастной структуры населения, предусмотренной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-п «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» и федеральными отраслевыми методическими рекомендациями. Прогноз численности детей по возрастным группам произведен методом передвижки возрастов, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года ребенок перейдет в следующую возрастную группу, с учетом коэффициентов дожития по возрастным группам детей, сложившимся в целом по ЯНАО.

Прогноз изменения численности и половозрастного состава населения муниципального округа Тазовский район представлен в табл. 12.

Среднегодовая численность населения муниципального округа Тазовский район составит:

1 этап (2026 г.) – 18 151 чел. (темп роста 2026/2020 гг. – 103 %);

2 этап (2031 г.) – 18 408 чел. (темп роста 2031/2020 гг. – 104 %);

3 этап (2036 г.) – 18 651 чел. (темп роста 2036/2020 гг. – 105 %);

4 этап (2040 г.) – 18 846 чел. (темп роста 2040/2020 гг. – 107 %).

Таблица 12

**Прогноз изменения численности и половозрастного состава населения муниципального округа Тазовский район**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **1 этап (2022 - 2026 гг.)** | | | | | **2 этап (2027 - 2031 гг.)** | **3 этап (2032 - 2036 гг.)** | **4 этап (2037 - 2040 гг.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2031 г.** | **2036 г.** | **2040 г.** |
| **факт** | **факт/ оценка** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** |
| **1** | **Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения на начало года | чел. | 17 405 | 17 549 | 17 825 | 17 877 | 17 923 | 17 975 | 18 072 | 18 126 | 18 384 | 18 627 | 18 821 |
|  | п. Тазовский | чел. | 7 209 | 7 209 | 7 315 | 7 339 | 7 364 | 7 385 | 7 425 | 7 447 | 7 553 | 7 645 | 7 719 |
|  | с. Антипаюта | чел. | 2 707 | 2 768 | 2 796 | 2 805 | 2 812 | 2 820 | 2 835 | 2 844 | 2 884 | 2 933 | 2 972 |
|  | с. Газ-Сале | чел. | 1 721 | 1 734 | 1 776 | 1 779 | 1 780 | 1 785 | 1 795 | 1 800 | 1 826 | 1 856 | 1 880 |
|  | с. Гыда | чел. | 3 692 | 3 747 | 3 821 | 3 832 | 3 841 | 3 852 | 3 873 | 3 885 | 3 940 | 3 989 | 4 028 |
|  | с. Находка | чел. | 1 365 | 1 380 | 1 406 | 1 411 | 1 415 | 1 419 | 1 427 | 1 431 | 1 451 | 1 462 | 1 470 |
|  | межселенная территория | чел. | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 713 | 717 | 719 | 729 | 742 | 752 |
| 1.2. | Среднегодовая численность населения | чел. | 17 477 | 17 687 | 17 851 | 17 900 | 17 949 | 18 024 | 18 099 | 18 151 | 18 408 | 18 651 | 18 846 |
|  | п. Тазовский | чел. | 7 209 | 7 262 | 7 327 | 7 352 | 7 375 | 7 405 | 7 436 | 7 458 | 7 563 | 7 654 | 7 728 |
|  | с. Антипаюта | чел. | 2 738 | 2 782 | 2 801 | 2 809 | 2 816 | 2 828 | 2 840 | 2 848 | 2 889 | 2 938 | 2 977 |
|  | с. Газ-Сале | чел. | 1 728 | 1 755 | 1 778 | 1 780 | 1 783 | 1 790 | 1 797 | 1 803 | 1 829 | 1 859 | 1 883 |
|  | с. Гыда | чел. | 3 720 | 3 784 | 3 827 | 3 837 | 3 847 | 3 863 | 3 879 | 3 890 | 3 945 | 3 994 | 4 033 |
|  | с. Находка | чел. | 1 373 | 1 393 | 1 409 | 1 413 | 1 417 | 1 423 | 1 429 | 1 433 | 1 452 | 1 463 | 1 471 |
|  | межселенная территория | чел. | 711 | 711 | 711 | 711 | 712 | 715 | 718 | 720 | 731 | 743 | 754 |
| 1.3. | Численность детей дошкольного возраста (1 - 6 лет), не включая численность детей 6 лет, обучающихся в школе на конец года - всего | чел. | 2 333 | 2 267 | 2 383 | 2 390 | 2 396 | 2 406 | 2 416 | 2 423 | 2 457 | 2 490 | 2 516 |
|  | п. Тазовский | чел. | 1 153 | н/д | 1 172 | 1 175 | 1 178 | 1 183 | 1 188 | 1 192 | 1 209 | 1 225 | 1 237 |
|  | с. Антипаюта | чел. | 345 | н/д | 353 | 354 | 355 | 356 | 358 | 359 | 364 | 369 | 373 |
|  | с. Газ-Сале | чел. | 205 | н/д | 211 | 212 | 212 | 213 | 214 | 215 | 218 | 220 | 223 |
|  | с. Гыда | чел. | 440 | н/д | 453 | 454 | 455 | 457 | 459 | 461 | 467 | 473 | 478 |
|  | с. Находка | чел. | 190 | н/д | 195 | 196 | 196 | 197 | 198 | 198 | 201 | 204 | 206 |
|  | межселенная территория | чел. | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Численность учащихся общеобразовательных учреждений | чел. | 3 448 | 3 510 | 3 522 | 3 532 | 3 541 | 3 556 | 3 571 | 3 581 | 3 632 | 3 680 | 3 718 |
|  | п. Тазовский | чел. | 1 896 | н/д | 1 927 | 1 932 | 1 938 | 1 946 | 1 954 | 1 959 | 1 987 | 2 013 | 2 034 |
|  | с. Антипаюта | чел. | 434 | н/д | 444 | 445 | 446 | 448 | 450 | 451 | 458 | 464 | 469 |
|  | с. Газ-Сале | чел. | 379 | н/д | 390 | 391 | 392 | 394 | 395 | 397 | 402 | 407 | 412 |
|  | с. Гыда | чел. | 686 | н/д | 706 | 708 | 710 | 713 | 716 | 718 | 728 | 738 | 745 |
|  | с. Находка | чел. | 53 | н/д | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
|  | межселенная территория | чел. | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Дети от 7 до 18 лет | чел. | 3 890 | 3 902 | 3 973 | 3 984 | 3 995 | 4 012 | 4 028 | 4 040 | 4 097 | 4 151 | 4 194 |
| 1.6. | Численность населения в возрасте 3-79 лет | чел. | 16 255 | 16 288 | 16 439 | 16 484 | 16 529 | 16 598 | 16 667 | 16 715 | 16 952 | 17 176 | 17 355 |

### Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры, массового спорта и культуры

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры, массового спорта и культуры сформирован:

* в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения;
* с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры;
* с учетом значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения.

В соответствии с нормой п. 3 ст. 24 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями [статьи 9](file:///C:\Users\User\Downloads\Ответ%20по%20применению%20нормативов%20градостроительного%20проек.docx#Par469) Градостроительного кодекса РФ и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. Реализация Генерального плана муниципального округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программой комплексного развития социальной инфраструктуры.

В соответствии со ст. 29 Градостроительного кодекса утверждены нормативы градостроительного проектирования социальной инфраструктуры:

* региональные – постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-п «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа»;
* местные – решение районной Думы муниципального образования Тазовский район от 08.04.2015 № 3-10-22 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Тазовского муниципального района».

В Генеральном плане муниципального округа Тазовский район расчет нормативной потребности населения в объектах социальной инфраструктуры местного значения в разрезе населенных пунктов на расчетный срок реализации Генерального плана (конец 2040 года) выполнен в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования ЯНАО (РНГП ЯНАО). При выполнении расчета не учитывались д. Тадебя-Яха, д. Тибей-Сале, д. Матюй-Сале, д. Юрибей ввиду отсутствия на территории постоянно проживающего населения.

Областью применения РНГП ЯНАО являются:

* установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации;
* распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации (документы территориального планирования, документация по планировке территории);
* обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;
* обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории автономного округа;
* формирование критериев принятия государственными органами и органами местного самоуправления автономного округа решений в области социально-экономического, бюджетного и территориального планирования.

РНГП ЯНАО используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления при планировании и формировании социально-экономической политики и бюджета автономного округа и входящих в ее состав муниципальных образований, должностными лицами при осуществлении полномочий в области градостроительной (строительной) деятельности на территории автономного округа, физическими и юридическими лицами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования [[11]](#footnote-11).

В свою очередь, оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, эффективности реализации государственных и муниципальных программ производится с учетом отраслевых норм и нормативов. В связи с чем, в целях разработки и реализации настоящей Программы оценка обеспеченности объектами социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район, расчет нормативной потребности населения в объектах социальной инфраструктуры местного значения на перспективу до 2040 г. произведен с учетом отраслевых федеральных методических рекомендаций. В случае отсутствия соответствующего показателя – в соответствии с РНГП ЯНАО (табл. 13).

Таблица 13

**Утвержденные нормативы градостроительного проектирования объектов социальной инфраструктуры**

| **№ п/п** | **Вид объекта** | **Назначе-ние объекта** | **Ед. изм.** | **Значение региональных нормативов градостроительного проектирования (утв. постановлением Правительства ЯНАО от 31.01.2018 № 69-п)** | | | **Значение местных нормативов градостроительного проектирования (утв. решением районной Думы муниципального образования Тазовский район от 08.04.2015 № 3-10-22)** | | | | **Значения нормативов градостроительного проектирования в соответствии с Методическими рекомендациями** | | | | | | | **Приято в расчет** | | | | | | | **Основа-ние** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **норматив** | **основа-ние** | | **норматив** | | **основа-ние** | **норматив** | | | | **основа-ние** | | | **ед. изм.** | | | | **норматив** | | |  | | | |
| **1** | **Объекты образования** | |  |  |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации | местного значения | обеспеченность | - | - | | 95% охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | | п. 1.4., табл. 1 | 65% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет | | | | Прил. к МР № АК-15/02вн | | | обеспеченность | | | | 65% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет | | | Прил. к МР № АК-15/02вн | | | |
| мест | 62 места на 1000 жителей | Табл. 27 | | 100 мест на 1 тыс. человек | | 65 мест на 100 детей | | | | мест | | | | 65 мест на 100 детей | | |
| 1.2 | Общеобразовательные организации | местного значения | обеспеченность | - | - | | 100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием | | п. 1.4., табл. 1 | 95% охват детей в возрасте от 7 до 18 лет | | | | Прил. к МР № АК-15/02вн | | | обеспеченность | | | | 95% охват детей в возрасте от 7 до 18 лет | | | Прил. к МР № АК-15/02вн | | | |
| мест | 110 мест на 1000 жителей | Табл. 27 | | 150 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 1.3 | Школы-интернаты | местного значения | объект | по заданию на проектирование | Табл. 27 | | - | | - | - | | | | - | | | объект | | | | по заданию на проектирование | | | Табл. 27 | | | |
| 1.4 | Организации дополнительного образования | местного значения | мест | - | - | | 60 мест на 1 тыс. человек населения | | п. 1.4., табл. 1 | 70-75% охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (в т.ч. 45% на базе общеобразовательных организаций и 30% в ДОД) | | | | Прил. к МР № АК-15/02вн | | | обеспеченность | | | | 70-75% охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (в т.ч. 45% на базе общеобразовательных организаций и 30% в ДОД) | | | Прил. к МР № АК-15/02вн | | | |
| местного значения | обеспеченность | 10 % общего числа школьников, не менее 70 -75% от общего числа детей в возрасте от 5 - 18 лет | Табл. 7 | | 75% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | |  | | | |  | | |  | | | |
| 1.4.1 | Центры детского творчества | местного значения | обеспеченность | 3,3% | Табл. 7 | | 16% | | п. 1.4., табл. 1 | - | | | | - | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 1.4.2 | Детско-юношеские спортивные школы (детско-юношеские клубы общей физической подготовки) | местного значения | обеспеченность | 2,3% | Табл. 7 | | 28% | | п. 1.4., табл. 1 | - | | | | - | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 1.4.3 | Центры эстетического воспитания детей (детские школы искусств) | местного значения | обеспеченность | 2,7% | Табл. 7 | | 17% | | п. 1.4., табл. 1 | 12% охват обучаю-щихся 1 - 9 классов общеобра-зовательных организа-ций | | | | МР № АК-15/02вн | | | обеспеченность | | | | 12% охват обучающих-ся 1 - 9 классов общеобразовательных организаций | | | МР № АК-15/02вн | | | |
| 1.4.4 | Центры детского технического творчества | местного значения | обеспеченность | 0,9% | Табл. 7 | | 7% | | п. 1.4., табл. 1 | - | | | | - | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 1.4.5 | Детские эколого-биологические центры | местного значения | обеспеченность | 0,4% | Табл. 7 | | 4% | | п. 1.4., табл. 1 | - | | | | - | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 1.4.6 | Центры детского туризма и экскурсий (краеведения) | местного значения | обеспеченность | 0,4% | Табл. 7 | | 3% | | п. 1.4., табл. 1 | - | | | | - | | |  | | | |  | | |  | | | |
| **2** | **Объекты здравоохранения** | | | | |  | |  |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 2.1 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | регионального значения | койки | 13,47 койки на 1 тыс. чел. | Табл. 8 | | - | | - | - | | | | - | | | койки | | | | 13,47 койки на 1 тыс. чел. | | | Табл. 8 | | | |
| 2.2 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | регионального значения | посещений в смену | 18,15 посещений в смену на 1 тыс. чел. | Табл. 8 | | - | | - | - | | | | - | | | посещений в смену | | | | 18,15 посещений в смену на 1 тыс. чел. | | | Табл. 8 | | | |
| 2.3 | Медицинские организации скорой медицинской помощи (автомобили) | регионального значения | автомобиль | 1 автомобиль на 10 тыс. чел. | Табл. 8 | | - | | - | - | | | | - | | | автомобиль | | | | 1 автомобиль на 10 тыс. чел. | | | Табл. 8 | | | |
| 2.4. | ФАП | регионального значения | объект | по заданию на проектирование | Табл. 8 | | - | | - |  | | | |  | | | объект | | | | по заданию на проектирование | | | Табл. 8 | | | |
| 2.5. | Аптеки | регионального значения | объект | 1 объект на 10 тыс. жителей | Табл. 8 | | для сельских населенных пунктов – 1 объект на 6.2 тыс. человек | | Приложение А. Табл. А.1 |  | | | |  | | | объект | | | | 1 объект на 10 тыс. жителей | | | Табл. 8 | | | |
| 2.6. | Обеспеченность врачами | регионального значения | чел. | 41,0 чел. на 10 тыс. жителей | Распоряжения Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р | | - | | - | 41,0 чел. на 10 тыс. жителей | | | | Распоряжения Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р | | | чел. | | | | 41,0 чел. на 10 тыс. жителей | | | Распоряжения Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р | | | |
| 2.7. | Обеспеченность средним медицинским персоналом | регионального значения | чел. | 114,3 чел. на 10 тыс. жителей | - | | - | 114,3 чел. на 10 тыс. жителей | | | | чел. | | | | 114,3 чел. на 10 тыс. жителей | | |
| **3** | **Объекты физической культуры и массового спорта** | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 3.1. | Объекты физической культуры и массового спорта | местного значения | единовременная пропускная способность, чел. | - | - | | 190 на 1 тыс. человек | | п. 1.4., табл. 1 | 122 человека на 1000 населения в возрасте 3-79 лет | | | | п. 3 МР № 244 | | | единовременная пропускная способность, чел. | | | | 122 человека на 1000 населения в возрасте 3-79 лет | | | п. 3 МР № 244 | | | |
| 3.2. | Плавательные бассейны | местного значения | м² зеркала воды | 20-25 м² зеркала воды на 1 тыс. чел. в административном центре муниципального района | Табл. 28, табл. 9, табл. 9.1 - суммарно, с учетом объектов в ведении ЯНАО, муниципальных районов и др. | | 75 на 1 тыс. человек | | п. 1.4., табл. 1 | - | | | | - | | | м² зеркала воды | | | | 20-25 м² зеркала воды на 1 тыс. чел. в административном центре муниципального района | | | Табл. 28, табл. 9, табл. 9.1 - суммарно, с учетом объектов в ведении ЯНАО, муниципальных районов и др. | | | |
| 3.3. | Спортивные залы | местного значения | м² площади пола | 350 м² площади пола на 1 тыс. человек | 3500 на 1 тыс. человек | | п. 1.4., табл. 1 | зал 42 x 24 м - до 50 чел. зал 24 x 12 м - 35 чел. зал 36 x 18 м - 40 чел. зал 18 x 12 м - 25 чел. зал 30 x 15 м - более 35 чел. зал 12 x 6 м - 12 чел. | | | | Раздел 2 приложения к МР № 244 | | | м² площади пола | | | | 350 м² площади пола на 1 тыс. человек | | |
| 3.4. | Плоскостные спортивные сооружения более 2000 м2 (стадионы, корты, спортивные площадки, ледовые арены, катки и т.д.) | местного значения | м² | 1950 м² на 1 тыс. человек | 1950 на 1 тыс. человек | | п. 1.4., табл. 1 | 10 м² на человека | | | | Раздел 1, п. 5 приложения к МР № 244 | | | м² площади | | | | 1950 м² на 1 тыс. человек | | |
| 3.5. | Лыжные базы | местного значения | мест | 200 мест | Табл. 29 | | - | | - |  | | | |  | | | мест | | | | 200 мест | | | Табл. 29 | | | |
| **4** | **Объекты культуры** |  |  |  |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 4.1 | Учреждения культуры клубного типа | местного значения | объект | 1 объект на административный центр | Табл. 46 | | 1 на муниципальный район | | п. 1.4., табл. 1 | 1 объект на муниципальный район независимо от количества населения | | | | Табл. 6 | | | объект | | | | 1 объект на муниципальный район независимо от количества населения | | | Табл. 6 | | | |
| местного значения | мест | 1 объект на 1000 человек | Табл. 46 | | число зрительских мест в районном учреждении культуры клубного типа должно быть не менее 500 | | п. 1.4., табл. 1 | 1 объект в административном центре сельского поселения и 1 объект на 1 тыс.чел. независимо от количества населенных пунктов в сельском поселении | | | | п.3 Раздела VII МР № Р-965 | | | мест | | | | 1 объект в административном центре сельского поселения и 1 объект на 1 тыс.чел. независимо от количества населенных пунктов в сельском поселении | | | п.3 Раздела VII МР № Р-965 | | | |
|  | до 0,5 тыс. чел. | местного значения | мест | - | - | | 200 мест на 1 тыс. человек | | п. 1.4., табл. 1 | до 100 на 1 тыс. жителей | | | | Приложение к МР № Р-965 | | | мест | | | | до 100 на 1 тыс. жителей | | | Приложение к МР № Р-965 | | | |
|  | от 0,5 до 1,0 тыс. чел. | местного значения | мест | - | - | | 150-200 мест на 1 тыс. человек | | п. 1.4., табл. 1 | 150 на 1 тыс. жителей | | | | Приложение к МР № Р-966 | | | мест | | | | 150 на 1 тыс. жителей | | | Приложение к МР № Р-966 | | | |
|  | от 1,0 до 2,0 тыс. чел. | местного значения | мест | 200 зрительных мест на 1000 жителей | Табл. 46 | | 150 мест на 1 тыс. человек | | п. 1.4., табл. 1 | 200 на 1 тыс. жителей | | | | Приложение к МР № Р-967 | | | мест | | | | 200 на 1 тыс. жителей | | | Приложение к МР № Р-967 | | | |
|  | от 2,0 до 3,0 тыс. чел. | местного значения | мест | 150 зрительных мест на 1000 жителей | 100 мест на 1 тыс. человек | | п. 1.4., табл. 1 | 150 на 1 тыс. жителей | | | | Приложение к МР № Р-968 | | | мест | | | | 150 на 1 тыс. жителей | | | Приложение к МР № Р-968 | | | |
|  | от 3,0 до 5,0 тыс. чел. | местного значения | мест | 85 зрительных мест на 1000 жителей | п. 1.4., табл. 1 | 85 на 1 тыс. жителей | | | | Приложение к МР № Р-969 | | | мест | | | | 85 на 1 тыс. жителей | | | Приложение к МР № Р-969 | | | |
|  | от 5,0 и более тыс. чел. | местного значения | мест | 80 зрительных мест на 1000 жителей | 70 мест на 1 тыс. человек | | п. 1.4., табл. 1 | 80-75 на 1 тыс. жителей | | | | Приложение к МР № Р-970 | | | мест | | | | 80-75 на 1 тыс. жителей | | | Приложение к МР № Р-970 | | | |
| 4.2 | Библиотеки |  |  |  |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 4.2.1 | Общедоступные | местного значения | объект | 1 объект на район | Табл. 29, табл. 46 | | 1 на муниципальный район | | п. 1.4., табл. 1 | 1 объект на административный центр | | | | Табл. 1 МР № Р-965 | | | объект | | | | 1 объект на административный центр | | | Табл. 1 МР № Р-965 | | | |
|  | свыше 0.5 тыс. чел., на расстоянии более 5 км до административного центра поселения | местного значения на территории поселения | объект | - | - | | 1 на населённый пункт сельского поселения | | п. 1.4., табл. 1 | - | | | | - | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | до 1,0 тыс. чел. | объект | - | - | | 1 на административный центр сельского поселения | | п. 1.4., табл. 1 | - | | | | - | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | свыше 1,0 тыс. чел. | объект | - | - | | 1 на 1 тыс. человек для административного центра сельского поселения | | п. 1.4., табл. 1 | - | | | | - | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 4.2.2. | Общедоступная библиотека с детским отделением | местного значения на территории поселения | объект | - | - | | - | | - | 1 объект на административный центр поселения | | | | Табл. 1 МР № Р-965 | | | объект | | | | 1 объект на административный центр поселения | | | Табл. 1 МР № Р-965 | | | |
|  | менее 0.5 тыс. чел. или при удаленности менее 5 км до административного центра | местного значения на территории поселения | объект | - | - | | 1 на населённый пункт | | п. 1.4., табл. 1 | - | | | | - | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | от 0,5 до 1,0 тыс. чел. | местного значения на территории поселения | объект | - | - | | 1 на административный центр сельского поселения | | п. 1.4., табл. 1 | - | | | | - | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 4.2.2 | Детские | местного значения | объект | 1 объект на район | Табл. 29, табл. 46 | | 1 на муниципальный район | |  | 1 объект на административный центр района | | | | Табл. 1 МР № Р-965 | | | объект | | | | 1 объект на административный центр района | | | Табл. 1 МР № Р-965 | | | |
| местного значения на территории поселения | объект | - | - | | 1 на 1 тыс. человек для административного центра сельского поселения с численностью населения свыше 1 тыс. человек. | | п. 1.4., табл. 1 |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 4.2.3. | Библиотечный фонд | местного значения | тыс. ед. | - | - | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | Центральная районная (межпоселен-ческая) библиотека | местного значения | ед. хранения | - | - | | не менее 4 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек административного центра муниципального района | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | Дополнительно в центральной районной (межпоселен-ческой) библиотеке | местного значения | ед. хранения | - | - | | 0,14-0,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек муниципального района | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | Сельские массовые библиотеки |  |  |  |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | от 1,0 до 2,0 тыс. чел. | местного значения | ед. хранения | - | - | | 6-7.5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | более 2,0 до 5,0 тыс. чел. | местного значения | ед. хранения | - | - | | 5-6 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | более 5,0 до 10,0 тыс. чел. | местного значения | ед. хранения | - | - | | 4,5-5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 4.3 | Музеи | местного значения | объект | 1 объект на район | Табл. 29 | | 2 на муниципальный район | | п. 1.4., табл. 1 | 1 краеведческий музей | | | | Табл. 1 МР № Р-965 | | | объект | | | | 1 краеведческий музей | | | Табл. 1 МР № Р-965 | | | |
| местного значения на территории поселения | объект | - | - | | 1 на сельское поселение | | п. 1.4., табл. 1 |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 4.4 | Выставочные залы, галереи | местного значения | объект | - | - | | 1 на муниципальный район с численностью населения свыше 50 тыс. человек | |  | - | | | | - | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 4.5. | Кинозал | местного значения | объект | по нормативу поселения, являющегося административным центром муниципального района | Табл. 29 | | 1 на муниципальный район | | Приложение А. Табл. А.1 | 1 на 3 тыс. чел. | | | | Табл. 9 МР № Р-965 | | | объект | | | | 1 на 3 тыс. чел. | | | Табл. 9 МР № Р-965 | | | |

С учетом вышеизложенного, основанием для оценки уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в рамках Генерального плана муниципального округа Тазовский район, соответственно в настоящей Программе, применены следующие нормативы градостроительного проектирования:

**Объекты образования**

Оценка нормативной потребности населения в объектах образования на перспективу до 2040 г. произведен в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, исходя из норм действующего законодательства РФ, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных Минобрнауки России 04.05.2016 № АК-15/02вн (с письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02).

При обосновании размещения объектов образования использованы предельные значения максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-п.

**Объекты здравоохранения**

Оценка Расчет нормативной потребности населения в объектах здравоохранения на перспективу до 2040 г. произведен в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования объектов здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-п.

**Объекты физической культуры и массового спорта**

Оценка нормативной потребности населения в объектах физической культуры и массового спорта на перспективу до 2040 г. произведен в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утв. приказом Минспорта России от 21.03.2018 г. № 244, и нормативов градостроительного проектирования объектов спорта Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-п.

При обосновании размещения объектов физической культуры и массового спорта использованы предельные значения максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и спорта местного значения региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-п.

**Объекты культуры**

Оценка нормативной потребности населения в объектах культуры на перспективу до 2040 г. произведен в соответствии с отраслевыми методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

При обосновании размещения объектов культуры использованы предельные значения максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры местного значения региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-п.

В расчет прогнозного спроса на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры на 2022 – 2040 гг. принята прогнозная численность и численность населения по возрастным группам, представленная в Разделе 1.3.1 настоящей Программы.

Спрос на услуги социальной инфраструктуры спрогнозирован по категориям получателей и целевым группам населения, на которую направлена конкретная муниципальная услуга, и с учетом того, что каждая из входящих в перечень услуг муниципальная услуга потенциально может предоставляться как бюджетным учреждением, так и негосударственной организацией или автономным учреждением.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район, представлен в табл. 14.

Таблица 14

**Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район**

| **№ п/п** | **Наименование объекта социальной инфраструктуры** | **Ед. изм.** | **Значения нормативов градостроительного проектирования, принятые в расчет** | | **Значение показателя** | | | | **Значение показателя** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **факт/ оценка** | | **оцен-ка** | **1 этап (2022 - 2026 гг.)** | | | | | | **2 этап (2027 - 2031 гг.)** | **3 этап (2032 - 2036 гг.)** | **4 этап (2037 - 2040 гг.)** |
| **норматив** | **основание** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2031 г.** | **2036 г.** | **2040 г.** |
| **1** | **Объекты образования** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации | обеспеченность | 65% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет | Прил. к МР № АК-15/02вн | 1 516 | 1 474 | 1 549 | 1 554 | | 1 558 | 1 564 | 1 572 | 1 575 | 1 599 | 1 619 | 1 635 |
| п. Тазовский | 749 | н/д | 762 | 764 | | 766 | 769 | 772 | 775 | 786 | 796 | 804 |
| с. Антипаюта | 224 | н/д | 229 | 230 | | 231 | 232 | 233 | 233 | 237 | 240 | 242 |
| с. Газ-Сале | 133 | н/д | 137 | 138 | | 138 | 138 | 139 | 139 | 141 | 143 | 145 |
| с. Гыда | 286 | н/д | 294 | 295 | | 296 | 297 | 299 | 299 | 304 | 308 | 311 |
| с. Находка | 124 | н/д | 127 | 127 | | 127 | 128 | 129 | 129 | 131 | 132 | 134 |
| межселенная территория | 0 | н/д | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Общеобразова-тельные организации | обеспеченность | 95% охват детей в возрасте от 7 до 18 лет | Прил. к МР № АК-15/02вн | 3 696 | 3 707 | 3 774 | 3 785 | | 3 795 | 3 811 | 3 827 | 3 838 | 3 892 | 3 943 | 3 985 |
| 1.3. | Организации дополнительного образования | обеспеченность | 70-75% охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (в т.ч. 45% на базе общеобра-зовательных организаций и 30% в ДОД) | Прил. к МР № АК-15/02вн | 2 723 | 2 731 | 2 781 | 2 789 | | 2 796 | 2 808 | 2 820 | 2 828 | 2 868 | 2 906 | 2 936 |
| 1.3.1. | Центры эстетического воспитания детей (детские школы искусств) | обеспеченность | 12% охват обучающихся 1 - 9 классов общеобра-зовательных организаций | МР № АК-15/02вн | 383 | 390 | 399 | 400 | | 401 | 403 | 405 | 407 | 413 | 420 | 425 |
| **2** | **Объекты здравоохранения** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | койки | 13,47 койки на 1 тыс. чел. | Табл. 8 | 235 | 238 | 240 | 241 | | 242 | 243 | 244 | 244 | 248 | 251 | 254 |
| п. Тазовский | 97 | 98 | 99 | 99 | | 99 | 100 | 100 | 100 | 102 | 103 | 104 |
| с. Антипаюта | 37 | 37 | 38 | 38 | | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 |
| с. Газ-Сале | 23 | 24 | 24 | 24 | | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| с. Гыда | 50 | 51 | 52 | 52 | | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 |
| с. Находка | 18 | 19 | 19 | 19 | | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| межселенная территория | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.2 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | посещений в смену | 18,15 посещений в смену на 1 тыс. чел. | Табл. 8 | 317 | 321 | 324 | 325 | | 326 | 327 | 328 | 329 | 334 | 339 | 342 |
| п. Тазовский | 131 | 132 | 133 | 133 | | 134 | 134 | 135 | 135 | 137 | 139 | 140 |
| с. Антипаюта | 50 | 50 | 51 | 51 | | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 |
| с. Газ-Сале | 31 | 32 | 32 | 32 | | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| с. Гыда | 68 | 69 | 69 | 70 | | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 |
| с. Находка | 25 | 25 | 26 | 26 | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| межселенная территория | 13 | 13 | 13 | 13 | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| **3** | **Объекты физической культуры и массового спорта** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объекты физической культуры и массового спорта | единовременная пропуск-ная способ-ность, чел. | 122 человека на 1000 населения в возрасте 3-79 лет | п. 3 МР № 244 | 1 983 | 1 987 | 2 006 | 2 011 | | 2 017 | 2 025 | 2 033 | 2 039 | 2 068 | 2 095 | 2 117 |
| п. Тазовский |  | 879 | 887 | 890 | | 892 | 896 | 900 | 902 | 915 | 927 | 937 |
| с. Антипаюта |  | 330 | 332 | 333 | | 334 | 336 | 337 | 338 | 343 | 347 | 351 |
| с. Газ-Сале |  | 450 | 456 | 458 | | 459 | 461 | 463 | 464 | 471 | 477 | 482 |
| с. Гыда |  | 210 | 212 | 213 | | 214 | 214 | 215 | 216 | 219 | 222 | 224 |
| с. Находка |  | 167 | 168 | 169 | | 169 | 170 | 171 | 171 | 174 | 176 | 178 |
| межселенная территория |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Плавательные бассейны | м² зеркала воды | 20-25 м² зеркала воды на 1 тыс. чел. в административном центре муниципального района | Табл. 28, табл. 9, табл. 9.1 - суммарно, с учетом объектов в ведении ЯНАО, муниципаль-ных районов | 144 | 145 | 147 | 147 | | 148 | 148 | 149 | 149 | 151 | 153 | 155 |
| 3.3. | Спортивные залы | м² площади пола | 350 м² площади пола на 1 тыс. человек | Табл. 28, табл. 9, табл. 9.1 - суммарно, с учетом объектов в ведении ЯНАО, муниципаль-ных районов | 6 117 | 6 190 | 6 248 | 6 265 | | 6 282 | 6 308 | 6 335 | 6 353 | 6 443 | 6 528 | 6 596 |
| п. Тазовский | 2 523 | 2 542 | 2 564 | 2 573 | | 2 581 | 2 592 | 2 603 | 2 610 | 2 647 | 2 679 | 2 705 |
| с. Антипаюта | 958 | 974 | 980 | 983 | | 986 | 990 | 994 | 997 | 1 011 | 1 028 | 1 042 |
| с. Газ-Сале | 605 | 614 | 622 | 623 | | 624 | 627 | 629 | 631 | 640 | 651 | 659 |
| с. Гыда | 1 302 | 1 324 | 1 339 | 1 343 | | 1 346 | 1 352 | 1 358 | 1 362 | 1 381 | 1 398 | 1 412 |
| с. Находка | 481 | 488 | 493 | 495 | | 496 | 498 | 500 | 502 | 508 | 512 | 515 |
| межселенная территория | 249 | 249 | 249 | 249 | | 249 | 250 | 251 | 252 | 256 | 260 | 264 |
| 3.4. | Плоскостные сооружения | м² площади | 1950 м² на 1 тыс. человек | Табл. 28, табл. 9, табл. 9.1 - суммарно, с учетом объектов в ведении ЯНАО, муниципальных районов | 3 408 | 3 449 | 3 481 | 3 491 | | 3 500 | 3 515 | 3 529 | 3 540 | 3 590 | 3 637 | 3 675 |
| п. Тазовский | 1 406 | 1 416 | 1 429 | 1 434 | | 1 438 | 1 444 | 1 450 | 1 454 | 1 475 | 1 493 | 1 507 |
| с. Антипаюта | 534 | 542 | 546 | 548 | | 549 | 551 | 554 | 555 | 563 | 573 | 581 |
| с. Газ-Сале | 337 | 342 | 347 | 347 | | 348 | 349 | 350 | 352 | 357 | 363 | 367 |
| с. Гыда | 725 | 738 | 746 | 748 | | 750 | 753 | 756 | 759 | 769 | 779 | 786 |
| с. Находка | 268 | 272 | 275 | 276 | | 276 | 277 | 279 | 279 | 283 | 285 | 287 |
| межселенная территория | 139 | 139 | 139 | 139 | | 139 | 139 | 140 | 140 | 143 | 145 | 147 |
| **4** | **Объекты культуры** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения культуры клубного типа | объект | 1 объект на муниципальный район независимо от количества населения | Табл. 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1 объект в административном центре сельского поселения и 1 объект на 1 тыс.чел. независимо от количества населенных пунктов в сельском поселении | п.3 Раздела VII МР № Р-965 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Тазовский | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| с. Антипаюта | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Газ-Сале | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Гыда | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Находка | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| межселенная территория | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| посадочных мест | мест |  |  | 1 888 | 1 913 | 1 932 | 1 937 | | 1 943 | 1 951 | 1 959 | 1 964 | 1 992 | 2 019 | 2 040 |
| п. Тазовский | мест | 80-75 на 1 тыс. жителей | Приложение к МР № Р-970 | 541 | 545 | 550 | 551 | | 553 | 555 | 558 | 559 | 567 | 574 | 580 |
| с. Антипаюта | мест | 150 на 1 тыс. жителей | 411 | 417 | 420 | 421 | | 422 | 424 | 426 | 427 | 433 | 441 | 447 |
| с. Газ-Сале | мест | 200 на 1 тыс. жителей | 346 | 351 | 356 | 356 | | 357 | 358 | 359 | 361 | 366 | 372 | 377 |
| с. Гыда | мест | 85 на 1 тыс. жителей | 316 | 322 | 325 | 326 | | 327 | 328 | 330 | 331 | 335 | 339 | 343 |
| с. Находка | мест | 200 на 1 тыс. жителей | 275 | 279 | 282 | 283 | | 283 | 285 | 286 | 287 | 290 | 293 | 294 |
| межселенная территория | мест | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Общедоступные (в населенных пунктах - с детским отделением) | объект | 1 объект на административный центр | Табл. 1 МР № Р-965 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| объект | 1 объект на административный центр поселения | Табл. 1 МР № Р-965 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Тазовский | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| с. Антипаюта | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Газ-Сале | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Гыда | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Находка | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| межселенная территория | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.2. | Детские | объект | 1 объект на административный центр района | Табл. 1 МР № Р-965 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| п. Тазовский | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Антипаюта | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Газ-Сале | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Гыда | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Находка | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| межселенная территория | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Музеи | объект | 1 краевед-ческий музей | Табл. 1 МР № Р-965 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.4. | Кинозал | объект | 1 на 3 тыс. чел. | Табл. 9 МР № Р-965 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| п. Тазовский | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| с. Антипаюта | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Газ-Сале | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Гыда | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Находка | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межселенная территория | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры с учетом реализации Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.11.2020 № 139-ЗАО «Об изменении административно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем преобразования населенных пунктов в форме присоединения»

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.11.2020 № 139-ЗАО «Об изменении административно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем преобразования населенных пунктов в форме присоединения» (далее Закон ЯНАО № 139-ЗАО), с 01.01.2025 г. подлежат преобразованию населенные пункты, расположенные в границах Тазовского района, в форме присоединения села Газ-Сале к поселку Тазовский, сохранив за населенным пунктом статус и наименование – поселок Тазовский.

В рамках реализации Закона ЯНАО № 139-ЗАО жителям с. Газ-Сале было предложено переехать в другие населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа и за его пределами. 752 семьи из Газ-Сале планируют переехать, из них 110 семей (297 чел.) планируют переехать в п. Тазовский.

Генеральным планом муниципального округа Тазовский район изменение административно-территориального устройства не предусмотрено. Но данные преобразования напрямую влияют на изменение спроса на услуги социальной инфраструктуры. В связи с чем в Программе рассмотрен дополнительный сценарий развития муниципального округа Тазовский район и с. Газ-Сале и оценка прогнозируемого спроса на услуги социальной инфраструктуры с учетом реализации Закона ЯНАО № 139-ЗАО.

С учетом реализации Закона ЯНАО № 139-ЗАО численность населения муниципального округа Тазовский район к окончанию срока реализации Программы (к 2040 г.) составит 17 515 чел. (снижение 2040/2020 гг. – на 1 %). Прогноз изменения численности и половозрастного состава населения муниципального округа Тазовский район представлен в табл. 15.

Среднегодовая численность населения муниципального округа Тазовский район составит:

1 этап (2026 г.) – 16 924 чел. (снижение 2026/2020 гг. – на 4 %);

2 этап (2031 г.) – 17 149 чел. (снижение 2031/2020 гг. – на 3 %);

3 этап (2036 г.) – 17 352 чел. (снижение 2036/2020 гг. – на 2 %);

4 этап (2040 г.) – 17 515 чел. (снижение 2040/2020 гг. – на 1 %).

Прогнозируемый спрос муниципального округа Тазовский район на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и культуры, с учетом реализации Закона ЯНАО № 139-ЗАО, представлен в табл. 16.

Таблица 15

**Прогноз изменения численности и половозрастного состава населения муниципального округа Тазовский район с учетом реализации Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.11.2020 № 139-ЗАО «Об изменении административно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем преобразования населенных пунктов в форме присоединения»**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **1 этап (2022 - 2026 гг.)** | | | | | **2 этап (2027 - 2031 гг.)** | **3 этап (2032 - 2036 гг.)** | **4 этап (2037 - 2040 гг.)** | **Темп роста/ снижение 2040/2020 гг., %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2031 г.** | **2036 г.** | **2040 г.** |
| **факт** | **факт** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** |
| **1** | **Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Численность населения на начало года** | **чел.** | **17 405** | **17 549** | **17 825** | **17 877** | **17 623** | **17 369** | **17 154** | **16 902** | **17 128** | **17 332** | **17 495** | **100** |
|  | п. Тазовский | чел. | 7 209 | 7 209 | 7 315 | 7 339 | 7 438 | 7 534 | 7 648 | 7 744 | 7 855 | 7 950 | 8 026 | 111 |
|  | с. Антипаюта | чел. | 2 707 | 2 768 | 2 796 | 2 805 | 2 812 | 2 820 | 2 835 | 2 844 | 2 884 | 2 933 | 2 972 | 107 |
|  | с. Газ-Сале | чел. | 1 721 | 1 734 | 1 776 | 1 779 | 1 406 | 1 033 | 660 | 287 | 287 | 287 | 287 | 83 |
|  | с. Гыда | чел. | 3 692 | 3 747 | 3 821 | 3 832 | 3 841 | 3 852 | 3 873 | 3 885 | 3 940 | 3 989 | 4 028 | 108 |
|  | с. Находка | чел. | 1 365 | 1 380 | 1 406 | 1 411 | 1 415 | 1 419 | 1 427 | 1 431 | 1 451 | 1 462 | 1 470 | 107 |
|  | межселенная территория | чел. | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 100 |
| **1.2.** | **Среднегодовая численность населения** | **чел.** | **17 477** | **17 687** | **17 851** | **17 750** | **17 496** | **17 262** | **17 028** | **16 924** | **17 149** | **17 352** | **17 515** | **1** |
|  | п. Тазовский | чел. | 7 209 | 7 262 | 7 327 | 7 389 | 7 486 | 7 591 | 7 696 | 7 755 | 7 864 | 7 960 | 8 036 | 111 |
|  | с. Антипаюта | чел. | 2 738 | 2 782 | 2 801 | 2 809 | 2 816 | 2 828 | 2 840 | 2 848 | 2 889 | 2 938 | 2 977 | 107 |
|  | с. Газ-Сале | чел. | 1 728 | 1 755 | 1 778 | 1 593 | 1 220 | 847 | 474 | 287 | 287 | 287 | 287 | 84 |
|  | с. Гыда | чел. | 3 720 | 3 784 | 3 827 | 3 837 | 3 847 | 3 863 | 3 879 | 3 890 | 3 945 | 3 994 | 4 033 | 107 |
|  | с. Находка | чел. | 1 373 | 1 393 | 1 409 | 1 413 | 1 417 | 1 423 | 1 429 | 1 433 | 1 452 | 1 463 | 1 471 | 106 |
|  | межселенная территория | чел. | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 100 |
| **1.3.** | **Численность детей дошкольного возраста (1 - 6 лет), не включая численность детей 6 лет, обучающихся в школе на конец года - всего** | **чел.** | **2 333** | **2 267** | **2 383** | **2 375** | **2 349** | **2 325** | **2 302** | **2 292** | **2 324** | **2 353** | **2 376** | **105** |
|  | п. Тазовский | чел. | 1 153 | н/д | 1 172 | 1 182 | 1 197 | 1 214 | 1 231 | 1 240 | 1 258 | 1 273 | 1 285 | - |
|  | с. Антипаюта | чел. | 345 | н/д | 353 | 354 | 355 | 356 | 358 | 359 | 364 | 370 | 375 | - |
|  | с. Газ-Сале | чел. | 205 | н/д | 211 | 189 | 145 | 101 | 56 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
|  | с. Гыда | чел. | 440 | н/д | 453 | 454 | 455 | 457 | 459 | 460 | 467 | 473 | 477 | - |
|  | с. Находка | чел. | 190 | н/д | 195 | 196 | 196 | 197 | 198 | 198 | 201 | 202 | 204 | - |
|  | межселенная территория | чел. | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **1.4.** | **Численность учащихся общеобразовательных учреждений** | **чел.** | **3 448** | **3 489** | **3 522** | **3 500** | **3 447** | **3 398** | **3 349** | **3 327** | **3 373** | **3 415** | **3 449** | **1** |
|  | п. Тазовский | чел. | 1 896 | 1 873 | 1 927 | 1 943 | 1 969 | 1 996 | 2 024 | 2 040 | 2 068 | 2 093 | 2 113 | 113 |
|  | с. Антипаюта | чел. | 434 | 434 | 444 | 445 | 446 | 448 | 450 | 451 | 458 | 466 | 472 | 109 |
|  | с. Газ-Сале | чел. | 379 | 379 | 390 | 349 | 268 | 186 | 104 | 63 | 63 | 63 | 63 | 83 |
|  | с. Гыда | чел. | 686 | 750 | 706 | 708 | 710 | 713 | 716 | 718 | 728 | 737 | 744 | 1 |
|  | с. Находка | чел. | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 106 |
|  | межселенная территория | чел. | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **1.5.** | **Дети от 7 до 18 лет** | **чел.** | **3 890** | **3 902** | **3 973** | **3 951** | **3 894** | **3 842** | **3 790** | **3 767** | **3 817** | **3 862** | **3 898** | **100** |
| **1.6.** | **Численность населения в возрасте 3-79 лет** | **чел.** | **16 255** | **16 288** | **16 439** | **16 346** | **16 112** | **15 897** | **15 681** | **15 585** | **15 793** | **15 979** | **16 130** | **1** |

Таблица 16

**Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район с учетом реализации Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.11.2020 № 139-ЗАО «Об изменении административно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем преобразования населенных пунктов в форме присоединения»**

| **№ п/п** | **Наименование объекта социальной инфраструктуры** | **Ед. изм.** | **Значения нормативов градостроительного проектирования, принятые в расчет** | | | **Значение показателя** | | | | | **Значение показателя** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **факт/оценка** | | | **оценка** | | **1 этап (2022 - 2026 гг.)** | | | | | | **2 этап (2027 - 2031 гг.)** | | **3 этап (2032 - 2036 гг.)** | | **4 этап (2037 - 2040 гг.)** | |
| **норматив** | **основание** | **2019 г.** | | **2020 г.** | **2021 г.** | | **2022 г.** | | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2031 г.** | | **2036 г.** | | **2040 г.** | |
| **1** | **Объекты образования** |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации | обеспеченность | 65% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет | Прил. к МР № АК-15/02вн | 1 516 | | 1 474 | 1 549 | | 1 544 | | 1 527 | 1 511 | 1 496 | 1 490 | 1 511 | | 1 529 | | 1 544 | |
| п. Тазовский | 749 | | н/д | 762 | | 768 | | 778 | 789 | 800 | 806 | 818 | | 828 | | 836 | |
| с. Антипаюта | 224 | | н/д | 229 | | 230 | | 231 | 232 | 233 | 233 | 237 | | 241 | | 244 | |
| с. Газ-Сале | 133 | | н/д | 137 | | 123 | | 94 | 65 | 37 | 22 | 22 | | 22 | | 22 | |
| с. Гыда | 286 | | н/д | 294 | | 295 | | 296 | 297 | 298 | 299 | 304 | | 307 | | 310 | |
| с. Находка | 124 | | н/д | 127 | | 127 | | 127 | 128 | 129 | 129 | 131 | | 132 | | 132 | |
| межселенная территория | 0 | | н/д | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.2 | Общеобразовательные организации | обеспеченность | 95% охват детей в возрасте от 7 до 18 лет | Прил. к МР № АК-15/02вн | 3 696 | | 3 707 | 3 774 | | 3 753 | | 3 699 | 3 650 | 3 600 | 3 578 | 3 626 | | 3 669 | | 3 703 | |
| 1.3. | Организации дополнительного образования | обеспеченность | 70-75% охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (в т.ч. 45% на базе общеобразовательных организаций и 30% в ДОД) | Прил. к МР № АК-15/02вн | 2 723 | | 2 731 | 2 781 | | 2 765 | | 2 726 | 2 689 | 2 653 | 2 637 | 2 672 | | 2 703 | | 2 729 | |
| 1.3.1. | Центры эстетического воспитания детей (детские школы искусств) | обеспеченность | 12% охват обучающихся 1 - 9 классов общеобразовательных организаций | МР № АК-15/02вн | 383 | | 390 | 399 | | 396 | | 389 | 383 | 377 | 374 | 380 | | 385 | | 390 | |
| **2** | **Объекты здравоохранения** |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 2.1 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | койки | 13,47 койки на 1 тыс. чел. | Табл. 8 | 235 | | 238 | 240 | | 239 | | 236 | 233 | 229 | 228 | 231 | | 234 | | 236 | |
| п. Тазовский | 97 | | 98 | 99 | | 100 | | 101 | 102 | 104 | 104 | 106 | | 107 | | 108 | |
| с. Антипаюта | 37 | | 37 | 38 | | 38 | | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | | 40 | | 40 | |
| с. Газ-Сале | 23 | | 24 | 24 | | 21 | | 16 | 11 | 6 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |
| с. Гыда | 50 | | 51 | 52 | | 52 | | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | | 54 | | 54 | |
| с. Находка | 18 | | 19 | 19 | | 19 | | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | | 20 | | 20 | |
| межселенная территория | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | | 10 | |
| 2.2 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | посещений в смену | 18,15 посещений в смену на 1 тыс. чел. | Табл. 8 | 317 | | 321 | 324 | | 322 | | 318 | 313 | 309 | 307 | 311 | | 315 | | 318 | |
| п. Тазовский | 131 | | 132 | 133 | | 134 | | 136 | 138 | 140 | 141 | 143 | | 144 | | 146 | |
| с. Антипаюта | 50 | | 50 | 51 | | 51 | | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | | 53 | | 54 | |
| с. Газ-Сале | 31 | | 32 | 32 | | 29 | | 22 | 15 | 9 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | |
| с. Гыда | 68 | | 69 | 69 | | 70 | | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 | | 72 | | 73 | |
| с. Находка | 25 | | 25 | 26 | | 26 | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | | 27 | | 27 | |
| межселенная территория | 13 | | 13 | 13 | | 13 | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | 13 | | 13 | |
| **3** | **Объекты физической культуры и массового спорта** |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 3.1. | Объекты физической культуры и массового спорта | единовременная пропускная способность, чел. | 122 человека на 1000 населения в возрасте 3-79 лет | п. 3 МР № 244 | 1 983 | | 1 987 | 2 006 | | 1 994 | | 1 966 | 1 939 | 1 913 | 1 901 | 1 927 | | 1 949 | | 1 968 | |
| п. Тазовский |  | | 879 | 887 | | 895 | | 907 | 919 | 932 | 939 | 953 | | 964 | | 974 | |
| с. Антипаюта |  | | 330 | 332 | | 333 | | 334 | 336 | 337 | 338 | 343 | | 349 | | 353 | |
| с. Газ-Сале |  | | 210 | 213 | | 191 | | 146 | 101 | 57 | 34 | 34 | | 34 | | 34 | |
| с. Гыда |  | | 450 | 456 | | 457 | | 458 | 460 | 462 | 463 | 470 | | 475 | | 480 | |
| с. Находка |  | | 167 | 168 | | 169 | | 169 | 170 | 171 | 171 | 174 | | 175 | | 176 | |
| межселенная территория |  | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.2. | Плавательные бассейны | м² зеркала воды | 20-25 м² зеркала воды на 1 тыс. чел. в административном центре муниципального района | Табл. 28, табл. 9, табл. 9.1 - суммарно, с учетом объектов в ведении ЯНАО, муниципальных районов и др. | 144 | | 145 | 147 | | 148 | | 150 | 152 | 154 | 155 | 157 | | 159 | | 161 | |
| 3.3. | Спортивные залы | м² площади пола | 350 м² площади пола на 1 тыс. человек | Табл. 28, табл. 9, табл. 9.1 - суммарно, с учетом объектов в ведении ЯНАО, муниципальных районов и др. | 6 117 | | 6 190 | 6 248 | | 6 213 | | 6 124 | 6 042 | 5 960 | 5 923 | 6 002 | | 6 073 | | 6 130 | |
| п. Тазовский | 2 523 | | 2 542 | 2 564 | | 2 586 | | 2 620 | 2 657 | 2 694 | 2 714 | 2 752 | | 2 786 | | 2 813 | |
| с. Антипаюта | 958 | | 974 | 980 | | 983 | | 986 | 990 | 994 | 997 | 1 011 | | 1 028 | | 1 042 | |
| с. Газ-Сале | 605 | | 614 | 622 | | 558 | | 427 | 296 | 166 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | |
| с. Гыда | 1 302 | | 1 324 | 1 339 | | 1 343 | | 1 346 | 1 352 | 1 358 | 1 362 | 1 381 | | 1 398 | | 1 412 | |
| с. Находка | 481 | | 488 | 493 | | 495 | | 496 | 498 | 500 | 502 | 508 | | 512 | | 515 | |
| межселенная территория | 249 | | 249 | 249 | | 249 | | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | | 249 | | 249 | |
| 3.4. | Плоскостные сооружения | м² площади | 1950 м² на 1 тыс. человек | Табл. 28, табл. 9, табл. 9.1 - суммарно, с учетом объектов в ведении ЯНАО, муниципальных районов и др. | 3 408 | | 3 449 | 3 481 | | 3 462 | | 3 412 | 3 366 | 3 321 | 3 300 | 3 344 | | 3 384 | | 3 415 | |
| п. Тазовский | 1 406 | | 1 416 | 1 429 | | 1 441 | | 1 460 | 1 480 | 1 501 | 1 512 | 1 533 | | 1 552 | | 1 567 | |
| с. Антипаюта | 534 | | 542 | 546 | | 548 | | 549 | 551 | 554 | 555 | 563 | | 573 | | 581 | |
| с. Газ-Сале | 337 | | 342 | 347 | | 311 | | 238 | 165 | 92 | 56 | 56 | | 56 | | 56 | |
| с. Гыда | 725 | | 738 | 746 | | 748 | | 750 | 753 | 756 | 759 | 769 | | 779 | | 786 | |
| с. Находка | 268 | | 272 | 275 | | 276 | | 276 | 277 | 279 | 279 | 283 | | 285 | | 287 | |
| межселенная территория | 139 | | 139 | 139 | | 139 | | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | | 139 | | 139 | |
| **4** | **Объекты культуры** |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 4.1 | Учреждения культуры клубного типа | объект | 1 объект на муниципальный район независимо от количества населения | Табл. 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | | 6 | |
| 1 объект в административном центре сельского поселения и 1 объект на 1 тыс.чел. независимо от количества населенных пунктов в сельском поселении | п.3 Раздела VII МР № Р-965 |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| п. Тазовский | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | |
| с. Антипаюта | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| с. Газ-Сале | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| с. Гыда | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| с. Находка | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| межселенная территория | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| посадочных мест | мест |  |  | 1 888 | | 1 913 | 1 932 | | 1 903 | | 1 838 | 1 776 | 1 714 | 1 683 | 1 706 | | 1 727 | | 1 744 | |
| п. Тазовский | мест | 80-75 на 1 тыс. жителей | Приложение к МР № Р-970 | 541 | | 545 | 550 | | 554 | | 561 | 569 | 577 | 582 | 590 | | 597 | | 603 | |
| с. Антипаюта | мест | 150 на 1 тыс. жителей | 411 | | 417 | 420 | | 421 | | 422 | 424 | 426 | 427 | 433 | | 441 | | 447 | |
| с. Газ-Сале | мест | 200 на 1 тыс. жителей | 346 | | 351 | 356 | | 319 | | 244 | 169 | 95 | 57 | 57 | | 57 | | 57 | |
| с. Гыда | мест | 85 на 1 тыс. жителей | 316 | | 322 | 325 | | 326 | | 327 | 328 | 330 | 331 | 335 | | 339 | | 343 | |
| с. Находка | мест | 200 на 1 тыс. жителей | 275 | | 279 | 282 | | 283 | | 283 | 285 | 286 | 287 | 290 | | 293 | | 294 | |
| межселенная территория | мест | - | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 4.2 | Библиотеки |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 4.2.1. | Общедоступные (в населенных пунктах - с детским отделением) | объект | 1 объект на административный центр | Табл. 1 МР № Р-965 | 6 | | 6 | 6 | | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | | 6 | |
| объект | 1 объект на административный центр поселения | Табл. 1 МР № Р-965 |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| п. Тазовский | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | |
| с. Антипаюта | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| с. Газ-Сале | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| с. Гыда | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| с. Находка | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| межселенная территория | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 4.2.2. | Детские | объект | 1 объект на административный центр района | Табл. 1 МР № Р-965 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | |
| п. Тазовский | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| с. Антипаюта | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| с. Газ-Сале | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| с. Гыда | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| с. Находка | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| межселенная территория | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 4.3 | Музеи | объект | 1 краеведческий музей | Табл. 1 МР № Р-965 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 4.4. | Кинозал | объект | 1 на 3 тыс. чел. | Табл. 9 МР № Р-965 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | |
| п. Тазовский | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | |
| с. Антипаюта | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| с. Газ-Сале | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| с. Гыда | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| с. Находка | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| межселенная территория | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |

## **Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа**

Функционирование объектов социальной инфраструктуры регламентируется законами, принятыми на федеральном, региональном уровне, нормативными актами органов местного самоуправления муниципального округа.

Развитие социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район основывается на параметрах Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2035 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тазовский район до 2025 года, Генерального плана муниципального округа Тазовский район, а также Схемы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа. В Схеме территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа определены вид, назначение объектов регионального значения в сфере образования, здравоохранения, спорта, культуры, социального обслуживания, планируемых для размещения на территории ЯНАО.

К инфраструктурным проблемам системы объектов социальной инфраструктуры в муниципальном округе Тазовский район в соответствии с Генеральным планом отнесены:

* высокая степень износа зданий, размещение объектов в приспособленных помещениях;
* потребность в улучшении материально-технической базы объектов;
* перегруженность объектов образовательных организаций;
* недостаточный уровень обеспеченности населения объектами в области дошкольного и общего образования, физической культуры и массового спорта.

При этом, на территории муниципального округа Тазовский район наблюдается высокий уровень обеспеченности объектами культуры.

Генеральный план муниципального округа Тазовский район предполагает формирование комплекса мероприятий, позволяющих:

– обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры для населения посредством их размещения в зависимости от периодичности пользования, с учетом сопряженного населения, потребляющего социальные услуги;

– достичь необходимого уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в различных областях.

Разнообразие предоставляемых услуг населению возможно за счет строительства новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры. Генеральным планом предусмотрено размещение следующих социальных объектов к расчетному сроку (к 2040 г.):

* **в сфере образования:**
* дошкольная образовательная организация на 300 мест в п. Тазовский;
* дошкольная образовательная организация на 120 мест в с. Антипаюта;
* дошкольная образовательная организация на 120 мест в с. Гыда;
* школа на 800 мест в п. Тазовский;
* образовательный центр в с. Антипаюта: начальная школа-детский сад на 320 мест (школа – 280 мест, детский сад – 40 мест), спальный корпус на 260 мест;
* образовательный центр, включающий начальную школу на 60 мест и дошкольную образовательную организацию на 60 мест, в с. Находка;
* спальный корпус № 1 на 300 мест в с. Гыда;
* спальный корпус № 2 на 300 мест в с. Гыда;
* детская школа искусств на 100 мест (при центре национальной культуры) в п. Тазовский;
* детский дом творчества в п. Тазовский;
* дом творчества в с. Газ-Сале;
* дом детского творчества на 290 мест в с. Находка;
* детско-юношеский центр на 45 мест в с. Газ-Сале;
* детско-юношеская спортивная школа на 476 мест в с. Газ-Сале;
* детско-юношеская спортивная школа на 290 мест в с. Находка;
* **в сфере здравоохранения:**
* стационар на 46 коек со вспомогательными помещениями в п. Тазовский;
* инфекционное отделение на 13 коек в п. Тазовский;
* туберкулезное отделение ГБУЗ «Ямало-Ненецкий противотуберкулезный диспансер» на 13 коек в п. Тазовский;
* педиатрическое отделение на 13 коек в п. Тазовский;
* участковая больница на 35 посещений в смену и 9 коек в с. Антипаюта;
* участковая больница на 35 посещений в смену и 15 коек в с. Гыда;
* **в сфере физической культуры и спорта:**
* универсальный спортивный комплекс с плавательным бассейном в п. Тазовский (со строительством хоккейного корта);
* мини-спортивный комплекс единовременной пропускной способностью 50 человек в с. Гыда;
* модульный спортивный зал в п. Тазовский;
* спортивный зал в п. Тазовский;
* два спортивных объекта в п. Тазовский;
* помещение для физкультурно-оздоровительных занятий в с. Антипаюта;
* универсальный спортивный комплекс в с. Газ-Сале;
* плоскостное спортивное сооружение площадью 3 234 м² в с. Газ-Сале;
* плоскостное спортивное сооружение площадью 5 390 м² в с. Гыда;
* помещение для физкультурно-оздоровительных занятий в с. Газ-Сале;
* помещение для физкультурно-оздоровительных занятий в с. Гыда;
* помещение для физкультурно-оздоровительных занятий в с. Находка;
* лыжная база в с. Антипаюта;
* лыжная база в с. Газ-Сале;
* лыжная база в с. Гыда;
* лыжная база в с. Находка;
* **в сфере культуры и молодежной политики:**
* центр культурного развития с размещением в нем центральной районной библиотеки, районной детской библиотеки в п. Тазовский;
* многофункциональный образовательный центр в с. Антипаюта;
* многофункциональный культурный комплекс в с. Газ-Сале;
* клуб на 98 мест в с. Гыда;
* сельский дом культуры в с. Находка;
* общедоступная библиотека в с. Гыда;
* детско-юношеская библиотека в с. Антипаюта;
* детско-юношеская библиотека в с. Гыда;
* детско-юношеская библиотека в с. Газ-Сале;
* библиотека в с. Находка;
* музей в с. Газ-Сале;
* музей в с. Гыда;
* музей в с. Находка.

# 2 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры» перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район сгруппированы по видам объектов социальной инфраструктуры с указанием:

* наименования, местоположения;
* технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.);
* сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам);
* ответственных исполнителей.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район с учетом планируемых мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников, представлен в Приложении 2.

Программа включает перечень инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного и регионального значения, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Ямало-Ненецкого автономного округа**,** и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа. Также Программа содержит перечень объектов регионального и местного значения, планируемых к строительству на территории района и населенных пунктов.

Программные мероприятия могут ежегодно корректироваться в зависимости от фактически сложившейся ситуации и степени реализации мероприятий, а также условий финансирования.

## **Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов образования**

Необходимость строительства новых объектов образования и реконструкции существующих объектов на территории муниципального округа Тазовский район обусловлена следующими причинами:

* недостаточное количество мест в образовательных организациях: в дошкольных образовательных организациях в с. Антипаюта (35 %), с. Гыда (38 %) и с. Находка (35 %), в общеобразовательных учреждениях - с. Антипаюта (85 %), с. Находка (65 %);
* предусмотренная Генеральным планом градостроительная деятельность требует обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры.

В рамках реализации Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.12.2020 г. № 1455-П, на территории Тазовского района предусмотрено размещение следующих объектов:

**п. Тазовский**

* дошкольная образовательная организация на 300 мест;
* общеобразовательная организация на 800 мест;
* детская школа искусств на 100 мест (при центре национальной культуры).

**с. Антипаюта**

* дошкольная образовательная организация на 120 мест;

**с. Гыда**

* спальный корпус № 1 на 300 мест;
* спальный корпус № 2 на 300 мест.

В соответствии с Генеральным планом муниципального округа Тазовский район и с учетом расчетов нормативной потребности предусмотрено размещение следующих объектов местного значения:

**п. Тазовский**

* районный дом творчества.

**с. Антипаюта**

* образовательный центр: начальная школа-детский сад на 340 мест (школа – 280 мест, детский сад – 60 мест[[12]](#footnote-12)), спальный корпус на 260 мест.

**с. Газ-Сале**

* детско-юношеский центр на 45 мест;
* дом творчества;
* детско-юношеская спортивная школа на 476 мест.

**с. Гыда**

* дошкольная образовательная организация на 220 мест[[13]](#footnote-13).

**с. Находка**

* образовательный центр, включающий начальную школу на 100 мест[[14]](#footnote-14) и дошкольную образовательную организацию на 100 мест[[15]](#footnote-15);
* дом детского творчества на 290 мест;
* детско-юношеская спортивная школа на 290 мест.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов образования на территории муниципального округа Тазовский район представлен в табл. 17.

Таблица 17

**Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов образования на территории муниципального округа Тазовский район**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, местоположение** | **Срок реализации** | | **Ед. изм.** | **Кол-во объектов** | **Проектная мощность (пропускная способность)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| **начало** | **окончание** |  |
| **1** | **Объекты образования** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Образовательные организации в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.12.2020 № 1455-П** |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Тазовский** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство дошкольной образовательной организации, в том числе затраты на ПИР | 2020 | 2023 | место | 1 | 300 |  |
| 1.1.2. | Строительство общеобразовательной организации | 2019 | 2023 | место | 1 | 800 |  |
|  | **с. Антипаюта** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Строительство дошкольной образовательной организации, в том числе затраты на ПИР | 2010 | 2022 | место | 1 | 120 |  |
|  | **с. Гыда** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Строительство спальных корпусов при школе-интернате (1 этап): № 1 на 300 мест, № 2 на 300 мест | 2018 | 2023 | место | 2 | 600 |  |
| **1.2.** | **Образовательные организации в рамках реализации Генерального плана муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2** |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Тазовский** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство Тазовского районного Дома творчества | 2036 | 2039 | мест | 1 | 600 |  |
| 1.2.2. | Создание детской школы искусств (при Центре национальной культуры) | 2027 | 2030 | мест | 1 | 100 |  |
|  | **с. Антипаюта** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Строительство образовательного центра: начальная школа, детский сад, спальный корпус | 2023 | 2025 | место | 1 | 280/60/260 |  |
|  | школа |  |  | место | 1 | 280 |  |
|  | детский сад |  |  | место | 1 | 60 |  |
|  | спальный корпус |  |  | место | 1 | 260 |  |
| 1.2.4. | Ликвидация МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего (полного) общего образования (с. Антипаюта, ул. Советская, 21) |  | 2025 | место | 1 | 177 |  |
|  | **с. Газ-Сале** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Строительство детско-юношеского центра | 2027 | 2030 | мест | 1 | 45 |  |
| 1.2.6. | Строительство Дома творчества | 2036 | 2039 | мест | 1 | 300 |  |
| 1.2.7. | Строительство детско-юношеской спортивной школы | 2027 | 2030 | мест | 1 | 476 |  |
|  | **с. Гыда** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Строительство дошкольной образовательной организации | 2023 | 2026 | место | 1 | 220 |  |
|  | **с. Находка** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Образовательный центр: начальная школа – детский сад | 2025 | 2028 | место | 1 | 100/100 |  |
|  | начальная школа |  |  | место | 1 | 100 |  |
|  | детский сад |  |  | место | 1 | 100 |  |
| 1.2.10. | Строительство Дома детского творчества | 2027 | 2030 | мест | 1 | 290 |  |
| 1.2.11. | Строительство детско-юношеской спортивной школы | 2027 | 2030 | мест | 1 | 290 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **место** | **20** | **4 941** |  |

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов образования на территории муниципального округа Тазовский район с оценкой объемов финансирования по периодам реализации Программы представлен в Приложении 2.

Размещение дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций необходимо осуществлять с соблюдением требований и положений СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и СанПиН 2.4.2.2821-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» соответственно.

## **Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов здравоохранения**

Необходимость строительства новых объектов здравоохранения на территории муниципального округа Тазовский район обусловлена следующими причинами:

* недостаточный уровень обеспеченности населения учреждениями здравоохранения – в лечебно-профилактических медицинских организациях, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, дефицит в 2020 г. – 99 коек (обеспеченность - 58% от норматива), в лечебно-профилактических медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, – 54 посещенимя в смену (обеспеченность – 83 % от норматива);
* материально-техническая база большинства отделений ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» в п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Гыда, с. Газ-Сале не отвечает современным требованиям. Учреждения расположены в деревянных приспособленных зданиях 70-х годов постройки, пятой степени огнестойкости, не выдерживающих низкий температурный режим в зимнее время;
* предусмотренная Генеральным планом градостроительная деятельность требует обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры.

В соответствии со Схемой территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.01.2020 № 2-П, в рамках реализации Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.12.2020 г. № 1455-П, на территории Тазовского района предусмотрено размещение следующих объектов здравоохранения регионального значения:

**п. Тазовский**

* стационар на 46 коек со вспомогательными помещениями;
* инфекционное отделение на 13 коек;
* туберкулезное отделение ГБУЗ «Ямало-Ненецкий противотуберкулезный диспансер» на 13 коек;
* педиатрическое отделение на 13 коек;

**с. Антипаюта**

* участковая больница на 35 посещений в смену и 9 коек;

**с. Гыда**

* участковая больница на 35 посещений в смену и 15 коек.

Мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов здравоохранения регионального значения приводятся в Программе для обеспечения информационной целостности документа и не являются предметом утверждения.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов здравоохранения на территории муниципального округа Тазовский район представлен в табл. 18.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов здравоохранения на территории муниципального округа Тазовский район с оценкой объемов финансирования по периодам реализации Программы представлен в Приложении 2.

Таблица 18

**Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов здравоохранения на территории муниципального округа Тазовский район**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, местоположение** | **Срок реализации** | | **Ед. изм.** | **Кол-во объектов** | **Проектная мощность (пропускная способность)** |
|  |
| **начало** | **оконча-ние** |  |
| **2** | **Объекты здравоохранения** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Лечебно-профилактические медицинские организации в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.12.2020 № 1455-П** |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Тазовский** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство стационара со вспомогательными помещениями, в том числе ПИР | 2018 | 2024 | коек |  | 46 |  |
| 2.1.2 | Строительство инфекционного отделения, в том числе ПИР | 2018 | 2022 | коек |  | 13 |  |
| 2.1.3 | Строительство туберкулезного отделения ГБУЗ «Ямало-Ненецкий противотуберкулезный диспансер», в том числе ПИР | 2018 | 2022 | коек |  | 12 |  |
| 2.1.4 | Строительство педиатрического отделения, в том числе ПИР | 2016 | 2021 | коек |  | 13 |  |
|  | **с. Антипаюта** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Строительство участковой больницы, в том числе ПИР | 2020 | 2023 | коек |  | 9 |  |
| посещений в смену |  | 35 |  |
|  | **с. Гыда** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Участковая больница на 11 коек с врачебной амбулаторией на 35 посещений в смену, с. Гыда Тазовского района | 2016 | 2023 | коек |  | 11 |  |
| посещений в смену |  | 35 |  |
|  | **ИТОГО объекты здравоохранения** |  |  | **коек** |  | **104** |  |
|  | **посещений в смену** |  | **70** |  |

## **Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов физической культуры и массового спорта**

Необходимость строительства новых объектов физической культуры и массового спорта и реконструкции существующих объектов на территории муниципального округа Тазовский район обусловлена следующими причинами:

* отсутствие плавательного бассейна общего доступа для занятий физической культурой и спортом, низкий уровень обеспеченности населения плоскостными сооружениями (26% от норматива);
* предусмотренная Генеральным планом градостроительная деятельность требует обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры.

В рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2019 № 1395-П, на территории Тазовского района предусмотрено размещение универсального спортивного комплекса с плавательным бассейном в **п. Тазовский.** Кроме того, в составе объекта запланировано строительство хоккейного корта.

В соответствии с Генеральным планом муниципального округа Тазовский район и с учетом расчетов нормативной потребности в объектах физической культуры и массового спорта предусмотрено размещение следующих объектов местного значения:

**п. Тазовский**

* спортивный зал игровых видов спорта;
* спортивный зал для художественной гимнастики (с возможностью проведения соревнований);
* крытый легкоатлетический манеж;
* многофункциональная площадка для пейнтбола и картинга.

**с. Антипаюта**

* спортивный зал.

**с. Газ-Сале**

* универсальный спортивный комплекс;
* помещение для физкультурно-оздоровительных занятий;
* плоскостное спортивное сооружение.

**с. Гыда**

* лыжная база.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов физической культуры и массового спорта на территории муниципального округа Тазовский район представлен в табл. 19.

Таблица 19

**Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов физической культуры и массового спорта на территории муниципального округа Тазовский район**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, местоположение** | **Срок реализации** | | **Ед. изм.** | **Кол-во объектов** | **Проектная мощность (пропускная способность)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| **начало** | **оконча-ние** |  |
| **3** | **Объекты физической культуры и массового спорта** |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.** | **Объекты физической культуры и массового спорта в рамках реализации Генерального плана муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2** |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Тазовский** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство универсального спортивного комплекса | 2024 | 2025 | м² площади пола | 1 | 2682 |  |
| посещений в смену, чел. |  | 134 |  |
| 3.1.2 | Строительство бассейна | 2027 | 2030 | м² зеркала воды | 1 | 439 |  |
| 3.1.3 | Строительство спортивного зала игровых видов спорта | 2021 | 2022 | м² площади пола | 1 | 576 |  |
| 3.1.4 | Строительство спортивного зала для художественной гимнастики (с возможностью проведения соревнований) | 2029 | 2030 | м² площади пола | 1 | 500 |  |
| 3.1.5 | Строительство крытого легкоатлетического манежа | 2029 | 2030 | м² площади пола | 1 | 1500 |  |
| 3.1.6 | Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом | 2022 | 2025 | посещений в смену | 1 | 150 |  |
| 3.1.7 | Строительство многофункциональной площадки для пейнтбола и картинга | 2022 | 2025 | посещений в смену | 1 | 150 |  |
|  | **с. Антипаюта** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Строительство спортивного зала | 2022 | 2025 | м² площади пола | 1 | 350 |  |
|  | **с. Газ-Сале** |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство универсального спортивного комплекса | 2036 | 2039 | м² площади пола | 1 | 500 |  |
|  | Строительство помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 2038 | 2039 | м² площади пола | 1 | 350 |  |
|  | Строительство плоскостного спортивного сооружения | 2029 | 2030 | м² площади | 1 | 3 234 |  |
|  | **с. Гыда** |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство лыжной базы | 2038 | 2039 | посещений в смену | 1 | 30 |  |
|  | **Итого объекты физической культуры и массового спорта** |  |  |  | **12** |  |  |

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов физической культуры и массового спорта на территории муниципального округа Тазовский район с оценкой объемов финансирования по периодам реализации Программы представлен в Приложении 2.

## **Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры**

Необходимость строительства новых объектов культуры на территории муниципального округа Тазовский район обусловлена следующими причинами:

* недостаточный уровень обеспеченности населения местами в учреждениях культуры клубного типа – 53 % от норматива в целом по муниципальному округу, в том числе: п. Тазовский – 87 %, с. Антипаюта – 29 %, с. Газ-Сале – 31 %, с. Гыда – 68 %, с. Находка – 36 %;
* высокий износ зданий, в которых расположены объекты культуры;
* предусмотренная Генеральным планом градостроительная деятельность требует обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры.

В рамках реализации Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.12.2020 г. № 1455-П, на территории Тазовского района предусмотрено размещение Центра культурного развития в **п.Тазовский,** который разместит: Районный Дом культуры, Центральную районную и районную детскую библиотеки, Тазовскую детскую школу искусств и кинозал с учетом формирования культурного пространства, обеспечивающего равные возможности для гармоничного развития личности и социальной мобильности граждан.

В соответствии с Генеральным планом муниципального округа Тазовский район и с учетом расчетов нормативной потребности в объектах культуры предусмотрено размещение следующих объектов местного значения:

**п. Тазовский**

* Тазовский районный краеведческий музей;
* Дом ремесел;
* уличный кинотеатр;
* природно-этнографический казачий хутор «Иван Кольцо»;
* природно-этнографический комплекс Нэрм' Сей - Сердце Севера.

**с. Антипаюта**

* многофункциональный образовательный центр;
* центр культурного развития (Сельский Дом культуры, филиал Тазовской детской школы искусств, кинозал);
* открытие кинозала в СДК, оснащение современным оборудованием.

**с. Газ-Сале**

* многофункциональный культурный комплекс;
* детско-юношеская библиотека;
* музей.

**с. Гыда**

* Центр культурного развития (Сельский Дом культуры, филиал Тазовской детской школы искусств, кинозал);
* музей.

Для решения проблем в области культуры Тазовского района, в том числе в материально-техническом обеспечении отрасли необходимы капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры **п. Тазовский**:

* здание Районного центра национальных культур;
* МБУ «Молодежный центр».

Также в связи с высоким износом зданий Генеральным планом муниципального округа Тазовский район предусмотрена ликвидация старых сельских клубов в **с. Газ-Сале, с.Гыда.**

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры на территории муниципального округа Тазовский район представлен в табл. 20.

Таблица 20

**Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры на территории муниципального округа Тазовский район**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, местоположение** | **Срок реализации** | | **Ед. изм.** | **Кол-во объектов** | **Проектная мощность (пропускная способность)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| **начало** | **оконча-ние** |  |
| **4** | **Объекты культуры** |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **Учреждения культуры клубного типа** |  |  |  |  |  |  |
| **4.1.1.** | **Учреждения культуры клубного типа в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.12.2020 № 1455-П** |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Тазовский** |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство Центра культурного развития, в том числе затраты на ПИР | 2019 | 2024 | мест | 1 | 300 |  |
| **4.1.2.** | **Учреждения клубного типа в рамках реализации Генерального плана муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2** |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Антипаюта** |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство многофункционального образовательного центра | 2036 | 2039 | мест | 1 | 150 |  |
|  | **с. Газ-Сале** |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство многофункционального культурного комплекса | 2025 | 2028 | мест | 1 | 300 |  |
|  | Ликвидация клуба |  | 2028 | мест | 1 | -110 |  |
|  | **с. Гыда** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация клуба |  | 2026 | мест | 1 | -220 |  |
|  | Строительство Центра культурного развития (Сельский Дом культуры села Гыда, филиал Тазовской детской школы искусств, кинозал) | 2022 | 2026 | мест | 1 | 400 |  |
| **4.1.3.** | **Учреждения клубного типа с учетом расчетов нормативной потребности** |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Тазовский** |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания Районного центра национальных культур |  | 2022 |  |  |  |  |
|  | Строительство Дома ремесел | 2022 | 2025 | мест | 1 | 150 |  |
|  | Модернизация МБУ "Молодежный центр" | 2023 | 2025 | объект | 1 | 1 |  |
|  | **с. Антипаюта** |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство Центра культурного развития (Сельский Дом культуры, филиал Тазовской детской школы искусств, кинозал) | 2022 | 2026 | мест | 1 | 300 |  |
| **4.2** | **Библиотеки** |  |  | **объект** | **3** | **3** |  |
| **4.2.1** | **Общедоступные** |  |  |  | **1** | **1** |  |
| **4.2.1.1.** | **Общедоступные библиотеки в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.12.2020 № 1455-П** |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Тазовский** |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение центральной районной библиотеки в Центре культурного развития | 2019 | 2024 | объект | 1 | 1 |  |
| **4.2.2** | **Детские** |  |  |  | **2** | **2** |  |
| **4.2.2.1.** | **Детские библиотеки в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.12.2020 № 1455-П** |  |  | **объект** |  |  |  |
|  | **п. Тазовский** |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение районной детской библиотеки в Центре культурного развития | 2019 | 2024 | объект | 1 | 1 |  |
| **4.2.2.2.** | **Детские библиотеки в рамках реализации Генерального плана муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2** |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Газ-Сале** |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детско-юношеской библиотеки | 2031 | 2034 | объект | 1 | 1 |  |
| **4.3** | **Музеи** |  |  | **объект** |  | **311** |  |
| **4.3.1.** | **Музеи в рамках реализации Генерального плана муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2** |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Газ-Сале** |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство музея | 2031 | 2034 | объект | 1 | 1 |  |
|  | **с. Гыда** |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство музея | 2036 | 2039 | объект | 1 | 1 |  |
| **4.3.2.** | **Музеи с учетом расчетов нормативной потребности** |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Тазовский** |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания МБУ «Тазовский районный краеведческий музей» | 2022 | 2022 | кв м |  | 308 |  |
|  | Строительство Тазовского районного краеведческого музея | 2022 | 2026 | объект | 1 | 1 |  |
| **4.4.** | **Парки культуры и отдыха** |  |  | **объект** | **2** | **2** |  |
| 4.4.1. | Создание природно-этнографического казачьего хутора «Иван Кольцо» в п.Тазовский | 2022 | 2025 | объект | 1 | 1 |  |
| 4.4.2. | Создание природно-этнографического комплекса Нэрм' Сей - Сердце Севера | 2023 | 2026 | объект | 1 | 1 |  |
| **4.5.** | **Кинозалы** |  |  | **объект** | **4** | **4** |  |
| 4.5.1. | Кинозалы с учетом расчетов нормативной потребности |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Тазовский** |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.1. | Открытие кинозала в Центре культурного развития, оснащение современным оборудованием | 2019 | 2024 | объект | 1 | 1 |  |
| 4.5.1.2. | Организация работы уличного кинотеатра | 2022 | 2022 | объект | 1 | 1 |  |
|  | **с. Антипаюта** |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.3. | Открытие кинозала в СДК, оснащение современным оборудованием | 2022 | 2023 | объект | 1 | 1 |  |
|  | **с. Гыда** |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.4. | Открытие кинозала в СДК, оснащение современным оборудованием | 2022 | 2023 | объект | 1 | 1 |  |

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры на территории муниципального округа Тазовский район с оценкой объемов финансирования по периодам реализации Программы представлен в Приложении 2.

График ввода в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального округа Тазовский район на период реализации Программы, определенный с учетом предельного значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, представлен в табл. 21.

Местоположение объектов социальной инфраструктуры отражено на схемах перспективного размещения существующих и планируемых к строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район (Приложение 1).

Таблица 21

**График вывода и ввода в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального округа Тазовский район на период реализации Программы**

| **№ п/п** | **Наименование объекта социальной инфраструктуры** | **Ед. изм.** | **Год сноса, ввода** | **Проектная мощность (пропускная способность) (2018-2037 гг.)** | **Оцен-ка** | **Проектная мощность по годам реализации** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 этап (2022 - 2026 гг.)** | | | | | **2 этап (2027 - 2031 гг.)** | **3 этап (2032 - 2036 гг.)** | **4 этап (2037 - 2040 гг.)** | **всего** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| **Вывод из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Объекты образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Общеобразователь-ные организации** | мест |  | **260** | **0** | **0** | **0** | **0** | **260** | **0** | **0** | **0** | **0** | **260** |
| с. Антипаюта | мест | 2025 | 260 |  |  |  |  | 260 |  | 0 | 0 | 0 | 260 |
| **4** | **Объекты культуры** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **Учреждения культуры клубного типа** |  |  | **330** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **220** | **110** | **0** | **0** | **330** |
| с. Антипаюта | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Газ-Сале | мест | 2028 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| с. Гыда | мест | 2026 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| **Ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Объекты образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации | мест |  | 800 | 0 | 120 | 300 | 0 | 60 | 220 | 100 | 0 | 0 | 800 |
| объект |  | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| п. Тазовский | мест | 2023 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| объект |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Антипаюта | мест | 2022, 2025 | 180 | 0 | 120 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| объект |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |
| с. Газ-Сале | мест |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объект |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Гыда | мест | 2026 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| объект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Находка | мест | 2028 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| объект |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| межселенная территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Общеобразовательные организации | место |  | 1 180 | 0 | 0 | 800 | 0 | 280 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 180 |
| объект |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| п. Тазовский | мест | 2023 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| объект |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Антипаюта | мест | 2025 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| объект |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Газ-Сале | мест |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объект |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Гыда | мест |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объект |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Находка | мест | 2028 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| объект |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| межселенная территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Спальные корпуса общеобразовательных учреждений | мест |  | 860 | 0 | 0 | 600 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| объект |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| п. Тазовский | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| с. Антипаюта | мест | 2025 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| объект |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| с. Газ-Сале | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| с. Гыда | мест | 2023 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| объект |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| с. Находка | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| межселенная территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3 | Организации дополнительного образования | мест |  | 2 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 201 | 0 | 900 | 2 101 |
| объект |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| п. Тазовский | мест | 2030, 2039 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 600 | 700 |
| объект |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
| с. Антипаюта | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| с. Газ-Сале | мест | 2030, 2039 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 300 | 821 |
| объект |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |
| с. Гыда | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| с. Находка | мест | 2030 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 |
| объект |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| межселенная территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **2** | **Объекты здравоохранения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | коек |  | 104 | 13 | 25 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| объект |  | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| п. Тазовский | коек | 2021, 2022, 2024 | 84 | 13 | 25 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| объект |  | 4 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 |
| с. Антипаюта | коек | 2023 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| объект |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Газ-Сале | коек |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объект |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Гыда | коек | 2023 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| объект |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Находка | коек |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межселенная территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | посещений в смену |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| объект |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| п. Тазовский | посещений в смену |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Антипаюта | посещений в смену | 2023 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| объект |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Газ-Сале | посещений в смену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| с. Гыда | посещений в смену | 2023 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| объект |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Находка | посещений в смену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| межселенная территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Объекты физической культуры и массового спорта** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | **Прочие объекты физической культуры и массового спорта, всего** | единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| объект |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| п. Тазовский | единовременная пропускная способ-ность, чел. | 2025 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| объект |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 3.2. | **Плавательные бассейны** | м² зеркала воды |  | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 439 |
| единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
| п. Тазовский | м² зеркала воды | 2030 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 439 |
| единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 64 |  |  |  |  |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 |
| объект |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 3.3. | **Спортивные залы** | м² площади пола |  | 3 776 | 0 | 576 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2 000 | 0 | 850 | 3 776 |
| единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 378 | 0 | 58 | 0 | 0 | 35 | 0 | 200 | 0 | 85 | 378 |
| объект |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| п. Тазовский | м² площади пола | 2022, 2030 | 2 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 576 |
| единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 258 |
| объект |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 3 |
| с. Антипаюта | м² площади пола | 2025 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| объект |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Газ-Сале | м² площади пола | 2039 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| объект |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 |
| с. Гыда | м² площади пола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объект |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Находка | м² площади пола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объект |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межселенная территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | **Плоскостные сооружения** | м² площади |  | 4 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 3 234 | 0 | 0 | 4 734 |
| единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 323 | 0 | 0 | 473 |
| объект |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| п. Тазовский | м² площади | 2025 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| объект |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Антипаюта | м² площади |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объект |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Газ-Сале | м² площади | 2030 | 3 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 234 | 0 | 0 | 3 234 |
| единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 323 |
| объект |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| с. Гыда | м² площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объект |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Находка | м² площади |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объект |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| межселенная территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3.5. | Лыжные базы | объект |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| п. Тазовский | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| единовременная пропускная способность, чел. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Антипаюта | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Газ-Сале | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Гыда | объект | 2039 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| с. Находка | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| единовременная пропускная способ-ность, чел. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межселенная территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Объекты культуры** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения культуры клубного типа | объект |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| мест |  | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 700 | 300 | 0 | 0 | 1 600 |
| п. Тазовский | объект | 2024, 2025 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |
| мест |  | 450 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| с. Антипаюта | объект |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| мест | 2025, 2026 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| с. Газ-Сале | объект |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| мест | 2028 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| с. Гыда | объект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| мест | 2026 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| с. Находка | объект |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мест |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межселенная территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.2.1 | Общедоступные (в населенных пунктах - с детским отделением) | объект |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. | Детские библиотеки | объект |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| п. Тазовский | объект | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Антипаюта | объект |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Газ-Сале | объект | 2034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| с. Гыда | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Находка | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межселенная территория | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Музеи | объект |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| п. Тазовский | объект | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Антипаюта | объект |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Газ-Сале | объект | 2034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| с. Гыда | объект | 2039 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| с. Находка | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межселенная территория | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Кинозал | объект |  | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| п. Тазовский | объект | 2022, 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| с. Антипаюта | объект | 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Газ-Сале | объект |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Гыда | объект | 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Находка | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межселенная территория | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Парк культуры и отдыха | объект | 2025, 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

## **Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры с учетом реализации Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.11.2020 № 139-ЗАО «Об изменении административно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем преобразования населенных пунктов в форме присоединения»**

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального округа Тазовский район с учетом реализации Закона ЯНАО № 139-ЗАО разработан в соответствии с прогнозируемым спросом на услуги социальной инфраструктуры исходя из снижения численность населения с. Газ-Сале к концу срока реализации Программы более чем в шесть раз.

Из перечня мероприятий исключено строительство новых объектов социальной инфраструктуры в с. Газ-Сале, предусмотренное Генеральным планом. Также включено мероприятие по ликвидации корпусов дошкольных образовательных учреждения в с. Газ-Сале в связи с возникающим избытком услуг данных учреждений.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального округа Тазовский район с учетом реализации Закона ЯНАО № 139-ЗАО представлен в табл. 22.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального округа Тазовский район с учетом реализации Закона ЯНАО № 139-ЗАО с оценкой объемов финансирования по периодам реализации Программы представлен в Приложении 4.

Таблица 22

**Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального округа Тазовский район с учетом реализации Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.11.2020 № 139-ЗАО «Об изменении административно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем преобразования населенных пунктов в форме присоединения»**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, местоположение** | **Срок реализации** | | **Ед. изм.** | **Кол-во объектов** | **Проектная мощность (пропускная способность)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| **начало** | **окончание** |  |
| **1** | **Объекты образования** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Образовательные организации в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.12.2020 № 1455-П** |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Тазовский** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство дошкольной образовательной организации, в том числе затраты на ПИР | 2020 | 2023 | место | 1 | 300 |  |
| 1.1.2. | Строительство общеобразовательной организации | 2019 | 2023 | место | 1 | 800 |  |
|  | **с. Антипаюта** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Строительство дошкольной образовательной организации, в том числе затраты на ПИР | 2010 | 2022 | место | 1 | 120 |  |
|  | **с. Гыда** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Строительство спальных корпусов при школе-интернате (1 этап): № 1 на 300 мест, № 2 на 300 мест | 2018 | 2023 | место | 2 | 600 |  |
| **1.2.** | **Образовательные организации с учетом расчета нормативной потребности** |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Тазовский** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство Тазовского районного Дома творчества | 2036 | 2039 | мест | 1 | 600 |  |
| 1.2.2. | Создание детской школы искусств (при Центре национальной культуры) | 2027 | 2030 | мест | 1 | 100 |  |
|  | **с. Антипаюта** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Строительство образовательного центра: начальная школа, детский сад, спальный корпус | 2023 | 2025 | место | 1 | 280/60/260 |  |
|  | школа |  |  | место | 1 | 280 |  |
|  | детский сад |  |  | место | 1 | 60 |  |
|  | спальный корпус |  |  | место | 1 | 260 |  |
| 1.2.4. | Ликвидация МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего (полного) общего образования (с. Антипаюта, ул. Советская, 21) |  | 2025 | место | 1 | 177 |  |
|  | **с. Газ-Сале** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Ликвидация дошкольной образовательной организации (МБДОУ детский сад «Сказка», корпус МБДОУ детский сад "Белый медвежонок") | 2024 | 2024 | мест | 1 | -115 |  |
|  | **с. Гыда** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Строительство дошкольной образовательной организации | 2023 | 2026 | место | 1 | 220 |  |
|  | **с. Находка** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Образовательный центр: начальная школа – детский сад | 2025 | 2028 | место | 1 | 100/100 |  |
|  | начальная школа |  |  | место | 1 | 100 |  |
|  | детский сад |  |  | место | 1 | 100 |  |
| 1.2.8. | Строительство Дома детского творчества | 2027 | 2030 | мест | 1 | 290 |  |
| 1.2.9. | Строительство детско-юношеской спортивной школы | 2027 | 2030 | мест | 1 | 290 |  |
|  | **ИТОГО образовательные организации** |  |  | **место** | **21** | **4 941** |  |
|  | **дошкольные образовательные организации** |  |  | **место** |  | **800** |  |
|  | п. Тазовский |  |  | место |  | 300 |  |
|  | с. Антипаюта |  |  | место |  | 180 |  |
|  | с. Газ-Сале |  |  | место |  |  |  |
|  | с. Гыда |  |  | место |  | 220 |  |
|  | с. Находка |  |  | место |  | 100 |  |
|  | **общеобразовательные организации** |  |  | **место** |  | **1 180** |  |
|  | п. Тазовский |  |  | место |  | 800 |  |
|  | с. Антипаюта |  |  | место |  | 280 |  |
|  | с. Газ-Сале |  |  | место |  |  |  |
|  | с. Гыда |  |  | место |  |  |  |
|  | с. Находка |  |  | место |  | 100 |  |
|  | **организации дополнительного образования** |  |  | **место** |  | **1 280** |  |
|  | п. Тазовский |  |  | место |  | 700 |  |
|  | с. Антипаюта |  |  | место |  |  |  |
|  | с. Газ-Сале |  |  | место |  |  |  |
|  | с. Гыда |  |  | место |  |  |  |
|  | с. Находка |  |  | место |  | 580 |  |
|  | **спальные корпуса школ-интернатов** |  |  | **место** |  | **860** |  |
|  | п. Тазовский |  |  | место |  |  |  |
|  | с. Антипаюта |  |  | место |  | 260 |  |
|  | с. Газ-Сале |  |  | место |  |  |  |
|  | с. Гыда |  |  | место |  | 600 |  |
|  | с. Находка |  |  | место |  |  |  |
| **2** | **Объекты здравоохранения** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Лечебно-профилактические медицинские организации в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.12.2020 № 1455-П** |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Тазовский** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство стационара со вспомогательными помещениями, в том числе ПИР | 2018 | 2024 | коек |  | 46 |  |
| 2.1.2 | Строительство инфекционного отделения, в том числе ПИР | 2018 | 2022 | коек |  | 13 |  |
| 2.1.3 | Строительство туберкулезного отделения ГБУЗ «Ямало-Ненецкий противотуберкулезный диспансер», в том числе ПИР | 2018 | 2022 | коек |  | 12 |  |
| 2.1.4 | Строительство педиатрического отделения, в том числе ПИР | 2016 | 2021 | коек |  | 13 |  |
|  | **с. Антипаюта** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Строительство участковой больницы, в том числе ПИР | 2020 | 2023 | коек |  | 9 |  |
| посещений в смену |  | 35 |  |
|  | **с. Гыда** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Участковая больница на 11 коек с врачебной амбулаторией на 35 посещений в смену, с. Гыда Тазовского района | 2016 | 2023 | коек |  | 11 |  |
| посещений в смену | 1 | 35 |  |
|  | **ИТОГО объекты здравоохранения** |  |  | **коек** |  | **104** |  |
|  | **посещений в смену** |  | **70** |  |
|  | **Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях** |  |  | **коек** |  | **104** |  |
|  | п. Тазовский |  |  | коек |  | 84 |  |
|  | с. Антипаюта |  |  | коек |  | 9 |  |
|  | с. Газ-Сале |  |  | коек |  |  |  |
|  | с. Гыда |  |  | коек |  | 11 |  |
|  | с. Находка |  |  | коек |  |  |  |
|  | **Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях** |  |  | **посещений в смену** |  | **70** |  |
|  | п. Тазовский |  |  | посещений в смену |  |  |  |
|  | с. Антипаюта |  |  | посещений в смену |  | 35 |  |
|  | с. Газ-Сале |  |  | посещений в смену |  |  |  |
|  | с. Гыда |  |  | посещений в смену |  | 35 |  |
|  | с. Находка |  |  | посещений в смену |  |  |  |
| **3** | **Объекты физической культуры и массового спорта** |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.** | **Объекты физической культуры и массового спорта в рамках реализации Генерального плана муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2** |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Тазовский** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство универсального спортивного комплекса | 2024 | 2025 | м² площади пола | 1 | 2682 |  |
| посещений в смену, чел. |  | 134 |  |
| 3.1.2 | Строительство бассейна | 2027 | 2030 | м² зеркала воды | 1 | 439 |  |
| 3.1.3 | Строительство спортивного зала игровых видов спорта | 2021 | 2022 | м² площади пола | 1 | 576 |  |
| 3.1.4 | Строительство спортивного зала для художественной гимнастики (с возможностью проведения соревнований) | 2029 | 2030 | м² площади пола | 1 | 500 |  |
| 3.1.5 | Строительство крытого легкоатлетического манежа | 2029 | 2030 | м² площади пола | 1 | 1500 |  |
| 3.1.6 | Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом | 2022 | 2025 | посещений в смену | 1 | 150 |  |
| 3.1.7 | Строительство многофункциональной площадки для пейнтбола и картинга | 2022 | 2025 | посещений в смену | 1 | 150 |  |
|  | **с. Антипаюта** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Строительство спортивного зала | 2023 | 2025 | м² площади пола | 1 | 350 |  |
|  | **с. Гыда** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Строительство лыжной базы | 2038 | 2039 | посещений в смену | 1 | 30 |  |
| 3.1.10 | Благоустройство спортивной площадки по ул. Советская (в р-не дома №19А) | 2022 | 2022 | м² площади | 1 | 977 |  |
|  | **Итого объекты физической культуры и массового спорта** |  |  |  | **12** |  |  |
|  | **прочие объекты физической культуры и массового спорта** |  |  | **единовре-менная пропуск-ная способ-ность, чел.** | **2** | **284** |  |
|  | п. Тазовский |  |  | 2 | 284 |  |
|  | с. Антипаюта |  |  |  |  |  |
|  | с. Газ-Сале |  |  |  |  |  |
|  | с. Гыда |  |  |  |  |  |
|  | с. Находка |  |  |  |  |  |
|  | **плавательные бассейны** |  | **2030** | **м² зеркала воды** | **1** | **439** |  |
|  | п. Тазовский |  |  |  |  |  |
|  | с. Антипаюта |  |  |  |  |  |
|  | с. Газ-Сале |  |  |  |  |  |
|  | с. Гыда |  |  |  |  |  |
|  | с. Находка |  |  |  |  |  |
|  | **спортивные залы** |  |  | **м² площади пола** | **4** | **2 926** |  |
|  | п. Тазовский |  |  | 3 | 2 576 |  |
|  | с. Антипаюта |  | 2025 | 1 | 350 |  |
|  | с. Газ-Сале |  |  |  |  |  |
|  | с. Гыда |  | 2039 |  |  |  |
|  | с. Находка |  | 2039 |  |  |  |
|  | **плоскостные сооружения** |  |  | **м² площади** | **1** | **1 500** |  |
|  | п. Тазовский |  | 2025 | 1 | 1 500 |  |
|  | с. Антипаюта |  |  |  |  |  |
|  | с. Газ-Сале |  |  |  |  |  |
|  | с. Гыда |  | 2030 |  |  |  |
|  | с. Находка |  |  |  |  |  |
|  | **лыжные базы** |  |  | **объект** | **1** | **30** |  |
|  | п. Тазовский |  |  |  |  |  |
|  | с. Антипаюта |  | 2030 |  |  |  |
|  | с. Газ-Сале |  |  |  |  |  |
|  | с. Гыда |  | 2039 | 1 | 30 |  |
|  | с. Находка |  | 2039 |  |  |  |
| **4** | **Объекты культуры** |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **Учреждения культуры клубного типа** |  |  |  |  |  |  |
| **4.1.1.** | **Учреждения культуры клубного типа в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.12.2020 № 1455-П** |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Тазовский** |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство Центра культурного развития, в том числе затраты на ПИР | 2019 | 2024 | мест | 1 | 300 |  |
| **4.1.2.** | **Учреждения клубного типа в рамках реализации Генерального плана муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2** |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Антипаюта** |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство многофункционального образовательного центра | 2023 | 2025 | мест | 1 | 150 |  |
|  | **с. Гыда** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация клуба |  | 2026 | мест | 1 | -220 |  |
|  | Строительство Центра культурного развития (Сельский Дом культуры села Гыда, филиал Тазовской детской школы искусств, кинозал) | 2022 | 2026 | мест | 1 | 400 |  |
| **4.1.3.** | **Учреждения клубного типа с учетом расчетов нормативной потребности** |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Тазовский** |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания Районного центра национальных культур |  | 2022 |  |  |  |  |
|  | Строительство Дома ремесел | 2022 | 2025 | мест | 1 | 150 |  |
|  | Модернизация МБУ "Молодежный центр" | 2023 | 2025 | объект | 1 | 1 |  |
|  | **с. Антипаюта** |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство Центра культурного развития (Сельский Дом культуры, филиал Тазовской детской школы искусств, кинозал) | 2022 | 2026 | мест | 1 | 300 |  |
| **4.2** | **Библиотеки** |  |  | **объект** | **3** | **3** |  |
| **4.2.1** | **Общедоступные** |  |  |  | **1** | **1** |  |
| **4.2.1.1** | **Общедоступные библиотеки в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.12.2020 № 1455-П** |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Тазовский** |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение центральной районной библиотеки в Центре культурного развития | 2019 | 2024 | объект | 1 | 1 |  |
| **4.2.2** | **Детские** |  |  |  | **2** | **2** |  |
| **4.2.2.1** | **Детские библиотеки в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.12.2020 № 1455-П** |  |  | **объект** |  |  |  |
|  | **п. Тазовский** |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение районной детской библиотеки в Центре культурного развития | 2019 | 2024 | объект | 1 | 1 |  |
| 4.2.2.2 | Детские библиотеки в рамках реализации Генерального плана муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2 |  |  |  |  |  |  |
| **4.3** | **Музеи** |  |  | **объект** |  | **311** |  |
| **4.3.1.** | **Музеи в рамках реализации Генерального плана муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2** |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Гыда** |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство музея | 2036 | 2039 | объект | 1 | 1 |  |
| 4.3.2. | Музеи с учетом расчетов нормативной потребности |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Тазовский** |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания МБУ «Тазовский районный краеведческий музей» | 2022 | 2022 | кв м |  | 308 |  |
|  | Строительство Тазовского районного краеведческого музея | 2022 | 2026 | объект | 1 | 1 |  |
| **4.4.** | **Парки культуры и отдыха** |  |  | **объект** | **2** | **2** |  |
| 4.4.1. | Создание природно-этнографического казачьего хутора «Иван Кольцо» в п.Тазовский | 2022 | 2025 | объект | 1 | 1 |  |
| 4.4.2. | Создание природно-этнографического комплекса Нэрм' Сей - Сердце Севера | 2023 | 2026 | объект | 1 | 1 |  |
| **4.5.** | **Кинозалы** |  |  | **объект** | **4** | **4** |  |
| 4.5.1. | Кинозалы с учетом расчетов нормативной потребности |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Тазовский** |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.1 | Открытие кинозала в Центре культурного развития, оснащение современным оборудованием | 2019 | 2024 | объект | 1 | 1 |  |
| 4.5.1.2 | Организация работы уличного кинотеатра | 2022 | 2022 | объект | 1 | 1 |  |
|  | **с. Антипаюта** |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.3 | Открытие кинозала в СДК, оснащение современным оборудованием | 2022 | 2023 | объект | 1 | 1 |  |
|  | **с. Гыда** |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.4 | Открытие кинозала в СДК, оснащение современным оборудованием | 2022 | 2023 | объект | 1 | 1 |  |
|  | **ИТОГО объекты культуры** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Строительство новых объектов:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **учреждения клубного типа** |  |  | **мест** | **5** | **1 300** |  |
|  | п. Тазовский |  |  | 2 | 450 |  |
|  | с. Антипаюта |  |  | 2 | 450 |  |
|  | с. Газ-Сале |  |  |  |  |  |
|  | с. Гыда |  |  | 1 | 400 |  |
|  | с. Находка |  |  |  |  |  |
|  | **общедоступная библиотека** |  |  | **объект** |  |  |  |
|  | п. Тазовский |  |  |  |  |  |
|  | с. Антипаюта |  |  |  |  |  |
|  | с. Газ-Сале |  |  |  |  |  |
|  | с. Гыда |  |  |  |  |  |
|  | с. Находка |  |  |  |  |  |
|  | **детские библиотеки** |  |  | **объект** |  |  |  |
|  | п. Тазовский |  |  |  |  |  |
|  | с. Антипаюта |  |  |  |  |  |
|  | с. Газ-Сале |  |  |  |  |  |
|  | с. Гыда |  |  |  |  |  |
|  | с. Находка |  |  |  |  |  |
|  | **музеи** |  |  | **объект** | **2** | **2** |  |
|  | п. Тазовский |  |  | 1 | 1 |  |
|  | с. Антипаюта |  |  |  |  |  |
|  | с. Газ-Сале |  |  |  |  |  |
|  | с. Гыда |  |  | 1 | 1 |  |
|  | с. Находка |  |  |  |  |  |
|  | **парки** |  |  | **объект** |  |  |  |
|  | п. Тазовский |  |  |  |  |  |
|  | с. Антипаюта |  |  |  |  |  |
|  | с. Газ-Сале |  |  |  |  |  |
|  | с. Гыда |  |  |  |  |  |
|  | с. Находка |  |  |  |  |  |
|  | **кинозалы** |  |  | **объект** | **4** | **4** |  |
|  | п. Тазовский |  |  | 2 | 2 |  |
|  | с. Антипаюта |  |  | 1 | 1 |  |
|  | с. Газ-Сале |  |  |  |  |  |
|  | с. Гыда |  |  | 1 | 1 |  |
|  | с. Находка |  |  |  |  |  |

# 3 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

**Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы** определен исходя из разработанного перечня мероприятий и инвестиционных проектов и **соответствует предпроектной стадии оценки необходимого объема финансирования**. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Ориентировочная стоимость строительства объектов социальной инфраструктуры определена на основании:

* величины необходимого объема финансирования по мероприятиям в составе утвержденных программ развития социальной инфраструктуры на федеральном, региональном и местном уровне;
* укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения;
* проектов-аналогов.

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район определен на основании и с учетом следующих документов:

* Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядок их утверждения, утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.05.2019 № 314/пр;
* Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 2021. Сборники по видам объектов социальной инфраструктуры.

Государственные укрупненные нормативы цены строительства, применяемые в данной Программе, представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения объектов с учетом всей номенклатуры затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы цены строительства рассчитаны для отдельно стоящих зданий, без учета прочих объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку (трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции и т.п.). Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства территории должны учитываться при разработке проектно-сметной документации по каждому объекту.

На дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства объектов на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию, при разработке ПСД.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий и инвестиционных проектов Программы, определены **без НДС, в ценах прогнозных лет.**

Оценка объемов финансирования в прогнозных ценах соответствующих лет выполнена с учетом индексов-дефляторов в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 28.11.2018).

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район, составляет **20 042 млн руб.** (табл. 23), в т.ч.:

* по этапам:
* 1 этап (2022 – 2026 гг.) – 12 164 млн руб.;
* 2 этап (2027 – 2031 гг.) – 4 974 млн руб.;
* 3 этап (2032 – 2036 гг.) – 304 млн руб.;
* 4 этап (2037 – 2040 гг.) – 2 601 млн руб.;
* по источникам финансирования:
* бюджетные средства – 20 042 млн руб.;

внебюджетные источники – 0 млн руб.

Таблица 23

**Оценка объемов финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект социальной инфраструктуры** | **Всего** | **1 этап (2022 - 2026 гг.)** | **2 этап (2027 - 2031 гг.)** | **3 этап (2032 - 2036 гг.)** | **4 этап (2037 - 2040 гг.)** | **Источники финансирования,**  **млн руб.** | |
| **бюджет-ные источники** | **внебюджет-ные источники** |
|  |
| 1 | Объекты образования | 12 221 | 7 913 | 2 310 | 184 | 1 812 | 12 221 | 0 |  |
| 2 | Объекты здравоохранения | 1 495 | 1 495 | 0 | 0 | 0 | 1 495 | 0 |  |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта | 4 128 | 935 | 2 440 | 38 | 714 | 4 128 | 0 |  |
| 4 | Объекты культуры | 2 198 | 1 820 | 223 | 81 | 74 | 2 198 | 0 |  |
|  | **Итого** | **20 042** | **12 164** | **4 974** | **304** | **2 601** | **20 042** | **0** |  |

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район с учетом реализации Закона ЯНАО № 139-ЗАО, составляет **17 146 млн руб.** (табл. 24), в т.ч.:

* по этапам:
* 1 этап (2022 – 2026 гг.) – 11 923 млн руб.;
* 2 этап (2027 – 2031 гг.) – 3 811 млн руб.;
* 3 этап (2032 – 2036 гг.) – 121 млн руб.;
* 4 этап (2037 – 2040 гг.) – 1 291 млн руб.;
* по источникам финансирования:
* бюджетные средства – 17 146 млн руб.;
* внебюджетные источники – 0 млн руб.

Таблица 24

**Оценка объемов финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект социальной инфраструктуры** | **Всего** | **1 этап (2022 - 2026 гг.)** | **2 этап (2027 - 2031 гг.)** | **3 этап (2032 - 2036 гг.)** | **4 этап (2037 - 2040 гг.)** | **Источники финансирования,**  **млн руб.** | |
| **бюджет-ные источники** | **внебюджет-ные источники** |
|  |
| 1 | Объекты образования | 10 354 | 7 913 | 1 442 | 92 | 906 | 10 354 | 0 |  |
| 2 | Объекты здравоохранения | 1 495 | 1 495 | 0 | 0 | 0 | 1 495 | 0 |  |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта | 3 383 | 914 | 2 369 | 0 | 100 | 3 383 | 0 |  |
| 4 | Объекты культуры | 1 915 | 1 601 | 0 | 29 | 285 | 1 915 | 0 |  |
|  | **Итого** | **17 146** | **11 923** | **3 811** | **121** | **1 291** | **17 146** | **0** |  |

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Стоимость мероприятий подлежит уточнению с учетом перспективы корректировки документов территориального планирования и программ.

Предложения по источникам финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения сформированы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, окружными и муниципальными программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством, а также внебюджетных источников.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район представлена в Приложении 1.

# 4 Целевые индикаторы и оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, в т.ч. с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на соответствие нормативам градостроительного проектирования муниципального округа Тазовский район представлена в Приложении 3.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь определенных социально-экономических эффектов:

* увеличение уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры муниципального округа для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования и федеральными отраслевыми нормами и нормативами;
* ликвидации очередности на получение места в дошкольных учреждениях;
* ликвидации двухсменного режима работы общеобразовательных организаций;
* качественное образование, соответствующее требованиям инновационного развития и современным потребностям общества;
* вовлечение населения к здоровому образу жизни;
* снижение смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни, укрепление здоровья населения;
* повышение качества базовых социальных услуг, к числу которых относятся, прежде всего, медицинское обслуживание;
* расширение спектра и повышение качества услуг в сфере культуры и искусства, физической культуры и массового спорта;
* формирование у населения, особенно у детей и молодежи, ценностных и культурно-образовательных ориентиров.

Предусмотренные Программой мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры окажут существенное влияние на экономические показатели в части инвестиций в основной капитал, будут способствовать созданию новых рабочих мест, снижению уровня безработицы, созданию условий для привлечения и закрепления на территории района квалифицированных кадров.

Уровень обеспеченности населения муниципального округа Тазовский район объектами социальной инфраструктуры в результате реализации Программы к концу 2040 г. составит:

* объекты образования:
* дошкольные образовательные организации – 124 %;
* общеобразовательные организации – 104 %;
* организации дополнительного образования – 155 %;
* объекты здравоохранения:
* лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях – 96%;
* лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 99%;
* объекты физической культуры и массового спорта:
* объекты физической культуры и массового спорта – 142 %;
* плавательные бассейны – 283 %;
* объекты культуры:
* учреждения культуры клубного типа – 100%;
* библиотеки – 100%;
* музеи – 100%;
* кинозалы – 100%.

Развитие сети объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район с увеличением материально-технической базы позволит достичь следующих результатов к 2040 г.:

* объекты образования:
* обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях – 80 мест/100 детей;
* обеспеченность местами в общеобразовательных организациях – 987 мест/1000 детей;
* охват детей от 5 до 18 лет организациями дополнительного образования – 108 %;
* объекты здравоохранения:
* обеспеченность койками в лечебно-профилактических медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях – 13 коек/1 тыс. чел.;
* обеспеченность лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 18 посещ./смену/1 тыс. чел.;
* объекты физической культуры и массового спорта:
* обеспеченность учреждениями физической культуры и спорта – 159 чел. единовременной пропускной способности/1 тыс. чел.;
* обеспеченность плавательными бассейнами – 57 м² зеркала воды/1 тыс. чел. населения административного центра;
* объекты культуры:
* обеспеченность учреждениями культуры клубного типа – 10 ед.;
* обеспеченность библиотеками – 6 ед.;
* обеспеченность музеями – 2 ед.;
* обеспеченность кинозалами – 5 ед

Целевые индикаторы Программы муниципального округа Тазовский район представлены в табл. 25.

Целевые индикаторы Программы муниципального округа Тазовский район с учетом реализации Закона ЯНАО № 139-ЗАО представлены в табл. 26.

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на соответствие нормативам градостроительного проектирования муниципального округа Тазовский район с учетом реализации Закона ЯНАО № 139-ЗАО представлена в Приложении 5.

Таблица 25

**Целевые индикаторы Программы муниципального округа Тазовский район**

| **№ п/п** | **Наименование объекта социальной инфраструктуры** | **Ед. изм.** | **Факт** | **Значение по годам реализации** | | | | | | | | **Значения нормативов градострои-тельного проектиро-вания, принятые в расчет** | **Основание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 этап (2022 - 2026 гг.)** | | | | | **2 этап (2027 - 2031 гг.)** | **3 этап (2032 - 2036 гг.)** | **4 этап (2037 - 2040 гг.)** |
| **2020 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2031 г.** | **2036 г.** | **2040 г.** |
| **1** | **Объекты образования** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Дошкольные образовательные организации** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | мест на 100 детей в возрасте от 1 до 6 лет | 54 | 56 | 69 | 68 | 71 | 79 | 82 | 81 | 80 | 65 мест на 100 детей | Прил. к МР № АК-15/02вн |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 83 | 87 | 106 | 105 | 109 | 122 | 127 | 125 | 124 |  |  |
| **1.2** | **Общеобразовательные организации** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | мест на 1000 детей школьного возраста | 677 | 663 | 862 | 858 | 924 | 921 | 933 | 921 | 911 | 95% охват детей в возрасте от 7 до 18 лет | Прил. к МР № АК-15/02вн |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 71 | 70 | 91 | 90 | 97 | 97 | 98 | 97 | 96 |  |  |
| **1.3** | **Организации дополнительного образования** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | % охвата детей от 5 до 18 лет | 72 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 89 | 88 | 108 | 70-75% охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (в т.ч. 45% на базе общеобразовательных организаций и 30% в ДОД) | Прил. к МР № АК-15/02вн |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 103 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 127 | 125 | 155 |  |  |
| **2** | **Объекты здравоохранения** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | коек на 1000 жителей | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13,47 койки на 1 тыс. чел. | Табл. 8 РНГП ЯНАО |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 58 | 73 | 81 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |  |  |
| **2.2** | **Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | посещений в смену на 1000 жителей | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18,15 посещений в смену на 1 тыс. чел. | Табл. 8 РНГП ЯНАО |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 83 | 82 | 103 | 103 | 103 | 102 | 101 | 99 | 99 |  |  |
| **3** | **Объекты физической культуры и массового спорта** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Объекты физической культуры и массового спорта** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | единовременная пропускная способность, чел./на 1 тыс. чел. | 100 | 102 | 102 | 101 | 127 | 127 | 157 | 155 | 159 | 122 человека на 1000 населения в возрасте 3-79 лет | п. 3 МР № 244 |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 89 | 91 | 91 | 90 | 113 | 113 | 139 | 138 | 142 |  |  |
| **3.2.** | **Плавательные бассейны** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | м² зеркала воды на 1 тыс. чел. в административном центре муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 57 | 57 | 20-25 м² зеркала воды на 1 тыс. чел. в административном центре муниципального района | Табл. 28, табл. 9, табл. 9.1 - суммарно, с учетом объектов в ведении ЯНАО, муниципальных районов и др. |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 287 | 283 |  |  |
| **4** | **Объекты культуры** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **Учреждения культуры клубного типа** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | объект | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 объект на муниципаль-ный район независимо от количества населения + 1 объект в административном центре сельского поселения и 1 объект на 1 тыс.чел. независимо от количества населенных пунктов в сельском поселении | п.3 Раздела VII МР № Р-965 |
| **4.2** | **Библиотеки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.2.1** | **Общедоступные** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | объект | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 объект на административный центр района+ 1 объект на административный центр поселения | Табл. 1 МР № Р-965 |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| **4.2.2** | **Детские** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | объект | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 объект на административный центр района+ 1 объект на административный центр поселения | Табл. 1 МР № Р-965 |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 |  |  |
| **4.3** | **Музеи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 краеведческий музей | Табл. 1 МР № Р-965 |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| **4.4** | **Кинозал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | объект | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 на 3 тыс. чел. | Табл. 9 МР № Р-965 |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 25 | 50 | 100 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 |  |  |

Таблица 26

**Целевые индикаторы Программы муниципального округа Тазовский район с учетом реализации Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.11.2020 № 139-ЗАО «Об изменении административно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем преобразования населенных пунктов в форме присоединения»**

| **№ п/п** | **Наименование объекта социальной инфраструктуры** | **Ед. изм.** | **факт** | **Значение по годам реализации** | | | | | | | | **Значения нормативов градостроительного проектирования, принятые в расчет** | **Основание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 этап (2022 - 2026 гг.)** | | | | | **2 этап (2027 - 2031 гг.)** | **3 этап (2032 - 2036 гг.)** | **4 этап (2037 - 2040 гг.)** |
| **2020 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2031 г.** | **2036 г.** | **2040 г.** |
| **1** | **Объекты образования** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Дошкольные образовательные организации** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | мест на 100 детей в возрасте от 1 до 6 лет | 54 | 57 | 70 | 68 | 69 | 79 | 82 | 81 | 80 | 65 мест на 100 детей | Прил. к МР № АК-15/02вн |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 83 | 87 | 108 | 104 | 106 | 121 | 126 | 125 | 124 |  |  |
| **1.2** | **Общеобразовательные организации** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | мест на 1000 детей школьного возраста | 677 | 669 | 884 | 896 | 982 | 988 | 1 001 | 990 | 980 | 95% охват детей в возрасте от 7 до 18 лет | Прил. к МР № АК-15/02вн |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 71 | 70 | 93 | 94 | 103 | 104 | 105 | 104 | 103 |  |  |
| **1.3.** | **Организации дополнительного образования** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | % охвата детей от 5 до 18 лет | 72 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 82 | 81 | 95 | 70-75% охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (в т.ч. 45% на базе общеобразовательных организаций и 30% в ДОД) | Прил. к МР № АК-15/02вн |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 103 | 88 | 89 | 91 | 92 | 92 | 117 | 115 | 136 |  |  |
| **2** | **Объекты здравоохранения** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | коек на 1000 жителей | 8 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13,47 койки на 1 тыс. чел. | Табл. 8 РНГП ЯНАО |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 58 | 74 | 84 | 105 | 106 | 107 | 105 | 104 | 103 |  |  |
| **2.2** | **Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | посещений в смену на 1000 жителей | 15 | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18,15 посещений в смену на 1 тыс. чел. | Табл. 8 РНГП ЯНАО |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 83 | 83 | 106 | 108 | 109 | 110 | 108 | 107 | 106 |  |  |
| **3** | **Объекты физической культуры и массового спорта** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Объекты физической культуры и массового спорта** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | единовременная пропускная способ-ность, чел./на 1 тыс. чел. | 100 | 103 | 104 | 106 | 135 | 136 | 149 | 148 | 148 | 122 человека на 1000 населения в возрасте 3-79 лет | п. 3 МР № 244 |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 89 | 92 | 93 | 94 | 120 | 121 | 133 | 131 | 132 |  |  |
| **3.2.** | **Плавательные бассейны** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | м² зеркала воды на 1 тыс. чел. в административном центре муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | 55 | 20-25 м² зеркала воды на 1 тыс. чел. в административном центре муниципального района | Табл. 28, табл. 9, табл. 9.1 - суммарно, с учетом объектов в ведении ЯНАО, муниципальных районов и др. |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 276 | 273 |  |  |
| **4** | **Объекты культуры** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **Учреждения культуры клубного типа** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | объект | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 объект на муниципальный район независимо от количества населения + 1 объект в административном центре сельского поселения и 1 объект на 1 тыс.чел. независимо от количества населенных пунктов в сельском поселении | п.3 Раздела VII МР № Р-965 |
| **4.2** | **Библиотеки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.2.1** | **Общедоступные** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | объект | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 объект на административный центр района+ 1 объект на административный центр поселения | Табл. 1 МР № Р-965 |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| **4.2.2** | **Детские** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | объект | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 объект на административный центр района+ 1 объект на административный центр поселения | Табл. 1 МР № Р-965 |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |
| **4.3** | **Музеи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 краеведческий музей | Табл. 1 МР № Р-965 |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| **4.5** | **Кинозал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность объектами | объект | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 на 3 тыс. чел. | Табл. 9 МР № Р-965 |
| 2 | Уровень обеспеченности объектами | % от норматива | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |

# 5 Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, разрабатываемые в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов)

Мероприятия Программы при прочих равных условиях пользуются приоритетом при планировании расходов муниципального бюджета, привлечении федеральных и окружных ресурсов. Кроме того, включение в Программу определенного инвестиционного проекта служит дополнительным аргументом при привлечении средств частных инвесторов.

Инструментом реализации целей, задач и соответствующих им мероприятий Программы являются муниципальные программы, разрабатываемые отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального округа Тазовский район, осуществляющими отдельные функции в сфере социальной инфраструктуры местного значения. При принятии бюджета муниципального округа Тазовский район проводится проверка соответствия муниципальных программ мероприятиям Программы.

С целью реализации масштабных инвестиционных проектов и высокозатратных мероприятий предполагается активное сотрудничество органов местного самоуправления муниципального округа Тазовский район с федеральными органами государственной власти и Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках следующих направлений:

* включение Тазовского района в федеральные и окружные программы в сфере развития социальной инфраструктуры;
* осуществление финансирования реализации приоритетных инвестиционных проектов Ямало-Ненецкого автономного округа на территории Тазовского района;
* создание условий для привлечения внебюджетных источников.

Источниками финансирования инвестиционных проектов будут являться средства бюджета муниципального округа, федеральные и окружные трансферты, внебюджетные источники. Возможными механизмами привлечения внебюджетных средств для финансирования инвестиционных проектов и мероприятий Программы являются:

* концессионное соглашение в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
* лизинг в соответствии с Федеральным законом от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»;
* закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информационное обеспечение процесса реализации Программы осуществляется путем информирования о деятельности органов местного самоуправления. Ведущая роль в информировании населения, общественности и бизнес-сообщества отводится средствам массовой информации и веб-сайту администрации района в сети Интернет. При этом при проведении преобразований, связанных с реализацией Программы, органам местного самоуправления необходимо обеспечить организацию эффективной «обратной связи» с общественностью, что, в свою очередь, приведет к формированию положительного общественного мнения среди жителей района, общественности и предпринимательских кругов по отношению к действиям органов местного самоуправления.

Информационное сопровождение деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, организации работы объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального округа Тазовский район может включать в себя (при необходимости):

* проведение маркетинговых и аналитических исследований;
* опросы общественного мнения;
* запрос заинтересованности от потенциальных инвесторов проектов;
* освещение проведения конкурса при реализации конкурсных процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, реализации проекта государственно-частного партнерства;
* налаживание взаимодействия между органом местного самоуправления и частными партнерами;
* проведение обязательных публичных мероприятий для обсуждения деталей инвестиционных проектов с общественностью;
* антикризисные коммуникации;
* освещение реализации Программы.

При информационном сопровождении деятельности органов местного самоуправления, осуществляемом в рамках реализации Программы, подчеркиваются преимущества реализуемых проектов для территории, публичность и открытость проведения конкурсных процедур, учет общественного мнения, освещаются достигнутые результаты реализации проектов и мероприятий, их социальная и экономическая эффективность.

В соответствии с п. 5 ст. 26 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ реализация генерального плана поселения, городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программой комплексного развития социальной инфраструктуры.

В соответствии с п. 7 ст. 26 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального планирования.»

# Приложения

Приложение 1. Графические материалы к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район.

Приложение 2. Перечень и оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район.

Приложение 3. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на соответствие нормативам градостроительного проектирования.

Приложение 4. Перечень и оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район с учетом реализации Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.11.2020 № 139-ЗАО «Об изменении административно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем преобразования населенных пунктов в форме присоединения».

Приложение 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на соответствие нормативам градостроительного проектирования с учетом реализации Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.11.2020 № 139-ЗАО «Об изменении административно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем преобразования населенных пунктов в форме присоединения».

**Приложение 1**




Рисунок 2. Схема расположения существующих объектов социальной инфраструктуры в п. Тазовский




Рисунок 3. Схема перспективного расположения существующих и планируемых к строительству объектов социальной инфраструктуры в п. Тазовский




Рисунок 4. Схема расположения существующих объектов социальной инфраструктуры в с. Антипаюта




Рисунок 5. Схема перспективного расположения существующих и планируемых к строительству объектов социальной инфраструктуры в с. Антипаюта




Рисунок 6. Схема расположения существующих объектов социальной инфраструктуры в с. Газ-Сале




Рисунок 7. Схема перспективного расположения существующих и планируемых к строительству объектов социальной инфраструктуры в с.Газ-Сале




Рисунок 8. Схема расположения существующих объектов социальной инфраструктуры в с. Гыда




Рисунок 9. Схема перспективного расположения существующих и планируемых к строительству объектов социальной инфраструктуры в с. Гыда




Рисунок 10. Схема расположения существующих объектов социальной инфраструктуры в с. Находка




Рисунок 11. Схема перспективного расположения существующих и планируемых к строительству объектов социальной инфраструктуры в с. Находка

1. Источники:

   1. База данных показателей муниципальных образований [http://www.gks.ru](http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=718184062014201520162017201820192020)

   2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021-2024 годы. [↑](#footnote-ref-1)
2. Источники:

   1. Паспорт Тазовского района за 2018-2019 гг.

   2. Отчет о результатах деятельности системы образования Тазовского района за 2020 год.

   3. Доклад Главы Тазовского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа за 2020 год и их планируемых значениях на период 2021-2023 годов.

   4. Доклад о социально-экономической ситуации в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа за 2018-2020 год. [↑](#footnote-ref-2)
3. Показатель 2020 г. ухудшился в связи с ограничительными мероприятиями по разведению потоков обучающихся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19 от 08.05.2020 года № 02/8900-2020-24, что повлекло увеличение количества обучающихся во вторую смену. [↑](#footnote-ref-3)
4. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-п «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа». [↑](#footnote-ref-4)
5. Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норма действующего законодательства РФ, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, виляющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденные Минобрнауки России 04.05.2016 № АК-15/02вн (с письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02). [↑](#footnote-ref-5)
6. Источники:

   1. Паспорт Тазовского района за 2018-2019 гг.

   2. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-п «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа». [↑](#footnote-ref-6)
7. Источники:

   1. Паспорт Тазовского района за 2017-2019 гг.

   2. Доклад Главы Тазовского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа за 2020 год и их планируемых значениях на период 2021-2023 годов.

   3. Доклад о социально-экономической ситуации в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа за 2020 год. [↑](#footnote-ref-7)
8. Бассейны расположены в дошкольных образовательных учреждениях (в ведомстве департамента образования): МКДОУ д/с "Олененок" п. Тазовский, МКДОУ д/с "Радуга" п. Тазовский. Данные объекты предназначены только для воспитанников дошкольных учреждений. [↑](#footnote-ref-8)
9. Источники:

   1. Паспорт Тазовского района за 2017-2019 гг.

   2. Доклад Главы Тазовского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа за 2020 год и их планируемых значениях на период 2021-2023 годов.

   3. Доклад о социально-экономической ситуации в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа за 2018-2020 гг. [↑](#footnote-ref-9)
10. Снижение произошло за счет списания литературы по ветхости. [↑](#footnote-ref-10)
11. Приложение № 1 к региональным нормативам градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа (в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 04.12.2018 N 1227-П, от 14.01.2019 N 9-П, от 10.09.2019 N 998-П, от 14.05.2021 N 376-П) [↑](#footnote-ref-11)
12. С учетом оценки нормативной потребности проектная мощность объекта изменена по сравнению с решением Генерального плана. [↑](#footnote-ref-12)
13. с учетом оценки нормативной потребности проектная мощность объекта изменена по сравнению с решением Генерального плана [↑](#footnote-ref-13)
14. С учетом оценки нормативной потребности проектная мощность объекта изменена по сравнению с решением Генерального плана. [↑](#footnote-ref-14)
15. С учетом оценки нормативной потребности проектная мощность объекта изменена по сравнению с решением Генерального плана. [↑](#footnote-ref-15)